

# Local Cycling and Walking Infrastructure Plan Proposals for Basildon, Braintree, Chelmsford & Colchester

# March 2021

Essex County Council logo.
Features three notched Saxon seaxes (cutlasses) with ECC text underneath.

Contents

Introduction……………………………………… 3

**Background……………………………………… 5**

**Developing the LCWIPS………………….……. 6**

Stage 1: Determining the Scope………... 6

Stage 2: Gathering Information…………. 6

Stage 3: Network Planning for Cycling... 6

Stage 4: Network Planning for Walking., 6

Stage 5: Prioritisation Process…………. 19

Stage 6: Integration…………...………… 19

**Next Steps……………………………………….. 20**

## Introduction

This document is a summary of key proposals to develop local cycling and walking networks in Basildon, Braintree, Chelmsford and Colchester for consultation. The networks are part of the Local Cycling and Walking Infrastructure Plans (LCWIPs).

* **At this stage we are only asking your views on the shape and extent of walking and cycling network of routes**, not on specific infrastructure enhancements to improve safety and make it easier to walk or cycle.
* There will be a further stage of consultation on specific schemes which will follow in early summer 2021. This stage of consultation is called Active Travel Fund (ATF) consultation.
* **We are really keen to hear your views on these proposed networks**. We want to know if you think they are broadly correct. Are there any gaps or routes which you consider should be extended?

*Details of the proposed walking and cycling networks for Basildon, Braintree, Chelmsford and Colchester are included in this document Stage 3 Cycling and Stage 4 Walking.*

This LCWIP consultation should be seen as the first stage of a process to implement LCWIPs by Essex County Council. They ensure that a long-term approach can be taken to develop local cycling and walking networks, ideally over the next 10-year period, and form a vital part of the Government’s strategy to increase the number of trips made on foot or by cycle.

#### What is an LCWIP?

One of the aims of the Essex County Council “Safer Greener Healthier” campaign is to encourage residents to rethink the way they travel, where possible and especially for shorter journeys. The Local Cycling and Walking Infrastructure Plans (LCWIPs) are a significant first step in achieving this. Implementing the plans will help relieve congestion, reduce vehicle emissions and improve both our physical and mental health.

The plans will see the introduction of new walking and cycling networks rolled out over the next ten years, initially in Basildon, Braintree, Chelmsford, and Colchester, making it easier and safer for people to walk or cycle on our streets.

Key outputs of the LCWIPs include:

* a **network plan for walking and cycling** which identifies preferred routes and core zones for further development.
* a **prioritised programme of infrastructure improvements** for future investment; and
* a **report which sets out the underlying analysis** carried out and provides a narrative which supports the identified improvements and network.

The development of each of the LCWIPs consisted of the following six key stages:



This document summarises each stage of the LCWIPs to date. We are currently at Stage 6 and will finalise the plan after public and stakeholder consultation closes in spring 2021.

## Background

The Government has encouraged local authorities to develop Local Cycling and Walking Infrastructure Plans (LCWIPs) based on a methodology set out by the Department for Transport (DfT). LCWIPs are designed to create cycling and walking networks which will deliver streetscape enhancements. These enhancements will improve health and wellbeing as well as reduce congestion and improve air quality. Walking and cycling are both an important means of travel and have associated health benefits such as improved fitness, mental health and lower risk of obesity and heart diseases.

![A picture containing outdoor, building, sky, street

Description automatically generated](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/4UI0RXhpZgAATU0AKgAAAAgADAALAAIAAAAmAAAIqgEPAAIAAAAGAAAI0AEQAAIAAAAKAAAI1gESAAMAAAABAAEAAAEaAAUAAAABAAAI4AEbAAUAAAABAAAI6AEoAAMAAAABAAIAAAExAAIAAAAmAAAI8AEyAAIAAAAUAAAJFodpAAQAAAABAAAJKoglAAQAAAABAAAYpuocAAcAAAgMAAAAngAAGaIc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFdpbmRvd3MgUGhvdG8gRWRpdG9yIDEwLjAuMTAwMTEuMTYzODQAQXBwbGUAaVBob25lIFhSAAAAAEgAAAABAAAASAAAAAFXaW5kb3dzIFBob3RvIEVkaXRvciAxMC4wLjEwMDExLjE2Mzg0ADIwMjE6MDM6MDggMTc6MjI6MDAAACeCmgAFAAAAAQAAExCCnQAFAAAAAQAAExiIIgADAAAAAQACAACIJwADAAAAAQAZAACQAAAHAAAABDAyMzGQAwACAAAAFAAAEyCQBAACAAAAFAAAEzSQEAACAAAABwAAE0iQEQACAAAABwAAE1CQEgACAAAABwAAE1iRAQAHAAAABAECAwCSAQAKAAAAAQAAE2CSAgAFAAAAAQAAE2iSAwAKAAAAAQAAE3CSBAAKAAAAAQAAE3iSBwADAAAAAQAFAACSCQADAAAAAQAQAACSCgAFAAAAAQAAE4CSFAADAAAABAAAE4iSfAAHAAAExAAAE5CSkQACAAAABDc0MQCSkgACAAAABDc0MQCgAAAHAAAABDAxMDCgAQADAAAAAQABAACgAgAEAAAAAQAAAoCgAwAEAAAAAQAAAeCiFwADAAAAAQACAACjAQAHAAAAAQEAAACkAgADAAAAAQAAAACkAwADAAAAAQAAAACkBAAFAAAAAQAAGFSkBQADAAAAAQAnAACkBgADAAAAAQAAAACkMgAFAAAABAAAGFykMwACAAAABgAAGHykNAACAAAAIwAAGIKkYAADAAAAAQACAADqHAAHAAAIDAAACwTqHQAJAAAAAQAAEI4AAAAAHOoAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAJdQAAAAkAAAAFMjAyMDowOToxNSAxMToxMjo1OQAyMDIwOjA5OjE1IDExOjEyOjU5ACswMTowMAAAKzAxOjAwAAArMDE6MDAAAAABk7sAACPqAADWJwAAfkUAAXHlAAAjjQAAAAAAAAABAAAAEQAAAAQH2gXjCREFcEFwcGxlIGlPUwAAAU1NABsAAQAJAAAAAQAAAAsAAgAHAAACLgAAAVgAAwAHAAAAaAAAA4YABAAJAAAAAQAAAAEABQAJAAAAAQAAAK8ABgAJAAAAAQAAAKcABwAJAAAAAQAAAAEACAAKAAAAAwAAA+4ADAAKAAAAAgAABAYADQAJAAAAAQAAADUADgAJAAAAAQAAAAQAEAAJAAAAAQAAAAEAEQACAAAAJQAABBYAFAAJAAAAAQAAAAoAFgACAAAAHQAABDwAFwAJAAAAAQAAIAAAGQAJAAAAAQAAAAAAGgACAAAABgAABFoAHwAJAAAAAQAAAAAAIAACAAAAJQAABGAAIQAKAAAAAQAABIYAIwAJAAAAAgAABI4AJQAJAAAAAQAAAYIAJgAJAAAAAQAAAAMAJwAKAAAAAQAABJYAKAAJAAAAAQAAAAEAKwACAAAAJQAABJ4AAAAAYnBsaXN0MDBPEQIAkgC7AOcA1QAFASIBLwFDAVgBfAGpAe0BRwLCAiMDdQOZAJYAggBYAHMAlQB1ALkAJAFhAQ0B3gB3Aa4CjQKFAnUAUgBMACgAGAAhACEAIgCvAFcB7AAwAEUA8AEeAuYCaQAkABcAGgAdACkAMgAtACIAeQDLAFQAXgB8ASIBVwGAAC8AEAAnAC4AOQA6ADAAIwAcAD4APQBHAEMAOAAqABoAJwAfADUAFwAsACwAIgApACUAPQA6AEIAMwAkACAAKAAhAB0AIAASACoAIAAhACsAPQA8ADkAOQA3ACIAIgAGASoAJAAgABUAMQApACkALgA2AEAAPgA2AL8ANAAsAJECNQAcADMAFgAlACUAKgAsADMANAA1ACsA2QHmAHUArQLEACMANAAXACQAHQAvACoAPQAzAEMATQB5ApYEFgSpAsUBKQAzABoAJwAiAC4AKABGAD8AMgA4AGACnASpBLcCjALpACYAmQA3AC4AMAAvAEEAMQBGAFsAEAKjBLkE3AL6Av8CmQIrA3EALQAsACIAQQBHAEcAYQDvA68EvgSsAskC3wLyAhgDfAApACkALwBBAEkANwDcAqsEqQSnBH4ClwK6AuAC3wI5AC8AMAA3AEAAMABeAAIEygS2BK0EmQKmAq4C2AIbA9oAKAAnACkALwBQACcC/gTpBL8EsQQACAAAAAAAAAIBAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIMYnBsaXN0MDDUAQIDBAUGBwhVZmxhZ3NVdmFsdWVZdGltZXNjYWxlVWVwb2NoEAETAAAUDErJ9PQSO5rKABAACBEXHSctLzg9AAAAAAAAAQEAAAAAAAAACQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAHvSAAB9lQAABcsAAIt8AAAyCwABQpoAAAuVAAABAAAACccAAAEAQjQ5MThGMUItRDdDOS00NTJDLUFCMDItRjM1MkJEQ0Q1OTFCAABBYmEzNnB2Z0NLU1ZiNzEzbUthSlFOcFNjOTVkAABxODI1cwBENDFDRUM3MC05QjdGLTQ0MEQtODQ0Ny1ERjFDMkVENjBGNUYAAAAAAAAAAAAB/4eFuRAAAIMAA884AAAQTURERUNGMUZELTIzMTctNEQ4RC04RDJDLTU3OUQyQzI4RjU4NAAAAAAA2AAAAJEAAAARAAAABAAAABEAAAAEAAAACQAAAAUAAAAJAAAABUFwcGxlAGlQaG9uZSBYUiBiYWNrIGNhbWVyYSA0LjI1bW0gZi8xLjgAAAANAAEAAgAAAAJOAAAAAAIABQAAAAMAABlIAAMAAgAAAAJFAAAAAAQABQAAAAMAABlgAAUAAQAAAAEAAAAAAAYABQAAAAEAABl4AAwAAgAAAAJLAAAAAA0ABQAAAAEAABmAABAAAgAAAAJNAAAAABEABQAAAAEAABmIABcAAgAAAAJNAAAAABgABQAAAAEAABmQAB8ABQAAAAEAABmYAAAAAAAAADMAAAABAAAALAAAAAEAAABIAAAAZAAAAAAAAAABAAAAHAAAAAEAAAnwAAAAZAAKypAAAGjtAAAAAAAAAAEACweJAAAQAAALB4kAABAAAACEEQAAGqcAAAAGAQMAAwAAAAEABgAAARoABQAAAAEAABnwARsABQAAAAEAABn4ASgAAwAAAAEAAgAAAgEABAAAAAEAABoAAgIABAAAAAEAACgsAAAAAAAAAGAAAAABAAAAYAAAAAH/2P/bAEMACAYGBwYFCAcHBwkJCAoMFA0MCwsMGRITDxQdGh8eHRocHCAkLicgIiwjHBwoNyksMDE0NDQfJzk9ODI8LjM0Mv/bAEMBCQkJDAsMGA0NGDIhHCEyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMv/AABEIAMABAAMBIQACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APYlkJ47U5iAM8V1dTkM64mQsRVfeB0rVLQzb1Hi5OMHFPjkyCSaLBcRpc8etTwW7yOD2pN2Q1qzVC+XGFFRnisDdlDVb86dp012IWlaNc7Vrjx47Oo2rQwWzQTtwWLZ49qL2GlfU4/X9Wk02SECMSmYEtlsVQ0uQXv2q5kT7o3KuabjcaZecR5VBEu149xyee9cqxP26YZ4zgU1HlYc10V5WZHJUkUls0lzeQxnB+aiQI3bknzSMj5eBTLaUJdK2Du6DHFcSfvHc17ljb0HxnPpdyy3Hn3EOMBDLkL+dd/o/iSx8QWs72m9XiX50cYIr06c9LM8qpDW6H6A4fRLcg9AV/I1eY1rHVGU9GyM1GRVk3G8imsxPepAjJqNmpgREmoyKoDpFuGxwQKR7j5evNcvKacxSeSm760sRcegLt0qxyBgUmNE9tbmRxnp61qpiMYXoKxm+htBWHbi1MYk8CszQ57xPrCWNlJZxENcypg99oPrXmGnRvHqAJmDqVNCV2UnZFTxiQ1zZquCVjPAPcmquizww29wkssablwu84BrV7kRvYtTanZx7G+1IxWPaVQdTXN+YHlaQcgsTSk1ccU0iOZgW5NPsFA1FPSplsUtzTySDu5NNViJFfA+U1w9T0bXRTuiBfucYy2cVYttTvbDclnM8Rm+RmU9q7k/duec1d2O++Hk1xvureadpVKh1yenPpXdMBXRRd4HNWVpkTYFRM1bGJGWqMmgLjCaYaAGkU0igaNITY6CkZi3JrOw7jaeqgmgRY3KBhRTkO4jNQUi5BLj5auR8isZI2ixzN2B4rMvvEGn6d5azzYLjPAzge9TYtHG6tLY3l+09i+9ZFLOxz9705/CvNvD0gi1MzOxCCNiTn8qu1lcd76Bqd8l5JDhdojXaCepPcmsxcdRGSfpWEqjZtGCRMu4jiLH1p0FvO7ltmQB0zisnJmiiSyW4CkPbMCM85BqvhbedWA5HAyKI1HsDprcljnwMDnPoc1IXIZXUZI554qbamvPpYrXrNLcvIFOCeuKC3ykjsAwrsi00cclqesfD8RtofnBF8xjy2OSP8iuqY11U1aKOOo/eZC1RkVoZkZFMIoAZt9qcLd29BSbBK49bQcFnAHtQ1tCDzIfoKXMy0hDmjmkQPWplxSY0OHWnjNSykTxMBzmrAn5wCahotMVpRsYd8V5j4pV7eG7dZWMgXIbOCPpUOJpGRiaFfSnSi88/JkZS5HOMCsSRhbp9mthliPnas6stEjamtbjYrWOLc07cBckmpUWAqCoJB6EDGa52bou2luBMC9uxTGeRwaebmO2kLJCRGxxzzg1g5fvPIE25WElvrVgA2ASaikitpdu1l+8Oc1pbsXqtyKTSkY/Ky1C2kSxMRGxKg8YOKNQ0K32G6V+ScfSmPHMh+eHIHXFNSa2FypnReEfEMum30dojhbaRwZEYdO3Br1onNejhpuUbM87EwUZaDSDimke9dJzkZA9c0nHpSYC5xSGU9KRRGXPrTM0BcsFCOvH1poFSIcBTu1AhR1qUPgYxSY0Aap4m9TUtFJjL3UbDS7fzr2dYw3C56mvMvEuoJqNtK0RCxzLwT14NZuVrm8Y3scgJ5PIFvbj5E5Jq3BbGNV2jdK/QVyO7Z1rRE13YPayYmJ3FN2PStOI/ZdCjmi8tZDIq7mXtTpq87MqbtTuivLqzWYJaXcWyeBxWQl28zFhny2PC5xmuR3bbMoXvctahAHjihk2Dn5Tt6E/Sq00XlSBCc4PXFEJXVjpou7dyUD5c5YH2Y04SzIeJm/ECmpNHS6cWKNRngVmcqyrz0ptvrkN4pcRAqDzxWid1c55QtKyNnQfDq67exzwOIYYjmXjk/SvVEjWKNUBJCgAE16OFjaNzzMVK8rdhGNRtXUcww0lJgNNNIpDGlT6Unlt6UBYv8y/KvJpWs5UGSvBrK9irXESHJ5yKeYE/vn/AL5p8wrCNEgXhsmo9vNO4WHbCKqajqtro9qbi6fA6Kvdj6Ck3ZXGk27Hmes6y+q3TXl3wnSKLP3RWBJLJdMFjJEY+XNcEpXZ6MY2RahtnaGVLdfuKSzDtgVd0cb51kY5O3qaS3RatytlnxBIkl4CjBgIuSOmadJz4XiKlRiUfeAParj/ABWTL+CjM1CFmQBGBVCAQMc56kVlF1gl+VihX5cj+ftXJe9zFOxa87YzbJA47NnIz2+vNKzFzG5H3znmoSOrCvUmIGM0wj3oO8jkUOjo3IIwazdJiWK2k7fOR1rWL91oxkrzTPU/h/bDymmDHmPGO3Wu2K16uH0po8PE61WMK1GVrYxE2EnpS+QcdqTY7DTEPrRtx0ApXHYQ59KYQxpDLS/ux8vWpY2aRhuJx7moYItrbpjOB+dQToi8D9DUJ6lNaECjNPCqOetWSZ+saxbaTaNPMRu6Indz6V5Zq2s3GpXL3F0RvAwka9EFYVpWVjqw8Lu5RW2lmsHuW5UAbifemG3k+xrLGMRBgOO9c9nY6202bGl7IbG6JIG6NgB6nFV9L4mHupFP+US+2O1TY8sSK6qI7dVY+hpLW+k+xLbfYTPGrbstwDRzqE22S03TSIdRSSeGO4WDy23YKr2rClt2UOZgRMzZQnkY/GuWFruxlykUMZWZU+b5jkkjitw28R8oLOuFAHJPWnLVnRh4tO5KbRz9x43+jVG9nOoyYm/Dmpszt50VXjdA2UYfUVQ08f6O4YD77H9atfCyW/eR6v8ADo77BhjopH8q7UxnNerQfuI8PEL94xPJ9aeIF25NaORmkRsophQetK4xuwUhSi4DSg7mmMFHRSaVx2NRrdeSwFQmLPAGPeskxtDWBXgnNQOOatEsaDinbqok828Z21zbass0k5lWbJiBP3B6Yrl0hJFy0mcrjrXFUT5j06NuRM2kCjwrN05KiqW5V0dI+dzEH9actvkKO/zJraaKGzZpWAADDn1IqmCFjXbIVJ6sO1ZS2iaLeRHc/Z1cCNsnb8xPXNaMN15USoxVYQvYHJrlxKeyIm/dRFNzpqm3nVW3ch+prMLSPKFnXKbvvAcVFPRNkJkzaeLiSJrckRx/MwbANS7YVhDBsljxVObaSOyErvQiapl2QJvZySegU9Pc0Sk0a1ZcsSKS7llLFG+UcfWqNjPJFBIHjQjefvJWsX7pirO1j0r4bTsFuVkVRGV3Kw4A9q6DxD4vsdFtDJG8dxNnAiRxn616NOVqd2ebVi5VWkcHJ8Urlix+xKcnu3T9Kib4nXDE502IE+jH+lT7Yv2B0XhbxxDq7NBeeXbSD7pZvve3Ndmq7xuVgynuDW0ZqSuYTg4uxIqGlKUNisJtApjAGgZba5XOVXJqAyM5qErCbAkD61ExLHgVaJYwow6g03BFUI43xiobWNMDDPytXHX8qR6hqKesmBxXLV3O6hsjOeeR7YKXbaF4Xt0q09wGtIYlRiVwGPYVjzb3N3G1rFeS5jBcbNxHUk8CpXtnlhiwDtbjb61L6B3Hi1kspXV4gHZQRvGcVq3GnC405GEqxyqNpZTkMPX6Vy1pJtEzS5UUrS2R4TudlRW27uufeqck8mcKysoPLZ9PSnZXsRC7dkW7d2LiZgzFG5VjxzxmrMO6VVZkR3ZtoAXgH61E58t2jeN1cjVl+0EG3VtpOSp6YrPuNThlmkgKLHIp2sz9APpihxc2mhV5aLUzoplWRuvl84OeD71ctmhuoS4kC8kYY5/pW1goN3SK3m3EKyKkrqHO0bWI3c4qpNvVmWQHeBzmuhN2FZXFsYDeXCwhtu7ocVevdGeztpJjISFOACvvTS0Jb95IzbZHdsDJYnAAro9P8SavpcRgt7lkVDhgxzj86cZNPQJRUlqdr4c+IT6lfxWN7bKryYVJI/73vXclzXVCXMrnFUi4OxGzn1qMt71djO5N0pS3GKkQmTSRyjeyqw3DqAelMB7Fn65NIEJNAHn/AMQpXh1Gy2EowjbBFcCWeRp3Yljnkk5rkqu8rHo0ElBM0l09B4be8LHeNqgfWs6OaVmVD8qE8k1DViubmZpQaV9ot7mdThY13cjk1a0+TY25hnavc9KyqJ8o3tIbqd1FdzyGFkWMINqk5P51oxxo2iwbsFt4XI44x0qacYydmjNv92ihJHFFJJEGYRkkjsM9M1kYUkqPlyTyO1RGV5OwoOzEnlkS5gWNiUL4/Srhc5SJ2ZVB3DB70TSsbpJxYjzC3RWDvhGO0EZrJ1lPOmS5Ct84+ccdPalT0aZjUjokR2tk5PmzMfYdKl0//UOBxh2rRu6Z1UYcqVy3fJ5emW06kbt56jOMVhvM8zPJIxLMeprdbIxfxMvaGf8AiZwfQ/yNbOpC5Ol3X2iRX/efJgYwM1S2ZEviRzsTFEYgkEDg+lXt0jNdowDjyhLnoxP1/GiKHN2LeiX8MGs2N55exEkjLLn0IzXufUZHQ1vQejObErVDSKYRW5zFxlVEZ2zhRk4GaiM9qkUUrzbFl+7kVi5WLUbjLm5t4MbJFkJ54YdKgs57P+0plB3B8EupyBUuqilTN6FLYxBww2noTxUnkxDoBU8zK5UjzL4gQJceKtPtiflaLJ/OvPLgJCNQUcKsmBmoa6nTB6WNOW/gTwh9lWRTOXQ7B1wKruI102NsL5rOCT3xSnqOGj+ZegvPs2kTJtz5yFRz71Bb3EdrC0smTxgACsa1+RJFPaRktM7X/mIAq578fnXR/wBoTNb/ALpIw6AszHHpXLNcqTZktjKWeW9gWaRwXOSwqISKrGE7cg8lh1z6VaXQFuSQSm3CRCUlZXwR2HvVl4o0G9huB+7n+dK+uptCXQpXEipH8gJHoe9Z1xdlXVGAbJzhcGqigqScS3G5ZSzA4I4BqrpxzDJ/10aqWzOmDb5bl7UmQaFb792d7fdFc2h4NdC2RzP4maehsf7Sg9ziuk1cf8SmXOBk5qo7MiXxI5BG+SQe1aMMkbvK27aWg24NEXZlTjdFOF/LgUMTuzgY5Ga978PXy32hWkpYFigU89xWlHdmGIWiNEgUwgV0HKYmuaxfW8Kx/uU3llIRiSAOOa4jUdVmm+SV2YIhVRu4/wA8VyVp2SNoIom9Yrgu3suelW4rrYylZm3EYzuIxXPGVpXNGtDUXXrqERxvdNJGrZ2nkYrr/DniaXVbuSKQRrGFGwA81r7T37E20OP8f6tHbeN7dtpcwW65UdyTmvP5nedrkOdqyOWrSTtoa01pcSOP5fr3Nal2dsFuM8YH9ajdM0Ss0Ttl9NQqAdqsT7ciksJGwwePcCuMUNLRsm9+ZEF2NzGRSY1TnYOelEd5cSKittCud27AzgDvWE4RepMk0rFyKYy20kfkkPGu7IH+e1ZwXzVaVo5FZc4HPzYqbq7YJBCPs5SaZGyxwoH3h/hU092kjsyErHwMkcipteVwUrEN3ta2JRgcHnIPFZ9vDMjklweP7p/wrVRQSlzO5P5uE2iVCcdSapwLNaQSBWEhJLDBq1BWsaqstPIt3Usk+hwqw2urFiCMYH1rFVhkiqBO+pqaIcala/739DXWa0P+JRN7CnHZky+JHDrwsnuOKv2q52xhVMjJk/NzjjtRHcpuyI7mBULLEQVX5uO3tzXaeCrt4pLIGRtrEcZ/D/D86qOjM6mqPWdlNMddNziseO6jrs3nMZCShLHey/M1Yc2rJPGRGCCDyT6V5j5pO7OlWRDPeOSSgIBwwOaktrlpZC28KVx3PSm1pcOpea/ff1XkEDjmuq8BzqdSZ50cBB98LwD9aKa1VwexjeNA9z4svXDBwuAGHpjpXPiIKqMRkscc1u9WbQtZItahCiNHHEQGIOadJbSzRRo7QjYPvFj/ACHJobUXYWrSZNHaqQqfO/PQfKKtxW/kHC7EUnkDms5SuOMbO7Ce2R4WkCsXB5IHvVaUEI21B5ZBIyOQcVnLaw22SwXZeITh/KKptLY60kjyXLbJI1CnkFvTt06CseW2pNyiJFEq277gTKyuTjJXHTPap5oQ0CqERV+7kHqM5/xrS3VCS0KzPDCzBowxfkjOQTntSQxCa7KiJo4P4TnvimroS3sTSaVa7eF3MVzkiqdlpNvPGxlYDDsMfTpWik7Gns4jdZQ6fZIA25Jk8segrAdGSZeeDzWsNY3JbtKxp6M2NStT/wBNK7LWT/xKJh6rRHYqW6ODd9qnHORT7G586WZ2QD/RinHsAAf0qoIio7MdbKRa7AOgI4Fb/h64lWe0UOPLVmcHuM4/+JpLcctj3pcMgIYHjtQVre5x2PnLUI7hWP2hnIJJ3Z+9WUZWVG8sfLnmuNGxO06rGgB3AjJB7U5J8AkMNx6Yo5QJEmfOSc8etdNYald6fo7S29wAJW2sowePepKKcM7zJdSyNlsck1VBytvnnLf1rdbI0juT3hV7xACDk4/WtRAsT7VAGB2GampuENkK08TSpF5haQ8ldh+X6npUU0ogLcD7wIAqZKw07lu0m3QFjknJzHtyD9ahmlijUuVj3KuGJ4wfTFck+Zzsiije5eCJ9jhcAlV75psTPDefKf4QQucHFO90ZPchlkH9p/KC0hOQGHGcd81buyGRWEYDKuWUHgVeyQ0ZqlJWDBlZuy4zU8LTK4lf54j1I6g+lXa25K30Ny3CTJ5nmAA9KzrQ7JJkDDHmNT6HR1KniaWD7LbLJM6EMR8vfiuYe6tPMBLsygcYXFb0/hsYTdpXNPT72xg8qUxS5U7gQa2bvxNZ3Vs0Jglwwx1q+QTm2Yn+h3GUSJ1JHqam0/TVhlkxcKV2Ecr0oSsJvmEmsDBZ7o7hJWByQnXrVrR2cBXOAqkr+OKi1mU3dHs3gu6E2msjyAuCCMnk8V022tLmLWp8wX80k7SFGwFxkM2MVSGTZPlsMpyVIxXMihpInKbGxxyP50PIoASPqOprSwEkUw6FsVrRy+VCqKfkfj+tZTGi5Db3SW0qCIkv0JOMURWMreXvnjURnjHU85rTmVjVJk8tkjOspuC0ikEALwasoGM7vgjkjipb5tRpWHrcTqzx8BchecZ5FMuYW82IEr94Zx9aTd7DSsWrOUxxlgeAMkD0qjcI97cQFI2li8wtIqn+ZqWvebQnsRSR3tusiRxsI25O3rgdqsvJHFCiTzMu3ghl5yKxuuhKaKOo3bGYAhfljDK/l7SM+tRylGjVY55AwGCO30qkrEt3KU6r5sqRuUCqCrd6v2epvBHhz5u7g+uOhb3roSuyG7M1Le7htkdTtILErVS3dZpZyoXAmYdfeoZ0xldmV4tQLbWxIxl2PH0FcrlGXo1dFP4TCr8Roxq+1EUjnAGal+zz/wCxycffFUIfbtJDcc7T/Ca27UyN5hCghUJOKTYIashbh4G/MUiKYj+64iyTluucVK3C5ofbBMsRildXjTGVJGD9ank1bUfL3tf3LhRjDSsR/Or5rNIOW6ucYchidpJ74NVyQImTBJ5JrnQhYY/9HaXqACMZppiZpMcAnt7Vb0Q2rCqpz90k59K04yz26llI5wazlqCNiJQ8C7myRjqc1cPlge5fHA70GyJhFyMZz25qP5vO+bcTuPfFC2H1Eix5zkjqwx+VTXT48o7VB3Uuw+5YtmVBuYDbswQpwT+dUybU3uC5hVwNx3dB6D0OffvXPVlKMnYl7ISS4/eNFsCqzYVmb6jFQXtrJJdpB9qR1TBIJ4HqT35/rWSdmS0VZVlFwltLLHsYkrx14qteSG2jaNVTap5JbqK3hrYTRX+3QpEQML5eCRnO4HH5HmiWLdNcsLcqDtIK56YzXZCLSM2bltYOJhNKUKoeFx1471DbKBLdDYv+vb+h/rWTW50QVil4mTzLG3wgDGYKDn/ZNcvLA8SbiOPatYSSVhSpOV5LoaOnRS38iRQoNwUt8xx0Fb9ro2rXcZIjiWMDG4sCKcppMmFNyjzHOu7x3DoVyysQce1aen3Mnnum11LxsP0psy6jJ9RaBRIdx3YGQAaSz1VZbeWIbi4yeV6DpmnHUNhljcw293JJLBLLAzk70TJHStiO6s7p0gi+1BZRwZECnp9T6USRSfQzFUMuTGCWXcQM5/nWTJNbxMxDMN3t1rJw1FYbuMUbLKGAKbhkdQankR3gR442+Y4ycbvyzwKuyY7Mu2bT2zRl7UsxHG9cD8fWrE88u8fulQMclexpSSa0DlZcjx5+3dgnbgYqzGC23J6uTWVjboaSjp90VUiYPI3ILAnJ3EUlsHURCnmSKwUEtxg5zVi7Ah8pWjHX607bB3EuAm3eqIwK9TjNcPr07i9IHyjy88GmleTE/hJRqFwkVuS67UUH7uTn/Gtm9uJZrcSQxM0zDDFBkkHrSlSimmQ3dMoOZ91vnhlbb8/XpVmeOe4hIUqxABxtHarSVw+yOj025eSNWMJ+0IGG6JeMHvx7VeYyRGZDg4AAwvfgV0WsZXNGPdJE3y88Gsy3KRz3W4f8tj39hXM1qdKZD4gUm0gwCCsuRk+1YF4VEDBsMSOMH7tC3RV7QdjU8OFreOS5SDzZcbFUnHB6129uWS3xHKqylMiLrj8KctZWHH3aSONt7a1+2Ttdu3mM5C7VyB7mobaVPt4QPuyW59cCtNDlsyI6fNPp6LEjSFWDZyOlZ1jeGTUZg642oVIxzgURVkNsltriYwXIjfNu4yyYGRirlpfu81kohctHyMLuOMegqrWEx1pZ3C3sbTTkIYEkGWwybs5/kf0qvdRG9njnnjj8mFyJGRcEjI7VPK3ZmuiTRTvbs6lra20cXl24AjC45Cjv9eK2ylpJy0W0DB3K2G/OrglYzk3cj8QyAhYreWQTBd4+bgg//qrR0/SY50WW7lZYo7Yvjrl+wrOpaOxcXrZlKwee71/7OzJGIT83zEDB7mtFGO+JCCGLHjPvWaTsb1lBP3TQkmEN1HbSKwd8H5ugB9arXWoWVrDJJI21EIBbZ3PTFTtoyeXTmQ+3uYJ4I5YwpVxuBx2qe6aOeUErwB61ZmVpwgXgsR3yTXIazgXDkL0WrgtSZPQhtbj95dFIg6xxAEkfdPrXQaVP50PmE4xx15oauCIf7IuNQ1pJbe4AUHcRI4Cgd6vWi+RdICxDD5TzTS6jZuCVx0kcf8CNOjBkG3LOx6DJNMRlWJ1LfdG9tHhiV8K2MZp+kW32rULqGFN8jTZA3Y7Amhw6BzFPxTbyea0ERDiBPMkwhJ/P0rH0TSxqSzXd0ksVpCud398k4AFZv3UaqL5ku5qSKEmRgcKp28ccVYm8ULa3UipExljBjEm7NTFczO/H8sKascrqOqXFmWVZB5ko3PnkjNN0ae3aSElGEqscEv1zXVTpKVzx3NpK52WgmC7tSbuKRWDkBd/GBTNY8O2EYN9ajyHY7ZDnjB71XKlC47tlK38NyRxbIskN1JI5zUln4W1CG6SbzlCp0XGeKzs2TdHU/EfTIdDv9NiX5IvJ2CVj98jsSawNH07+0zO8W14rdVeUDnILAY/XP4U4VEqRq4tzOp17wFp+na5b39tayi08lVkKgt824ZP5E15fpOpT3muRWiQxsHbaFPesqctGOS2PQfAnhSz8RXd7c6hEWEQCLzx9K9BvvBWl3lotuYmiVWDZj4J4I/rWM272L0PGru0TQfEV5OqGdJrswI8zYjULgZYj6+o6Vf1O/jthAIrnSZGJwBaMxYcZ5z9MVpF7EtaGZYy3DyveXG6RE7ueCfSn3emzXenXULSRtJNtZAD1206qvK6NKWkbF3TtGvf7Mt47eKS48tcOUXO0+lWJtL1BFJaynA9dhpKxm73My6lljGGikBzyNprmtSE0twxFuzKe54q46EPUfpkcwN2HQJHKFJA9f8mri5jZ9rFQSDilZ3BM1dPvIonMJtFluJcFQxxjrS60blL63uJUjjLKFCxnIGKSb2NZJWuVPtl1nJmcD2zV/R7+aK8LsWbC4UNngkgZq07amas9Dpb24P2CWTJOUIb3rk9LuZbK8uJg23zOn6f4VpUnrcUI6pFmz8SyTXIQgNIeqOOvXjHpUeuarcrcQSR2SFGXBiA2henQfnXNPVnVGdtTNOpR3NxPb7PLYsSmTxntV3xPrdnLptq1hoS28iYaeZ+cv0wD9c0KDUrCrYhVYnC34ldluJpEZ5Rnap6fWrOjW8ssyyJGzeW4PA4611U5cpxyVzuvE32VPB4urAz2l8rqs8JOQQfQjjr/AFrzqG9ufNXNxIeehY4NYpy6ltLofQ3hqw07UdBs7l5FWSSMFlJAwa3V0Gw/hlj/AO+hS55ByI4z45wyXMeiWocBpZioJ9TxWV8GvDssra600jCEFbbcvcg5NZfZNFue23IVbGVTgoIzke2K+evhrpdrf/EMyxAtHb+ZKykcA54FOLsmJ7nsGi6de6VLMpij8uRgQUfGOT2x710Pm44fAPY1myjyX4gaEun2lkC6uss2HwPvEsST+tYgtdEHSeaOQAqquilQfWnzNWY0rmVPEsEH2YSLOrEs6PkL7YxTofPt1VpLy3jcDCqik4/E1bndmig0jqfhpr1ydQvbWaRIbZQPmdl+Y+or0hdTsJp1gW9SSR+AgfOaymrMlakFz4e0u6l82eyjdz3JNUp/BeiT/wDLmqH/AGDimptC5EzlPE3hCy01LaS3Eoikk2ykDdtGOK8v8U2phSHa8yzAlHiMZUexz0Oa2hO5lKFmXfD+nrp0LNfRMZpB91v4RWqzW7oilSArbhik6iKSdicvYSMXbzVOOioP8alhmsICJI3nWQc5KDg/nS9qLkG3GpvcB042t371RmjDJ8h5Egfn09KqVZMFBoxYTeLb3ZWU+arfIDyCPrVy1b/Q457sNMW4ZX7fSobRavbUx9ZhNtd/u1ZYZBujOa0dfnVPD8FuHM7SbXLYIC8V0bpMwXutxMbS44priTfGAAB8p5xXTRpBDEvkHAPasZt3NIpWNSwt7K8066W8b5c4LEnjiuQEOi+YsCpL5ihg0m7Kk54NUthdT2Hw/JbzaRbm1OIguBu4raUNjjn3BrVbGT3MD4xyNLqfhqEoTGbvHTkkMvStH4NeYPBt1dNFn7RfuQB2AwP8a5vsm/U9AvMvaSoCF3IVB9MivF/hsbPwjr2trq8ojmYqsUmMgjJJxj8KI7NC6nqkWtR34b7DG0uADuPAqTbeSj94yRj0UZNZu5aSOR8eaFe39hay2weVbaYSyhmAwo6kCvMZpF805IGG5o8hoqTSJNI7547fQVSv7hZvKO48DpmqS1NpJ8vN0LNhMPMGD2rr/Bzb/E1mB/eP8jSkjFHsH/AcmgkjqAKhljGIIO7BHpiuF+JS2MvhR2cRrKJ4sZTDfexTje4pbHEa8kcGpTRRBVVeAAMdqzd+RwaYg3fKR6mk8w5BPNAh+7t6/pUiHJ47jmkBRkdLeaTcQNynvVdp1ewI3A7eSM1aQ1sZusXSytEqnOFBPtXVJoB1Dw/awi5ZPkDH3zzXUlaCRzy1k2VYPCE9o7stxuLd8Vdj0C5yP33/AI7UONxp2LZ0F49PuIfPYmYYNYA8HXAfCy8emKdraCueh+HrF7DTIbYsTtHUGujjXaoLDNaIhieP7Nr650m7tVWaexn81YwRjqD3I54FZ/hW/wBb0uKTTLXTSYWlaQbj90scnnpXImrG9nc7OPTr28iDahc7WxzFGeBSR+HdIR9/9nWzP/feME/yqFdF6GjFBFCnlwxrGo/hUAChkPUCmIYyswIxkGuZ13wbpurQyuLSJLojCyL8v5460uozzy++F2sxrKYZvtDsSV5Crz2IrA/4Vd4sVwxtosA4/wBYOaq6vc0VVqHKPj8D+IrEPJLasFTqRzXR+D/DGpvqAvY7wQSQHo6E5zx0q3a1zG7uerQrKkaiZhI+OWUbQfwyakP+7WBqNJPTFc5rvg/TfEMm6/kuSM5CJKVUEd8ChOzBq5yXiDwJqkt49xZTxzI+PlYYYYAH49K5V/DWswyFWt2yOvynFaRSZnK6ITpGo5wVxj2qWLQtRlOFIq+REcxbj8Lam77ScN6Vbfwbqqr8rZTHLhTgUuWIaspT+BL35ZLiQEHphwc/lUEnguVLaURBmlxkD1rRWsO7SsclfaU1lYQ3cz72lnaMrjGAAP1r2TStGgvbKN7dsIUDKFIf+Rq5T0uZqOtjUbQmWBT5Sk/3sYNRnT7dAAzSBu5KDH86lSuU0RSaftPB3J6hMUiabk5Ug/hVXJsaENo8S4K8+xp4V2POT7VSZDRv2egBTvuzubrsB4/GtdIQkYVEVR/siuFI6myUg8ZHaom+U/h0qhByB1pjZ/vUgGnBPA5HfFNJOOTzQMMe9NI6jFIYw9MMOvtTfLVfuqo+goAT5iOMflSbWx1IpALj1o2jPNDKDYvpRsB7A/UUgM690C2vuT+7buVrObweqvmK5I47rk1pGpbQzlC7LFv4bMQVpLhi6nsO1W5tEt5yA+SO4I60Oeo1GyMu90qKzcG3hOB/eOR+o/rWXcXMyHCRpGw77a1j7xEtDAv9Ai1h8y24Z2bcdiEZPrxWtpHhq40JGayikjLrhicnIp6LRi1eqL7Ram/zMJGx7mmbp0cCZXA9M/41St0Jd+psWl9ZlAssYB90qaS7s4fmigQmo5ZXL5lYrG+tJSd8JyeuMmpon0tuplT8f8a0tJbEXT3OrTzAg3Fc45+tDF8jHSuU1EcMFyWPTtTc56gfjTAY7soPGfQUm4EYIpANzwdo5HrSMCw5FAxoJFNySf60gFzzg0meaBgB3AAoH3uRxSAUj2pvtjFBQuKcKQAcnsaMN6igBdp9RShPamAvl5GCMj3rPu9EtbnJ2BXPQinGTQnFMzB4fnhceXJC4B/iBz+hq+mnTrgpcSK3cAcflVuaZKiW8OibZfm9SFqhdaXDdAlNysfyojKzuDjdGZLodxG22N4mPoSc1XfR7pDkoT9BW8aiMXBkEsMtsu54nA9cYqnNrCou1FMje/T86tyVibM//9n/4TKBaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/Pg0KPHg6eG1wbWV0YSB4bWxuczp4PSJhZG9iZTpuczptZXRhLyIgeDp4bXB0az0iWE1QIENvcmUgNS40LjAiPg0KCTxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+DQoJCTxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyIgeG1sbnM6cGhvdG9zaG9wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3Bob3Rvc2hvcC8xLjAvIiB4bWxuczpleGlmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL2V4aWYvMS4wLyIgeG1wOkNyZWF0ZURhdGU9IjIwMjAtMDktMTVUMTE6MTI6NTkuNzQxIiB4bXA6TW9kaWZ5RGF0ZT0iMjAyMC0wOS0xNVQxMToxMjo1OSIgeG1wOkNyZWF0b3JUb29sPSJXaW5kb3dzIFBob3RvIEVkaXRvciAxMC4wLjEwMDExLjE2Mzg0IiBwaG90b3Nob3A6RGF0ZUNyZWF0ZWQ9IjIwMjAtMDktMTVUMTE6MTI6NTkuNzQxIiBleGlmOkNvbXBvc2l0ZUltYWdlPSIyIi8+DQoJPC9yZGY6UkRGPg0KPC94OnhtcG1ldGE+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8P3hwYWNrZXQgZW5kPSd3Jz8+/+0AeFBob3Rvc2hvcCAzLjAAOEJJTQQEAAAAAAA/HAFaAAMbJUccAgAAAgACHAI/AAYxMTEyNTkcAj4ACDIwMjAwOTE1HAI3AAgyMDIwMDkxNRwCPAAGMTExMjU5ADhCSU0EJQAAAAAAECbAszsCccflrXxK9dCYTID/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDgsLEBYQERMUFRUVDA8XGBYUGBIUFRT/2wBDAQMEBAUEBQkFBQkUDQsNFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBT/wAARCAHHAl8DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD9C1kAYEZwKtfbPOwvQVieYzdOtTQic8EcV7rj3PnlI0XiUk5OaYIwPYVGm71zT9jSKc8YqUMcVQqVzmsa+hjjy2ePSrcpMfJbisbUNUCtghWAreCZnK3UpXEKzE45x0qibc7vSnyasWLbUCZ9Kri8ZjzzXYrnJJoshdvBOalt5VifIOKoSS+hzUe73qrX3FzWOljvkIAPJptxcKq56VznmFejVL9qO0BmzU8hXOai3w3YJ4qeNhLjB4rFhkWVwO9a0f7mPtUuNioyuTyMIxgHJpv2geSVzkmqLXB35FQTTkN1waXKPmJ3kLOfSotzb/lpLdWmYHNXY7XfIMDJqr8pNri2QaRhkZrr9ItisakjBrP0rSWDAlfeurgt1RRkYNefWqX0R6FGn1Y4v5cfPFZ91KZCRnirN0DIdoOBUAhC/e5rlidUivGhXvSyMFFPbviqshLH1q76mQM25gacsZ79OwFRqxU8ivHv2mviPrfgXwjENIAs4r1jFNqpbAthjoPRj2NUCV3Y9hkLKPuH8RUU11Dp9nNd3ci29rChkklkICoo5JJ9K/OLQf2lPEeh3Ii0vx3qEYjbAS+jaaJsHrls8fjXp7fGrxL8VfDMdjruqWU+nQv5k7WaeWJsdBJ/sj07mo9ouhv7Brc674kfFK5+Ik0jPt0/wzaO0kEROTOATtmkHuACqe4NeeyzX12n2xLqPTbNm2wQz7CZep3MT3P5VbtbFtdmSafMWmRfNHG3G8/3m/zxXm/7S19HP4FsjCCiC/RUkIxvwD09hmtIx5ndlc3LojqtSa/jjYPbW9yv9+E7TXknjjVLX/hINOt3int7skHKgEBS3y5A65YV5ZpviLW7e6iitNWvIQD91ZSRj3FXodSvde8SWlxdXDXUkc0cZkIwSobP6VLpqzKjO7PatJ8N6nqjtJFpzHa3lu7SqBuAzgdTWwvgTWtx2Jao8g24Lkn61p26y23w48TG2d1mLsUaIkNnA6Y5zVH4frfyeOrGS4inMS6SqmSVjjfg5/GohhoySbZUq7i2kN/4ROCxtZP7R1u3thC22XaFG1jk4yT7H8q5rxh4Xt9K1COEl5Z9pcTSNkD5CwAA4x/jTfEehahdHxTt+ywC41ONkaaZVBAZ8k+n3q3viJk6xOxOES3UFh15iI4qqtCNOF0KlWc5WZ83arqzDU2EQARj84zjyyD93Pc9ea6kXBtbqJhG2GwuW5HPXkfSuOa3Sa7mYABjMxZmPWupi33mmoIk+aIg70b+nrXRS0jZkyd2Z2pySQTyIjRsyllG3jjP+fyqsmoS22CCVJx3/rWjq1wUuHYkNvIY+YvtzWJKnzFvlO4nChulVIk028YzyMfNZ3JZcvJyQOlVPEl9b32nhLiNfPB/dNGAN69gx7//AFqx7kHAdgQuOv41Xk866iTJJG7Gd3QfSsH2KPRfh/CjXcV2zNJLGiLHbjoSRkk13viS6tGaeDawvYSuGI4ycE4/A1z/AMJdFTyUvJFw6sSBn2wD+h/OtDxB/pWtXbQOpj3gE98hQP6V42LktkevgYNu7Mv/AFY3Eq3J+XJ4p0nlhSA5G4clece1Jd2oRcqwKgchutVJJECk7cH2NeWe6WfD9v5PiDTscp53zMD6gj8Oa9OTxD4+8O6k0/hjxVdadCAMWO/MYIxn5WBXnjtnmvLLPVH0uTzo4Qc8HByOOR/KrPjDzLrUI7n7X9huru3h8uTzWXBwTjP1459vSvUwsm5Kx4uOgran0Z8Pf2mvinqXiGy0G98MWev3F1IEjn3C3wvdywyMAc9BX1ptbaN67WxzjpmvyfXxJ4x8OmN9O1GW9K4K/MrjP8RyMEYNer+Gf2uPiH4Ejt0vwuqW3ylo5vmPJ9TX09DE8itUPlK+F5nemrH6DNGW5qNkxXzB8Pf2/PC3ibUV03XtIvdCuu9xt3wcHnnt9O9fUEOLqGKWM74pUDo3qpAINepCpGaumeVOnKGkkfPnhiX7L+09rkecGVpk/wDIaNXvOK+cLW8jh/awuCLqEwtfkF+Ry0AUp9cgV9KSJtzXPhZXUl5nXi42cfQqtUbHipJMLUDScdK7tzz9txjVE7YpzSVExyadhcwxnNQSMWqwy7qjZRV2BMrFabsqZ6iOaCgVV71IJEXpUOM0Yx1rIksfavQVBJcM2fmwKYz8cVAzbqQ7iOc9zmmH1pW4pjNTARmzUbNtpGaoWb3qkgHNIKhkl9KGNQs1VYAZqhkbNOY1G1WhXI2z2qNhmpSKZtplHusVwd3Wr8dw3AY4Fcut/JGMLyak8yeb5pJAB2UGvnnTPQUkdPJqiwDYg3nqW/pVSTVnbnO2sVZDGOX47ipmlXyWdRn60vZormLGp3jRwriTcSMnniubuJWkYkmpLy7aVvu7R7VSklIFdMI2OWUmxHl200TAj71VpbgMuKYsg7Vvymdy55uD1zR5px1qr5opd3cUrBclaRvWnRlm96q+b82M81ftUMmDijYEWbSEq4atCSb5QB1qDYUT0FRGZmyvWsXqzTYkafaeKhZGkfrzT44y3WrMELSSKFXND0HZsn023OVA5Ndfpemqq7j1+lQ6PpKx7WZcsRmthmWPoa86rUb0R306dlqW4dsXTGae8vynFUUkydx4p/nY5rkO26SHySFMZpnmZprt5lLgIM9TQSI2O9V5J0XotE0z8kjg1VZizdKtEserNJJwOKxviB4d0nxB4J1mz12CGbTWtZGkWYgKuFJDZPQ5xzXQ2sB25r59/aL+LSalp+o+DNAEd2SDHqV4VV1QjkRRZON+RkseFA9aUnoXCOqZ8eX0ek2dxJaQwxJbxkgKQDnnr0zU/hXTbObxBZQ2szQR3Ey+YkR4cDnBH4VR1P4fz3zG5t75Z0cZI8oHd77kc/ypngvwvf6T430RmwYluQCRIehVh0Iz3rmjGXMtD03yct1I91kuF1eaSKPKWELbTsHMrZxtHtXm37U9r9l8C6KGIUtdk+WvRMZG0V6PayFNZ0/nEbQzMygZyw2kY98k/nXmv7WkxTwnozOCpa/kO3qVGDx/n/69e26VoOR4ftm6qgfN+lqttZ3l6+4bfkU4rY8P24hvbP5CZDPGxYcdTWU3mLpthYsu2a4lMjr/ALIGR9OorUtVC6lZN/duolB34/jAPFc1tDqW6R9H2kzN8NdfMJbf5mF28NnI/wAay/h/p+pL8R7O8mgn+xf2YFEkh+XdgcdevNXdMmZfhhr7xGQSCc7Smd3VOmOazfh5a6i3xKs7qeG6FouhpulmVggkIj45/i610UF7qMqr95nPeJtCjmj1x5Ly2gEurRSbp58D5T09vpW/8TpGie/lXACwoNwPH3RVHxF8Ode1SHW0t9POZtWW5jaR1QMgDZbk9Bx+dV/jHq0Vq2tW0Z8yfy0AVRuz8gz0+lRi43gkLDP3zw63+aAPiFSdz9c55rT0yVrhvLUrhk55KGsy0hP9nyGNULIioqDk5xk9O+at2eoNI727xqXZcBm+UhgM4qI7HQ9y5rCjyw2ZRztJb5ga55tm5iArd/m4IrYvCxDoEkRgoPykHv8AX2NZssm2Fl3LLuYhlkGGHFNiM6eM5MjhhCeMLyAaqpGZL6IbiCB8qlSBWu9vFcI+YmVenysOtZi74dUhRmbaSUG5SOMf/WrGSHc9l8J6y2h+GYrhYRKoIwh4yCfWo5LgXsksoHlmRi2B79jUMJij+HVrh1DOI8LuGSd2DxVCxneQFX4XOAw614OKVz6PAWSLL28iKfnJ9B6U11eeP5wH+oqdpBGuCQWPQjtVAzsrMpP3uqivO3PWexFMPJicqg452dcn2rqdZsU8QeCLPVURkeGMFA4wcrwfeuU8ww4cfKvow6112j65PeeHpdHubRI4oYWkWaM/pj15rtw8uWSPNxlPmjc8rW4ePDKOcHDBz3OTWxZ6tfy2zZlE6fLuilUHA9RXPyL+5ddsbYlKjBwepFaek3DWscmGdJFTIVxuHB5xX061Wp8y3Zk82n2OpJK8tpF5w5EluMOCD2/+vX3f8O/2pvC2gfDDS/8AhKbuTT7/AE+FLeZPJZyVXhG4HORivhXT1H9o3SpscvG/EZwen8+tZMnizUte0uDR54kiD3LwtK7AuVTBU+nIOatTVJNmE6LrNHvOufGDQpPilceJtMn+227aj9sjjYFGZRj178V9e/CX4tW3xg8Nzaxa2klhsnaIwSOGPscivzUtfBsjtH5V8SzDg4yO/Ar7H/YxvDbrrmiDcYreztZsnuW3Ak+/FZ4Ku/a8vcnGYf8Ad83Y+lWGahf6Vc8uo2XFfRp20Pn2iiyn0pjKausu7pxULKq555p3JsVqjepWYc1Cx5zTuTYj201lFK0lQtJSKWgpYCmM1MZ6jZqOUBzMKjZsdKazUxmNVYLgzZqJmpGY1GxoDmBmqFmp1Mpi5iNs01qkZabtpCIippu2pStNIqhkZFRkVMRTGXmi5oehx3St0BqdbgdMnNUInRV+ZgBStdW68BWkPucCvL5Ta5fleTyvM6j1qs+oOV5PTpioZNUJTy1RVT0BzVZ5N3OMU1ETkPkvGLcnNQSTFuM01jmm1qkZOTI2yaTJqUfSnbR6VRHmMXJWnrGzcCnKuav2FvubpzUPQ1WpDbWJkbOMGtSFPJHAqysIjXPHvULXKLwKwbbNbIkGWBLdPSoG2BjtFOWYfePNOt2V5PmHFTYY+1iaRgNuAa6XSdNGeeBWRDMkbDA57Vs2N4du49K5ql2dMLdTcaSO1jCr371GkgdhVHzGmy3Wp4SOhri5TrUi0zbuB0p6ru71AFLHA6VYXEa8mpaNFqyZYQq7iaiklVaqzXTu20dKaqux55pcug79ET+V5x68VLHbovJpu7y1BJqtPcFmwelCTYXS1Z458evjIdPWXwj4flzqE6bL27jP/Hsh6qpH8ZH5V85/Z21p3sLUbbPOJph/y0yeUHqCc5Pc17Z8Xvg7ptjDda1p97/ZyTOPOtiC3msTyFPbPevKrVI52itbTMNlGwDyKOZDn7q+3rTjTd9ToU48uh4l4g+J3hfTNavtPuNJvLdrSVommiVGHHUggg/pUnhXx5o2reLNGj03UJZpJLpF8mVSMDv19q8j+IAM3jTWwo5mvnHPu2K1fhXZrZ/FDw/Eh3bZdzf98muhJXtYzle1z6vbUbfR7qG7vJVgtYoJS8jfQYH144rxv9oTXLjxh4f0K4msJLC1l1JjbRzLh3h2/fYHpk5/Cuz+IlnJqC6VGBvRZ0Jj3HaxLY5HT865P9pDxJpurapZaNbXHnzWabZpLWRdsD4xsJI5YD06V0VanKmmzkp07zuldnjFnJHea1c374WG3G0emBkn/DNVo9SsrWO2u7tTjzfNHkAFhg571YhjhsbKa0SItFIoUtK+W688iqggtWRcWsb4OB8rNXnPEU0tz0Y0Z32O/wBJ+Pt9oVnLbaXpspR3Mm6cKTkgdCB7DtUN78d/GWoxlY1aLPYcfj0Fcr5j7CVikwP7sarn8etTI77iZl+TbxvlA/CsvrnKrJm31VPVokvPH3jjUPl+3+Sp4P3m/rWBfXPiaWQTtel7oDAb5V7e456V0MskVuqvJJBGuMgNITn3xVG51RUcRpJmThtqRY4P+NZSxTlobLDpFHTVu44fKlmhjlmfcVTIJ6ZH6VOtvJIzbZ4rpXILtIdxU55+uelZ15cmSZgTKrRkj5sDB7Vv6aumGzt4pp2idsIfOj3KSfSoeLlHoOOFhLqUJxJBG6qhVlXasiOyj+XuayJbySNi0h2uSPlbnPHXjtXe2+jQGZlhuIJVUYEayGI5+hNLdeHVkheSSBldRxlVcfnVxx9P7RMsFP7LOFt7pZoxE9rxI3DK+Bx+NV9QXbLC37xVWVcMcYx6cfzrfksIopDvhQDGApOP0NVbjSbdljTdPEHb5SCpCkc/3sHNdKxFKXU5pYerHoehaJfW1hodrcSQmaGKPyvL424zjjPoKzoLhLp3ljGxWdiIzj5Rnjj6VQ/tKOPQfsABMoIxuQqBznrzTNPd1JKKqM3BCtn8a8jER5ndM9vBy5FaRvSZ+XIyOx21n3EjJIpIYrnho+tSCQhcAt6/NUa3JLYYgn8DmvPs1uj1+aL2HyXkEzBWfHqrDvWz4P8ANmuLkSpjzLVl2gHH3geOOtcxeqFnjwyIpOTuHX8a7Twf4ikitpLFkURxozq4Y5PseMVvTXvI5MRJ8jsjyO8UC6nUs2SxGGTgfMfSrGmtLDdRqu1g25N0b88896S8MYuJGjEib5XJI+ZQSSemapq+2aOUsrMrD5SCv8q+pjsfIvc27iV4bi1uGQSSBcSRtGecHHb8s/SqV1pMGn64roFQyqGVlGQCCePY7W/8dFaFwkkaZQybsllZJNy8/Wk1G8NxYwzSttl+UssiHdkcHmqmlKI4tpnc6S07alHbWeEmZGWIDpu2nH64r6B/ZHkkb4ga7JHazG0uNNH75Y28tGVkKqzYwG5OB14NfOHwuvIp/GWiqHZ/9JRMEd6/Qn4SW0Fn4Ht1t4I7ZHnlZhEgXcd3U46mowdG9Xm7EYytajy9zrWqu7kdqsMagavoz5shZjioWzippGqu7YqhMibvUEnAxUrk/SoXBNWQQSH0qJqmZcUwrQIrstNYVPtpjLQBA1RtUzLTCKAIGFMYZqZsVGRQBDSEVKVppUUwIiKZUpFMOBwaQDCtIRUvlPwQrEHpxWivhy5MPmMdrdduMmk5Jbm0U2YxX1FMrS/sW7bOIWK/kTU8fhm5/wCWh2D25qfaLuPlfYt+Zu6mhWOaYfY0m7FYGd7lhWp+/iqnmYpfMJ60guWN4pM1Dup9MRIDTxg9qYq5xU8cR7mkVa4sK5NXkm8tMAc1BGg5p/IrN6lkrTlvamM2R70g5NOFTYoWJscdauwgjFVlZV7ZqZZM/SoZSLuO+cVbt5ztCK3FZatuq5a7Vbk1lJG0ZG9DLtUAnNXbcbmFZcMilRnmrsNymBjjFckonVFmuihRzzUczluMYrPbUdvAqL7UZm/irDkdzbnRobgeh5rOudaNp4g07TRGGW6gnmaQtyuwpxjvndUyZ5wDXk3xh8cSeCdRsrm3G/UZLWeG1XBIDMV+Y+wAquXqwTb0RpfF74zL4RhXTdEMd54gmIB4DJaLnG5xnljjCr3PXgGvKtJ/ar8QKjfbdO0m/KkqRb5Rjg4ySsjDP4V5qY59Uvntrdme4uHaW+u8fPubrk/3j39BxXlnxE+JFp4O8TXek/8ACPpdW1rsXz45QGyVznp/WojdvQ6uWNknufTviv472/xO8PzaK2jTaddblnLGTcm0ZBHQEH5q5vwyyhrxNqgW0qQQjvgrG3Hvyea8X+EfjzSvFWvXMNjFPbzi1ZmhkOQBuFes23iCy8M2up3N24DSXKRRIpG+Ryq4UevT9K9Cila8jjrJ2cYnyF4h8u68eaopkX5byeQ/8BYjr+NbvwdiWbx5ZajLtSCOZnaRuFVArDJPYcD86ydQ0afV/EWuW9om65utQlQSN92NN5LsT2H+Fd3YWNp4Z0RLKCPzvNx9/AMpH8Tei+i151asqcrnoU6Uqnu9Cf4j/Ea+1h4X0qRrKyj2mJto82U8ln5+6MdK85udQji00GZA8chwi45TeCd7nr9M9zS+KPECxtNb2p3SvmOS4HXII+VR6Vm2entcTIrgRuqqcISAwHQEV5lSpKo+aZ6NOnGmrRLC6o6kJgtAYzh1QcnoKzEN79hB8xxM2R8rBcEHrXSroz/YxODiMfKHbv8AQelSRaR5LlGd8bV2iNQOvuaw5kjbluc5NY3VzBFGLjcSAzsxYkEDkccc0s2kSvJEpf8AdKxbBXGeK6tdNjRRuSRj6ux5qRdLjHIt1x9M0ud7F8qOaXR/3iytMzBQUWNiAFH1qddGXy5cIks0rAi4d3dkUD7g/hx39eOtdPBYs8ixxW6hmOPlUdfxrtJPhXrVvp0dxtj3vnfakgOnXGOzZGOnrXLVxNOjpUla4S5ep5FY+F/MhkIhMj7sHOfl966W68GW9xHEJZ/J8vBUglCD6jI610djp8unx3NpOuy5im8uROpVvSu1t9OTylCygNtXIb6U+aU9Y7GkXCO55HN4Pmt9WttRsb6SUou1maFXJBHOeT+eKqWeh6pbahJMkoe2mj2hGZlMZ9QPWvXbjRYZ5WhaOGTnDttGQDWNqWgLFJMkBZNq5VdxIFQ1O12jVOHQ81s/7UJvbe8gaaRWBt5iqsm3uD6msS8vI7yFY/sqpdBt0kO1lHHfOMflXqJ0W46xSKTjoy4P5isu80Oe682CSJSgRjnfnaAO2RSjJdUHL2Z57a6tYm0edopoSjbWWJyxX3IParTz2XkwzNeJGsyh4/OjxkZxyR71sQ6Rv09Q1sXRk2t8qndjg5x9KoXnh2zmt0i8s24ByoYkEEfWt1JGXKxxt7lpRGsyuVIIWK7YYPX7rZFaaTTBcS27MSeWeJW6+4rAutHabUoL8Ss8sf3nwshfjGTz1qGxS80/VLhllkt7WWP5FIYYPtmnzPow1Nqe3gvVb98FK8BVJU/hmrGh/atEado3mu45EKlZMPtA9wc1hWeoavDpVwZVSeSNiY1YBt6+lMvPEkUNvZeZp6hrjAdvmhKMTyPpwOapVJRehm1zbiz6XdK0riBTvfd8oKHnr1qoLee3YhopgQeGxuFXI9dhfUpLKGS4hmhUyhtwkQgdxmprW+k1dBLFcRzxKxVmB8tg2On1rvjjZR+KJxywqk/dY2a6hlj80eSXZASudh4qVN82kyjDMyuVUghvlPY1eutLkjhRpLWR/lx/q1kGD67eaz1igj3rsWPdwfvIT+ddUcbRlo9DGWFqR6Gz8Ibj/ivvD0UmQ32xFbjByMj/AAr9IPhXcGTwTbZGNs0yflIw/pX5l2NnfaTqVjqVhOIZ0kZ4jJyd2QVOR6fSvtf4LftBeEtJ+Hukaf4h1lrPWF3m68yCQp5jOSWDBcbcnrXp4OtS537x5eMpVeVe6fQsj1CzVHDdRXlvHcQSLLBKiyRupyGUjIP4g01mr3UtD59g7VE3NOZqjYmqJGMKjZakZqiZqCRjLUbCnls1GzUAMao2pzGmbSwyAcetAxjVGy1N5TEZxgU+OzaZsDilcdimw9qZtz0rQ+yAZXv606Py4+AgJFLmHymYImZwgHJ6Vel0URx/PIQ/f0FWdqySKy4RqtSSI0eGG4461EpPoaxiupFbaTbCEHYD6k96f9ntVZMxIcHgYpr6gscQhXiqO8q24MdwOaz1ZehtzyJGmWVcZ4GOlOXVFZNuCP8AarCkvjI2GyOKrSXDtwp4pcl9yufsbkmsQqxXBZqqvrjx5wg9s1jb3Zsg80/2JyaORIOdlgqRTWqYlaYV9KDmItuaKfyO1FAhFBp6g/hS7fapVAPWgB0IJ9qtr2qr93pU0cnY1DLTLaYxS7hUAk9aQt71Nh3RP9KkWM4GaqLMVNSrcMe9DQ7otiOlxjiolkY44qcA8Eis2WSQt2q7Cyr2rMaQq2BxU0cxA55NQ1ctSsbUUiryTxSS3y9F4rJWZ24FWUViozWfIaqZoW9wG61bF4sfCrWbCu3Bpk91tyFGSKjluXzGw2oFUPY1w3iqxtvEGvQ2d7CssL2cjt6jDdQexroLdZZ3GQfxrIvo/wDis7dScf8AEskP/kVf8aFCK0Y+Z3uj5wuWtmvLjTtIjeCBZGWSRvmfrkID3PvXy38bGki8baxGuVIkWNRknGAOK+o9PZj4p00hSxeSYFQcAnAxn2r5V+Md+U8fauZG3Rx3Jc4UYGAp/rWUqairnZGo5SSNz9nqBYfHWqBP+WdgobB/iL8/jXs+kQxTfEi6u9Q2y29raySxNMwEcOON3PGffrXiX7P9wul3OsardBj5tuiqFGS7+ZnYPfFb/ibxRNNrk6StDvbBWFSdoGc/O2eQpJP5VhPEQpR5d2dUaEqjfYktbew0KKaZE3PNJJMDJwXyxO5jjp6AcV5z4n8Vtf3ElvZ5cy8M448xSM8egFWPEXjCSVntoXF282D5hXGfvY2kfdwVHB5NVND0p4DGzorTTYAxxye30HfFeLKTb5pbnqxjyrlRV0rQP3izXBLyscdMk8dAPX37Vu/2QE1mxjf5RNG29B/dXsT1P1rchsUscnKvPjlscAeg9BWM2t2kupvdF2LWOUKuuA24gZ9+nT35pavVj8onT3Udl9jSKaSOGPgjccE1nx3Fi8k0kTiZcj+E5HbFctrsF74iWO7ZmtoSQI1IyxHPJ9OnSt7wh4G/tTR4XSKO/wBSmu/ICzyFEOSec4Pas7x6bm/s5rWWxZuNasbSMFiPQZ2r+m4mom8QWzfKGj24+9vz/IV3Nl8FdQWT5n0y1/2VjeU/qR/KtS4+H9v4V0yWW7ntbkgrMsIgCuwUjIX9Kio6lOLnymUpwS3POvDevXF/qaafaLJEt02xmZMr7E5Fd0uuS6GmbSETajbttkiZ2xKRwSufQdq17Hw3ofiDVLm/t9Qul8p94WQLHGQepXK8hTkfUGs/x34e0/Q9FN3AGuJ7hufNmLb3GOQpPYPztHHBxzXh4/DvFJcy0SOKpJTejOR8SeKr+8jnuzZiVm/0uSfCq7gcDAHYA1n23ju3nWN90lsD1aVTtPvWj4buo9Da5ivY4o7m+IgQSbnM0bDkoeihQVye5IxXM3VrDY3Rhtrx54VbaZChTBzyNvJ4/oa1w9b2a9layWx6WFjGquWT1OztfFlpcMjrf2bttx5fmbSPzxUl9rShRJlfu4O1g2TmsS38B6lqFxAksawWTfM19cRqYUTBOSduc4U/LnJx6c15t8Ql1DwPr1vbMqmznjMkTx5BcBgDgdQckfXPFd9Kr7aShF6m1ZUqTXvHstleQSxqWkAlLc+gp08McUN1O0ibFRvmz7V5VoeqXeoWJa3uriKPri6QHGDjoeR6VsWuvajZq6yQQzRlSuVDL1HB6EZqnZOzRp7KdrxOv8O6HFeaDZypJiSRSzKfdielTXHhSVlLhVPB71x+h+MNQaC2a4s4ZIWjGBG+1sevua15vGrLyiX0KqMHdhhTbhewvZ1V0CXwpHNbqZbRWyMjKf4CjWPBdtHcrH5UkJWNQPLYgDj0qaPx5aqqKuqBWx92W3Ixz64rbm8VKyRmaS1uSy5yrDPt3qeSPRktzW8TgT4Ql3HbLuGf+Wif1FVr7w3ehdxjEqqMLslxgfQg16b9shkhR5bcLvxj0qK4ismj3bSr59/0q+R9GTzLqjxf/hHQWFxPE8UjjgyKd2OnUdqkt/C9nHp13bwyzRhyGVWYMN56sK9o/wCEdgu7Gz2SLmKPa3fOTmnP4NtSo3W8UueSSBStMOaJ4ZfaPqlvb2aW9/5L2+AdpaLeuehxUv2rVf7XSRj5lg6kmPIfaccde2a9Z1DwLGt4jwRyqjJ92GZgAc+grKvvBMzLx5n/AG0AalzO9mikl0ZwWm682sfafttiGktDhRDmMFe5yKvWN9FfaghtpJoraCLzXt5n37iG9ewxmm+JPC9/paxgKFFw/lB0yMHGeR9AT+FY+mW1x4X8VQi5kZrW4UI6nBUjOD355/mK1hFN3juZy7H6H/s8eJW1z4d29pKxafTW8j5upjIyh/KvTc18nfso+JbnS/F99pM4/wBCvU8lJOxkTlD/AMCU/pX1gyla+8wFX2tCL6nwGPpeyru2zEZqbt3cCnCEseelTRwqFJBwa9C5xLUpOpXtSrCrruLbfSpXUN1qBhtoAb9n561GbYsSM4p+8qeKiZmLHnmgBJIY1Xg/N9aZ5hjGB0pCtDDjpS6DAyEjFN3EHIODRxSVBQ5m6HPNIoCnNKpVeSKjZs57CkMfJIM8daY0zLmmVG2aB6jjIDyetMM3tSGmUC1Bm70wvgcClPNMbpQLUTeRzSNITSGmmkVc2fJB6UPC0fVT9e1as2hyJyqs49VFUZIZbdsHcPrXOpIrlKmCetIFqZssxJ60irV3MxoU0uMVIopdtFxDRmnxilVM08Rle1SANTacRQBTQxu3NSx8U2nD2psRejmSNRmnNd7lwOBVEZo71nymnMWGbcc5p0bepqutPz3pWKLiyMv3etSRzSswGeKoqxqzDJtNS0VfU2I1LLyaf5G5hjrVOO4Py45rSs2EjD/CsJaG8Xc1rWxjSAEj8a87+IHibTvCmtm8vZlgjWweNF6tIxdcKo7nivLv2hf2sH8E3jeH/B/2e81WH/j6u3G+KIjqi/3m9T0FfNnib41eJPHmtafe6wYZZJTHGpCFVjUsAdoHTNcDrKL31PSjh5Sjfoeia74mk8N3Fjc21v8Aa9RkeSO3gYYXe3GWPZR3r5y8faJda5481dbwiK1juCLmaMcysFXKx59x9APyr3Hxtqdtp62VxcbXaGVWWEPh3wc4UV454o1xr26vL+dMpK7syq+eTzs3HsPWpxVdR0XU6cPR1uxltrw0qzk+zbba0VdiheeMdE9T6muO1XXJtWuHkjQrBEjLhTxgkcg9z06+lQqbnxFPkho7ZeAMY6dAPT6112j+GzcQhVXy4sfe9eO3+NeM97vc9bpZGXoOnrdJ5mxprqQ7mdsZYHnnHTnv1NdjHYppNt5853S44AHP0Udqi8D2cMelBtpLZJLHnoaTUryLVtR8mOJ7hYVLSCM4BA7ZqOuob7FKGS51abzfN+yWa9Zupz/s+pqHXfCdvY32myrata+ZglJvvtySGb0J6817V8OfhvBcXFtd6gqXF5x5FmOIoB2P1965z4z24j8SQgsGbbGw2jAGR0FaVKU40+eWw6NWEqqpx3OG1mH9zaqGZVVgdo6Z967n4SWpb+y3IBX7du+mDXDa8yx28BLfxDg9PrXonwfk3Q6aRtZftZwy1x4f44nq4uypsl+Puvaro+taTb6fqNxY28ltI8q277A7B1AJI5OBkVxtrfarqWjaLI1/cPxdGS4kBlJzKuAT9K7D9oDVn0/xFpYigtZnNqTvuIFkZfn6Anp0rnLPxPLNoeh273MFgZvNLSiMKzEPggADA9q93MXKGGbhG/8AW58WpPnsy/JJbtfaXZtI0ctjE7tNIcLcEk565OeemMZrK1vxLeNompae0ckjWdxuFzMUAfLK7FBtyhIVQxB5wOmK5XxxqOpJMbm2jmiEaYebyyhjU9tw4YHrketcLrWp3EZN0oukikhXFtIwIkB6sTnhs+tfD0qM6nvOW51xT6HQ6xewapcpHF9pjkniUfZo5WLBlUYYZ5wTk4rWttRsIbUfaZbieSRzwoXLEgAnB7k4rB8Ow28KHUGlZtUXCK+QNqkdAT3rXsdJuJmh1KO0uriytZg10lsQSEHzE/WuqVorXY9GlTlTg61zs9F0m+1u4SfS764t4zbtc3FjJIY4ysYIyP4WA+6eR1wayrzUNZ1fxNBqmn6VaPf2tqyWd7qQR1tgWI3bD0YBjtHsD1rrdSv9IutCt3eVrS2umB3OcyBXO4BlHIz3/lXn/jKKWxvLdLDRI557VDdPdMu5Qd2ADtY445+auDDVY1KrqRVpLuYStUjdbmP4b0i/tdJmlvUuGZbhopJpMkM3XJPvzWh/qWO1Nqnk7Rxz77R/Ou+tdWvLrwlEZdVjgklBQJNasIzGeC+8cEg8AAVwVxbmNZFjm8xFzhlAB+uMD+dd9Ou60m5qz8j6LBzcqfK1sVtHjMWnw5P3VwO3etm3mWVT5g2t2PIrJ0qVv7Pt1A5C8j8TW3F+7hBOAcc84onY9mnsNkSGYbcCQYzhuR/WqDaTasCfIUehxir/AJiTsCNr44ORn9eaXCYA27fYVnc05YvoZTaUxGIrq4h2j5dkpwPwP1qWW41uPYIdWYBQFCzQo2APcc1afZG3cn0NIsyzZA4I6Bj/APXNWqklsYyoU5LVFay8SX8ccQmt2lccM8UxXcfXbjArYj+IlvaTKrz31sAApV4fMHvyKx4gqrg/Kc54rlfH2sN4f0V7tU/eM21WXs2OpFdlKpKclFdTzK+Gp04OfY9Nk+IljNMgj1a0HH/LRGjPOfwzWtb+Jmk2eTPDcKe6TBufpmvlPwV4g1BZYGWfe9y/71Z2Z1wTzgE8V7H/AGfbSLvEG1jyCvy1114Og0mefhoxxCbi9j1D7QNXv9Mjnh2GO9SQ7xwV2Mp59Oa4Xxr4B1rxDq0ek6Jp11q2qQuBBDaR75JEIwDnIAG3AyTjKEnrWPp/2+a8jsbW/eO3lIVllO8Dvx+Nfa37LNvowt7+ZLYRa4kYhLs3Kw5+ZAP94ZP1rowdNV6sY7XOLGzeGg5b2JPgJ8BJfD+i6PqniuB4NbiRCdPWUNHEU+47FfvP+JAxXuTKnmEn+VPZueKhkbnNfdUaMaMeWJ8FWryrz5pA/A9qruTUrNUbHNbWMlJEXHemNjn1p7LUbAGgZGcZqNvWnsOaYVouFiNjTHqQg01lNAdSI5oFP25pdtSyiM0xqlK0wipERGm1LikZaCiEimkVKV3dOaUW8jdFoGViKYwxV37HI3akFoB979KVw5SiRTWBrT+wqvVSv1o+zKOgGaXMh8pv+dJ/DcSRt/dPSoppC6kSZdvU80z7fxg8j6U7/j7wY0I7HmuK1tzTcpSJjp0qPbXSQ+E5ZFVhIshYZ25p114NuIY1cKWYjJVego9pFaXDkZzixmnrbmTpzV6bSJoWAZHT13Diljs2Xk9KrmJ5SkLWRTg5FP8AKkJwEZj7CtWy3q/yxecf7tXl1C8tF/49IwO525xU+0sHIjmfLbdjac/SnLA7HAXmuhXVY2bc0CbvUCm/bIWbBQKp64FV7R9g5F3MY2kgxlTmo/LZeCuK6FtRs4VKpGW96zrq6SdvlTApqbZPKjOwaXaamK03Yc9KsXKNpVWrMVrnk0PDtPAqbouxFTlHNKq+tKue1AFu3wrDcce1eTftEfHGH4e6HPo+kuk/iG8jwRgsLaFuC7YIIYjO0fj2rB+Mn7S+n+CxeaLobrda8B5YnxmGBz1ye7D0r5TsZdQ17XptQvJ5Ly4m3edLLliWbufU9OPYdq8vE4hRXLHc9nCYVyanPYNDsrXULW5jkSVruQ/PKf8AlmhIwB/tNz+FW9Vs7fR3gaOZi8JDxxE/JkZ5P+yOD7nik1TXLLwnYpb2hjkuVPlk7txj45Y9mbiuP1XxItqheV/Pu5PmQN8xDY+83qfavBcnue+orYseINWkW+ivpnZ7iaRkbzD+9mXBO7P8OTxj0Nc9JJc+JLohiwtlJC7BtX6L6cYz9KW30+XWp2nu2d95+VD8xPXH1PP6V0PhvTw0b/aD8sTlD6uRUtt6laIk0HSYI5PmAFsgyf7rt6fQYq3rmtT2NlPcWx8t1G2NNpbdjGcAe2c+lR3Usl3JLBbR444bOFUdyT2rc0nwde32j6hqMYAtooGMl5MpHm8fcjHYH1qrvZIWjepymh61c6tpccFmrWNr/q5T0aQ98dwP1NdT4ZsUgmuVVdoFrJ0/CuW8MzLHeR2IXadskzHoeDjH613OhRH7VPjvbuv5iuXml7VJnpckI0G4nuXg6QWvih8gsfsloqovVizyjA9+leT/ABqj263atIFBMVueD2KHAPvx9K9b8MXEVrrt1dXEiQwQ21q7TSHCoA7Ekntwa8c+Lmr2uuapBc2Unn2+2GJZMcPsDDI9ua97HWWFSufOZer4u9ji9aYtHboYhIxbJ3DIUYPNej/BdTJZ6XhcE3jj5eO7D+leb6xIzQRMVUkvn5u3Fei/Be6CrpcOPu3pJ29OSf8AGvAw/wDER9PjF+6ZL8fNSsbPXtOe60P+1CyNCshvZItoXaxBVeDy4rk9DvbXWtN0pG8MaeSz3awwrI2UEbozYJPJO8n8K7L48Q2d1qem/a79rHb5hGIGl3ZEeehGPu1i+HWfT/CttcaOwu7lHuF+0XEYjWGI7N+Bk4JwAD3r28ynKnhZyR8b9o5Dxz4juv7UTS0tRbWkjqiIoDCEqoARWbqp6tjv3xxXEx6hHeTNcTwWV1p1sfs0k9vhbsAKS7FB0UZ+90+U16da+GXuPCumz+Jri6uNQVrh7Y2RV2jikAUBl77SD93kA965a1XxFa6hc37aRcXEdvO8kF5fJGn7rEe5QAQQSFJORk5x7V8hRnGMVy20R0qWljndY0eeHw/Z6tNc2MW+Vk/sxSBdbQQFkKgngg5Bz0Bqzoet6polpZ3+jXEsbMxi3A/upHK7thU5DNhSfwNZcskOn69Z3kttA6IjtHZuS+Mn5N56leT78U9NQutPhv7eS4tYbbWLgxx2/nZ8vnaWCHAUAFh1HLeldM0uR8yuV7XRxNiVZbe6tLvWnu9WuLiUGHToyVj3MnmApIDgjrlVGeO1buiTS3WpNp4v1s7S+/0hmtxl2VeDbkH15/Imm6nqGkafFpl1pxnubXT/AC4/9IjYyh1B37cf3N3BBwQeOBzhQrJJbvNcyLa3GlyNcRK3Ehbfv2j8lP0OK89OUoq6IXMjopNW/tSzlVlQyWt15A8lwy22FDBOvy53Zz61mSL8x3nJ6bmzz37j+tYraxpOl6xdNYRzrLqW1p49owW3s3GOq5PC10Ot6YNPkMf9pWN46vtaOxHmJjAORJhQeeoGcHNbwgovzZ9dgJR9ny3uyDRYw1jbk9NnHFaRV92dgZe53YP9KzNCJewti7Bjt/hOCevvW1uG1QFOcdWOfzolue3HRFV48EjA+g/n1NQbmDFGj+Qd6sSttYbl+b1O4qajVk5IbAAx0FJFFeOIl2O5m7Bc0bHOVVACOvz/AP16ljaPdycnpk9veiH7xy4YcAHHp9DVAQW+GjA8vP8AtL0rB8ZaHD4i0o2k8kkKglgyjoce9bcDCNmVhtBJJA9fyqHUAZreVTIsa4OT0bbj6VdNuM1JdDCslKm4s8T8B6MbvU4IBcqsUMjMQydQrY6n1r22C3SNMJ93nHHH1ryz4c2Kw+I7+AySS/ZzKqndkH5+PrXqqsu0KMLnsRgV6WOqOUop9jycupxjCTS6ljwzbi618RpJ99QoKjpkgZ/Wvpr9mPRtWufGeo3AuEih07MN+ufmaX7uAvowAbNfNXhaVP7cQx8YAyR9RX2/8D7OK38UeMyigbxaMCO/yHJPvmvQyqHNUi30PGzqXLCXmerMnpUTLVsrio2Svuj865SoyGo9pq2yGoytFxqJWZcVGy9asyLmomWkaWKxUUxlqyy0xl9OaQFYik25qfys9Kkhs3kbpihsaVyoIzTStan9l84LVMulx7eW5rLnL5TE8tm6Cl+ySseFrXaGOHgc1DI2egxS5h8pQFi2fmNSfZUj6jNSsrHvQYT3bNK47IaGjXonP0pftC+n6UxoewNNaE4oGPa4XHNQNcL2XHvSGM01oaQxkk5aoTK1TeXSeT7UaAWVidunX3rYs4/LjUkYwc4ptvbxMu4/M47U2Zpc8Y2DoAK55aiXc27fXGt+EjBPqafc+IpJFK7QHPpXOC6NSRM8kg2ruNZOCWppzs0Va9uozlyV9GNIul3D9gavWSuVVSMH0rTjt5VwQBUOViox5jGhsZoM7R81J9mv+c7ivoQcV0EcMsfJQZpLiS5/gGcVn7S7L5EcrOs0fLx5A9KqeZk9MCt29a6QEyxqwrIlkjOQYgprpi7mEiNdp4xmhkXsMUxWw3tVyOIOMmrJKnk7jU0dmd1WFRVNSK+1s0mxiJZlVwaikhP1qV7zGartcbmpRu2MjaH8R7V4V+0R8ao/CemTeHtDlaTXbo+VJLC2PswPUf7x6e1Yf7Rfx+1HT9Uk8GeEpni1LgXeoRfejyN2xGH3SBgs3UDjvkfN+j6feahdNe39wz3Su0jzu+d3J+cE9j1zXn4jFKKcI7nrYXB8zU6mxOugxXystwzG4WQvNMT91hyRk/qarXHiaM2nkaUSEOVe6Hp3Cf8AxVLrGvJcqbWzwtmpxLMesuDyB6D+dc94dxNZJ5WXLyPtCDk/Mf16V4MpOR9VSpfzF5bVPLIZVYdTu5/H61zVporNM8/m/aCW2qMEdK9Fk8JzQ6beXbNvktY/OljRchFyAST/AMCFc/ZzJb3mpSNGxJt4VQ54Ul3z/TpSV+o6nK1ePQu28Fr4ct2uHTz5VXLbRk4xnCisfT9SFxFL5I8x5pGkVcY2g+vpW7pvh2+8RXy262zXUzLkWvQKvXdKw+6v+z3965rwin+jyFQq/OQcClKXLEwo0/aTszf8M6WLzxJp1vOzSpNMokX+E4ycY9OK9+j8rUvAeuTuiotr5luirwo28HgeteReB7cf8JFZFuCLlcf98tXrUduI/hd4jm2naZbo7SeAQ8gJ6f7Felg0p0pSZ52Obp1oxj5Hz/psUSXc8yoPOyVEntnpXVeGd0l/JkdYj/MVzGm7UknIGT5jD17muj8Py+RdysTlhFz9Ny14S/i/M+lnZUXbsdv4mt21Dxlollcyv/Zs8scDwqQFc7c5b1FYfxpsbXS/EjwWIVIInjSNV4UALXV6xI6eOvDMKhds2opGwKg8eWD3rmP2gLnd8Q7y2Rd8puE2ovU/usjFe/jo/uWfNYCVsQjz3WMeTHvO7c3GfpXdfBlv9K0zAwPtJOPwPauVm8Nz3OmpPdSi2CSsgjK/MccHv61T0fxovhNoEs7hXkt5C+x0LcnPBx9a8ahFRmnI93FVFOHLA9h+K/gPVvG2rWraYICtvuEjSy7cE49jmsIfC+fS7GytdQ3efGWLxWTt5Tbj8oYnv61yi/HDVI2MsbrbsTlsWxA9O5NPh+MXiHWbyG1innkeZlVVEQ/PjpivSzCVHFUHS5reZ819XqXu0Y/iC3ufD2syXIMyafGrRx8My7g2C5AOQu7gdM4rIFx/oqfb7ixnTUImneOaMtAAMgEqsmUfI+6R6Gu4+LUKXGiwyahqsdlZqjbbFYsyzS7SVJOMYyOS3GcV5TJBNqOjxpZrbyRx+SYLO3g3NMWYmTc+f3Z+V2+brjA4FfG4WMa1Pe4RjbcxY7m41nVmt7fy1eaPywyttAC9yfSqFvb2d4l1Dd3V1bagr/u1jGUnHfL/AMBH61t+A2j0jxLc6nexRXECRlIo/LwUZnTYM9mJzyfQ1b8ZLYeJ/EOpzLC1vHbRBmjiwzONx3kEYACnaCc9GHWvZ5mpctvdQ/Z2XMzlhNJY3FvJZGSJ0jIm3SnezA8MAMhcDjqc1vTapJrGn2rzFpZHlIe4lGGHbaG9faq9jpWnaa0d0zwMCxJgkMm4/LnGVXnjvVTTv7L1jUNqXU2m2PnxyxIfnij+YAsx68DP8qJRj8QkratnYadeXTapbaaNJRbeDZL5vkB2WLcAZfU+mQcCtzxHcCa+mjCSRTIcFJZdzkY4wd3TFbvwx0XU7HUNVvodRP2SWMGFpYw6SK2QoxnK4GTgYHFPvPA96q5a9juG5zuWRTz9WNebFyqVXJLRH0uBtG8paHK6FG0ljB22j7wPI5PvWi+VyWwVA59f51p6L4J1BtLtnhjjYeWCfm5/Wn3HhfV41J+xyMv+yN38jWkoyPoI1YNaMylUTRgoDtxyCvP54qvKuVCNgKB0qa50+7tm/f2cynuxiOP/AEGmCTaSjKB2G7ios0bXT2ZBtfoqqwHOM4NV2k2yKQCwb+51H69auELyx/LFV/NVWVoyyMP9rj8s07gytBvjUty/JOMDPWkuP3kMrMnlnHfORUtt+5jLKq89T6/pVPV5Gu7NljcI2D2PXHeqjvYzlojzn4fqW8Wa3tAYea3pzyK9A1awfVLURKTCUcNmPIxjtxXnXw1huI9e1ASMPNMjiTaTy26vVYyyseNv9f516GK0qK3ZHmYG0qT9WW/A+z/hIFiDbiqKN2ODzX3Z8EUz4i8TcdY4Mn3xXwT4Yvha6+8inzwqjBA29x1r72+Bkpl17xDgcGG2bHplM17GV7r1Pnc7WjSPWJIcVA0daLx7qrNF7V9ipHwlioUNRMpq+Ldm6Cj7GfWjmsBlspNLHaySNhVrUS2EbdMmpY4WZxgbaiVTsaRiZv8AZT7ctxSrYxIfmBNb4sUVhubd9TUM8UEJ4G4+lY+0Zr7NIxfJjVuFFLJGccDbV1264RVqBk3HkmjmYWRSbeuahYt/eNaflAds0jQgDO0UcwWMzyy3Wm+TWjsHTFNaMd6fMFij5eB0pPLz1q4yDtUbL70rhYreSO1IYx0xVjym7Ui2rs3PSkVylNo6Y0IrU+wjqWxSMsEY5O72FLmsPlMgwn60fZ2bnFaEl9EqkJCB9etV5NQZ+2PrRzXCyRp3mlTwTMFI2jpUCwzH73NdVLjoxQp/dpFs7dhkLtJ981ye0sV7M5VbPc33easJC0PIXpW1NarC2dy4+lQTRho8jDfSq57kcthtreCPHIrSj1pF7An3NYRg7gGnLHt5qXFMak4m83iCQLny48VTuPEsuCPKjA/3TVDzABVaY7u1EYRHzuw25vmuMsTtz2FVdxb7xzRIPmPFMroSSWhzssQorcnoKmaQ5wBgVVVsU8N702NMnV91PaQKvHJqstLuxUjGTSrFG0kjBEUFizHAAHevnD41ftKQLayaH4JuVur+XKzajF0i5wQnq3v2r0z4+eHdd8UfD28t9CvhaPH++uEyV86IDJTI6evviviRdJh0VpLqacRQSbUdm6s3sPf0rgxVaVNcqPVweHhUfPLW3QtafYiO3luJ58FiXuJ2PynJyVyeoJ5J7msLWdXfUNTit4JXXT/KdRH93eeDubHU5z1qfU9TfVHVcGKzQ/u4en/Am9/5VieXL/b6Bj/yybCg+/XFeC5NvU+qhS5bNl66hX7K6hXIUjATqTmtP4a6Y0llJL5YSS3DyKjdAxcjOfar2vaSulyWsaLtJiDOSepqf4VsP7NvXADL5TEfixqqcbzSZdapak5xPWNQ0m10n4E6xOB5l5qEW6V+pwJBj6ACvnUyTf2tcxB2iQW6uAO5DEgV9S+MRHa/Ady21Xmgj7AZy1fMLIG168GelquT37nFdWLjyyionn4F+0oycu57h8PV8nRlsYoxGr6Z9tmmX77vjGCe/NeK6TbrbSXCAcB+3rivcfBttuSVGB2roWTtJBbHY+3tXiy/Le3Cjhd/9OlY4yKjTjY0y6TlVnzHY+Al3a7bE4+WdWI9grV0LNqXiTTfElqLtrPR9Jjkuls4Wybh3Zm3SnGcZY4UVz3gNwmuQDtvOB/wE12Hh/Eun+Py0XltHZxAsHPzEnjj2zW2D1oM58d/vH3Hkem5VpQ3eViT+NbOnyCOacEYHl4469RWTpMcl3cywwr5jtIxx6DPrWtrtjPpmnjyLqOK8kYbuOdvoPavEinz37Hv1JL2XL1O48RfEDS9C1R71reC8voW3WjS/MsTldu/Hc+grzDVfGerX3iqPVL22aSafJ86Tjou0DaOgx24q/4a8Jy6hfNM7GeYDPmSHOP90dqseNdLGltYI43GRmJGc16FbETqJX2PJoUYQlZbmDreoS6nHAZW8072AUHGMg1veAfBdrrWnyyyowl+0FcduFX0rmtSIhjswkAk2v8A6tujH0OK76HXH8JaD/q7fS4JQrJcXDZh39cArgk9hk814eKxE8PC8Fdvb1O3F1FSgkjobHwdpmhw2/k6ULm9uElw7xbo4QUxlienHf36Vzd1Pp+i6hp9jHZ2drcypuaZph8wY4XGOmAPxzVnS/Fj63qmn3Vzp82m6TNOIYr+JWI+b7wK5O8t+lR33h/Trn4jXh0m4UKsQ+zrcx/LvB5fB4xjsOhNeFhsZVg5Ou9Wn955Maml2bV40OpWc1jpVnHr09qkm2xk+4ZsjgnIwcbsdueorjLjwzp95DHJbzvFYWssNxc2Fuy4+0eUVlVMH5xkhQT2U8A5J2viFrh8K6DfppFrI9zfK/m3P2f5I3wNw45JwOpOOeleSaL4kvrXVIJrWIapDDCs8kAbdEEAx0z/AA+3Na4BVP4t01/VzK6T21Ox1bw/L4k0q8slgh8O2lk/2h4dgS53ZLiU8nccgL6AZx3rgbJtWvvDf+oED48mWG2ADSKWDEk9z8qjj+6PetC98TCS8F9cSqHmjydrsyqhzjJHPHpW9pOnnVtWtLK2Rro/LIXh2cowBJy3GOvBr2FKVFSnUem51rkesjmNN0+G6kWeEvbMFCyRzneOAARnb1wCODisee1sPCPiaBbNGuFuVL/NwoyQGUD05r2PUfAU62+qXUF1BLbW8ilTAo2Mrck5GACOmATXkXim3uL7xlpcUX7xwmGYKdqEsMbjyF6d61wlSniXdS0PSrUaXsVJavQ7RZPs62+zjCBBtJAwO3UYq7aapdtEWW5mBwRlZCe2em41LHot4119mO2PYVWZyeEDd+CCR9K3dI020tppJLieWew3FIyudsq4IJyTjHJHtXFOtCEbx1PUlVp0qd7bGP4f17UrXT4fIvJwNuNpOfX17cVqf8Jrq0Mip50MwYciSPn9DWJHYtp8ZidHhZSSI2YMQpJxyOvFNLHcQQG9G/ya39podkaVOSTsdKnjrUFXD2dvKO+1nX+hobxtZ3SgXenhS3HBDY/MVycm5flG7J4wB8p/HFKyFNwKqO3XIp+1aD6tT7WOp/tjw3dYDWpjyevlHr+FOXQ/Dl5saO4aOLG98zuhVc4Jw2d34cflVDR/DafY/wC0b6SOysmkEeJ3KGQkfw8Vc85bO3+xvpUWqKCwi/euWTcQQWAIypx93geoNc0sRF3itzyq9WFKfJCepT/4Q/TpZHGnaqtxFuOCwTP47TWZq3gW4jiYrJA/cHkH+RqDXtabxNqk940cUYRRCkVsFQIFz8uFAHHtWb9subQbYriYrkfIHOa66ck7XOiPtpQ57nCfDrQb2bxdrtnaxCeeCWXeqsOBvU9yM9RXpLaDqdrvaawuASey5H4YJrzD4e65qGm+K9auYLgxXDzSBmZQS3I65HtXrsfxG1iKNTI0EjZ5LIBnj2rvxUVzJvscWDlVjF2XVnO6XGY9UmaQSK4UjbIhXjOf0r7/AP2fVLa54j+UbWs7J/fPlkH+VfCfiTxxdatHbwJp7STrIGBgGW6c9e1faX7IHihPFkGr3jcTC2t4n4wG25G4fX0r08tai1Y8bNuacW2j6FWE5zika13c4qyZFX60xrjsOtfT8zPjNOpAtsenSobyaHT4fMmcgMdqhQSWPoAOvf8AKuR8XfHDwV4LaWLV/EtjBdID/okbmWYn02IC36V4TqX7YngVdQge5j1y/mWRpHdAqIoKkBVTfkY47VnKoluzeFGctUj6Wk160jzmG7IAzlbZjx+FIviK1kjSSO21CVXXcrR2MrAjGQc7a+ZZv2zvh/5nlRabrrtgkfvNv/sw/nVP/hsjwDaWtvC2h65M6xhW26gsYyB6GYfyqPax7mnsKnSJ9R/8JRbmUxi2vvMA3FXtWUhTnBwfpUcviO2aVUkhubcuwQPNEVTceAM/Xj8a+Wh+2T4Ea4eVPD2pYaMLtlu4y2QT33n1qrq37YXgqS2aK38P6gZH/i+1rgHOe7ChVafVlewqv7J9aS3Sr2qD7Vn2rwL4d/tVeC9ZWS2vpbvRg8zGBrz9+qqedrSIW285xn1r3SFkuoY5YmEkcih0deQwPIIreMoyV4s5pwnB2ki2t0KGuD2OaqtCRTdjCrsTqTNOd2RT40ebnoKhVTnOKtQqW9qmWhUdQ+yrGuXfd7Cjy1OMAAVObXd3JpjWxXpzWXMa8pA0aqchsmoHd+mcVc8k96BCPTNHMFij9lkYZLHFH2M46VocrSN+tTzDMx7PseKha1Ve1akg3fWq7R0+ZisjvFtbRWJ2jJ9RTZmhiXCIufanNbCRc1B9lCNy4/OvNOhmdcb7hiiIfcEVXWxaPlzsGa1NSvRbwhIyM9zWO94erGt43aMZWLcawYI3bT7iq115C/dOTVZrnzGwtO+w3EnzKm4H3rRLuZt9iCTHtUDMe4/SrzQG3x5iY+tMdh2HFaIzZnN16cVEyc1bmkWqzyDtWqIZCeDQT3oZuabuqyR++l3e9RUUgJs7gQQGB4IIyD7V8jftpWGlabrHhhLS1htJZkLzCFMbj5oAJA74zX1otfKP7aEbSeIvDTKqYSHDMfvf60Hj8a48Wl7Js9TLn/tCXQ8a0jQrnW3RLdQHkfykOCSzdMADrWE9vFa+IYztCyGKQux5JIYDFfQfwc0m1tdWlu5FLva2Qe3BGdrt1I98Z/Ovn24HmeKFU8/u5OM9vMHf8K8GpSdOMZdz6uliPbTlG2iO48fLt1S0QA/8e6kA/U1mfCyRV8O3shyP9HycfVq1PHkwbWE/2bdcfmTXH+FPFNt4c8MmJ1a4ubhNkFvCRvbBbJ9hz1PFWnGNe72M5KUsNaO7PpL4hPBa/BKNnMcb3ENtsV35Yl+VXPXp2r5l0+P7R4su0xgC1jPPfKsf6U7Wtd1jxRPa3et3bS/ZUCWtmjfu7dQCAPc4J596qeFWNx4yvxklfJQH/vlhSxFVVppx6CwtCVCk1PqetzyX8mr6NplvO1nbXlosUzwkpJLtj3hN2eFyecdema8z0+Zbia4kA6sGwRjqBXp0szQ+ItFyAU8jLEKC20RDvjjp/jXlPhrdcCRY8MMjc3b7opY1NpWHlzSbbOz8G3kdtrVu0jBRvfknp8h5qTxD8RrPQ9N1WwsRJLeaqo8+RGy21CCAi/gOT61zOoWt3NIkNncqiN/rGVfmz7VetfB9nawERXiPdKu+RQcs2BnBJ61NCpKNPkRGIhGVbnZU8LeICmkxfZbYwGYbmlmHzk9+KtNma4d5pW2oGkeRudoAyT+H9azfD6iOMnAC8kZ75PSs7W9TupJntrMhJJMqxbgKO279T+VebG8pnqT5adPvc6PSvE32i1Sa0u/smoxfJPCpBVj2+lZfibxqPEdxaJystvlWG0jJz2//AF1z9totrZpiCSS9u243gED8AOT/AJ5qz4b0W41jxZNbXzRWsKx+Y7BFBBJBxx0rsdRWsedGDUlIs3GoTK1ktumJmmKfXIxkZPX0+ldxLC3iyFrO9t5bPw7Yxi2ChGSRmUZ3eZgqGz/Dg9RUerX3h7R7OKCG0+1zMxJlChuQD3P9K67wn4dTxR4FmluCW3S+daxLMP3aghSWIJ2889O1fN5pUhRpqpLuPGJyimc5L46ure6azulisbeGxD29o8652bgGLEDBYg5GMcA9aw4/Fmta5PK+rW0WlQ6WNkccX34AcEFu5ypz9KxfGEl34bEen3VzaalF5rGK/XTy5jKAL5Xmt94cZIHdfwqv4ZtZPE3iLWhPr6zS3EgnVoYi0N1Lj5VK9QvIHsBiuKnh6XJ7Wmlqv+HPKs29D23/AIW6mn/Dj+xLTT3+1Sqt0ZkdY0vYjjLTs4zjJ4Rc9OvavOl8QWHk32pp4PsZf3LI8trFuYspHzAAZYkDsMnNRajf6hocV011HFJ4cuZ1T93ETGB5gLojkAo2UK8EnA96YsZtVQvpt5FbwysNPWB9sswLbhIQMYYHk7s5K44HFb06Ps0na7OnornOWfgnUrW41GCKKKzicrJdWLsN0QZd67fUYPao/D9ullcrCLc3j3JaJXKldgVyZAuM5OAR0rqrbxDYm6t5J7hGihVpr+SeEpOrszB406ljn5s9iT2qjea1D/bWm61Z/ZLe8RgBAFV9sYDBWZVIBJBGe+R+fTGU3PlqLRmyppyVmT6XJcreImoW00lnNMLa1sJHdQhHRwScgqCOCAMc5rsPCfhiz8RPp9nqjyWFlCzSXAt5tv2nHIEncgenY1gSeIda1i8S4ijDzwn7RL5ULHeuAMHLNhB14wBk+pzQhtb7xF4j0rTBI1hBayNcX0azGOWYq4by2b0IBX249amdPlTUHyre50VE6UfZ3JdY1i70nxBqFjam2mspD8k1x+9uYhu+QI4PC7cEjk8+1a15qtn9hiW3hluAUDOLzcxB5BCryBzgjb2PNdD4km0HTrqJJNFkkgkjV47g26lXyDwPcY6fjWGZvDd82DaeQScbvsrRkZPB4H/1qmFKlXpRqXPSUI1Ep2bRyun3UlzZxPcv5kjDG5s5x0xUmF4xn0HBNd3D4N0PTks9O3ie827QsMu5m4z0HTvWe2g6HcN+71D/AICJFJ+nIroptVY81N3R6NLFU5R93Y46T5pVXZge3H4dK2tDuLZbea2uLXzl/wBY0mAdgyBn1xkgfjW7Z+D4IbwT286XYVf+PWeNWUg8Z+Ug8VrN5MepX76ZpySy2kay3Vtb43/N90Y9CRk9wK4MbU9muWUb/M5MZjaai4I4TxH4ln1hbuOaeSw0xk3xwR/fwvDDp3H8q5+48RfYLiXTL9ZYru3CvC8xaNphj5Btz1wR2rtLrwvNodl9u1C6k08unnSX1qole3OdxUgjAI4OTwcd+a878bfY9W1rULm21GHL8G7v1JlkIC7drDhchs4O3kHBINTQScttD5yvLlmpQ1L+irYT3dxd6jaS6X5ocv8AZYgSsg/g2dB15PaiaKCQFJbjyYGOFbYS36Vzq6hqGn36o3+mukfMzAr5/PzSLnrz/Ot5oW1OOFVkktPOYKq7B5megHPHWvVlFpHr4XESqUJJbnC+EtNbTvE2sMpd7ZriVYrh4yvmAMMkA5OOntXaXkKqu5JA3PQ1u6gfFuv3EFxc6VdW2nx27ReSzQAEwlVL/KSyg5PDnk5I6cZMkhkUllK4Ga1q1eeSfkdmAip0WnvdljwRO9v4usjIu1VfJduh4P6V9afsf+Gf7N8U6/f6f4isDpNwCE0aOQGfcTkttzwgJOCPWvjGa9k028WaPeshQkZGf4cf1qfwH4q1bQU1g6Pf3Gma2bZpVuLaRkk2YwVDrhuccj3U17GDqKCVRnj5jRdSTpxZ+qXiL4heGfCik6xr2nWBAz5ctwu//vkc15J4m/bQ+G2g5FveXOrS5wotYcKxHbc2APxr86LrWr7XLyS+1G/nu7shcSuzOzcep/qaqSq8xjMisQDhN3HUck1608c9keLDK0tZM6/x/wCJtK8WeJtc1eTVr1Bf3MtzDp9tANsQY5Cs/Ctj2zXB7nZ0KKrZA5UVavitvauxlAGBwuAT+faqsEhwnJHyqc8ZH3h/SvKlNy1Z7cKcYaCTpJMwdUCrggsRk0QpJcSIPPeIKMFWwoP5VMLjbGVJMhOT0569qg+1CXbOuwiHhhIu5Qc8E/Tn8OKIPXUmtG0Pdeo1llVzG4ClTkHJH5A9aQW8zR5UoW2+3PvU1ncGaQj95cT5JygJz+HPA6e1JJcR8YXnaw28ZzRKWuhVOKcVfcseH7o2txb/AGtriJWLRo9qFVwR0JyRkV96/Df9snwfPptjp2uRT6TPBFHCbkfvYzgABjgArnHoa/PiG486S3UrjMzgFun3Tj9RWvDcPGAMKkjrtfbyp9eO1dFHETobHHWw0K+jP1w8P+JNI8V2a3OkajbajCwzut5A35jqK1/s69+K/KT4e6vqWh6w+oWOu3Gix2eCzWod5HDcYVV4Pbk9q+oPD/7Z11p9mlqlrc6qUTm51h4UbgcnMbDI/DNerTxkZLXQ8ipgJQdk7n119nC9s05UHpivEvhF+1Ba/EbWv7Mv9Pt9KbDAXX2hREzjGFGW5J5x64NezWusWF9NLFbXlvcSxYMiQyq5TPqAeOldKmpbM4pU3B2aLgU+tB+tRtIvY8YzUfnJ/ewaLMi5Ic/hSMoqI3Cj+KomugOxNPlYXRM2PWoyQe+KrteD0NQm6B7GjlYcyRcYr/eqJmX+9mqTXHsajaQt7Ucoc6fQ65tVaPKk5WqdzdFjlWNZckrynJzn2pysRwetY8iM/aNk0l5I2QST9aiVmkbFSBQ4x3qdUSKM7Rz61WwhIIygJ6GphM6dGxn0NVWuB7mmebu4osFySSR2bJYn6mq8kh6U9lPXPFQ/WrRDGNk47mmMh9K0rOOLdmStBVswwOM/1p83KCjc5sxNjOOKYFya6G8ubb+FBn0ArLaQbiQuPwqlK4OKRS2EUtWzJ7Co9u4//Wq7kWIQor5O/bI+XxToK9P3Sf8AoRP9K+ultj1NfIv7ZJC+OdBQ8/uYsD8Zf/ia4cW/3LPTy5WxCbND4WMYLjUWETOfsIUBfXbnr0H1r50uZN3i1AdoXyWY8jCgyEkmvWdO+KGm/DsapJcpNe31zaLDbWdv96RyOef4cA5rxK4uFfxC6tyBZR7gBxy7V5eJkrRSex7+DjJyk+50mveKINc1G7ltwzW8UflrMej4Hb8a5rR5lbSLZgo34ILdDjNS3E2y1m2qAFibC46cGqXh9mk0q2LDEaoDgnHUZrz5S5nc9iMVBKPY0ppPvKy4GKq+GZvsPiLVZWKqqBAWJ4Hy9/zq1n/RmZw6kn5WwcHpgDjFReG7sCbxLaG2hlWeeLc8ihsDy1xj8aSJq2sdJqHjzVNYjmt9GbyFMYgkus4O0DBAPp7Cuf8AD63kNmIbh4y6sVYxLtBrf0eOyVVsppxBLIB5PynY6nptI45rKt5FY3O1lBaR/r1x/SnXlJpNs5sJGPM0kVdc8Rrp9vGlrJmd+pBwcDtVG41K8ZLe9cMk2NkpR/vDscnvVE2cbeIJpbtdzqw8uAdMYyCTV3WrS5msWaSRrPcvEMaFmPp8o5x9fypwajsZ1Fzy1NzwrcCSNUALtkjnk81peIfDv7mO6uo3iLHYipjc3fkVP4QuLPR9Pja0iFzcmNWMjZHUDuf6VuRaPdeNrgwS3Sw+SyP8z7AF3DcB74yPxrjnONO85PQ7J83s9tEcxpem3F1cfZ7S2kaZuPJtRulb/efoo+tQa5oLaDrkMU1usFwPllRTu7ZwTjk17rY61Y+BbY2umaDd3flMkcs1jaPIEZlyNxHOSPQHjvXLePNCl1DxVcaXIYbeHT3M9xq1xxvUqp2r3IGcd64qmMV01F8nfp8u5w0a8ZVEjzqTTjqWoafYR5WW5lEYYDJGa9f8H+HY/DOsWOl27y3NjHITOzSBOoI+bHfJ4FeO6neTabNbvbMATkrJtyT9PSvVPhrprzeEbc2+pRy61f8AmvB+88xVcDJEnoD7Vx4qVeLjUpe8tuW17nZjFN7bGx408NaTe2w0dtIiOhxSgLcqMRwSnOeevmdc/ma8e8aafZ6CunaRo0bwtbq4a5ij/wCPpS3Ut7DvXoOveIn8Jra6Nqkl4dU8tpHSzQLbvJkKpBPLID1J6j25rzjxtpPii3s/7RkvYbm2M5ka3icAQs3OwKOVHU+gFPB061STnOLj5Hiydkdx4Iifwp4atNOuI3awkdrkT3SbmgkbJyhOVx15PqaXxUuka94Ok+3zSWd9HO6xXDEKxHUfKhYbTnOCe+aYPFllJ4VlutJ1m0TUHtUh8mZ1IX+PYEZT85UHGOeK4zxNIdSYrYxyWscIVbtWKyRQHacfOp5BPOc/xe1VUlOtVuny20vYmKujE1qG6vrTTrCOG0ie3hlJmhcL9sVyAQzdCwxxWemjLpE9pErSSrxsV8E8nkGn6TYyWtvPHNGwTIMUyHKZ6n/9VWr1o4oUScNKDnDDgqSMgfj613KN3ZnqU6UXT55bkt1LffbI4ohJbW6NvM0BKsT3B2jp7Hiuu8RXlqumLdaJpV3NcSNEt9dxs25sHlmJ7Z71hR3Vvb/Z7ieze4i8xWaMRg5HTB6YH41fn8bPZ3r6TYWfk6BqEU8zI7lJIzEudwH8QB7e4rhr06laceSN7fcaYqMIyst3YbrXhu6uPEFpqI1SK9MjjOnK0jMgI6cjAz6iurW88PWWlsE0N2v7cvJ9p3ySRxuFGDuHXkdDwK5S4U+RCUnkKz2sbSSSS5aPrlcAED0xg101j4k0TTdBjttMuDZ6jeRsjMQxhbjBX5+M9SCAfT0rixinKMIwjfVbafedjtSpqNmVdH8O3/iTT11W2kNrqSgCUCPy/ODDliw6DGOlYt9oZXVJ7C38u8a3bY8ka5UsOu3jkUnhf4sXWj+G9QsZNGmmkVf3FzvwWXPKuPYdMemKs+CINL1zTIrm3VUt1lOXZxvHOWZ1cgngjAXk9ulRSjWw85+0+Doc2GxypuUUrIi8N3d1oOqK9paNLK4KbU+Qk/gOefcVznjTxpd+EreUxSW8WpTSneYHCnfn7z7OoHSu00bVDdXF/ppbULSE4TybaJZJpYz8xYll+RAvzEA5I9aqfFLwroN5p8WoJdtf6JY/uxJHaeTOUzgMwwM8kcHnHWumUaKqxlVjuTja0a1J1YRV3oeeW/iR9ahsVvta/s/y32GZlldJ4yMkkfdJB6Z5rV1jT9Dg8MtqOn6zp99qFwGhOmw3g860iVSzSyj7rSys33OqADHpXltldSaHHfq1/J9huJAibwCjDdwWHXI9ueal0Vpda8y6uIJ42t5AsYA8pHA5yBtC8dM9TXsrDqKfLsfPQqOTtI1tP1vVWuLKO4BextXZVaUYJ+U/IGPQd8etdFb+KYrexH9prM24rHCfMUCMAcEAgjr61yuq+KbmRVh+yyQae0ouMnBMzLkbgM8EH1q9BnxHZrDcqR5Cq4ZztYZ5I2jjFKom0mzvoU25NU5amn4IutMPirUor2NpY2LdX81XbjDhBwpx716XIvhmbILtCenAda8N+H9qP+Ei1CeR2cxzyRqxOcKD616WNiMfnIz3PP8ASjEWg0l2Po8BSbpPXW5mfErR7MWNvPpd9/pC3UagM44BP+etRaRG02pGeZI4NSsonttQh27fMjP3ZQOxBwD+BrQt4Fu9UjUoCw5HAOT2p3jTSf7c+z6jp0bLfYNvcKTs2gcFZCSMEHjnqMV00XzJJLQ5sTHlm7s4mzsbzUkK2cHnPGo3BeOnemtcXFrIYZkaKUKuVYYIzz+Vd54NurLw9oc9ve31rJdIzTutvJvwg7ZHGR6Zrh/EurW+seJprq0DSQtGihtuDwK7pJJHEpOUvIpXU3+jzDYdxA+YgN+XpVGH51XPP3cd+5q5dsXhkQJGBjJz/wDXqpZx7EVhwOMY6isjV7o7D4dxlvFVsiHmRJFJbIAUjnpzXrV14bt7PwpeHTtPCTTRLjYvUhj3P17mvJvhfIsnjKx2kkHeMn6V9BXWqW9roSzXcsdrCOC00gVfzNdNE4MZszl18LwQpDcG1WO/UKu9lx8x5OcV4Fq1p5d9eIV3TCaT7vAzvOcV9S/2hBcLBLbss8L7QskbgqR0yCOtfMOvMI9a1FmwNs0uOf8AaNTW0ZphNrGbYwus9ozE4EuSvPHHcV0BtZJ5oYYIjLI42LjHXrWNbspmtH3KVMuM7c9uhFdVY6vF4f1C1vrhGlhhbcwhXJ6dgaw3aOlXSdinfW91oN55U2YJdiv04cHnn2q3Jp4kv7WWzVfLuv3kY4IU9GX8Dmuh8aS2PirVY7nS762llWBI3hkbYw4yPx57VBp+iXOk+EJrktIkqOzeXIDlW47+lbwi7vsZTqJpdzD1BvsurIliRFDbAR7ozt3Eclvz4+grc8G/EnX/AANryaro99JFdqQGJJ+ZQfusOjA1zei6bca1qcdrbMJd4yzKeMf/AK6Le1e01VonOGjcqy9DmojUnDW4Spwqe7Y/R74D/GRPjJ4dubp7FrK+sWWO4/55uWGQyHt06V6SfTNfMf7EP7vSfFMYI2+bC2M99pr6XZmPevpaEnOmmz5HEQjTquEdh7AetMbGOtNOaYyn1roOYU7aYWUdTTCppjRmgBWkT61G0y+lJsppWgdzW20o4p+386TbXOSAcrTvtB9KaRTSKQXBm3fWkox7Uo96YxpkYjHak5qTZ6Vi+MNWn8P6BNeW4Xz1ZVXzBleTimLc21k3Ypxds8Gud8G69c+IbS7kuUjRoZ2iHljjAAroqNwacXYY3zdaTirSW4k6Dmpl05mU4GGp8yWgcrM/bTliOcnpVk2zq2MZPtUsNjJJ1Qge9JyQ1FlUkKMCvjL9sqff8StFQHDR28fUcf8ALU5Pr1r7kXSQvJWvhD9tAsnxmtEx923jA/75J/rXBipc1JpHq5fB+3TZ4lb28dj577mmuJM75pD8zf4D2rCUvJ4muCT0towcf7zGug2hslhnJ5ycCsGwBu/GVxDggv5UY+hrxNZbn17tFJ2NDUF+z2kzFufKb+VaHw701ZtHgup086GBE+QdHcgYB9h/hTPGVnHpv9oRQkJHHEVw3OPl5ra+Fv7zwmFOdoliUe/Srp0+aXKzGvWtDmiepfELwPH4e+EMVxchTqd3dW7yydol3AiNfYDP1zXzvDqH9i3Ou3RTPzqiKOuTGFyPevrD9oSzubT4Xac9xcAYu4EEKj5RwTye54r5WsdFm1KHXbtd8cEFyD5oXdg4AwK1xEVGaijiw85VKDk31MxdQ1Cz0PybqcwPy8KxDMkajnHHAH1rpfBOnzaxbpOWBhlO4TyAAnPfA+lUI9LRopEVWM5XczFd8mP723kKPdq0tDmlj0+G2MvyxjHHA/HFcdWXu2OvDxbnoaN5aQyaxDYaYZbmdkPMagszc8A9hjqa6nVfhbeaH4VuNS1GWKG4j27bKMbm+Y4zI/8ATj8ar+BLESeIorkdVgmwcegr2P4hW5HwRN3IR5syozvjkkmumjR56Tlc5cRU9nVUO7Pn/QGENumFLMF7/Wuk0nUrfS47i6nguLuXzIxFb2ybmLFvl/XFc5peBEiY5IrqvBuW1UA8/vIx1x/FXkVIqcXF7eR69bWkz1j4f/EL+zb640afTpBr14r+Rp8ZGQot5CHkI+6Cfl4yckcV4l4mv7/xp4ovJr2Z4Z8+ddwy9VdECEFR34HHHfvWj441rX7DxUl9davBoNwsoFqCuXcKSQxAByo7kkDnk1xF9481fVrzUZbuMz3d1MsT6ggBEZByeE4wfeuCnVnKkqVJWUdr/wBbnzdD93PnL3iTT7nT2tUniaNWDMjbfvqQMFfyr074M2rWyaJJCyTXGJf3bEhVBDfeOM5AOcCvPW1fUtb1LTmsVhW48owL5i+anHG4K33c+len+CZJtF1fSYNUvrNLpNxEcUyNvyCBgLnBJ4xXTRqvnpxnKz0vqj169eNSmrF74p3Vg3iy0WcKk0Nv8s2wsxQn7nXG0EE++41mzaZp8emQ3In2TTQK8YTG+VwWUMw7jGB9KueM7q4vPG3lx6RptzHJEAlzcQlpBjgLnd9egrP8WaDrVxp9gVEdtK58i3t0jQB0b73zZyvt+denmWKhBckJ2ktX5o8VRehyGiafbaNcBtY0+yW5tbdoIyW2tsAYI7qAQSQCuepzgciq3ixLDT/DreJ4tMj0yC8ha2i095GCy74wBIqkAq4YbcMD3J4IqTXY0sdXXVL66/tC/P7l/wCz1aZI41GEGcbTtJJ9azr7Ury6jMrzxpasN9019i5cjd/rMk7h6Y96+ZTq4ispxehq7ROfjuW03TzM/kwWcuI5II23AtjO0EZwQMVHb6Zba5HcX8Ms0czW7fJM+UbBAjCgDsu4e/tS6fb3VtptzJY3cE+nNIzrFIOuTg7FIycj8hTlafT9m2J0ZyWRRC2FT+IA/dz0wK9TSL3OunJyjd9DT1i3t9IumtoGN1D8hWbKj+ENhmHQj5lrzrxFNdWPiuMXR8m9uMEop3hELKNue2Riu0fWrmfw22mI4msUuTcETRFCJNu0ncQOcHp0p/iT4E+MtR1/RtQi05RZG0+0uzyAFUDBhx3JAzW2GnGnK1R6GtSUq0VzPaxft4YUdGkSV8LkSIoYj06jGM9hjiiS4SZlLRRlow21ymCQTwDnGR06VpWf2S1tC11p/myhMxSJLt3E/wB7jjH51iatbeYqNblkw/mR5cYOOgJ6Vyc3M2ktT6F2UW2r2Oq0mDQtQktpWtoLRUszdXa3M5jMjDKiJPUlx0H94Gsc6TpPinbaXa/8I7awSldyuPNXcx3EHGMqRx9Kh0vxFPqXnT34kDxNta6kQO2D1K8YX0pYWFxY20UUXmyyycFE3PjkAMecZ9AM5rzo0ZRur2f3nk0acZtc732EvrO3tZfKt9ZaO7tmIW6jcSR3kagk7gwyNwIA75HHqLF5q1nq2l20d1NOmnNImbuOXlhsdWVk5yDkHJ5ziub8UaPLOz/8S8ac0LRtcPKNjwjou4NzuOM1d0OOLQ9P8i+YytLIMrgPGy5ByfTpjFdMqXNCMr3aOOtGbdrWSPMfiFYweGtWuLXRoWm0e8CTxYXztshjXfEJOMshyPyNV9U02bUZha2Wpf2gkJKqPODK6nbyh7EluTjBxXomsabHB4iuLqOwtbrT5HMrWbMW8wspXcueFYA9h2HXFcj4J8IJqKM1zJFa2zuIXuATJKVVsP2A/wASO1elGtaK6WOCGHlOTjFFXwv4JW+ubi4vdzo6PCEZ8FXXAzjscZ/Ou7kiFrA3kRKj7ADg/ewMDPNXI7e3tZZUiG6PcQrAfeA4DY9wBTLtUaF9iBiy4GTjNYSqubTZ9jhcJHD0tVqeeeBn3eINYjO3H2qQhWOP4UP9a9C8n5c+XggZ65rzfwMzR+LtZXYxPnOdqkH+FR/SvSoZW+bIJzydw5/nWuK+JeiKwPwyXmxNNaSPVYzlYwB9/wB66L9obw5b2F0slpFDHLdTwTynZkuxgI3HP0rmrX/kLRBT1rv/ANpBv9Ksm7GK3I/74Yf1rvwkb02zyswb9ofPUplsnkXO8yQHBOBwcVQ06RZZN2cjAwRVzVsteRjJYrCRnP0qlpcgiUDaxyoGFFdU1qcFL4S3dqZYyrJuO3d8wH8qrWDbY9xbAwMZGB94jFOmIUOTGw4+6386NNg86F9wyML0/wB7NZM36nW/C1QnjrS+EALsPl9MH/Cu/wDjN4X1fWPDWl3mmyfJYbnnjyOV3ctzxwAQR6E1wHw7Hl+MtLbcGKysAM+qn/Gvc/Fqv/wgl+gJy0bINvXljXTQOHGbN+Rj/DjQdU0fw7GNYEcV1cXfnCCE/LEpxhfr3OPWvDfEStH4k1RR8uy7nXd7ByAa+n5I2WztMryoXjp2FfNviu2H/CWa2SuCLuTAz1zg0q5rg9rmTbyM8dueT+/XLDpyMVf1nym08AB1bK/K3IHOCaoxxkxLujUETRkAjj0q7ri+Tp4C5ZcjPoOelcrOtb2NjVNJivvAOmyJEjNdam1q7MoJUmEMpB7H3FWPgmt9rGgahpyXcrzZzE0zGYJ8hbo5OfuHjirek/P8MrKR9w8nXYmHHrGq1a/ZxIXXrqNtv/HztwO4CyLj8jXpQXwnlSdvaPscz4Z+KFvZ+LbMy6dDIkkauuoWhaISRswG4xHOMfXt71oahqEOoeIJ7pARFJcM0ZYYO1icZrh7yGO01LSzHtG2OSIYX+5MwFdUqFfJYEnkEqe3Jrjq6S5TvoR93mZ9WfsTeKIl8ReItBbas9zapeoCTuIjIRse3zLX1qVr86P2efFK+Ffjt4du2bbBIHtZ8/3JCFPPpkg/hX6OvCVYjrg4z617uBnzUkn0Pmcxp8tZtdSCmstTNGfSmFDXdc80hK1G1TspWmMtO4iu1MbJqdlpm2lcdjcMftSfZ2foKvBGVsgc1Ksk/dcj2Ari5ma8qM1bGZugzSNps68bK5a+8fava+OotLlthbWS3KJuC53qR/UnP4V3XiDxBFoGny3coQsOFjeURlz6DPeolVcTSNJNGfHpc8oO0fmKX+ybgdqzPBnxag1+7u4bq3ks4VZFia4gaI7iSCuSSrdiCDjGa6O+12yk0u8urWSOZocgKrDkj29M1ksTzarYt4fl3MyS1MEio7ort91SwyfwrC8d2MV54L1GQhZUSMSoeoyGBB4Ncrqkb+JbQeIk1ONL6ACBo4m2BG2HO4MQWTLc49PatPWPHPhu0+Ht1pUV23mxWixRrHh94Iyzrj+FTuBPtUfXI9R/V3ujoPhxotjb6Ta2kckcl3ciS5cRAkNhtrEntyMV2K+HiORwc14X4X1TVG0nS7hNRS1vGuI4oFi/db4XlYZf1OGzXtFv401CGXS7aTS1d7i4nt9xuFy6xoxDj64HWso4ly1R0/V11N610VQBuAyO+Ktf2OrZYcU/RtQm1DSbS6mt/sss0YdoSc7T6ZqVdSguDII5kfy22OFYHa3ofep9pJu6LVOK0II9Jhg5wCT1pTpqOeOlWWkH1prTACnzSFyx7FV7Buwr85/2238v9oAQD74gi4+sS1+j/nV+a/7ZVwJv2lyo+9thH5IBUTbkrHXhUlUuZHhj4Xx6vousXtwjeRp1tI7TZwzTBdwVfYd/wryHwsxk8fAMMky24z6ZAr6m8Klz8LfGgR/LVRMWbblmyg4HoK+WfCBD/EDKZwJ4M/QKKmpTVNxR3UajqRm30Nn4nMsV94g4Hyxfl8oP9a2vhiyw+EzLIwRVuo8tjsNprmPirqEEM2vu4JeVdg3HjO0CtzwPqFra+C8TzIqeekjfMM7QFzn2GKdPSs2wq60EkfQ37T00y/DXSppmWON9QixCo5/1TEZJ78/zr5N0HVp7vQdXEU8i2zXrNtU4yRtGTXsHxr+OWifFq30zSdFt5Hs9Ln+1G7l4Er+X5YCj0wSc14p4DTztD1CPn95dvg+3FZ4mSlPTyFhYONC0vM+hrOzs9J8F+KrK0tUtmtbUeZMoG+Utg8nqeteOaW3ysGYn52A49DXrGsa3b2ml+NrMsTNdQou3B/urwOfavItPkKw7tu3LsR7/ADGsMZFK1jpy9uTk2ek/Dtg2oDHaGc/oteh/ELWtOuPgTaxjVEkunW3eO1VgCFJHJXvwe/pwK8++GbBbl3PCiGc5644SuYvL60l0G4ht/tlyYhHE91L+7jHl4XaiH5m4PUkdOhrpoO2GZzYmPNit9irpeHtgQcEDj0rtfB+m3MbQzsm2CaeJY5SRjJJH864bQ8SWqE/Ku0DFb/iPVLzT/C3l6XOHlgAfc6AKrE9Tk87R0xXzOIlVVvZLc9TFycaGi1Ow8aXkNpdyW+s6rLYIR5XmW8myMws21ssMECQgpycfIa+evEWuS3llcQ2duthZQ3HkrbxXD7PlfIYDJycAfez1zniuoXxtq99qup3Wn26wWUumtHOrR+cJVXl9qjncWbduBBOSDkcHj7TT4rBMXMHkXcg2NE6kSMoOCWJ6Dj7o9Pz5MLhvq8nOT0fQ+eV5K0Tq/Cviu2jkkvLzzmu7RhLaWiR/vLkfxYfpuHbPqK978O+M9F1S7tRbQsgvIVvC8oZxI6nEe9Y19eMDuO5r5+0M2uiw3UF9eSWs0kgmjuVh85AFcFY9mQVBHG4Gu5OrwQR6fEniJP7MRWKppcrR3bxuBtiO3ADElstkgED3pYvD0HNVKkdEdMOanG8lqdvrHxKn8L+Kb6SwsRDp1wTDHZlWkIulJIljD5dQQcEHpjoDXmWsfFi88WeKhoVjpN1BqEs4M0kZ2mJoyA789CoJBUck12vh3wVbafPNrupBrvTpT5Dw3M4mMEgBICMPvO3GSOzHNeG+LJV8P+MLu6iZ9cMd1JcTxwSCOG2jLA4U8tIwDdeuQaywNSnUqTpwWy0bI31Z3vi6SPR9tjNdw2W0Cdpo1IZZCcKhVmwc5HAycnrVNbb+2ItMuNLsZ72+Dt8jOSJgCdqeWRlWAByNxyBkV015rOiXmuXv2a/k1S3hW3jnvLvJSdQAXeMgA4QEr6k5FZs0VrZ6jM+kXf7lr9Jbd1SS2jkQkYdIpBu4J6uScFs9a6KbkoLm3Hytv3ip4ZvkbSdWu9ThxdwSpHaWyqFi84k5VgORx6VNpOr3V9cQaXdSzJY2bPmPzxGFl5BOCCGx0wa5nVr5rfxI0E0M1ppsCgMlv1klBJbB7jIUg+nSrw1DT7xo/IK6VeLPv35dm+Y4Bk65HHpzk+ta1KalHmsVCaStYx1s7iRjDFefb8SBh5e5os8k5GBj8jnFd1a+KdUGnabd6/f6lcWMrCAYZiSy9AMkcdfyqvb62ulteR6e8Nlc2tz9rSJk3LJCzZAGAB8vHBHI6AdBznj/AFbVNW8VeH55Lzz9NjSN5bCNvLjRkcYCqBwWUvyeuVB6Vk4yrT9k1aJqm1r0Z2dxAYbhNQMEn2G5+eFAu9nJGQu0HPXjPTPeoYNB/tC7MMs66Tp4m/ey3e53jHPylF/izjit9vFw1BXsdJsLy7u9SkdzbXALTTbG+ZERcA4BJx0GCT0o1CxHhPTbmHVUtru7WRo52WcTS2+UDKEmK4ZRllbYMMcfMSDWVOr71mrHa68nJy6FLWtM0aS6ksvDcn2e0W3iEqzXDTG+mJ5xwAp9unasy40m68MzW8sEr/amf93HaqXaPHByoHb1FVob6G0tbu5tJT5EVwohhVR5bAMw59csFIHv7VVt55re4Fx9qnjuthTzEkJEYZtxVQc8Zx1z0redNt80dvM7YxqNcsStI1pNeFr6a4vHZ5N9xJEVbziu4O2/noD1rOvNWlNr8ginjYhGVpAcKeQaoeLbVNWtZILk3LXLeW8U1qQAPmYOXHRuMgYx1zimSaRo8ayrc3ivE8SgxoNoK9Mgj6VtHRJs4qsq0XKKSJI/ECSxxJbSwRxzbogLvKNG2OpPTGfWp9BuhJpL20tzAs8afKtqpLFtxzhPp34rzzWNWOra9b2ptJoTBGIbgoSQxBxz2GPkGfYe9bHh6PU1uI3nuGLZ/cBeWVOhyy4wMjp+vatp00ovU85YyftLp+Wh1mkXk810uX+0QLnbIAAPowrVvHUxs2FXOT8vAH61naZYvY25R5RK+cs23bk+uKsXLH7OY8bm24wDj+tY9j67CxlGinN6s838FzCPx5q8e7HzuxPqOK9LWQMxwQOOuOleWeC2B+JGtqQQFMg2jr0jP9a9RjIVjgZAFdmK+KPojPAyvCT82M0uQx6xENioAeQOcnNej/tGWcl1/Z/krvlMcHykhf4D6mvOrf8Ac6hG6rtJG1uM+v613X7Q2sX1r4f0e5t7iS2neC18ySFhuIKSDGSPUDkc9PeuzCO1Nnm5gv3qXkeA6/ptxpWoRpcAI0kRYKpz+tZNi54y+AV7U+8vLm+vBJc3E11LtPz3DliPoTVbT2eTy1CkHbnrzXTKV3c4Y+6rGizbIyN7Mo/gUjH61BazLsO0kk84/Gllm3od0Y6Y+b1/rTNNRcMSNu3sR/t//XrF7G8Tsvh9IqeMdJDDBaf0x2r3zxBMh8KTJtYB3VePdxXz54Hbb400facf6SAcH2NfQ+p263nh9Y2G3/SBkH2lrpobHBjfhNG/k2xRDa3UV8z+OYjH4u1Zhkg3Tk57e1fTWrDbbr2wR/MV82fEJhH421hEjG77SfmYZ6gN/I0Vti8Loc0syM2zBz5iYx2+ta+sKzaW5LcDpke/SudcB2OSceZGCVPqcVuaxH5enSLuY5wRuHPWuXodq+I7TQY2vvhfcQwozzRanDMVHXaF5NO/Zv2yeJ7kxsrhb3a2Bzk7jXH6Bf3NraxtBey2xZVB8puDx1wcg/iK6z4f+JtQm1vWp5HjlltBG8bxxiItiN8Z2jrwecdq7KdRNxj2OKrRcVNrqed6+v2fUrLB5ElwBnrzMx/rXTwK0scH7skyfIu3qT6Vn+MpdH1Q298lrc6ffb/khjZHtmydzkthSD1PSrMG7y94kZAhP3Thhj0PrWNVqUro3pxlCFnuWrNprLxJAwDJLHESu7IIIYHn8q/Uv4e+Il8XeBdB1cHLXdnG7H/axg/qK/KDS9Wuda1G0Os3G4rJNam42YZlEqKm8jqeQM+9foL+xz4mbUvh7qOhzNmXR710jUnJ8lyShHsCGH4V6GClyto8jMI+6pPoe8tTCoP1p2SyhsHBGRmmsxHavWPBGMtRsop7uajZjQAxlFRsBT2zUeDTA6poyOQD+VYHiXxpb+FVIlhluG2byIWj+X0yGYH8hXnWseENej8a6VokPjLUxBfW887Sknenl4GOGAOc15Z8U9EuPDni660+bU7nV5IkiDXNyxLHcgPcngZx1ri32OlRW7Ol1j4nXGoeMxq9lNZ7FZZVhmcgfKMc+h9q434+/GnW/Emn6ZolvEp+0SLI9xEFaNSWwAcZxj/69clqC3MNpNJZxpNcKRsjk+6w3DOfwya5W+8RSzXR09IBNcW0vmuZPl8twwwcf8Cz9K8jHYiNJ8tnqdlKH4Gz4ouNSk8QJeXPiE3KOI4vLs/9RJsXgo2cM34cnNVl8XTaFIAt/evFcFkjVchm9ScHFct4g1mW4vIZ5F3WFqzZkj+bfKxVcNzkYLMeABj3p1jM8k0sDTI7bA8Ug4CjBZxjt2/OvJq1uaN4qx1xjrqb114o1R1dVuWlTqLfDbhu+ViT2q1Y+I54o7mC2vbg2LxgS7gdvIyy4PJPvXO3niF7s2kggYWolEZeFwSqlhksPU4PFaegy6UY3aW1mSR5ZMR7sxIqnAGCMAcZ559OKyUYySvIqTa6G/oura40iPbaixSFgI0abhApyow39K623+KHiHTbyGafTI7yeBHVWO4gh/4io4+leezXkFpc6nCplmuoi/kcbl5I29PofzrV0+zdrYyNeMJJpMJJGxRj14444Knp/WvZw9aXIoJJnNNdWe/aD+1h9j0lbefSLq3MaCNRCysAR1OGxj8M1V8HeL4fFTBxq1xbareX65gk4G08lxjqRwK8QN1Hpa3EpuQ0TlJJFmkV2OTxtJJPXPH4VDo2pDR/E/8Aasz3ESWZiaHyl/dkgcgD/aJBx2orYlU/hXqOnHmep953njPTvC1nFb3l41xcxhYR0LysByQM1u2GqQ6rZw3NrIJYZV3Kwr89dc8T6v4le30uy1G1guLrJjuL6Ug2+1iwfeucAggHv0r6x+BUmvy6Sh1fW/7ThtoFjg8uQBXU/wAbJgN7Ddzwayw+M+sTskKpT5I3uewBvWvzM/aomN5+1JeDJIjkRQPoBX6TG6LHHTPevyp+N3jSx1/9o7XtVtpg2nxTSSedIdoCo21uv0r0akeVL1Kwsveke16RcJD8HfGk7TNDEpdWyVAZjgDLenNfK3gzVoLfxHe3k5WGGKYMzMcAADFdunxc1HVNNvfDljHGmgXUvnzTSxYeZhtKqC3O3IzwO3WvKtLSW4mu5ZRhZZWCpt5PzHms6s+afu9Dto03Ti3LqafxCvLfWrG51ONWMdxOoj3enTp+FUYt2o2luLoSyxxIoSBj+7QjvtHBP1zW7JYLNZQwyrvEbb1z0B9aq77Wzmw582Q9IY/mb8uw96xUlrI6JQ0SRd0mJ7fzC427lwoxxV7wVb+XcXUIQBTcLjHbkVQ23t1jJW0jzwF+Z/zPFb3g+1S1voY03OTMhZmPJO8Vju0b8nLBnXeMLq1i1bWYWuWkuZVBEEMRbauAMu3AUfmfauI0zJhbBI+Y/N+Ndp47t2h1TUbgBUjaJYwzMMs+9vlUeuB7DH5VwulyBbZTn1p41O6Fl1rOx6l8OseXP/d8mQfmQK5rWrVodP1JzJFtadiI1cFsbh6cDp3rf+Hcu+3lyfl8hhx3/eYrltTjlt/DGqXLQOkLXsiLIyHGfMbgH1wP/rV10U1hzhryTxWrKWj3AjtUY4+7xXa+CXhur6NLiP7RG0sYkTsRnkV5ZY31w0yWcUEs6kLtkEZyPr2/Hj6V2mgXM2kzrI06QosynbnLNgegrzoUkpJy2PTr1ozpuMdzc8ReAo7q6vtN0qwZbe4Qkv1WNt4CnceAQO3Fcz4m1LT9D1G40s6ZHqdzbx+St7khwVHAY5w2PwroLjxNqtupNmrS73JMk3yLg+nfj8KwF03+0Ldpr643MXZ3hhG0EnuT1NaYijhaji0tjyaNKad5HP8AhnWbVtfivrq0L29uNwgvGASRvrggD613K69o1/caY88UdlGk7M0dm8gkVWUgvvj5YYJ4rjvFTad4bsI7r7LNchnCFEkC9QfX6Vn6Va3fiC8220wtEe3jlia7uEiCpMSsY3kjJYgqqjO4jFeficNCrJVVuaVKjUuWWrPS/HWpWHg/WtLs9Evrp7OOMSvJlpJd7YPzKR8gA5HFUtJj8EQ32oyfYJYtWePcl0xeSB5Gyd6J6knJrg9FZbrVIIbeTR7qcqNki6iZQwDYwCEXGcE4xwAc1t6xrE3h3WLT7Np9jHex3EEEsizO5gaV8RsewGf1rHCYeGHfKndnPG0leR6NfaPpNx4OCf2dA2syBbeOaKz8h5JCRyFJUAZ7/ma5PxFv1C8sPD8FnFa3FnHJMRI4CiVR8zeZ905HuRkcVr6L401mbxhI+pWkt6IPkN8rl4oZjwrbSjKTlgGBDYyOOa5Hxc+p6fb6vqLOl5brMoiaZQ07burYXhE6c9Dnis4wqVJuOiXT0KXLHW5R8TfbdXmimFoghjjUBklLKzgEZ/U1Ws4tZubyAtAJorgkqYZFLkAc4PGDx9eKj8L+JftlrcxXRL26gCRIfl8lj/EPyrX8UtaWGiW8un2vlzKVMkQcAEjnzSQPQc4rpX7n3LHTZcnP0MZrq9vmlgt4WmIJZ8Zdo1Gcsc98dc1p+F/Det2d59rgNlez4DQ293IDIVPIfHTp27Vi+HBP4x1SXTkmh0yW7DGa4G5oYgOuTyVBrdiuLXwjBbQaVeSSXXmM6SyzIVlTg45HGe1Y4iVkoQ3Zlz7O53+n3V7fw297c3TaQ9sXjhnhjZ9l1gjO5ATtKkg5HPrXMzQ2819f3iahpsjwr5cMirMBOeBtG5MqvpkAemav6P8AFiyzqiaha3rx26lXkjVYvP8AQqjAbSCevU4461x945g0231O5urVYJiJo5YpQ7hv7rDOA3rx+Nedh6coVJRlDl7FucbGpqniC11TUGkWJ44ISI445F2FiBjcwx1x0/xpsU0DX8dvPMq5bLLuK8dcEimQ6rps01rcWl79p3rvkHlKXDHrx1yMGtpZLCeea4udYsESS3DK7o0W0HooIBy5wenvXp8ilFNaM744xqKhB2OM16zgvtRvJIJLeS0g2zQ+dcNKEYdSjNjGfp7D1rgptWaGCea9SMCGYsU3bgwOM4P1xXaa5p9pqf2eOC8aG0VWIeaCSFWc8hsso3dhXOWvheHUpoJ59RtZWcnzbRpAgA9SemM88VvGHR9DyajlKT13LWnalZzTXAuYeLsq0bcHJJBKk/UDrWtqV8lncWkdhZRxui/Mwzukz3PPYVneFfDsOoC7cXEMsW9oo13qh46tgn8q2bfw3NDNHBIRLdbN4iN2rHaPxyBSdBSdzSnay5i/BcednkFs8561V1S88mzuDbhZZUQ/LuOdw5xxRcaLeW2X+zyxDONwJb8aqXHh64j3FJ9pk+Z98BGffjvWscPrds9/66nHlR5T4A1eaTxdcXd1GYrm5d1mT5hj5R6njoOtevR61ERnaR/wHmuNsfh9caTrM2oG+inMrEmPYwwT7k1c1VryOFkWFDjjd5mNvv0rpr0lUkmuxy4XEuhFqR0+mait9qkUKFd4z/EP5mu8+Ps0V14Q0eWCSGZI4LZW8twdpBbg4PHWvn3wveXbahJayGFkZsYVWZsj0HrXtPxQu9Fvvh5pem6Dsae3WHzk/wBUwfJLFgwBLZxzzTpw5IuKMp11XmpHiUjFrpMcZ746j0qtZsI2Q5wQD0+tWrzTbzT7iF7lVhL5AXflunUjtWfasFZCBkHIIYHHWr6C2ZeDF9wyduCOMin6XIYxKvQc9fqDTeFhzEVAz/CMf0p2m7gJCV/vZbHPWs3sax3Oo8EtnxlpEhAx9qXJHNfTciRtaMp2kecxxn/azXzB4PA/4SjSnYbf9JTtgGvqCIK1q3HPmH+ddFDc48YtLE+oKklqSTkivmj4kxBfHWsnqWnDD/vhRX0tfkLa46cV82fFYL/wnGpAbj86k7R/silWHh0cQVIlcMQx3Iw2jA4atnXpCbWbK/w5XjHOc5rJuIxmSRSdw2/eUYHNbGrK0unzjO/5SQ/P5Vgdi3INFQSW8SI7BtigL6sc13vhnwtrPg3VdebXLN9PSeK3BaSSNgp2y4DFWO0nd0bBHeuM8JaDqWsWLy2MIuGiC7kWQKw75AzW14X0+8fxlqC6lbvDJHBzHcR7S+8HngfN05Oa1pK0rmdefuWTM3VvCl/NapCi27tbqXKidSzKFO4gdTxQsg/s7eDuOGPHQ5rrfh7pltdySXNzdoHJe3WNpBuKkYYndz7VzWpaX/Y19daerrc+RIY0ZP4/7v8ASqnTslMmNXmbictqlv8A6FqlrJgrvnXI5B3JGx/UV758KPF2q6TZ2uoeHdZudMvr8RwXUMc6gzbHII24z6kfWvCdUVLW6vPPhaXy5m8+EuUb7gBH1r1v4Tx6XceHb5YnkN3a2c17CwGyRdill6dwR1FaU+ZXaOStZpXVz6u+DHjDWL34iQQahq13qFrPBJF5VxJlQxwVbHrlcfia+iWWvjf4Y6w0OsaXqX3JmgguGUepKk/qa+0NinDDkEZH416OFqOUWpPY8PFQ5ZaKyKpWmMpq2Y6aYc12cyOKxTKUwpV7yKabenzofKeY/E74qaZpHxA0y80q7iuTDpk8Qmhw4R3I6ep9q8U8WalqN9qkl5rP2pruQLua6j2SY2/KSvbiuZ8cR3fgfxRdxabLCkqqLq2851lYLnBVgDwwPX0NcA3xA8S+JNYuLu9k85AQs25i7A44OcZIHfNfKyzDlvFLVHqKitGdjrery6feRCCZhCxD7z0C4wwx3zXMXkMN5ZyXDXGy480puR8hkyDtJ7EDFUrzVL2ztWdZYZpWmCMkhyDuHGFPQ4qG48UWK2sltA9vNcDMjbG4JHBJUAkD3PpXjVK06k25K9zrilFWKtspTVrKGzNutuuPOgaXCsu7Iznkk46028vLV9aulAa2kWQnLNknGMDd0xjjFcZY6+LHXo5LmC21CCSQpFKcna2cEK2ORnrjitHxJrVjb3C+QqmeTkmEZC8/MT6+ldCTVoMVzU/tSDT7qSynJdQ7OqDBwcfMBnjODjJ/rWnb61HNHcSQTTPBuCQRJDxt2gsfRj249Oled6lrUjJbXQEkirIybiwAwenI9uxqaPxO9rCoaRRJbKVTyuVVSeCBjGT78iiVFPoTzM7Sx8axTXxZpXH2X5t0YzIEBOAfU8D8K7Hw9PHIxeyu5pS5/cySkqoDnLDjpz7fjXlWh3F7/Z+p6nJB9oncqdu7JGeFJ9ua6TQpp9L0ue3kkgaeLc7LG250yPbqB6YrOU5UbOnuikvaKzOu8S77eO4huR9rl3IAXwyNhs464OOwJ96nutJl0u303z7h7Z42VktQxMKjZ8o56nPFcFP4g1VtDneBLcCHYxnZm9eT1OM+lWdZ8QTX9nbwX1xcG5ijWQSLgDdj5Vx7VNJSlF827CWlrHU6VfT6dDcKrQ+cSrpGflcDrhiPmByT9a+kf2fdS8ZNa6ZatZtFpUczXPnXpAeYkAZ2nB2BeFPTrjOMV8f2etxzRE3TC2dU+SUKGYMMFsn3/PpX2t+zjYxeOdAv/tmsNqunoI4bZAJEnjVcMA7E9Ac4rrw1FxqKzHOXuO573rF9Fp2lXl3NKkEEMLSNI7ABQBnJNfj9rlm154uvb+V2NuxO1lwS5LEk8/UV+pH7Q1tJcfA7xaloDMVsWxhv4RjPP0r8vpJJrpgTtt17Ejc2P5V72InaxlgafMpSHwiO2j89tsSYxljk/Xcf6YqoZlkkUwQNJsOA7fIo5znnrU5s4lZWZmmfoJJGDfkOn5Vq6fpi3mn394X2LbKABjOWPauHV3Z7Siklcxvss87hp5mCHjZD8q/Qnr/KtfSPDdzJayXVtBDFaqSvmO6xqx74JByf85qK3m8yGO0IykkyMTn8MfrXpsmjwvqiRtIwt7dFVIV4VRj8vx5qoQc9jOrU9itTzEo0cjoRtboQRz+AFanheUrrSrwfnQ/+PqareKFP9u6hDFnaZuMHoAB3rH0CPUrPVTO0LyIrfIy5bJByAKUUlLXoVUm3BW6o7v4hLK2s6vdLAzRR2sYaXadqgPKfvYx/EK4HS72SaVLS2VrmTduBVSFxn+ldNrfiiaGCS01SVI47g72t7j5mfJzjbVPT7HWdYnT+zdDv5LfP+s8ryk2/7vFbVnGrK6OGjUdGLi3qb/hjU7rRYWE2IWaJk2/eY5fPQdKm8VeOm1TRYdOvILWCwilEoaSUxMxGRkhTz1PHGe9LY+ELgiNr9ns4l5k+0SrEfoAOTVnTfDvg3Sbi51C8tP7WuDJuQu2Y4hgYGZOMj1AzUe39nDlvZEuEqk+ZRuziIvEE14pttKt7y9iyQqWMPlx+uS2OefU16FoOm20mmw3CQGKdox5sb/eSVcZU/jmrkni+5lVU0XS47eP+Exxl8f8AAjgfkKoxx63JPNczeVH5h3S+Y+dx6ZwO9cNSq5K0UdtKnKLvNo2LyzjvLNokG1s7lb39Pwri7xZNKmeCVfLEp/j659vWuvurV20i0M0zCSS5UFoCY845xkHP61s6fpNlb26Ktsgmk+YuVyx59TzXPFSb1OpyijyPVtPfXbUWUsUskbYZWSMgkqe2RV6002Wy0+00+3lvLRBAbNJTAqSCMtuAL9SFJJXAyMnFbk2izWPjKS+vLoyQfP8AZomkBKA8HjtU/iK6Ohta6rZ6Fc6+jBvOFsGbCqucEKDwe/I49apycFaL2OWUoy9+S1Mu80ObSda/tuwik1K6tG2m/nQbZJGQofl4OCOgIzWr4Z8If8JX4furK4Avr2aaJ5UjjKrabB5mCw6lScc9MVm+EPEMmutc6i2lrbQbNsFgd/2dAcncisc5BPf+tVvAesajpv2qO0mSwtluRLeYdpBJnPLKO3qB1zXk1lNR51uZvl0aW5s+D9FtvC/iU/2rp+oXJilLRPaypKpyclgC44K4GQM/lXWeLfhjpV5q9p/Zc6h9TTdNYXV4m+1BGVUxl/lJ3L8pxgDPtXN51C+upHtYbu/RnDz/ANnxgTeSpyV2MQFXGM5xwMZqjaWeieEtWl1/U2uNRvbx5HOY3smeM/cCRhNoUBVGRjOK5ZU51JxqqTUrfL7inJaJovzeBtL0/QzaWVgt3rRuN13d5EarEifMuOhBJzmuZ1pf7HsbfT7vSbY2UjkJdSKNgU/eG7uQc9eMACtCfx1Ho+oXwWSKCe7hjeIW8JeJyy8nd654NJHq19Z2wl1AEajIRLZOPMKxA8fMvzKF9CVPPpXQpPlSnvcXtIy91DtP8TJpupS2FhFpj319p4tTLawh4/KC5znAxKGGTgYUcdzWe3w+XxZNbyanEtj5bKElmdY92wk5UdCB0B75rOU6dp/xL0m6t7RoLWVhLJaNeNMY2YkNudsNgnnBAx24xU3j2zt9U8f6dYvqm3RZ3DyiJyQCrYBX3wSPyrf2VRfC7O25zuNzBVpPEUcW3TJHtGDRWix7i15N5n3zjjOMqN3ygDnpxv6Xo+meEda1aDXdJk8UQWryQwrBcPEs5KK2+NgCCVbKHqMhumMV0+szaVYyaZeeF/t8VjAZHnjMCbF2cKCjnqcckY/Oq+v+KtV1S3guo7WCwnuo1W1LMqRgAkcjbhT8zYGe9EalSU4uMfdf4F8iuro4RdDFt4wuY7RjBFIwV4iuUhDAsoz1yBgZ71Xj8UWnh/WLayvXkOboXEdxzIiN5ZRVI4BGGJ571v8A9nalbXF7cyW6WN1HF5VxdRyE+XHj7xHOWz6D0qeLVrCTQbiD+yA+p3NqpgmaPMbEdWw2BkjORW86srXOacFHRK3mV/EVvealeC2h+yz2z2xWGRJpCrMdvMakkR4WNkKr3YseTiubWzksdHGk3lgFLahDdyyMVBaNMN5fTPzYx6DOa7q/10r9htLizstYsAVa4kvLDyJ42xny4mOMqSc52gk8A4o8Xa9pVros13eQW32uT57fZMHGz7rIfRgMH60RrypWTV29DTlppWZy+oXFmNVj/tHw7YzXc03n7oVBTYYzGBgD3zj+8A1ZGvWliJFew02SNGBVoTL8nmkggIwwSCM/K3Qjqc8XfBd4+tX9tawGGS3VhhLljGzr0JU8ZPU/hXoEngGyOqRym1lktWO1jDcMGVscEqfvfUEEfjXSqk07MuNCNWOjPEJrfWhO32W2v4YR8oVnJPTnvxmh9Q8RWqZZ9QjXGMsWwBmvdtQ0Gys7mwWISpFKAZf3hJIz2zWLr+m20mPK8425LB0Yrk7Tjg44ro+sPsX/AGdHpNnkieKNZjJJvLgk4zuUH6dR64qVvGus7CkkglXoVlhBB4+lbPhnR5dS8Za3pjzf6PZ+W8LGJd+GGQD6/wD1q9Bsfh7BczL5kysdpJ3RDGenarlW5XZoiOAk1eNRnn/w7uEuLieeW0gBDqqusWG7ljn6V1cMmk6pqc2lrEq30UX2h5VyVTcx2o4+gB45Gc1rWvg54TcS2pjkEQKiNFKMAOpGeM/WuP1y0TwPcS3LvEba7lFzc20r7WLFR8yMOQcdVPH0qac4ynbodcqU6dJJO7RwfiPdF4mu7ZpDLJA4Vuh2llBxu78c596xLVn3p82ByNvvk1duLqTVvEmp3kcO7zZFcLG4ZdoUKD+WKytQs7iCOdnSaHKn58dK7lTdjB1Vs2X9ObKyDqFckZOBWhp5+eUKdoG45/EH+tYvh5ibUF2JfHzNx83HXrmtTTR81xtfn5h+g61jUVm0dlPVJnR+GbhV8T6V+9U/6XHhfTJxX1bb2/yyqc5WVu3418l+Hf3evWDEni5iOOOMMK+sbNNwmYEjMpP3j6Cro7mOK96xNqEO6zk5PSvm74uxrH491Jd2DujIx6eWpr6O1Bd1q+SwO085r53+L7/8V1dcHJSFvlPJ+TH9KursTh9GcPcSf6LM542AcsT0DVZvM+TfNu5VR7AnFV7gD7HPt27tpBYDnGe1Jql9tWdCN5kjGex6HnH41hHXQ6Z6am1pMd5b+AfEeqWtgswsfs5e7dmBt1eXyxjaR1Oe/an/AAhvr6/8TatDe6hcXclsYlje6kMjRoXcADOTgYJrk9N+It7o/hHxBoNvcrDa6zDHbXkRiLNKkbs6bW/hIZic10fwavluPGWpsigRzCN9wVhkBzx+bmu6ELI8ydRc0lcteOviFc/21PpkcNleRw3DwDUFh8mUSDBLKUO1lPHUA1HAXkjEx5duWctycnqKyPik+n3Xj/xBeaSBDpU2rk2yojRhV8lA2FY5HzK3WtW2Vp7GJyyt8g6j2Fc1bTRnXQ1RN4o1GfWo7KC9ZpYyZF8wIpm2+WxI345GF75+td5+z7dW93eWuktuEklpe/Nt4KhG/Mk153fMGvtPUgfLLnrkcxsP61b+Hd9r+g2tlq2jyWMd7aBooWnh3uQVXKZ/ukdqKbV9Say00Pcvg/qTXCxwu25lX7NuJzgNnYfxO0V98+EtQGseFdIvQOJ7WNvxwAf1r81Pg3qV1LqdzqCoTIsf2a6GAF5PmRtjsyyIo/4Ea/Rf4TwsvgDTfn81WaZ17bFaRmC/hkj8a7cP7sn5nj4taJnUjFDYqbyz6U1oq7jzrFc8Uh56VM0R9aaYTSuirM/NfXvC8mka8ZNbniM9s7FGtyeRIxPmhl5I5z8pznIHSuD1drnTJNbkmu1lkniVj5a7PMbccbRng7RuIPIyR1rM8ReL9R1vx493qNyzSs6wCC4UBI0ztC7QVAAAGOepzWH4it7i61aeEOzfZhhkdipCDgYDHOAOB7V8d7Nqa5j1b6aFPWNTk80tFNJK20O/mg5Rh156HGce9Lol8wvtz3EtqFikkkuEHCZPfbzj9eOKrzQXj2zZgd0nCuhc7QoAwOB/nipNL15tFub64t7l4Z87Ft1j3IqgAZZscYI9K6rK1okxb6mtq95Lbxx24uPMa1cSyzsrAyN1BAJJ4BA/EVo30L+JI4rmF2W4aOQjeoCvgDI9QckcVxV7qguJJiAqcIwVmLbVOOB69B1rp4be7jjjuLdWktYY/McRNk5HVv8AdwcflWcotJFJ7jLxbJrEJHtje2VZpiGYE4AD4AB6ZH8qrecn2GNNqiTaD5u/cJSTleOo6fpVyPUrCZnuL2xR3mh2FEbHfr1HBFUJtRto7EW0ZVbVHUrcbMnfzyT69qak3pYR1PhbV7m3vZ7O6Xm4YMVmG1dpHBb8elbN1qzyLK0iJCzosEk0Mf7zHJHI7YB/ya47T5o7yOWaRGEske5pkHKYGA3ptyBx71BHqEclpbnzZl8vdEJFBUKR0zj7wyBz2rllS55XNIytodbqupG1YLbFFW4lIbyyXkJAznaCdgHv97HFT2l3c31xFONkywysZ4idvlquV3MfXvxXHHxCkarctIrXIYDMONrcbckAc4BP5njmtKF7a2YxedO8l6ql3c8YcHr9G7n0q+TlWi1He50kOiTLqiSJJFfQ/wDHwGXMiyZIBGCD1LAcj3r7G+DvwX1v4d6HJqkWq3Ecsg2HTvOjDxkMBuU5yw2o2N2OjED1+MtJmFnJcIDApt2XYyls7QOygdDuPzCvoT/hfHiNrWwu7S+1L/hHry8lYmT7MY7sABH8rbukXDAZ37SNxwTnjSMurFK+yPaviJ8XdI1D9n/xTb2eNPvUsjAlpKCHIY84DAH2z618N+F9PF1PfTlFke2VDGkuQpZjgHHfGK1vGXxav/H2m30uqTQSXUrrGFRSMBXBO30yVxg8kUzwfcHUW1iZ2kmG22jJfAJwSPT0wK7qM5VbKfQ3px9lScoGf4ws1srjT2dg0ssReSRRyRux9Ks2sKWXhnxIiEvFHcJGGkwGIwDz781D8RrrzNS00xxrAFt8YRiTkP3J/wDrVDbSNN4D1qSQ+ZJLfRMSxySflJJNbtJTaOmLbpRuY9gwOoWYz8xljAx0+8BXqmtaxNo+pTtDHCH8wKsjJvYcDpngflXlOkr/AMTjTxjGJ4z/AOPg16X4uYG8kKjcftDY49l/wq8Ps2ZY96xR57qV68/iK7nn3TbpiX3d+a6fw/r1qFlgbC7m3INvGfSuQ1LCX11jd88rE/nXY+E/D9rc2L3EsKscbgZORnp34rjqRcrnS7Rs/Q2LfXk0+8jli0qG6vZoswzTW3msFyfukHgfXAqW41Txfq7bXuRZ25GRGpCj6YUf1NKwS31K2O07YrTG1B6SHgKB71sLfzzMohsiigEF7hgnpzgZrks9mytN0lc5y48J3hcm5mkkyMkFMZ/E1f0vw/aya5cH7NGWjbarGMEgBRwD+NXGv5Y7qKSS8YxtGQRA8gG7Jwc5/wA5rJa4sL7Uy9xMZw9zgySPI37vaOPzo5egOVzpbi9s9POx5VQ5AK7snnsQOaotq0TWNxstp3XBO/ZtXHrk1S1nStJsbKyvbSCKAtfQ4kjJAI8wZ61Nb3kOoadPEk6SSMkiEK2cDB5qulyetie6bzNJsBuz/pbDp6ITWro2lf21NEzy3EgztjgifaDyR0GM/jXONeqNG0tndUJunI3Hk5gJx+dbOl3V5DHax2AVpY41dvkZmOSSAoXkscGsr2NGZHiPw6ia0iy2QEDWokVWPDMXIBDepxVXS5pdLjjOqanHaW0MjfZ47UlVV3I3x4QnzCQMZI4weld1p97Bb6LrGsajbXd5q9tM9hFY3FriK3KRl5sgfx7SNoPQnPJrB0218O6hptto8Nhc2lrPckprUiqYo92XdCrHoA3HIOQfx8WtinTXLOLd3utkZ8vMznoWSTVdQntpGFvcPviXqFjxgKOT+hrgo9J1ix1+1MZm+w3crF5rY7QNm7duA6dO/rXrWg6boWm6lrWltdR6uwX7Va31ohkiSMOPNUrnGQMsOTktjoKp6Xcvf297a6bCJZpzcfZ7XbsDRlyVJz04PP410060JNxtZJbsKlNSaT0aKulX1tpthta2vNtxb/araCHUBsV8Zw7EbnUDllAzwOnWudu/Gmoaq2oTXUk09hZTwtd7D9oaMSPhVBc4bABwB7ZFXvihq3iKz1YPpQsdLiu4WjElrF5cyRl0UxxvyWXHyjGSAp59Od8P+G5ElsCFOranCbhmhmkRt6k4hH3vmGAM85AJx2FVBxt7TddDkqSnz2Om1pdH0fWI7HTUa50xot/2y7hVZJGzkjCn5cdOK6jQLHXdJvWSzX7bYScyLcOJNsZ9GPyjk8KwOa8p1bVZJPEH2mdrfStXmuIS2noGWFHbar+S4ySvcE9WJ9K67w28Nk90bm5tpryKIfZoCCDJ5TEqXAOA6n+JjzkYrCv8GmjCMuiMT4naFc6H4003UIlYl1WSaZtoLAcA+gGMgdvSuYVksfGml6kkcX2KdjKtrEfnK8hT1/iIJrs/iDFbQW407VXVmDx3MKuW8t4GQMQd3zBg5xweQScZzXPaTZXNj4k0+W40+4RbK3DoqoqzGEjjy88FiCcZ5xXXg5T9ivau7J5+V2Osm1bTtU1SS3GlztdzkCVXtg2wYBJfv09a0Nak0qHS3gjFvEGC5gjbajAHAwcnkegOa39F8T6d8QZ/sKRweH9e0sf6XJbwqDcwOVCK6sPnaLgZLAncePTm9c0UXnkWmsanDaXZ81kb7PjzUQ4D7h2I2kr1rVu2p2c16ba1Mj+2rJUubqExwXUMbKLfYxEyA/dJ6ZPP5VleMLuz1bwzp90tvNbCEpEgkUfMCDu2gHgD+lWbXZdW+oQPYIblV8oy206pj5RgIxPLAnOfY1hXt9nTZLW5llmvIHCCNs5QruDEHoVxn3GfSslKKjZLc5JSnJWkZ03iKW+vmt7u7FraSLFFFNCzvC21tvmBSPvDgEL0zWxqHgiOO3gttasPtbrP5lvMsm1LiNupPtyOOtDXUUFraX8qRzzyOPNjkQY8lSu1V4wM+wHQZ5qbVNeuP7UeaFoIdJkRJ47IZcKBxgg9G9QODk10R9/bdGV+XSRo2/hnTNB17S9PjDNYjAWSFiQspG4YYjIxnFdmt1dR3wsrSUeXbgNJLcAyuXPQE8dq888OeIbe31CS9upFvFWTbcLFEVSMMcKw5wcYAwO1ejaNAfsvnyDE9wxnk6cZPA9OFwM01GSV5HoYeUWvdKupx33l2uZbeXyztx5ZU4z9aralot9JpsTD7KRtYsNzKTk544rRhkn1hpHs7SeeBWyrqowRkjI56cGr15DdGzKvYXeFUg7YGb+VXFHa2eUeF/Ps/iN4kzbK7hIEKiUnoMDB2jP5cV6Na6hdRzDFmQem0SAj+VcFp98tj8SfFDzLcW7NFbBQ0Lbgcckrj34z1rt7TUrcOm+Rg3JBZCOPyqq2rJpfCafh2ST7dMktrMiuG+YYYA474/nXnP7SWnuum+GnggZnkRwTGhLEAew5616j4VvrabW1jjmRi6MAvQ9M/wBK88/aC0XU9Q0/wvLpElwsrK3m+W5CkBExu545J7VVFc0kiKkuVNng/hSG7tb64W7jktS0YI3qQcdM1p+IlK6bdDzC3yE4Iqtp+kavoeqEawxnmkh6bi4UBsEE44z/AEqXXbiO4tXiUqjuhXLMQPxzXvx+G3U+elf2lzM0mNLezjCyK0hG455zxV3T23XE0bA/MD8yirOj6LBLo0Mg1axh3Rg7ZNyuufVSMj+tbvhvwnpdzqFysniAhcfLJbW7MSeMgg150k5NnuRnFJXKekxtDrFluk6zR4GPcV9a6fkxyf74/lXz9H4J0yGRZrbXZrqaN1ZYzZNkkMOODX0Lp0EsNufOaMuxz+7zgcAd/pVU1JbmNecZWsLqDYtWJ/umvnL4vKF8bTMSCzQRdR7V9IXcLSQSKuA204J6dK8T+IPhexvdfafVNbTTrgwpiJLZpBgZAOc+3SqqJtaEUpKLuzyWaTdZzZGWwehB71RvohHFfygNuaJAcHgfL2rsb7wzoEO+OLxVueRGKhtNcI3GfvZqK+8GW18txFYeJdKvVeLCsr7TuUcrjPBxg1EYSWtjZ1Iy6nllozsg/wBI8shRgHr/ACr0b4L/ALvxRdj7Qs+YFG1c5B35zyPavOYV+wuY5l3Ony7gxGCOuDXoPwXlhk8XXHyCN2iQYaTcxzKozz9a9LoeHrzamb4phEd9qCyD/V6hx+IJ/rW1HhLaEZIG1TuXp0ql8StQFxrF3G2lwaX5d2oaSKJozcckBiTwTwOferunsJLGNXOfkU8Hnp1rza/xHs4f4WXvFWhXeh6dY6nG8F9ZySpiaKXgMR91sdD+dWvh9Jts4dr4UXakfoK4a1gFjqGoSx4WT7VDKHGBk5711HhbXLa1sxPMxaWS5WeUJHhVJILD6DmklsTKWmp6t8HfKt73xakh48zO1f8AeJr7k+DPxA0jTfg1o9xqN/CklurRPEGBkJDYAA618GfDOcQ6n4tjC+ZmPzBjuu48/kc16T4Amb+ydWAcfuSQu7ouSfy6V0wk4rTc4K0VKWp+gccgmijkTO11DjIxweRSMKz/AAXerqng/RLxR/rrSNv/AB0CtZkrr5rnm8tmV9ppuw1ZK0hWjmHyn5U+KPhxca94y1m3tdUisrh5zKJdTwqtFnK546H+8OlcLqmh3ulT6lDPJbT7YjA1zYB5UkbOcK+OvGM4xiu21rxNe2N5r7skj29xPJLaSPhXhQbRuxjgEkZOexxXn2pa15lw7COG7kZVGbhycMcnCj8v61805SlKx36JIxrzXEZrcuZkhhT5cDBP19RmqFn9quIbiIXDJDJ821Ad8xJ4AHfnHU1VvtUn1LyXng+zN5ZLNwAyZxwPUdPwrb0lrGbSr1YpYbbbG7PcXE21Uj4wMepPH45rot7OPmSYF3p91p1/K14gikDBWhm4bp2HpXayaxCuhXnliGCa5RSBbkoYkXA24PXPWuGaMahOqSzBV2/xNtbPB6d/xrTutPS3icvIfK2Y27SDu4wPpWso86VyU+wkd8pm86PfbqclVXDFh/SraXkTadPG7MRMNjM2QEPUfU1z8usNar5ce5GKbPlA6dO/t3q3pUMxkdg4DAgZBBCkj9D/AIUOIHT/ANsPptjFYgqieUANgyz7uuTVRYbJJlG2SOKJdzNypZuvHf61Qu7NNN8l5pZZi3zBZECFsY6e1R/bCLhxG4+f5grNnaQOx+lZ8lkVsdHPZ3UgtjJEsBmmDp5jfvDkZHyg4xjvSyKvmNFOyzeYhjCzMAyKecjB49qy7G8WeJ3d/JlRfk4xuI6qT1zz+PtVm3v4pmltUhjk3rHGQEwFJbAOT3571nZlpnqvwv0uzvPFGhl71JV+0R28iTqGBiBGM/1NdZ+0dBaw/EvUdR0u3tbPQoSttb2umxLCI2PJlwp+dmI64PFeKeEYb5W1C3tIHhNm2DJMflhYckkj7vIHPPWu3n8SadqHhGaS6T/ibQusjuFZlkBzg5BwMjAzznbxjpWEp8itvc0MSaWeOxdQIhaTKG+YAMcHqO9dT8Of+PDUzwP30a5z14zXC3amG4xLOpeRcLAqFdgznHPbn867PwCwh0e/IOAbxVA6/wAGa9DBq8jaTSw7Zn/EBt2s2yAg7YP5tUlphfh1ft63a4/Cs7x5dNJrwYsx2wJ1XBGc9vwq2s6r8NTltrPe8AnBODjOK6X8cjeP8KPyM3QWMmuacMD/AF6fzr0LVtUg/t/7Mzfvd7vtPfj1rzbwzcI3iPTUznFyuf1rtNand7q7vIbNrqVCyqQQiD5ucuRjp9KuhdQZz473ppI4zUDD9omfe5kZycdhzXpvhfTbeXw2s7R+Y7beWyRn2HavFby8lmuZk3xwuvG12zuJ6bSPXNeyeFFih8IwXxeTES73BckAAc8fj+lctRWvI6pPmtEuXM2NRhbjPkgc9huyf5VcbVHaMvDaTsCOHkwgP65rirS8urzUPtDzhrVEW3TZyJGclh/ukDPfHSunl1mBrVRCZJSsZGEjJ7evSuHqbcpsR/ErRPA+jabDrUj2aSQtKJzGWj+9jG719q5/4Z/GKDxrr2vWct41zaGctp0ws2jj2beUL4xnjgHmr82keH/Emi6A2qzWJn09mmSK6k24cN8uQO3X9K6+TWtDaOJEv7FdhLRIsqj5ip6Y68V60GuRHnWabOQOl2114Tj2wo1w7NtkkJYg7ic81Svpl07T0niiA8lmOyNcFgeCMd+tWNESXUNMs4pLyRVy+1YkA7Z69TXMatbtp9vI9vJJMGkG6OeQndznj0PFeS30uegkV9Ps/wC37FxdPJPptq5unt1Yq/ncgKDjIOMcdsV6T4B8Tf2XY3GoRmT+0pIW+zra5ZlfGAM9gPWuF0gs9nYZhaF9Qv2DqSM7VXb1H1z+FdbodrBpyotuyzIsI/foeJO+QfzH4VlXoqpQfN1By5pcpbvtW1FPD6y3sF3ILhxJdIzEo8+OXbb79Ceak/tzV7fQ7bwfZyw6Jq09ys6ajIY0jiiwGJc/MWY4xgjkYFdDb65b398j6Zp9/cQWcKPPBJAY9jsB8xP9zkfN71w2uaP9u8cW895EY7y4mRVks7h4ZNuf7yYJXjHuK8SOGdaUaVWPurXV9eg4yshJ9O8OeF7Fptb1GXUJbt2ZbfTIpLfG4/6z5vQ5OzmsT4dadq2peINYTSNf+zaXKTHtvAPOZS27epOQjAiuL+Jni1tZ8a39vEymO1uGtYlBBbg7ce5zXT6D4X8U+G9em09obbTr1bRrwxXsq8xhQQQSevzdua9Ovh1TjKKn7zWi8jjk3OXOi3rUYiGo3OrSajqBsmYw28s4bz5CxyAFTKgg56j156Vy/h3WNe1LWLae2e4s9MV2C7VLLtX7yjcclhnnHrXpXgzxNqH9l3/ijxJaCK0uIGtNPsY4g7y7APMUdWKcglieveuIfxrHbwzaNYRSw6NaTm/jtzAqyxznHmMzAZx7H06VxUnWblSlC1ktehD5pvVjfFknhux8USXFrNL5FuiEf2grMLpsDIRVGVAPRa0NLsbTUNNi8S2usPY3k0j2lxZrCAsahT8z4A3KxIGPrXVQXug382napJ9hmuUBjjuppMLtcYOR049a5yyXTdO1600/RtTuLa3WZnFxFLtERI/iY4zz71q4T5eVrXoy/ZuLuU/GGtw6h4LvNOvoYlubNlkSXzt6uoIJETABSMZHHIrlPD/iK5uPGuh6PJd77e9tZALuUjbEinKlc/dI4Ga9nm0PSviFp7WGs6tawmUApcIwDGTONpy3B968vvNDi0HxTbywXMMljps5tPtAAKsVYggHnPIrWnVoxnKlL4lr5fIJx5feZveGfA994b1aTXLZby68oOlxJN5TO+7kSJuJx2GTk9a0PEF/a3esAs5fVobWQRwXtwJtpbBzt24Ujj04rlrjxNrFt4rudSimlaxZQ8ljazGLzIxxtO3vg55qTX/E1jpOtacbLRLrTHUt9qF+wnmkJ5HXoBxipl7R3i1vt/wSPaWjZIoatbporaZDqKPbmALJLMq7g4xlVT+9z/Ok8O+JtOW3up49Omu9NMjRiW/TzLm4ZRuaONQQuAO5zgDvWT4q+Ilx48torGW3ieWG4ZzyoeQHCqnGPlXg49zmodUjudP1O2QSCFY03wjdu8nH33DZ+XJHQCvRw9Nwgo1/iIdR9NDqtJkttY0iW80qD7fd+b5jWUjiUGMDrk46DvkfdGR2rK8NwaJdXUw1FrpYpDJiaQgYdh8ikAcAH+dc3rmuX3hu40TXbWSJJLiV5TEjDY6qRxtA75zg12MHivQfiE09x5U+i6gxjZw7F4nwcFkwOvcjsKiVOzdSBi5c0rkd34MuPCFnINRFxaiSRd0kJOxtw4+YcY9u4rd0vxZLqUkWnXkokspSE/tBPlDjuhHbPTd711+j3un+JrOLQ/7OuPEen2lwGe6urjy1VQODxjIz0BrG+IWgwtcXsenW8mkR2zohXYCShGN3Oec9/QirjGTvZ3R3YeajLlO40iaDT5HR5ooPlG1GIHGMcCtSTVICoHmxtkfwuP6muL+H9ut9ov74LPcQuYpJJvmZsdCSfaty40W1kcl7O3YehhU/0p6ne9zy++ZP+Fp+JZi5Ie1hxtIYnBAGPWuq0uYTEqT80Z2H0454rjrrT7WH4kaxCLSFI1hRhGqAKCe+Mda1vsNuJAPJVcNk7cjNRU3Lpr3Tt7G6+yyGdeWiQuPqBXl/xi8aW8HhHwtdX1nHNveS3aORjgOEGWwB329M11f2b7LHPLFuh2xE7gxIA4zxn0ryj46WIt/B+hmJWW3TUZypcMGYsg9a2w8f3iMcR8DZyVv8WUsY5FtLS1hD4JxGxzjpWfqPxSmvpA5t7fKsrA/Z9x4OepI4rkFIZhxxTmj9uPavaVOKd7HhOpJq1zqG+L2qNxGqKG5JWBEz+JBNanhnx1riw/a4blkdiwzsQEDjPQV53N8vGP0rq/C5A0kZwP3jd60VkZxk5SO4j+J/iqE5j1GQc8/u4z/MGpf+FyeN0Yka9cgf3RFCB/6BXLl8+w7U3aeuCfwpXNjq/wDhcnjXgHWJnH+0qf0AqtcfFDxPeOrz3hkcdGaNDj8/qa5v7vOKMFv88VQHQ2/xQ8RxuBLcyXMYP+r8uFPwyEzj8a0tP1qfWDBfXunxzqrsQvkxk8ggjgD1rjip7KfwruPC67tDhyOjN/OokyUb0nirS7jR4tNvNEtWtY8FB5JjYEdDuAPqa0vDOoaNIssdgjxTt5beW1yZFCrKjHAI4+6KxFUMOuK1dBkVbqQL94pj1/iFRzFrc2NbuNLvXngutQ3SKSm2a3ilEZ9j1GP6Vq683h69tbV7LTtLumK7ZUlJgbgDGCPxrjtd023m1q83xKzGQknHJqsmkxIPlMiDH8MjD+tZSlHqi05J6M4PxTpJ0rX9SURpEkgt5U2PuUKJmO1W74GAf/r1o/C+wS+8eeG7SZC9rPeNDMmeGUqRz69K6m8025urCWBLi4uPlOyGQiQE46DcMj8K534bwyWXjLRJpIyk1vdBikuUYcHjB5rL7RpKV42Z3XgOP+x/E2vxqcNBatCyg9kbaR/46RXoHgeVf7N8QRx5x5bMM+mcg/ka820G4ePXtbvpBGsdz9pACHkEOSc/nXZfC++3rraSnIaA/e57A1vCOhnLVn6BfBSVrr4V+H3xu2RPGW69HbH9K7Nk9q/MjUPid4l8G+LJY9E1y90/bHG6wW8p2tlf7g4NeieEf20vHmmyLFqL2WtRhdxS5j8uUc4xkda39m7XRzOKufeOz2pCnpXx5r37dHiGGaNbHw1YQIq4n+1NJIVf8McfWs5f20fHd3pkt9HY6JHHG2Nq2kuTyB1LEfhTVOTItFPU+SvE3iY6tGtvLK5WZGVLqR0jAOMZ49NoH0rhpdG1W8ieWx3G3jkI84tnex64I6Z49OlWvEEu6GO0trc/2hKN810ocKi55wCPlHvUumavbyaTDp8ECm7gLOSqLk46846fWvnlzRimjpsnucTFZlJjbTymOdZP3ik/LjOQK7nw7p9rdLeLBE0ZizIVQl12kYOfbgcngAnNc3qzo1vE9zH590QdrgBVRc52sO/1q74fuItN+zzQ3EbmUlXF3O8KJxg8rkkex4NayvKOhKVnYxdcjaO82vGBD92JlPBUEgEED5h/td8V08nna7oemSQS2xaFWM0Ut0kbEhgFwp5PrXL+KNbn1q+VJgsbRqEG1flwDwR7YqlDap9leWTywyuAjNgn6+1dUbqKuT8LNmHShdSTJviguYFM376YABVByM9uxz7VotawzaNKrTaasysAlxbXO9X29FVscr1zgZ3HOag0SZVTUZborcbbSTbtwrBcAFSfSsu8uX1oCaBJIo7fbuE38OeOOT8tU0tBmh4q1iC6vLRRIrtHbRoWjOV3EHcFJqjHcJZTRFA7uFUg4BAPcHtiqVneQ/aLpE8oK0ewSFPfOV9D71fhuXaYRDLNjpJjaR60nuSmXrKQyRtbsR5/3FXaehxwcdCOuTk1r280Mlr9lCKDGzKwVcF+TyxPUcnr7VyS3FzbuDFvUMSRtOAevINXbeUw2wLNJ1GcDKk9wT61hKJXMep2cMtsWSG7ee4u1V1ZXwu11IP5Edap2sk+na66PcskiBfN8oqwJBbaQDwCCc4HTPvVPSdlqtmZreee5jXcmwhYvK9iOd3J471Fr2mCS6W+FzFt3ExwA4ZBnuMAE15vK1J3Zp0LEzQz3kxhluLu7XZAdoLruPXOOnbnvzXUeG7660XS3t5NPvJZpbgT4jgLAALt5PTqPWr3gjxbpbaf5d5utbsRgM6gjzI88E4Fblx4i0cMXWzuL2W1QuuFbHTvk4PHrXoUqrp7I7IwUqfKecXWl6v4k1Jp5XVbZcRvPcbYHwOQQq7gQM4PQ8VoW/gi+1SOGyjubW7EZcoIQQzBsFjk46EZArr18URaytmbbQss0XnRtK6J5fPI4Bx+VPt9b1WVmig0+ztNu1GOWYjnIIPrWjquWttSlFrS+hTsPhObVYftMrz7WIHzCNhnJySoJ68cdBWhb/CvQYX/ANIVXnYfKZneUqPQbyQD7gDPpToNS1i41Borq6CnzGVWgjA4A96it7W6voA17d3M02GbJkKjG44OFwOlYOpU7m3LA07z4a+GZtJS3ILyQsZIllfZknqARWBpsP8AZ/hnUI7UuiI5jSN2JTaXxj/69SzadBLjO3iRSxd+T65ya3JNDsk0lpDGxDyK3+sbHJ9BRFtr3mDspaGDp8AvIYoWjWHzRcXMgjOcsrxqvpnIXHtuNbEOqWsdsiLOr4XGI8sB27VFa3CaWyIi7YDH/qwATuaTrk89B61fh1Szt4lHnwqenDjOfwoqJJRCLvc4zxYovb9VXT5ypU4ZYSOSRggit64ZrDVtixWxXUb77PhlRisa2wwB1KEuc+uBUGt69azeILZFuEOVxyeOSKtX0In1m3lQj9zqMkuMEk/uwMDHf606fwthU3RrQ6XqsMkM2+zggLfu413NjK/Nk4H8q5fXdNvHt4gbuNf3m0qsXY59TXdLfTT2cKx2FyTG2fn2r1HHc1y+uRaiixM1kqASjG6Zea5Y7myH6TbJZpoUcqtPKq3jLNv2bDt67QMHIPrxg1P4Z0u1uNHsnuYvPbbKoLE4x5r/ANKZAZJJtHJjxJ5VxlA2RyMdamtLC8sbGwt1vYlAiLOVTzMZYnbk9xn0rsraUkcsPjZ0reKNQ0m4up7e8mhe6jSK6Mcm1polPCE91wMY9KwdBW3k8Taf5XlvHHdLLGrfO8AZuY9xA6Z7ALg/WtfxVpFy2h2MpV9KXaWG6HLz5/iySML/AFrhfOfwesuuXUt9e2tm3mGG2gTzHx/d9x1/CuDDtSkpPQ3lZJo4CxvP+EX8dahrUE62+oQ6hctbXE8aSxoxlfBZWByegB6jNej/ABENz4j8VaT4h1zW9HSf7CVhisd32dtrAx88kqwfkno3HatPwXrngKbS21mLQbi2muo5na61ILtRSeQASQzk+me9bOi+LNFubjUJprTSJrUK43QRt5S9o0MeNxABJyMDk+tc2L9m6vtkveS38jj1Ssjw+DR7a11xbV728gMW4+bakO+0jcqqHDKoB4woBGSQRmtjwv5dnrOoabr9vNNdRwShbiB2GyQR5JZT95OVOMZ616RA1jfWUh1TQZNSuYlaR20u18iPaTlVA4OQAD9B3NZ0F34M8O+JoZLrRNQt2MDPEbECR5cjbiUE5WPB570UcYqsWpS1/UmPNFmmi+GvEljDc6OpiWCOOQmWIGIgjCPjHIO1unep1Wyu4rtLuysjBEmJmMaSicKuciMc/Kc9R3qnNoNreWd1PcXz6NcySIY9PtiAuEzjHH+12ryHU7q4uNblt4rlp7iznBis7dgrMASZGZ+CrAHPBrgw3PKMkp3s9b/5lyq2Wu56HrWj+Hb7wLJfabZXqRXUxtlurSHbG0yKWK+WOFGFUdOC3YsBXnWi3V9NpNrov2ae6ZbrIlRcNDIWOY3boAenPQ132n6dBeeEzZ2RhjlE2+P7bqRgkR2cO6xgZYl2VSy4AYgHNcjqXgqLw20ujGW5uNXv4Uuy3mNEYnZm8xWA+8c4weuR716FOVOUb7+plLmlqafw/jXTdQ1O3mWOYSIwjtLyQIgbICsrYPzYzjA5HccV0+rQ6fZ3trbWttb3l8YnSKFihcMmVYt2w4TeuTkBgDgnjy/S99q8+ly2bX2oP8kDLkvG2eQy/eLEDHUfWtrRPDFyupRI+ojTZZD5LJMoK8/dUAc5PI/GnK0ZOTZMZO1ki7okf2TxFZTxWmlpptopuLhZLVXYkZJQMSDnO0fjXLfFDWLe717xHJPo6yC2lEreYhgHJGAFB+XGDjPcEHFaV5fP4duTBLH5Uq3BlDSfNHIpddykemUHFQXKz+MZL/7Zdx21tcrJbXN2wNy0EzNmNBECDjJ6kgAHk13Umkot62Jeqshuv6LZyaZYSwXcjxX2k213E00eTEJFY7V7gHacZORnrUOm21zYWsEirC9vMkkUDK2GJjK78jqD8w57/hWhrGlXsWl6TpskqxpDpdtabsDbvjD7lyOfT29Kw7qSbQFXVJrZprdXktFjB3MzqoO4e2CPriumKdaXKtUc8rx2O11DWpfBvhO/mOjyXssVxbkiK9ltyyt5gLExnqNowPx9K6Dwb4k0Pxl4PvLuw+3pfTo4njutRmuvlRo8MrSsWHXHP4V5L4V8QTauupa3cSN9ljeM3sPzbGYqVQAZ9B27muk+HviRNSj1dtJhaGSa3mWKCRdyxj5eQQBxkDrj3ru9mqcXBR26k06i9pFtnpnhK6stBhuhc6ncwmWZdqg7i5xjgY56Vq6p4202xhsrk6zNDFdDCCSEHBBw2fl4wetea3Pidgt9b39l5U9svmQyRzbHEhG0FT+OcVZ0ZfEmoabYxpp0LaerLIJrx/OWSTncxXPAbJB4wDzXj8yvY9f2kk9BlzJcy/F7xDbtel5Es4Zt/lp91sYHHHrXQR2dy7k/a8g88xLXnVvNqUHxq1uSe3jjL2ar9nSUFUiwgRQcDgFTj616BDqFyoB+x5B4+WUf4VVZao66Mm4s2I7OVbW6kkuRIq20rbRHtJwueua8v/aKm2+F9KjvbS4gH9ot84kQfN5AIBPPYE16hbXzzafepJaOgkt5ULAhhyh9DmvK/wBom8h1bw3pqolwNupCUiS3ki4Nsy9WUDritaF1URlX/hs8IWewUAtDJg/xSTZzU0OoWIyEsEkI7tM38qqS2cUmAQSB0FPt7aKDcwXHavcPALFxdW8inbp9ugx6Fv1IrooNNi+yReXbQoGUH5cjtXLM3ynArtrNvMsbcgfwD+VSXFalCe1EOMwof+BNj+dWW0W9jiRm0yAJKDtd92GAOCVJ646U7UF/drx/Fnr7V3Mmoan4itdO0qW8RrazVvs6TMqIgPPJx+FS2+hqjhYdFuVQ/wCgQnn+INUceh30jSutmpVFLNtkYhR68dK9HkbVvs6r/aEbXLSLsZJ12gYOcjHXp+VU4dQ1Tw39rSG5jVr6FklK4fIJ5PsablpoDiefrpLSE5jVHQ4I8xj/AFrY0OS9sZoLSCdUjkkAAOTyeajUhJpRjPznjFTWsnlXtrJ2WZCcfWldsk65v7RjmRFWFsgniQjODz2rY8My3qXxM0Logi+95gYcunsKyTe7biNjjjcPzB/wrtPhbq1nNpuqz6h9iSW4triOJrkgFNkuAqAj75XDcc/gK5pz9mua1y4LmdrmF4p1iez8SahGIJJFWThlQEHgVRh8VIuFlRo+edyMP6V0XiCxD6xqMwk3nzUUKpzgsnIb0IOPwNZrzBJljjYuH3/NgfeWFZAPqQT+VX8SuiZaNoSHXtNvAEknjMZI3BZGUkZ5xxxVjxJcW9xJZXWjzJe3dqf9HjuWLPG/8LBjyR6g06a3EEV0zGN0gGdxUcnJXg+vynP1qDwl9gv9TskntYnBTDfLgn5SKjVCi+bQyvDOm6ta6lJfajbPaf2nbSzJEzZ2nneMdue1dx8OdZtNPkvkvLiK2jmQQJJK+1Wdlyignuaw5NNuoNahFgzz2MomDxu2RasnV1z2ZWwy+wI6VwXi7XZ9N0/TraG3t5jdXlpIPtTsiq0eG5IyOdmOn8Vbx1jc1eh7JJfRXXio38TxGzuNP2xzM6rvYpgYzz1zzWJErwyFbhf9JhtXyWALBlbGc1x1j8QotQs9DWTw3DeymyjKOzscMXcGPgcAFfyNdZLqU2o3Ed3PCbNry2nJhXtncdoPpkioqpKN4s0pp3u0a0lrb30rLIrNvljQ/McYKZyefWsPVp49N+zxxxII5Y/N8vHGdxHb/d9K2dMmHmFhyxa1cflz/OsDxi5LaV80cZ8qVcdPuyH/AOKowtSXPyt6E4mnFU+ZLU8vVZLvUI4heAIqtLPLku4AydoHpjtVX7LayXlvYR2rxXkkiobp52aJFPoDjcM4+b07c1cntbHTLie0+xTTyPGq73Z45IHYlmUdjgY6j6cGobXSbfU7RZrO6klSBwpa6ZdzAAY2gcbcjHUmvKT7mJR8SKl1+5tY1kDHfI0ZJw/Kryeg45FXZra3s7S0uIhHJLLMYfs7Eb4pFIUkkHoTnkHoM1SvbWePSWv1CzwTMykAjcO5LD3PaspYpb62hjO2WWX5I4+cr3x0/wA5q9Gk0yepauri1vJ5yfNtkQFAsbbi8pOATk9AeffPUVS02xW8uDEZigyVDeXvOevT3qXxBbzyahI9wrLc+XHLLH5ZVcnIz9MY5rT+H8M8t07FIUO5ZQLhsLtGeMde+ciuiDi7XZdOPPNIm021tLKz1mFr12kFixdpLZwUUyJjjPPXoKzp9SF1aw2ttMJ7YIEJkthEw5Gfm3Ekk8YPTpXQ+KGtfsfiCZIVS8bTgkhjRlGPMU4GRz2NZFnppeGxkVt8UEZDSbD5bnO5U5Azz1x6VtUceW6LnDlkzJmiSNntZo/L8iQZEZBycZxn15/SlgUQ3CNNIoDr8qfyJNaVnGRqTQ3USx2jStdGHgEHDKCD36irs9tBNp9jODDCnk/ObgkNI4JHT0+6K5OdmCVzOtfPuI5lR2DOwZ4wAeQeNv589qfa3XzXCwPEkTLvkTHzAEgHGep/xp+n2l3I8kunn97CDhlPbHIB/P8AOlg0C6htxLGA5XaFj2jruOB7/WnzK12Ox03hbWLbULopcNjyVVY85C9fvHB5xyMVaurO1fUpEs7xI0JYeZMQrDqCSmeMYrN8N6TcaRfXc90YUmkUhIlcEhi4OSM5UjHBPArW1DT4GcXU8/y7xmRzuHoRjpjr27muOUNbxNormRraHHd8vNF5txHCqq3mAfIHHUdjXYx2rSJMYlQtIXB3k/3eOgNch4LjnmvdV+ZiiRxkeYOSpbJA9P8A69dl4f1KHUIZplJUW7B5OeWUjH4ev4VqnY7KfwjfD9nNDJZCN0Ty7XlmUt3HA5962LeFprq6KSNETtcsoB4wD/Wsnw3qH2mO6k2NAbdclSTyuFP9D+Qq9oF4dSmuYCNqCJCsiHrxzz/wFarmTNOV9SxNEv8AaUAdmO7IJBwxy2KmXRbeP920ZlPQySyO38zisSDVJ77XYiu3yFJUt7llAz753fnXSw6PZ/bZ5DZRHJwGaPJ/M1lLU0KX9l6eMoRbhkYN1UZpmoQLHpEbEyn96Ao8xgoHPAArSt7O2+3XCmKEoAhAwOOaXVdFtjYruEh/frx5pAHXoBVR+GwnuYMcHnQxt50QCRRny2dt5+Z+cYPXHUnsa1rJbZbGU+VDGVP8QArIjjFr8hPS3t4vm/3puM/iKuQ6PaQ2MW22jQN/CE9DTrfZQqa3MXUrqNtehCyKPkUdRjlq6e3a3jhvZFkmL/apgcooUMvXv098Vzt4sMetQKkMK7RH/wAs1yPmNaqyMutaeFZdjanfblxncO3PanTfuMKnxJG/aa9YrG+LgMN2cqjHt16Vi+LNetAkLIzyIHBJWNvf2roFm2s5JUc9+K5vxfdKFtSJFz5o6MP7rH1rkjubdB+lX8ck2kyfZ45DJbzOGmDbkwemMgfmKv3V1Nst547Birx5H2dVVQeeMZrG0t9z6USRk2t4c5/2ic/pW9DqdvHpdqLieOMjPyM4UkeYw712Vv4SOan8bOzWPTLhkk1nXrjULRYMG38wILh9mQgZvuhfbknpXD+MPDul6pfadHf2tl4T0jUbUQXTHe6REEsS7lt4lIGB68ADvT9a1LT9fcWVw9pbaakbyxTR/OY5SPkHXsc88/eHpXMeI9U8NaX4IuEfUfsFrbyNLcL9nNxJKNqoqDaQxYksdxOFBOR3r5OnHF3bV7X28gqc26Ro29vd6hbweGvCaQXHhea3Btru5GBEgcAli3zAksODkk9+K6TxdpUXwqt9A03TdYsr68vJTDqd26A+UAAQkZ6lS3HT73FcHpHj608Ksl7rVm3hyCKCNI7droedJiNQZhERnYcHHuMe9a3iOHTvGPhfT9Sk1WDT11/V0jspbtvnltvLLEgdVQkZ92zzil7TESn+9g1FdTKKZeg8TW19BqVs8y2d4JNwhMjuzOOdzSFgqxnI+XBOBn0FYl1qQ1aTTLPTdPt7i+tz5bTWsbtLHknJZ2J+RsEA45wfpWdrGk2vhm11XWbmPSp9NDbLWz8stFIfMHkrnPAb+JsAgHvwa7H4P/EDT5ICNA0+bQ9evIxEIbWRpInVXXfJyowdueOQMk9amfLBOooc0QSd9Tz/AOImjax/akrRXs81vL99plZVAHXae4BHasbQ7N9H8SWkVlo9rqN9Jb5kkvC/ySA5ZwQDgEHBBBru/id8SNMZ7jQ7PTL/AE+/sL1Ibh7pxwFYcEc7RtxnHJBzWlod94c8OW13JoN9c69qN7aRtc32owJFbQSSZPlRR/fVCAR8xPCnJGRneliKkcNzOGu1jJwTl7p5jq095pniCCV543uo2LQzKgynB+VT0KjGKLfxRrGreIrW6vZGur+RjNEsa4BKg8A/wjFeo6nJb6toumatf6bYyWL+akcY2fvXXlwg/vLjBPQHjOa8l8N+IZbHxtZ6ZpcRlhzKlm1zEGlAMTEH3IUH8ia66EXJJzhZo05bHR/2euxNRv8AStShubeZZmvYGiZi3oybgSMkcr6Uz+3NDuY783RE15sIVGQJI0u44ZQDwv4k111zLb+I7eKCaLNrJldqqJPOY4KDJOPlOG4546V5tollFNpOom50qG4i3bLS+3COSVQwBHBwTk8YHQc+tdCjzS22FJcrsc7ovipNcYWuo2Vrb3UUgCMwcfJnkn3rudIuvDDatdaXeDSNIiulZ/7W1ISCGcxD5WwhJDHoAMe9eVaxrkJvYUs7q3+1xSxpNJsGJkZlDBD61f8AF2rQ6T471W0bSop5NLnmihm+1SRFgvKk7e/I6V60aLkuaOiMFvodJGY/D+uxRXMNlfSzbmhhuJmjYp/fUZyfbd1rb8f6/Yt4X0iGLTYDaXE8jzxpKVCLhep984/CvN/iR4s1T7D4WSK6a3jufD1pdmOIDIZzJkBvvYynQmuv1LRf7e+Hvh6yaXaJru6hLkZwdkTjI79K7aFOSS5zDa6RDpl14d1Tw7qNhD4eSytpLuATbL2X964BK4YjP4DrVvw6rac2q3OlQSSQ28RjW0s5yzGTIDAk5OORkVF4d8E32n+CPENmY4I3F7YuszNtSRd7KXx2wCPxFdf8N9Hk0ubXzNLHvt7iaErGcqSPLJO78DXRUpycm76dhQ1kjktNv5vGlvrMS6PdtvHyysdwSQH7obs1es+FY7Xw14dtbUzTmYKGl3QtjcRzjjitbRFt7EapDbrFEvmBiEwASe9SySF+AT3zg5rxZRV9D2KdNR1PIbjUIZPjbq8qsWjOnQod0bA5HPQiuyn1SzVEO/YP9wj+lcld8fHTUUHDNo0UhH/AiP6V2cbnyxyMdaKyu16G9L3b+pYttasVt2ikvI7eJw26aQHaoxweBXCftAXltceCbYR3dtJi/hAZZBz+7POOtdsuZGuEUEs1tKAAM87DiuI/aasY7P4Y29wI13/2jbqflH8Vu+D+JArSjZSTM62sWj5/VYlJ3XUIb/epHESgD7VBn2JP9K7GLR7SHS7BVtIdxDBiyjngc/rUjaLbbOLSz49lOf0rrljEnaxpQyaWIpqpz7nDssDAj7bEf93Jrq9LvrVLKJBcxMQoH3hXL+IrKNdVcRxrGm0HaoAH6VLomno0MhZQfm7j2rtjLnXMeLVpfV6rpvodNeXcE6DFxFwf74rZsPFraed1q8Kvt2n98h4/EV2f7Luh2158RLm2kgilR7JvlkQN0YAYyODlq34Php4TutXnsIdMvBeRIHWbcmx2Iz8vOcc965quIVOXK0epg8DLFxclI81/4Ti5lLMv2eRmOTna39KgvvFUl1GFnWEDduyCqc19SeB/gD4ftoZ5JEuZLtrFy6OQVU7QTj3rU+IHhvStL8Gi2h0+CeWeKSdZFt1B+7yMgdutY/WloglgrScFK58ZfbIfMeQzRKHbIXzVP9aBew+ZH+/jXDA8uK56xsYRaxHapDLnoB71eh0KCaEuYlJBPUdcV3XbVzxnLdXOza8gmkTZe27YbP366Lweyx6wEW4iZGjkZ44ZuW+XGcdzXCp4Hs9PmsXuoo5EuoFuFwD8oJIAP5VJ4J0P+z/Glk3lGJ284DnGV8tn/L5DWV76MNYtM9H8TTXS+KL9EcwjzFl3b8FsoB/Ssu48w7CxZ2Qkghhxldp/Q4pfH0Vivji6hujlpI4jCrE8nYNwGK5u40Gyvt6xLLGy9llde/1rPnV+VlODkat1rGoFHj/etE27K7AQSc57VF4Rvbi31e1ZopAob+6fevIdFXULw3G/Ubn93cGNcynjmq6+INfsS8qahco63TQK7ZxgDP4108t1YIx7H0vqfiSbR/C93cQxQyXEkri3WYlcv90g+mQ3X2rzrxxod/aW+h3F3eWVwkd3GsscCOhQ9Ry2Qw/AVZ8P2d94q8OJFq9415bu0Z+UbHXcMnDD3ArmZtUuWsbWS61a9kOnyjy7e6IlXBcpvjYAhm6DZIMjBIrqpKKg1LcNZSXKdv8ADDxF9g0XSYTdRxWINwH37fveYepr3KTwDL4lsNP1Q31jE7WmYVN7EpkZiA2VJ44BI7cV8wWvwc1zWLW1udFvXFhdL5kuE84RtyW3EHg+1ZS+H7+11TSrO18Tm/juJzAYYiEdMKTkZBwODXMkrNSNJXT0Z9Paz4FvfDMckyubyBZEgWWNCy7VwRIzKSFB6YJ6isq+8Cx+KrG3la9htJ4ZJY0aSXYSpIONuMHpXlMvhfxNoen3N1D4l1uFI1IK2uqeUxB9VVfmHsa7r4F3mpXngLTr1Lu8vrmW4mM7XMpl2kAAYDHjPtWLhyPmiaqXPG0jltUtbfxBqGo2V5q1mNSm2zxeS6sqsAAfMbooIxnvxSrFZz29y0WsFUvIg0rR20UYWT7rIq5wudo7Dis/wdCmof29Lcq1iy6fMVnh3KTjjPocflV3Q7cMDG0txIYTHiH7OjxsTGjDc5OepH41lVoOSsc6Of1zw5vsRBpl3584jHm2oUjknn5jx2rDsdHvLe+VYt0nPzNIBtjcHo2Dzz0xXRav4ks52t11KWSxldX8wpbl1G04XCjv1z9a5mTxxoWoXUVrPo+rRW7lo1SyKl3boAiseTu2jHX8a5Fh6ijqUlzMu65e6yLcpfFUt2lZRtADuwH8XXjk8Z4zWTp14BeM8rLFGB+72oX2jso9qr3nizR5pIbK20S4sniHk+WqASyPnHzrk/OT1AA57VGNUaOzF3/Y16IHn+zpIVwrSEfc5789K7aVONNLTUEpJ3R0G+HUNH1yea7lCyQLEXNuSEG/svBJpljfXcdhbQpe3F4IsiESQvEpHbCknPJ9etRweIbVvDfiCy1Ky1BEsTGk9qskaOsjOQMEqcEEchs/h1qLw/8AEbxLNHpNhpmiCS6WH7Pp9xZ2oM7IDyykKdzer9fpV1LyXL0K95t3NbxBoEPh1xLrrMdWuI1b7H5uZFXsXH8PHaues9WCams1za/arINn7GZMDb7EdDXS+OfAmv8Ag23j13VPDE7QXAxcNNqK3Ukcp6+aVJKknoDXGx6jNcTF4vDd4YDjAhDMfz2nmlGEOUUoNbHpWmx6Zr0jzae+wlNrWxiIGcHjGeuO+K9J8B2fh/8AsudNcngtCjx+RlgDtUE9/c14tJ4mM1wsmj/D66s7i2wsjRXU0rKRlX3ny1KEtngkcjFW9Bs/EPjBrmzv9OazFtFvU3MZHyg85PtkVUYwasLkcT1HXPC9sdVubzS9e0uOJj5sDPgP64Y4Of5Vk3HjhfEevSx6lDZxbY2UXUKb1jOOCFxwCa5uOzeOz0mNFAwioSFHTHOOKpXNl/pcbBiWkA/dxpxyP4vWuKrTf2UHK0d34VCG31u9in/eMOGaTCy++3sM+lN8MmS3sdbVDHGFiQBN25W7Y9cc1F4Lj+y6Lr63kStKiRbV2A7VYAgce1N0dtP+z6x5qQrIzqqBk5xu5wK5T0KWkdTc0eSa20OdotsAEW7Zu3KSTjHPbAq34XmaVpGUrbRiF5GKt1bgDH5VSV7NfDU4YRFdkflqQMZOOlW/D32ZrGQOFWL7MSAeBnL/AOFVy6s1b0+ZX0nfNfK5aON5ZVzJHzwoLdPriu3XR7Fizm0jyf4mGSfzrlfDtrbNayECMr5mDnGDwOvrXTW+naWuWNtZZ9kSomrJDi9WSRafp9vcTkW8KhQuMYFUPEkklnYxbLucBpBjJUgcdBxWrHa2fksfJgABx8oFZXi61SHTYN11cElzgZU9vpTjsD3KNrZm7smmfczeXGRIs237u4jgL159ea0bfSY3sYWM9yWJI+aZv8axrDU0kt7ezQZMgSMvu5GY92cY9v1rcGnTR28WNQuAh5G7b/hTxG69BUtmYU2lWw8QxbjIzKVwWkJ5zkVpXVnH9rs0ksWYSPcSGZZnZUD8EkBQMn0PTtWVLauvieHzLyVwrx9l5Poa1l16C6QWq3C29xJGwijJ3MxWQhmHGOOOvrV0v4bJqfEjS0fw9p0UZ22/Q45Yn+Zqv4n0zT447fFlCzF+S0YbtW9pfhy6/s8TJqUrZyw3JGf5AVyHjSO9jW1xf71aUr/qgMAD61yKLja5tdSNbRrFN1q0drZskcD485CWQMei44C+op9/pixzeXdW9o0yjn7PCVjHJIwCT6889aoeHdUC/ZbZ97TSWZbecbQA/cdc1reIrC5urrz4b9YT8g2eUrKeOorvrL91E5afxsw9WsbUNlbaFQB0EQ/wrzj4qBIfAutvGkcTnGGVFXuK7bVhfLI6/b0fb/F5A/xrzb4pPct8P9XaW6WRSyjasIUklgOua5aK95HVPRHlOoaouo6XN/pP2mWOJU3F9xXB4HsK6H4V+K9Ms/G2j3XijTdS8TaXpkbCLTrKRQ+Mg4yx+6D2z6VwOnw/ZdFu5GQo8jBSD6A10/w3uLiK+1AQPHEjQgSySEj5STxkc9u1enUopxcUefB63PTtU8eaTqWsXq3VtcRaXKGngtQ6tJHOy4VnVm2jH3fl5xW38JfiJDDoaaNbWtv/AGhGrq+pxSkyDzCN4H90YAGPavKdb8OJLr1rcSTQnLIfNYfdAGcsW5UY71f8L+KtNj8ZRadpBSJJ32m+mQIrNg8lQOF9zk1xzy+jOnyteY/ac0rHvOoaPYalYXy3fyyzRsUlVQXMhAwST9ByfSvN9c12ez8P6l4WgkuopLie3nd45CIk2HJDkDL5AGBng8810v8AaV8y/NcRMANvyx8H6V5f4un1GHxLetC0wZyoZoIyAeOnQ1hRownU16GeOl7OneJv+G9c1C18L3CS6rcW0PnyROrSEEqygMuTyAQW/M1heOr6ztfF07Q3zzW3nLIJop+QvAIDryBt+X6E1c06G4m8MStdggfancrPEcsdmcnPsDVH4kaPDHrSPCluBhZGWKIIOxGa7ZKPMKkpexjc9Ch8beDrfxhNdR3VvcxPphgj8tyyRv0+QAja20kbhz9ay9D17w1qH/CP21pZ+Zc2NhDAZWtyFJRxjDd/lL5PvW5aiRfFGmCOS3j8+xdR/oy4wCueh9xVWCa5j0PTY3lVTslix5QBx5o79erVMeVPQ62m9zzhb7w5aMpj8E2bbXUFhdzKRzjIxmuj+IGteHR4618TeDY7uZbpkluP7cubYyHYuSVRSBwccelVPHPg8eE57BobqSYXky7l2448xc/zr1TxV8KvDl9oPiDxBdW1yb9lmud0dyyLuC4Hyj6V68afMjy5T5bnB+JF8M31x4bMvhYgR6PB5O3VZiI41eTbGRgbgMnk8nNdRb65pn/CN6WY9D3KmpzeXG1242sIV+bODngdKZ8PfBtt41v9F/tIS+RH4fhkHkvtO4uw/wAa29Z8O2Oj+TZWpf7NBezFRI24ligBGark1uQpPcteG/EFjqy61bjRo1SOK1DgXbkP8zHH3QRtz+tN0DWLK8bU/s+kJYtdPNJNi7eUEhACQCAAD6Y/nWX4VmjU+KmRR8oiC4HpnAFV/BSyR3tyXHlO0MpCMRu6Dnb2qJmkH7yPQdJtLRry+QW0YXKZGPrWbcafab3zbJ94gdfU+9P0OO9e+mD3SLuC/wDLLrU95pN/FMRHfQFWyfntiT/6EK8SUXc9tS2PJrjS7ZfjVNtgURyaOB5Y6Z3da7+10i3wQ1uuPQEgCuK1GG4tfjN5b3EcsjaZ8rLFswuemCx5/Gutm1d7VsSTDcOn7k4PFOonJr0JhJJNvubGl2cNnfLIkYwiMxyxP8B45Nee/HrSIJfhnC0fm7vtFi/MjkcgjOCff8O1d/arez2M1xEY1LRPkvE3ZT2yK5T4rQ3998PWt4mtJ/PFugEse1k4JBVs8MMdcUU07jlaSPJ/DV2Z7W3Nw4dA8i5I5AKjGPpirF1Jvvre3s5beONYkeVpotx+RuuMjOQ3I9qr+HfD91b6esF8uyVXLL5Lghvqa0db0+0/4Ru4itbKX/hIc4gvGYYRSRkHnFS4r2p6EKyhh1FOzRzXxB0JtF8RJG1wtx50Szbli8sDJPAWqGiriOYdPmFP8T3F9cPZf2nM9xeRw7HkOMNz1XHao9HbMU/PQjivYhZRPlq8nKo5SPpb9mrR7DwfnxjqrzvPKklvbaegKq0YZSXc4yCWXAx9a6xNN0iy16TX7BvItZ1MVzZXkzTNb9NskTYy4wuNp6Z615v4ms9W1zwPocWl6hNpUykSyErlpMADaRjt1rpfhnb6iPE2oReJtZsJ/Dzwr9mS4n8u5aVccgYHA715M6ntKlj7LCU1haV0nqek+G5bu215vJ1GRtPFtPB5jOVJ3LuU7e3HTmmeMfGkdnoei2jS28KzWzLIzNlz+4CgexJJ+tb1nHoUjpaRXlrvdMiFLgF2Uc8DPIrhPHHhHw/qDRO9oqzxqSJIZSufQn1rV0rtO54VSt8b6nyFZQi3s4o242DZ6dDjrXp2m+C7G1+HE+p3tpqcOoSRStFI8DpEJA/yjkfdK9T75FVvhvHFoevvrr6VLqVvZyTbI1jJjV8nDM2CvHp1r0fQP2kotS1hLG/sUSyncRMvmFwMnHzBq9Oyatc8eK95trc8u1C7lmuNNj3IVt2js4jEPlERCsDnv95uaXSZHbxjpsb8yLNNBuxxgwTLn/x6tD4hzWel+Nru0sRG1tHfosbRqCoVkyAMelZFrciPxukwClVvWUfMOpU/4mufl1Y9ZWSE+NV80XjjTJ4mdDJawndH97Gzt+OK2dOU30MUkgKym1y2f7wx+tSeMbiK38aaXby2yzfarGGNSWClWA4IzWjZ2lzFcXPmxlYSjBW3g9cdvwrnq026sWjtUoqDXU8T8Hq8N9rCRRNK8d7KOB/DkjnjgdK0/Hni/TdX0CCGRZE1JZEVI2wCoTG4n0BGR610+m+BPFfgDR/E/iV/DtybG7k82C6Dx7VTJJJQPv5J/u14ZJrl9DM8iT7XkyztgHdk5P4c13uEW+a5lGcoxcLbnvXw1vhP4fcocxrHblT67WdT+Py1y3jhm0PSYmS3V/Mm8t5mHQfPjn8hV74W3zf8IvKc4YW6lfwkY/8As1YmuePHbWb20vLNv7LtXCMQ4+8SMPgjnvxn3olFycbGcLRud58K/jY1vp+o2d7b754ommgNm5iZ2VAuWGcHoOcdq5iztLvT/F3he6ntI7dJr2O48yI9VkDjPtkmptN8FpJ4kMwu4o5dRh+0RxWi5XyiACPYfSue8Tahd22oW1mqrLLbXiwK6kru8sAqeemen4VTg7DlrJNKx7rqGqRano17EyujGJljDN98nuKzP2drq0i0m7tp9NTUEt5Z0UySbdmZ3IwPTHt6V57N4i1vTJk82JN23cEE4AI787T/ADqT4U+MLLw2jajciRpBLMfs+4KMsQDkntyTUR91tIn4i5o/juwivI7a00jz5J2W2fT7gSSW0m51eVNxZTt2g85HUelU9H8XW1peXM+nvOlnJqDB47xhgYb92u/uoOB9AKpeGdKvviL4L8T3dhcyXF1pLRzHT0RVJhIYtKGLAZQDp3FT/A+xvvD+kT669tMsNxN9kt7iSHfEjD72SeA3YcVnFqXxM6eXqkemXXhXwx8Y7+/vIteXRTpT+RPqmrThLXzCwOwcZPQjIHQV5n8aPh/qfh/7LqNneWOs6RNcyG11LR5S4jl3tIw7MrHgjgfd4Ndl8QdLu4NG0S4aNrWGaeV2LJs3ycc4I5OO9ee+JNc1LT9It9PthK0N9dK0n7rIcxfMg3cc5Pr0rm55+29mdnsqboc63OP8F6Pd65rzT29zPDcWqm6WeGFpJPMB+U5BznJzu5PHevoD4teEbzSvgL4Pj1G2a6nt71ZJZtzRk+ZG7GRuM4DMPpWd8Flg8H2eqX2q3tvpX2+RCsMr7QpAJwSeAec7Qa4T9oT4oan4j8RSaVbapNPo1qqqvlykpIxGe3X2rSpTcmpJ7HNCXLGzMnVobiLw34m1mSxjsrPVJ7NoDaktGdj/ADbSSTnjJ3c5JNdx4EimitPBs2imbUNWhtLkyNaK7fZxKrj5wvAHznlsfd/CvFPB1vNqHiC302PcY79vImVe6nkn6jGfwr6ptvFk+k6Wmi6PPJp2i237iO1iIQPjq0m0DcxOSSfWuynRVTdnPOpyO6R5xN4Y1jwroOrXt1dvcxTWcloYIQzfM+AjH1xium+Gfj6w8RXel6P4hvrzSNGgt54GNpEbkXDFcIskYG7bnO4g8cHGM1u6br9zbXCyQyNE/VSCP611nhTXopEvmtrOzsr+X/j6ns4FiknX/aIHHvjGe9dE8LB6RehNOtJvVHMeNvHgl8Nm7lMtrqcE8KW0Oj6IIfPTJ8xJHEakIoO4HBJIFeXr8Yglq2n29xetK8Lb2jUEMxGdxz97aOcV6/8AEfxfDoGkwxtvNxPMhURdQAQSa+bPi9o+n6d49vzosq3Om3AS4j8kHC713Mn1BzXJUw8KeidzqVaSd7HskfjCNvD+iTanYwwBpDdJfEEqV2bVyijITkMQOc9fWuakmkvtSgk0+5hdkulJMMbbBAI/mDF84IYkc8YGeDiu98Eqv/CJwXN/4G063u7TTWNndTajLMXBj4Jh3KgHf5gce9el/sh/A2zTT7rxH4jt5k+zr9lsbpU/0dpmX780ffqu18HPfFcTqKDsmbxSqRd0eYeGUks7DxdsUzb5LRdwIx8sMa5X1Xiuc8earafDDVrBtSW4vNTvoPtH2S0YCO2hkbKmRjw0jbeFHQZyeavfFLUNS0GW80XSd9tLYl31W4ibBkIJUFvqTnArzfw2lz4k8R2cVzJLe4O5lkcuSqjOBk1ySfNUsfRYbKfaYb2zlax9ALIbLQb+3k8xiBAvyqT2Uk+2c5/GnaTeQ29nfGU7Ua0woZejEyc47VXtYdQPw9fVpbC7jsWmjt0ecbWLjqoB64x1HFJp+oLDpOomRGw0AHC5IJz1x9at6OSPAnFxlZ9x/h28g+0wEPF5BeTcSi44EWOo4712EUunuxwbNgT2MdcP4ZuYmuIJSNqbnG6QEY+6P6V2qXGnTuqNNalicZZlOPfHWs6nQIX1aJGgs2V9sUOe2MdaytS8PT6tDbRXWpT7QWICBQemPT0pl54+8JzRi10/RL9ZYzta/mmUB+cbhEB8o9sk10K6ev8AZsWqXepabo+nqdq3WqXSwI5/2c8n8KItLcqdGotWc9a+FZdOWOO11S8jhUfLCzBkA9NpHNS3Md+qhft6lY14zAOfrWpdOsEwa3vrHU4XwUn025W4jb2ypyD7EVV1SweyMgubqxtJhGHNtcXsaTY6/c3Z/PmrlaWsjJJw2MmTwnf6pIbttSjhZiG2pAcgjpzmrX/CP3sJDPdWcpIIjP2FY2GTz845x14q5Z34jtyQ25eoOeOlJNqLXQhBYHYPlxxn3rWOistiJau512m/brXQUbZbyKsTNkMQSCD615v4kXVL64iWG2gAjctl5uxHTgGu6j8RRJov2QxuJPKKZ7VzH2jezY7juaThF28gUmnoYtjBe2duqS2WnXrCJojJMXyEJyV4OMVp/wBrlbe0ij0qQBONtqB5YGOgBOatQm0EMhu3tkBxsW5uPJVjnkbgRzjNN1hdNs9F1GexurZJVhZ4prbUhLhsDC7MnJzmtGvaR5ZPQle5K6RzN5qT3jTLFZ3WS3C7OQK86+Js003gPV4fs06bGVmkZV2gB8nvnp7V6hNP5LyMo2sxrzj4lTBvBuuLknc2No+oqKdOMXoXOo5I8lvNDsYNPlRL4QRnBLPBLtBB5OTitHwzYyRWsEVs8d2bvzGR4wVUrGQMMT33HjPrS3+pQmS6SKCYny+I2iwDxzzU/wAO5Cmhr5jERQXchlRu4KAgfmDXpyppannU5810y54W0nU/EHjDSNEsIo3v769FrEhIYb2ZgdxPYDJ6fw8c4rrX8Kp8K/HmpeFtQ0eaO7sJ3RWnUZuFOGjkGf76lTjtnHauD+CPiGfTPiLqOuW0rjUbS1vJ7I/e2TMrqrfVQ5I9KuN4kvLzVhcarPNqc88od5r2VpHLDoxYnORWbfPIv4Y8vc9Rt7ohATZ3W1ZNvEfAYtgAn6kCuvsdTYKpayvVGcYWOuE8M6pf61otoBLE8MzYmbkNuWQMTjpyy5/Gu9jdvLlXEYGcjGT+dcfsldnZGfupHEfEzxFpNnbuup3T6aJI2KRyJumkGxlO1QTycjk4FeN6l8TYvEdw32i1+zMU2IynOflCgE/hXtHxU0fS/Eeh27Tw+bcI4jLQw7mZMHC5GSMEg149qPwvOqSafHoUQkuZCFFttJeUH7pPucH86pKEfdkU4TqLmj0PaLW7FrqHhi4kt7hj5EsZXYAfmiVuMn/YrK+3SR2MgNrNst729A3YzgEygZB67UrZ1DQNS8Ov4TtNfsZdN1G3mVZIbjhjuieMHjqCCKlitA39qxuPlGqE7fZ4Auf1Naex5WZ+0ujtbrS/D3iwRte+G3uGtWARvtZAVicj9RXUXU1tqGlz6fcaAz2c6MkiC/KZU9eRg/rXNeG3ElihYBt6Rs+e/wAv/wBetS4t7ZmVQWQ55VW4/nXSpyjszJxj2Lfh2307w35Y0/w59mWK2S0Q/bGkIhRiVXJPOMnk81T1KLTbyUrceHmdGkabaLog72xk/oKnkh/cERvsI6Dd1+tQRxL53myMxlYYx2GKXtJ9WLkj2IJPC+i3NlcWp8LTNDcFWkQai8eSuSpyMEfnUEXhSw0i2lOj+Go7CdlI8w3skuASM/ePoK6aNhtyTyBjmvLvj54i1Hw14VS4tOYbl/ImO4/KDwpGPc1MpO2o4wV7pHV6TfTR3XmGzeRWwA0TK2a0LrVHmYNFZXDDHP3B/NhXzd8C/GlzpPixbFlke3umCuuSwU5+97V9ENIPMYDCrk9BmsPYo3VRvU8d1Q3b/tDWyPbujT6eXRWZcuu3BxgkDlemc8GvRT4buLubfOt5GhOdsMiEA8djXH+Itn/DQHg9l2gNYzLjGOzf416n9o+bBVRnr6USp8rTRCle6ZHptrNb2v2YWt02VZA8mw8EHGeff0rz74rWN7L4Dmh8u0PktDjM+GYqCDtUgZ6+vavcPCfgXXvFzK2m2LGFWGZ53SKIYPPzOQD+Ga+afil4O1T4hfEO+tLm8lsdKsnMKLJgkSKWB2oDgDng+hz3rOUYU5WnozpjTqVo3gro860+8kt9Pi3koVdlYkElflB5FUda8RBtI+3WkkV3N54iZXgYFQE3DjI/On3moar4Dul03UbSCe4TL7pBu3rkhW/EZ61FL8QHuBt/sawVz1eKHax/KqVP7fQzli5wh7HYbeKt9d2HkNFJJeLCqxxnA8x8ALyT1JB+le1aX8KdI8M6f5kWovqPiKPDZZALSOQdF2dWGe5r07wb8GvC3w/+F51DxZIkXjK/C3r6ZZwQuY4yoNujTMCYwp2yMEIJbqccVxOrRyWmqXEYA353I3Yg87T+YrNYhO6h0PrciyylinKriFd6WMnSvF1zrMU9wVV5Vm2XVnPkOkw/u47n8jXr3wy8a2txptyb7TYLdLO4lj82OPcHCjPPBy3UHtkV43deXY+JtN1SP91basBa3Ibok68xMfyKE9+K7zTtUh8O+D9QvHg80WQe7ltg20ORIXK5wfvdOnfpXG4KUr9z6etgaUqVT2mjitf0ZratpsJ+N3hma3CfZVt55JpgGTDSxhlBVgMYAx6Zr0Dx5qXhDw/8M4JdUTyrqERtK8L5YsV4jOASHJ6ADmvCZf2m7W8vftVx4eZpckBvtIJC5JC8rjAzgDsABXP/ABE+IsfjC1iNpaNp3ziT7LJMGy4BAbIxgAHj3rujh5Oy6I/Iatenrc5bwzqNlcSSwyzzoslxsjmjLJtLZ4KngDPU84r0Jr3QfB/hkPfR2Lz25DrLKFLTSY4RsdcnGa8xvLfVtP8ABcOu3E00FjNdfY7dGfLzkDLtkdFGMe5yOMV5X4g1W6vJVWSdp41YkFzySTkn9a2nhZVJJqWhFHF8iceXU6HR/FmpTeMhGsarJcTN/ozKCisckAA/pUV89x4T+JFhLLbrayi5VmhViyozEggFiezA47ZqjoPi6ZbyCG5gtbhQQBNJFiUY6fOOfavX/wDhKl8Ub1ihtLW7kmad7aK3RhN8gVW3Nj94gXKg/KSOa9WGX1q0XUh8KMvrFGkuSXxM6zxNb2L+KtKmvnWIR6akkTFN2Hz1/UfnXR6PqVtE0N8sq3SW0m5lZMbscnArzbx98Q209tF1P7BDOslq1rGy5MbKNh3jgcnnIHA6V7H8AvEllqnhJNXvtMs2ubi5k8rdHvSJFIUZB6klc57CuelRlUny3KqSUVqjDsb7WfGOrC9sLLULvTTLvWVA20g9QXJAII4IGcV8yfFP4a6z4V169mbSbu302WeVoHkibhA3cgYH51+iP9twXO0mCEKehiUAAZ7f5/GrEWoM0IjdYbm0bhopY1Ye/FenLAxjH4iVVlJWcT4H+E8kseh3DOuI/s6bd3fMpH9K5DxExm8RXgeNhbXEiyhJARv525HPIzX0j8RPhPDoPiq9k07cujaspdLaJtohIcM6DHOAxyPQNjtWBa/DjTLXzHm0xrgsgTdcP5mACWABI45Y/p6V5r9yWqIlfba5g+H54dKu9F1S2Mu+1j+wNHL823HzH8Metc78SNPktb4arsge0mvRsZGOQeTlvfAr0+40iKZZQllKp3q7PGBlyBtBJx6H9Kz5vBUlxpc8Frp7MZGDYuz5iZD7unbPT6E1Lk7aI05m7XexxusXVg91bTSz20qufKdJHDBYyo+bAPGD3r0v9m/xYLP4f6npq2mk3YXUZP3l1AHY5wwwx7YxXCx/BHVLgRxf8S62K3cV2pEJCnaoQIRjkHGTz1Jr0P4d/CvWPBk1/HHe2klvd3TXJhWFsRkpjGc9OKz33RN10Z1/wx+C/im2+G/xBGg2Tah9siFtHHaxJulLRkgYJBwFYNuyBgjr0rzb4c61f+F/C8Fp5JtJ44FggimjKmIhmMk7If8AlqzEjJ6ADjNfon8Of2edD8C6V4ytdcsbjVtL0m4V7S7voGc3MSQBiEjD4IVgQrYzg9TX59+Lv7Q1rxBd+IorT7Jps07DbkAKzM8ixAZzlUxz7Coy+KqVG2d+Ik0uVGV4yW88RQZurmS4mjBdZJnLYYDPHpn2qfwTJeaJ4eNvcbbmOaQySWd0glhfJGVaNuDwfwqy3+kRKjDIbGfzFTQ29xqN9Da2cL3F9M/l21unBkmY4RR25JHWvopUqftPbSWpwxqTdNUuhxvibwnaXvixhKn/ABINShkubXTo5XC2kkZRWHIx/EMY7Y+leU/EbSDo+oTpFbTxWRn2xSTADdgfXngV9k/A/wAIab8QvF2neFPEFmyxXDiHzIoRNJaTrlWYZHQ/MjH0PtXqf7Yn7Gfhnwr+zLc3uiJNNqXhcx3TXUzfPPAMrMW9SVYt9QK+dxPLRrWWzOqMXKnY+APgbZQyateXjwk3EKbIJiMhSwwcDHUDv2yK9NVZobhxJgMZSSM5HXj9MV6L8HfgjdXHwx+EhieEf8JRreoWZ25WRSZ0Td7gRxyEH1wO9ef/ABk8XWPg/wCJvifSbuzm0+8s9Qni+yJbjEaCQ+WOpAymw46gEZow1bmk4sK1JRpxn1YtjIWjbH3o5WQ8dM8j/PtWt4be+03XI7iSNls744gkA4YfdYfg3FeW6b8V7J9SkVrSaG2mH7x2YDBXoQPX/Gva9W1myj8K+E5EiWO6bRPtSLuUs+ZZiJWA+4G+XCnn5DW+IrOnFOKJw9L2jafQ8t+MniJV8dW9n5gK28EZ27urM5H59KyYYPO0/wAQQm381lezXcOqGRyox9ScV3vw78D/APCwPGmnW8inUNS1i7giEsq7nVWcDtjhQT0xwPxr710j9i/RPDOn69bWN5HLJqi6YpluYeImspBJGw9Sz5LHvmuGtiEpXfU6FRvFNs+StKtZrfS7b5kFuliqMjPg8R9P6V1c3iPTfhjJ9hXTNShSZFuFgmuQwB5GSFC5Hp9Aa+5LP4d6KJHmuvDHh1blyWZoLNGy2c/xJXlPxn/ZXi+LXic60fEE+jSrax2q2traxmFVQscjPOTu+nHSvMlUjrZFwpcr3Pg/WUjh+HevajdyvO8jSb7iRf3jgAlc+vavLvgXeS33iW5u7rKpbRFU8sAZds8fXAr6e/as/Zg1L4T/AAR1nU7fXDqumQS24fzlEcu55lTGFGCuG/IV4T8AfhTqTabqHifV9ftPDXhe2tBqE32uJpnuYVeWNnjRfmJXymzjk5HBrsoONlN7mzxFaKdJSfKz3nUvFEk/hOHQLqR5bK4ObQMBmGQAsue+08jBPeuXGi3ljot3CgFzcugA2fLn2rrLH4x/ArSFihhsNZ8bXED4GoXOiSqhbAOI4yRtGect8x46YxV6b9pb4T3djPbx+CdUVHBXfBYKjjB7EMcVvUj7SXN3OV1EkklscX4P0m+tb63jeF3uHkKxwxkE7mPCn8fwr0TxkvhPw7osujzeMtOh8STDZPLBFJdfZv70XyqQp9WJz6ACvOofi5pa6hqd34d0nWLOSwV1jk1aNVCTnbkAgnJVWJwRXk13qkjTTXM/ySTuXeTGFJOTk9/xNd2Fw9OV5zOWpUmnZHW6TYt9ourNZEu44zgXUIOx15wwzyK7rWNSl8TWtpaXk5/s7T7IQwptHHGS3uc1wfgFLjUtWj09nKeaOZDwEAGS7eoA3V1/jrxlbS6v4f0jQ7FYbGws5oLmZ+ZJ2JyrkjoRj/x7HavGxtFUqj5ep9FgsQ6sVzLRGD8P7YC81eHSZpI5UtWkjnGMgr/GfYAn3r5q8XebJ4o1UP8APItzIm7JJJBIJz1r6V+C7Pba5qV07Ytc/ZGtzwX3ElwSOcYB6V4L8TNJfQvFV+ptmhEs88qqxLDmRiMHuACKwpOSdmTXpq3Me/8Aw41S5vvh3pUruHkSIxknqdpxXQLePb7DMw29dq9a5X4T6BrWleA7galam3tXBu7NycEZALxsO2QNwPrkelajXPnMDnK44BrtjFrSSPLnZPQ6ZdYTyd4OTjlWqourQKpy2Tk5OKrwNGytkjhc8VAvlNEu/wC9g59+avkM+Y17XVorgHcUZFOAOtQySWzKxMERO7+6Kxrd47c3ABwN+P0pFmTyyxPyrzz3pcocw68mElxt64fnmvOviQpHhXVgCBumVQzHjlwK6dLpWmkO/LfxYPeuI+Il6P8AhE9R3Fiq3Mbt3O0SjOP1rWMddRN6HJa1eLHJG5aMsI8btxI6Yz+dcvAxk8K6ltZy8d3E+5WIG1gQf1FdJq154aVt5k1QjoG8tB1PTGaivPEVlfeErrQLGwZBCkUgupMByBKASQO/zHPPauyc1JaHBGEou7Ol/Zr8H/bk8Z65cXsVlZ6Zp3lBpYi/myyvtSMe5wT7DmsrVtDnh1q2SFWaKNdxXP8AFnmn/BfXrhdD8R6IxxH5sN6gP/PRNyN9cBh+ddlJaCbUA+MySYQ89N2D/XH4V53O41Edys6UlbVWD4c3D6XfXmlysFEbLcp/sh+StdzHr6yTTgSKxUfMM/dB6ZrzJbQaf4m1G8W4Z2umVMdFRV4AHvWlJdTedbSxTfZ7hFyJdgb5epXn/OTW8pWVx00npI6qz8Q3Gj3lxc2XllkI+WQAjkgdPxrrvhj8RdB8J6hHrmo+H7y71W6B82SzQFLZVJCqoPP5VwTTWmpQSf6TJY3Lw7ldkBQuOd2B7gHFfQumyeGtKt7Owd7Vnjt4XZpUBJ3ru5PrUQqq97HT7FwfvbGB4g8SXn7QWp2lja6cUFlL51k8iFWjdemSecHoc8c15Ib6WPUNctLoCCWC9jSSMMpIcDay8HqCQK9ot/jd4X8M/aJbJFdnY/Jbw+WDjgFmx/Kvn74lapZeJviF4k1SSMo9wLa8EIchUBHPA+hP41v7T2mplUpumtFoeleCLh72zZQDGiBFG7rgV0v3m5GTXiml6o1npasJZFO5oyFY4wCQMVV/tq5ZVZZbhnJ4Ilb8utTqZHu7EjhfvVH5wj3GRwMHALGvEP7XvLjCbrrB65ZuPxqf7Y8Zcq8meDtdyaNRHu9vMfLUb1aRjhQGGSTwBXZeIvg34P8AFXhF9K1+/wBYvL5irmK3ZIbeOQc+7OB3BNeD/CO6t4vHdvd6rFLNBZQT3KRrgnzFUbW5/hGTn3K17dY+JY9YvpzbSP5a7NyuNu1iOQc+2OnrXoYWFCWlTVmdRVPijsZXgv4OeBtC1a4sl0iPSdVaLKzwOcTR5+/Hn36jtWJ8QPB83gPU7cSXsd3Z3atJDLgqeDyCP8K77W9PHiDT40Wf7NqFs3nWt0p5ikHr6qehHcGuE+J+pzeJfCNlcSwPFd2FwYrm3fny3yFYD2yVPoQQe9deKjSlD3VZmdOMovV6Hhmvahv+NPhiZWAKW7qG3DHXr1r6X+DNnpj6hc65rVtHqdjakRxWjHKySYzk+w9K+RfF6svxC8PS7NitGykrwCAT/iK9v8C68+leG4beB+RNI8gU8gk8fpj868ym1GSc9jaCc5OJ758RL3/hLbV4UZoImXEcUR2CL02jtivANF+B+uTa1M+o6xaT6U04maR1c3CjgFACcfjn8Kt3nxEl1bWtSsfNRHhWONfMzs3EZPQg9x3qW18ZXtlHKrXcSxrOXCY+bytpBQn+9nFZ1+WtLmkj2qP7pcsWeTfH39nvxBYeO5bnwppes+IdEuoVmjmWJp2hPQxlvY9PrXYaD+zN4a+Gel22oePHvvEGvNEt0PDulzC3gQcHy558Ft+OqoAR61754B/aaHw70210m90ea+iYiaS6jmCMgY4I2n0AzXk/xe8Xf2N4e1/Vbu1N2IdSxLExwxV5Nv4HDV5VerO/LFWQUsNSdSdSpug+NvjrTviZr2nz2FrcaDHa2yWqWPmtKNoxjLnkngcmuc1q6LatKFRQAExzycKBn9KpeEfi94WvP+EZsJ7kvd3pjiYyQMgjBfbuZiMY+hJ4q146urPT/FsqQ3drc2ySMpmtZRICucZ9j7dua5YwcU0tD6/L6kfZTnSkr6GP4yiMmh30QByIRex7R9xlIII98ip/El1cax8Pbt7KIzzaiiDy42HRwCf5Voqq322EsGJHykEFZF5+X8ua9d/YTj8PatH4s0bXW06e5011it7a9Me4xFmKuoY8j+HI7ilCTSu9bDxWYKWHleWslb5nyEvhzUdNU3t7aNBbwAuxYg9OnA96g8GacfETX1zeXDW9kkgM9yoyz+kae5/Sv0H/AGpPGHw++E3hFLaHRNKn17VAUtUS3R1RcgF27Y5xXwHqfx0FvYzx6RZWlk5b90LWEKFz1fHrXrU60q2ysfmU8JGnJSnK/kUfjZ4ovjDouix2c2m6PboXsoZCQMHILAE8nk5OOSa8juJvObOSR2q/4m1q+8RakL6/uJrm4kiDFpWzx7f/AFqzioRfmyGHAXFdtP3YuJM3zO6RLDJtmQ+9dhDqz2s1tLC5Em4Ed8d64y3bdIq9+e9ddo2g3mrrA1uiERr8xkfb1PbAr6TA1OWjPsediaak13PZNW0o+MvDum/aYN1vHO09vjoAyYYD2zk13/gGzGj6Np2nWsQU4k2qmcKdxJP0wTWj+zj4b0vXzB4e8VXE9rmAfYpLNt3z5O5Gx69q9m+JH7K4j8Fajf8AhnWdVGsWVs9zax/ZzIs5VS3l8Efexivn54mlh68k9j0YU6lWmpeR5nN470jwvg6hrFnp6ydI7mQKWHqBnP4060+OHgeGTjxLZxFufmfcD69K+FPGHiG88VeIbrUL4sbiTAIJzjAxjnoKyPQdfWtnjZS+FaCjFx3Ptz4o+PNF8VaPDeeD/E2nz69YSfaYEhk+8QCHQqRzvXjHritv4d+LL/xf4di1G6gl02TcY2gkaJgSOSVIGcc9+a+EbONluY2jOyRTuVhwQR0/Wv0J/ZFu9R+Janw00F5Zx2GnRajLqeoyxMjiY/IqKmCQeSM8jv1rkdb3uaQ5xc9kbVvaC4gCkRyKDkhV5P14q/DGkiqmPLI9FAr3SH4K3K8jVrVj2yn/ANerUfwevl4F7ZsPbIp+3pvqYewqdjw2K1g3YWWNG9ogT+lXI9Pj25KM/wDtDcD/ACr3D/hU2ogDbPbN9S2P5Uf8Kt1NOptyPZz/AFFV7an3F7Gouh9I3EUV7bSwucxyIyNyBwRg/oa/Fv4zaGn7P/xY1zwtrk8iA3jTW82WaN4WLFGx2BDY49K/ZaW9kkYKwZFJ+6OO/f0r8kP+CsGoR3X7QVpAFxJb6HaB+O7GRuPwArxMLUlTneJ69T4bM4y38QadMqNHf27LxyJB0r1L9m/TY/G3x08KWNhqFv59rdjUJkWRS3lxEM2Fzk9h+NfAcczwpKqMVWQbXH94elfRH7AN/faf+1T4BWxuDbtcX7W8u0D5omhkLqfrsH5V69XG1JQcTmp01GSaPvTSPCE3w1/4KCWlpo9lHp2h61azX0dvCmEKOhMmB0H7w547k19LfGrwbqvxN+GXiDwppkltZSatbNatcXQLKFb73H0rxnx5dXt5+3h4Jjjt7ma1sNGZVngc9HV2dnHZeFGe547V9QKoYEtgJ/tnmvn23zczdz1Klmoo+E/HHwp+I/wc034PaHptjZ3dloOseXZXmmzPKQ8j7j525V2gnd3/ABr89v2ir241D45eO7q7cSTyaxcMz5J+bdg4J7cY/Cv303QKADKMKclfp6V+Gv7ZXgJ/Cv7TXjXQrEG6eTVfMhSMct54SRFHv+9UV3YaXvXZx13zQUex4pZ3qxtgj5V596+0/iB8NrLwp8Bfg/4mjsGj1fWNMngup1ZmyqsXjyOijaccdzXx5ofh251TxFaaH5LJfXFyliI3XkSPIIgD7hm/Sv2H/ai+GWhaP+zFY29wbO1bwtFZrBcXTbFQbkSVQf8AaBP5V1Ymqo8qZnh07u3U+ZP2GfDFxr/xo0jUX2rbabE9ySp+XOwqBk+56V+lTW/UkZPpXyx+z/Lpmi/tCfFnwjEljBLHBY3dktim1Et/JTKYAwpyyk+7V9JwahPZlY5QZY+2Tk/h615NWXNK51tW0LklqSOiY9zUf2XI+8p/3SDVuG4gvFzGw9xjkfX0pDAo5H6CsBbHyr/wUSv4tN/ZzubApun1XVLO0hXrlvNVv6V8efH74R67HqEcGn2K3WmeB/Dtha38luyKLbfBI8hwSCQXk5xmvs39sDws/wAS/ib8DPA4Ba1vNYn1K7VDgiG2VX3EemSB+NeLfFC6uF8VftMBpAluEMBjyOiW6Ffpwa7KbtZGclpdnhv7I3xK+Dvw30G4vvHo1i91pblZLawtrPzLfaqrh2OQC2R0PFe4+Iv2s/2cdejZrvwBqlwWzkLZpEc9eqNXx58OvCOjarptzPqMHmzJP5SL5zKCAB/CDzXb+IPDXhnRPCxez8GQTXcIDS3F00zmRiRkADgKB0xQ5R5tWaK7jYpR/ELTvFd7rltpNnNafa9Su9RPn4x9ndAkcY5+8MDPtVBLWZ1VDAdsh2BSM5YnAA9a7TTdC8H6It+880Gm6jNAUtNOsLOSWU4xvaSUkLGOoAPJxXGvqkFnfQyR3d9bRQSrJuIjyoBzu7jI617uFn+6sefVj+81PW7PwLrPwj0mCx1yym0/WdatxNuuVwLe0H8IPqcZbHoBVXwxH4d1HSVghvTLN50jtOrcuS5JBJ6Zz0qTxp4zvvidqN/4am8WJcvDbB4Lq4jPnvHn7qY4X37c8VwHhzwPD8Pbi4F9qmn30DNlY2eRdjZ5BLL1+ma86EoyqOVVnsyu4RhSWi6o9fvLfSPC9jZparGXkuFdt/yyHPB3dDjgc1g+NPh/o3ijVotWuoGjMTK6RR8R8HOOe3Az64rmdS1fR9Qjt4zOqTI+8GJ2lbI6YJA/lXSeJPixo+n+FNA0eSK5vtWkubidoLRPMZIzhULY6E4PB9KxnyyqpwWhu9KL5tztvC9vN4vs20OyiV59QT7PFubaN5HA+ma32/ZF+J1qp/4k1nMM9Y7xCf515/4F+Jlh8NdU0PXNRWSK3S/gjCmPcVLt/EM9hkn6V+jdn8R/D2r6bDfabq8N/BcLvje0DShvxHFZSxM4pNnJVw8eb3T4gH7LvxLVuPDsY3dSbpAKzr/9mn4j2OWfw3PKg6+RKrflzX3a3ii5mY/ZNPuJh/elAQUC+1u4JCx29oPU/Oaj67LsjD6surPze1n4V+L9Nmc3uiX1mn+3ZzEn8QuK5u90/ULVXiEO114xICn86/TPWPDur6xbvE/iG/tNwwDa+Wg/Iqa8R8Zfst674jud7eNDcxHJxfRLu/NcVvTxSl8asZSw8o/Cz4PXRdbhuGkaOJkJJwknNYHifw3rGraZeWrLBCs7AmQzbiBkH7oH9a+7Yf2Lt4zeeKWU+kNuCPz3Vm6r+xDdlSbDxLHcekc9oy/qGP8AKuhV6fcz9jUtqfnlN8MSg2vc3THqfnB/pS2ngE2aXASa4/fxNC5ZVPynBOOevFfa+rfsf+NrKTENjZ3qAfejutufwK1yeqfs6+NNJUtceGrgqOrQAS/+g1qqlN7My9nM8E+FPhVfD99rdyFabOlXEIklCr5TSbQHBBJJHpXSRzJ5xK4V+FDgdOwrrNa8M6h4W8NapJd6fPZmaSK3zdQPEepb5cgZ6VysdiEs7W5mZTFcSmPap5XHc1nLlk0zKTlFtGNHvjfEkYLLLu3ZBzg9at3dwJckxlSMgkAYxnrVH4o6hceEfDwuNLBiuJpvKecqCY1xkkehPrXhM2v6jcRypLf3DxynLq0rbW+oziulRW5ab3Po6zsTb6DcalNbSLpiqR9rldBGzZwAvOWP0Has+yc+NPFAsre4lgt7qZVT58tEgRQT+h/MV8+W91cy7LaF3O4hVjU9yQBivqv4S/CO5tdCWw8T6HPbX7HzY71ZAZAp6LwcisJ0XUd4ndRrqnFqR6h4X+AfhazWJpnurxlJO6WYKOevT/GuR/aC8LaZYxwanpEEZSW3OlOqHgCNWdHz3OWYfiPSq158G7nTL6Z7TxDPDBbqZHhuGcsB7EkjNaeoaLcX3w4mhWQzx2c5kJkxnDIf6/zrKTcZKJtO04XueV2FxMbFY/JSULIxyzcnJzn9RVtftkaqUtIkUHjqRXReE9JDNDHIE8hbhWZWOA33QRntmuo8eaDbQ+KJ1srJNOtiiFbaKYyqDjkhm559K7Lo82zPOGu9SUbdix/RQKhkW/dt+FDdq7JNHcZCxg/hStpEnTYwH+7xTEZPhXUrrR/7Wurh1S2+wt9plOAEiDoxJPYfKBXrXgO/jutP/tB0+zvekSosmQTGOEPpyBnjsRXK+HtN1G0aOPS746Rf3VzFEbgxowMe4ZX51YYPcYr15dTi1CPU7OWw0+eeBdsd75RgdcZ5VRwT+HeooxjGu5s2lUl7JU1sWPMO0MDg9Qf89q8m+MwE15ZSLM0SzjbPEM/O6DhiO/ynr/srXaW+pstomC3yHGCK4Xx5cLceINFRzu85pF2soIB2dcH616FWL5bmPN0POG0+PzFDvv2nIDR9P1rovD+qR6SohQbf3m5gRjGRjP8A47UdjNJN48v9JL/6NDZJL5YwFJY9cdKxvGtxD4a8ZeFYriMXGm6jP9mubeQ44LABgwORya8up70exvQmqc+bc5Hxjql7p/ijV76/02ZbG9ug6yGUpHgBVByAcfdBxTP+EvhvrlRtiSeaeOVpEbJZwQvX/dwPyrT+J3iS++GnxA1fw6n2e90+Iq0ccrFv3bLnaSc5xVfwt4x8NQ3X21/Dtpa3K/fuFhUqme5YDj8cVld+z95HapRnVupWfY9T1G3uNWitbn7O0iywBTtBOMZGOKr+O7UeMND1bRb25ewn1SKKZZpozgMu3k8c5ZM1xcnxuudKa4uNG8Stp1qgCpBbopZiTyASP6cU2++K3irx5Y6NBrE0k2j+csct19kWPzcnA/eqq4ZRz1/CuVrmjFLoaOpGnOTbvc4mD4GeJbHUrd4tU0e4ggm8yILeMucNn7pTjOBkVL8RYdOXxdqLaSjfY3kLqcbfmPJHB7HI/CvUJvgnaaw1zHpXia5nlhlPlPI5dWwfc5I/KvNPGvha/wDCusPZ6mgjulXfuB+Vwe4rtw8rtxkrnjY1ShTU4XWpZ8A+MRpMkem30pWxbJjmkJzFIfQ/3T+ldfqFtceFvFFp4o0wbI5ZVi1O2jTKFHIBkAHQHAJxxnnjmvGNQmE8bIoZm28H0Ndt8H/GcsljPZ3c7G4sjuj3knMR4K8+h7e9FbD+zlzxDA1ZYqHsaj9GdNrXwt8YePfFF3deJtUWLSYXYoIsgNGpJQRjPyjAH618/wB7pccbPJcXMKcnEMXzNxwBjPSvuHRbt/HngvXha4iu4beSMKAVDgocMP8A61fEPhvw1deJPEdrpMAZZpJNjME3bMdSR6DFb05RsaVqc4S5Zbo9O1T/AIQvw7pdgINHttS1T7CiPPdXbOoZkzvMQO1XUn7o4GK8gusLIcjK9Ac9qv3lncRarc2k8h8yOdo3bvkNjiu9034d6cig3EbXLEdGbvVTnCktOpEYuoeX7f3ZKjn+H3r13wR8PbjxB4Vmj/se1v8AUAWlSS7u5Ld7ZABkKq8Pzzg1s6X8ObXTZll/sIucZBZgwH0BNd3FrGqwqscyzRxMMAzpG4OO3Q1nHG8qcVsW6DdmUvDPwni8m01DTtWvNF1a3h8s3FvcFlSQYO5VJ4w3OPevrL4d/H3xNb6ZFpep2Vjd3NqAzyTPzPCzHbIQPXLAj1Hoa+Ym8RapFbSJFPFFtXhlgQEfTitn4e6Pq+rWs+oW97qaXQTynuLRYJC3OQCJXX9OKx5qdaV2tTSMZ0l8Vj5b+KkMi/ETxDG1pHYol/dLDbxoFjSPznKKmOwDAVyPmI2CAQMDjPfFfSP7Q/wi1Kztv7fltmu4/NcyXVq0aupkIIEsY4GGB+ZSRhvbJ8w034H+NNW0N9Ys9FSezVtrNHIpbPGflznvWq93Qyav7y1OJsZka4jU8dySa+w/2AfFF94X+I1yPtTR6FeLuu4Y1DrKoR1Vsdchl/Wvlxvhtrx/tQvY+S2lhmu0DqHQBgM4J55I6da+uv2R/A9zpFw+qy272tvDZ/ZwrurSO7Nuy2BgYHQA9+al2l7ncumnFOp2Pv618feGZwuJ/KOON1uQK1LfxN4al6X1uT/tblrxS2mPA2hj6E1eSbpkbR/smn9Vjtcz+sy7HtC+IPDIwP7Uskb/AK+SP61djv8ASG5TUYMHkHz+P514ojRsP9dk/rUqtFn7q5pfVV3Y/rUux9Lx2UFnCqhZbgMBueWQkn9f0r8hP+CqkESftRXTxOWaXRtPaRR0jYecNo9sAH8a/YqCRjkmRWXp8yc5/wAK/If/AIKvaGdO/aNTUBJG6X2k2rqqHlNhZeR/wL9K82jfmOqZ4H4r+C9v4d/Zs8D+PCJBqGuazqFtIWPHlRIpTA+qvXvn/BKD4enxD8eL3xNNBvg8PaVNLFJsDbbiYrGhHodnm8+9ec/ELWp779iP4U2txuxHrOqtGW/uhQOPbJNfav8AwSb8JW+nfBLxLrKRq13qGqeUzLHvfZEmAD6DLGrnJ8twjFKR9qwx7ZDOwQTFSPNZfmxuzjPWrUkJmwGQdew9agkguVaNY4wwVMFXJHf8qka1naNkZcFsE4PNcpo2RvaBGUPHgkbeg7f/AFq/HL9qHx9pmr/t0apq90kdhpem+ILC2kYHO5LZ7ffIxHUkK34Ko7V+x8EbRzOjrtLOD8pHA/Gvwa/aomjl/aG8etEoCNrVw3H1A/pXbhVzSsYVHbU9R/Y98N2vxH/bP0S5W2S/0yDWL3V38wfKIozO8bH/AIG8JH0r9SPjh8P5fiz4HvfDqzWMEUzJIs10Hby5UYMrYHBI6jPAOD2r4H/4JP8AhGa/+IvinxC8Q+yWGl/ZQ7DjfK6nH12rX6YyWkDHeYY5XxjoCcepyKjEStUsuhdP4b9T5z0b4a/Fjw94q1LX4vEnhGbVL+KK3uLy30xYZp44xhPMcglyBXp3hmP4gPMF1m60OaA9fKR9ze4I6Gu5a2jcfLCFXvwMH3qK4hitmV2AHGcKcfkKyc3LcfncrzwyWrCRWY4/5aocMv1z1FXbLW42/d3RVHP3ZVxtb0yO38qi86KToq89Ov8ASqN1YxyZ8rKnvGM4P+FYtFJlLXvhZ4Z17x1p/jSW1li8U6fA1tbahHKQ0cRBBVR93Bye1fM/7WHw80/wR4J+Jmv2Qdr3xFpF5NeSyMCzypCFDEYwOB29K+lf7eXSBie5ijiU4MU7jI+lfP37ZniW01r4T6zBauJj/ZV594bQcpjGe9OnL30hyj7t2fJH7KvjbUfAPgnxFqdnBa3SyaxiS3u4VkR1W3iIGeoxk8g17z4a/aa0W2tUttU0eazjQbd1tFHOMZ9CM18x/Adm/wCFM3DOctLqUjFvXEaL/Sr8q7lAzz61M1ebNqb90+mJ/i78P/E2j+LtGv8AXfsFlrDSSC4uIRCqK0ajLHZwysuQMjPFeN6T4Y8DfDPWBJPoUHje60+TfJqurXUht52wG3pariNQMjGck4yc5rzubdtdGGQw2/nxXSeJb4x6dfySfMOT9a0pylFONzppU4SlzNGF4uVvHvxKu/HUEz6FLcEgpY4RWXAGFXGFXgH35rA/4URb+ONWudQ1fxpLZaSzbUEls93cNJgEhY1ZV2gHlyy88c02O+1COySR4sfKMBmHAx6Ctzwnqkx0Vmnblroxjb1C4BPPrR7TXQ6eSE/dtobdj8Ivh14Z0+S205db1RZivnvqpt4kk29NqRDOM84Zj+dS32jWn2F4dGddMkWMpEFRSOOgNcn421yLSY4kie5ErjKqszMfqcmuPsfFmsXUzAXAjT0xkj8a055bPYylTpU9jhtX8WeI7jxJDbXtzLPcWd4klvbqMJ5qtlPl9cgD8TX6+/s1rqGm+CL+21x/I1qTVrq8e2m4dI5X3qACM7PmIHpivzI03RbWDW4taXeNUSVZ0ugx3JIrbgw7ZBAPTtX0J4P/AGoviNZ2slpLry36DkTXdpG8q/8AAwB+oq8RONRRUFsefSUlJuTufocrF+d+/PoeKY4bnJCj2P6/zr8+b749+PtU3CbxNdxj0gCx/wAhWFJ4u1/WJk+167qc7Myr815IOp9ARXn8r3Z0aH6QtHK2eCG6cjFNa3dUy4Bx14zTre4L20BySfLQ9/7opzSPnAPHqTSsVYgEbdR09hinqrMpHzY+pqWMSNyH4z0zS7ZlydwB+oFS2UiAWrcnH04phtSpyflNXPs7suWkOf8AeqP7MMZaQ4+maXMPQ+b/ANuXR5rr4QW2oQoHGnalG8zFgpVHUrnJ/wBraP8AgVfOGsa14Y1/9knw7PYG2XXNC1hrLUY4cPO+5XIkYgZCkbGz0HI7V+gni7wn4e8c6DdaHr1nBrOl3IAms7uPcjYIKkj1BAI968t8P/sm+AvBfiA614YgutGvDDJAY1k86Ao4AYGN8g9BXXSrJQs9zjqYfmk5I+JNP+Inwv8AEnwk1Ky8Ype6fq9uGhiks7bzPtwOSmw5xuUdSeBjNfH+pBbW+uoYAyRBsKGwWxnjOO+PTvX6r/FH9hzTfHGpJeW1zpsTKD+5a2MClj1Pycc8e3Ffnx+0j8JLv4O/FzUtBuRauyxxTKtsS0YWRMYGf90/ia9KnWjJe6zjqUnGysY3wl8F2fii8urnUTMba2KBUt22lmOT97tjHSvpa28TCDWk1NrZZbhSu15ollZQBgAZYDoK6vx5JrP/AAhPhG01DwjpnhjTVAntG062WEXJaAAs21jk45ye9ebfvF1Lym4UxFypGPmyK5ZYmrCT5WdEaMXH3kbd/r63N5cSC41Ro5m3PG0karn6DPH496db+Jxb2c1qBdNbzAiSN3UhvwxWFayPLNdh8FY5NqcYwNoP480yCdbiSZOhU8Y7qR1/MGsfbSerNORWt0On07xJplhDMP7HSZ2C+WzvwjDjOB17flWwnxIsm2tc+HLW8kDcmePfuXsM7h/KuAt5D9quFGCEYBTjsR3/ABzSW8k00txl18uOTbtVBkjaD19eaTqSbvcOSNrHqlx8SfCs1uI4PB0UE3RnYLx9Dn+YqPSfiF4WtVZb3w3cXQB+Xy3Vfz5FeYXVwbe38xAC2Rwe4zyPyzVgyJ9n80Hcu3Ix3BHH9KPazatcXs49j1O5+JXgXUmSLUPh6ktgwIkjS4Ls/wDwFnC5xXNTat4K0MzL4O0TWNGgvEMc8F3eBkQYwDEqsVQjJ6Vw8N0fscTuoM0ny4x/Fk/oKklNxDGzo/nMoyyFQAQOuMUvaS3uPkj2LTWtsy/JrPiPKn7rXgx+oq5DNbRyJLcSapfyJ9xrm4RtuR24x0rMSYTSRiI/6xN249l4/XmmtJJZXEJZvMgmby92PmjY9D7j+Va/WqtrXI9jB9DbP2T7U11HDcR3UihTL5gyVHQcDoKyvE2h2vihbNr+ScmymW4gZAoIYEHk9xwKdPeNaXUO45tmRVYgD92xPB+nGKtKzNO8R6bVIHXuQayeIqbXKVGB458YvD91qWtXWuxT+bNKF8yErjAVQMg59q9E+FuqWcngu10yO0jaxvbciTcgy5IO4t68/lVDxRGDdOj5VsBlXH3vX6mofBM0cc1va7AojJ2qo9f/ANdbe1k6dmwoxUarl3PGtc8MxeF/ESR3iyT2DN5mY1wSmelfSPhHVI5vDYhjQDT2hJSJhxt28cGuL8W2flebG5WRMkxMw5HPT+VdZpN9DZ+F3KDOy3Yf+O4/wodRygOhHlqzSML/AISO78J6grQM80RbPy8sD/Wrnxjjm8b+GY9SSHOq6bHmRlBJkgPUH3Xr+dcf4m1CZbqJomwFbe2e4/xr0TSPEb6H4bbUoriGzvmAihnmTeoyRuyvfK5GPc1VOo6clIqNKNSElI+Z/tUqvgs2DwMdAK9p/Zw0XTtU1jXob6FZW+zRNGSeR8zZIP4CvJPFFva6TrFxBEStqzedAcYwjfw/4e1dH8K/FP8AwjfizTbmJt8Lv5Eqr/FG+FI599p/Cvp5WqQPmUvZz06HuX7QHiy38M+EYjpGqtpOqcRRrZuuZYu6t6Afzr5Cjv7rTrxp4LiSG5ycyRyFTz15Br6w8VfC3QbVGnljVVh3FfNdQqD2z29q+c9LnsW+I0Tad5MkEt1IsIuUAiBYEITnjG459MAV57Siju5nJ3ZgQ3Mt1dCd3aR3IdmPUnPJr3m1X5IieBgV4VN5v9tyxAxyXHnMNy4CF8nOPbNe328h+wxsf7nJ98Vz4n3krHRR0bPQ9N1SGeECKVZSnysB2IqHXJhMIRwDv49elcdpc5sZpZlf/WgdD39a0pL1rpovm/5aryfxrz/ZtanT7RbF9SAsgJ4K16T8EdXtLfR9SinnSLE643Hr8teUM+2GXLY+Q9fpW98FfEcVtcXtoyl5GIdSOwGQa2w91O5NZ+6fQt5Z2HiTSbvT5V8+2uomjcBWIwRjI4/zivkXQPjtN4B8Aavo9rCLua4kaOC5Y48rafvEdyQOma1v2pvGGp2GteH4dOvbm1t/sckjpG7IHYyAZPPOB/M14T5YvJEm1cXVvaCPl4YyTuP3Tg+vNd8lzSOWMuSm0j1zw78V7vxZYa5pesC3ku9fltyt9EFQRpHwUI6gnAr6C+DPxw8Mw+I7DwBBY3kWqtI6PeTCNYnkClsqN24ggHHHavi3Sb+GxW/jtLiZrNlO3zVJ8xhyiEepP8hXpHwV8VSz+LNGm1VI737LqFslu0kpDWrSzbS6nGTk/KVGAM5PSoiuWd2aSkvZcq3P0ahsfMxiTr6DNXI9Jm7N+YNc0NWijdm3MDn+BSa0bTW/NYALcSMRwPK4OPrXbqzzrG0be4j6f+y/1NKqSfecjd+B/lUFvfy/KRayn/eMa/zNXF1C5YfJZKfrMP6ClcLH0xPeWcMaO00KOx2p9ofHuRjI5wD2r8bP+Ck2sPrX7WniaFn329otnaxKp+VVNvE+B+Lk/jX6+azpMmoa9BfRX8cdpbReVHbw/M7Mx/eOSQB0wPoD64r8kf8AgppoY0z9qbVbmIMxvdOsLtiRwWEbxk8e0SD8q8Oh8R6szz79oLxMlh8F/gz4NtolW3tdBGrSv3aa7dmP5Kg/Ov0H/wCCV9m9j+zXd3HkvIbrWbnYWIVcKQvc+ua+Bf2kvhjqei/D34H+JZbO4MOreFbe3O5fl8y3d8D8YnU/8Br9S/2KfCd1of7Knw+sr6yGgzGyaV7aEpM0okcsJ3ODh5AQxX+HOO1FT4Rx3PXrfxNBd61d6ZEv+kQQrK+Pu7WJA5yecg1bmuBJtQz7BtxxVGy8PW2lahd31vJcNdXEaxuz46KSR2GPvGre5WggkdSwk6kHJ3Yz/Q1gNtMrNeCGSNlleXkIdpPHueK/En9qf4V6l4T+OXjG3u9Ss9SlEsuozXUD7Y1WRgwQ5GfMAYfL3r9p9Y1Sy0mMNe6ilqmdxaXapJznj1NfEX7W0ng34qWN3JDoFxZeJ7CVFa81C3VBqFqAw2rIpwwUkMAee1b0KihIicW0bH/BK2fSV+EHiS3tL6KXVP7UM11bqhDLEVxHk98gEgV9qbhEwbzdq7Mgbzkfhmvyd+F/xC8T/CLT5rPwtdDSY55PMk8hQdzYxnB4r1/wx8Zvijr0kR1Ipq9lu+d9QBgUr9VwP/HTVVKblK61HGStqfcupeLtG04kyalFv28xI3mMD/wHIrlNU+KllCSILOW4IzzLhFry/wAEaD4j1/XLN401C90e4RTMlxbpCkJyd2yYKu8Yxg45r3e38H+H9JkVI9PWU7c+ZL8+cHpz3rjkprRnRHlZxFv438SeICY9L0wAf3oYmbH/AAJiBVhfD/iTWNx1LWFtAODEZctn/dXAFdu0MbRvbyAPDyAqgqAueMY6EU7ZEyfuwXXGDtPX2qHHuy7pbI462+H+kRc3l9Lcv3A4FeGftsaHoNj8HtVvIXntGtbKaNXjDeWzPtAWRiCBnt0r6mWxEyKybFRhkbs5+uKjNgiwuksUVyJFKSKyBldT2II5B96I2i7hL3lY/JX4Lo9r8G4omXaTeTkg9vmx/SrDzIzYzzX1B+0l8Db/AEjVpr7wX4Vhs9AZfMkt9JQZWUkmRmi44bg/LnkV8m3l99kunhuUaGePlo2Qo45xyjYIocru5SjyokuZO2QASP5irnxAn2201qp7szkdgOB+tYk2uWun2cuqPbvqbW5U2+m25Ilu5Qw2qBgnYpwWOOnHes2e81jU7qe81mS20x7oKwsZE23L5YEMY1ZjEDk8MR3GK3hTlyuR0UqkYuzNUKI7CEHr5Yz+VV7O+Sxj0yI/8trxlA/A/wCFEN6jagxeK2uLSCPzZop5ShkGSAqgdehzjnpXMX3iKzvNURUjkgFi4aAREOjnPzZJwfXFYR+LU9ahga1Sn7aC0N34hLHJJaMuCSrAmuSs38uYECpPEHiq01N7cxNIgVG3eeu3nPY1lrelWGenUZNdqR4mIUoVPeR2NrNuHWum8NybmnPsK88sNQZtoB4J7V2Xhm8LJON2Mlf61EonOmdcHHrWjo+HvrUZ63Ea/m4rmRdbjkmtvw7cLJrWmKTnN5br+cq1i1ZGqd2fqBDbkW8AWN9ojUbu33RU0arDzk49CBSNaxBnIYYB2+vSjbAvO/I+vFc7Nhsl2ik7cZ96T7U7Ywhx64yKfstmYMSgPXPNBkt42/1irz1VCc1OgxnnyrwEVs+1RSrJ1ZOf9miadf4JM+23FMWaTGAzD9f6VJQ5XfgYIH0pWYn+/n2GaaJJG/hdvoprL1zTtU1CFksdQk07cMblhVjn6nmgDQ2OxOCcf3TX5i/8FEvDZi/aS0+5Mm8ajYWhKcHBD7B29zX37q3iq68K3UMCHU9auTtV4o4CR9Qdv9a/NX9ub4gXOvftFX11b3cUp0qC2iQRjcsMkaiUoSMgkEjOPXHUGuvDwfM2jlrSXLY+s/2qoZbDwv8AD2zbyvIggIjEedw2xKpznjv2r5humN1qgMw8wtETyT619H/tYag914e8A3ZnmlM9vK5WQt8jFIjjaenXoOK+abi8dcnHPTcRzWOty+hDDIYRexodhMoRcE9xVq4Zbe6tWiLFGXyn3HnPY/TNZ7Xyqw5UtnPT9aUXhYckEdQf5VpYzbRagnWK8ugzhdzLjPHaiz2yXV0x3bhLgfMcdB26VCt0kjZZVPrkd6maUc4I9+aQye8uTJJCZC0h3gc1Ws1kSYwMP3EZ3Ic9QeQPwNRGY7uuBS+aWOT0oFcSN5P7Phkiy00MhfZ0JGTkfXBrQXU7d4sxtudhwh+9n3FZshZvunjrwMVNbvsUDAz696dguTMxsZbeUKZFWPypMckd8/QGpJJlvo1jiZSu4OzL2wc9aryNiReSPoaXdwRuIzSsFzU/dzM6yfNG8Sj69aXT2kjmdZCSY1CrJnqM8fjVK3kzBEc8bRzVyE7fvHqc1m0O5Q19EvImiKmSUHI+U8H1zXP2LJpurRT7vlDAH/Z54NdVqGoRR27LmvOtf1qC2mLSNsjY4LAdB64renFy0MXpJM6Dx1dpHqJh3APjKg/xZHap9Ek83wn0LEt5fXpz1+lcDr3jC31K4ZFia6ihVlWR12lgvQ+tWrPx8lstlY2FiwskCtO9wxErljy/PQD6dq39m1BnoU6TU7tfEaviaSOxZ7iYr5YXZuI7etbqzrdeFdKdZIzHFveTnIxtIz+tcf8AEDUoZdJfDq4yOQRyKzNS8XIngmC2jtfKWd2XcjYMiDv7AnitaNCVZK2xw1K0aKlGW7OS8QX1peXtx5UbyLuwrM2B+A9K7f4E+EU8WeN4I7khbexT7XJFkkvtPyjP1wa81EgY7gohA546/TNe1fsvuLXxjf3ZSQxtB5JwuQD97rX0NR2joeFFc0tT2n4ifC3T/iHBbjU2nBtyxTyJNud3UH1HArxfXP2XZ1vC2lXywWjLjZdIZGz7EV9TR6lDNJtbK8Z+7T/Mhk/5ZsQfauKy6nWfH6fs36pY3CSNqKzBCGXyYSvI+prpm+F+rbj5d5MsTE4j3YxntX0vNZrNjNuPfJqq2jb2+WFVB6ZqXFMWqPnmL4U6gwAExB6cnNXIvhTrAeOWO/8ALKEEb1z0r3tfDzbgQkf0JxU8WipH1Rcnr8gb9ankWxXMeJW/wr1q6OJtQUq4KnYgB5967Hwr8MYfDtuiRSLGc7i7jJJ9a9Mt7NYWBCYB7bKsSKe28Ej+7xVRgo6omUnJangHxe+Fk3jTUNKuoNQiiewVoyojyJASDnrwcivL774M6rJ56zatJKJSpZTGMHb047V9aXmli4kOYGJ9+lVH8NwyZ/dLn6UNdQ2R8oaf8FdXtGzBqpj3EMQY+Mjp3r1H4K/CW+0bxg2oX9zDeQGMDyhER8ynKtkntz09a9gh8LRYxt711Ph/Q47XGxOemVAzTjHW4pM6XTptqKPLyAMHAresmRmQopBqpZWrrGAjMpJxhhiuhsbV9o3PuIGM7RmujQ5/Mls4Y9wY224/3vLHFaPnLGrDZIBnPykD+VIP3ceCx/E1TYfMSH4+tVGKe5EpH1NbzW/A+yMgxkyLApH06E5r8vP27vA4m+M99q3iTWPE1+t38tpFDpkUdvb2o+7GjsTuwck/KOtfpfdX1np9rLLdEWgI/eStdMFHbqSP5V8sftAeGU+KEsX9na616Ldj5EN5bKIY88HDAbz+NfOU5wjL3me1KMre6jxH472uj/HL9n/4dyaXr7RQ+EbdNOk0+eIRXWSmzfxww2joBXvH7MP7Q2h/D/4aaR4P8TanDo+n6XAsFnfyRmQlQeVcY/UCvB/+GePEBUl7/TU2AkLCGBPsPrXP2nwp8T3F8tvB4d1Ca4Zto8uEsfrnP6k4ro5qTXKmZWqJ3aP0A1T4+aGtitzo4Oq28g3LeMBBAQe+W5P6VxWqfFbXtagAjvobG1b7osVHT03c1514H/ZR1fU9HtrfW/EN5ptg2JX01nQuM/7KswH519BeC/hb4T+G+lpDp2kyX8kWCHuWMjE5GSAeO+a4Jp7JnXCy1aPLtN8Ka34lm8+2sbm7LHm6myF+pduv4ZrsdP8Agy1xGF1e7jdP4reBMj6Fm6/lXsNwwaP5c4UcALgVh3Ci3kmnlMm3Chl7DHGazUba3NHK+hy2j/C3whp22S28P6e0qn/WSQKzn861ofCWiRXLzLoelLJnKyG2TcPrkGtYW20n92Q3UcgVIu6PkBARzy1aqT7mXKnuhsVqkIbBCBsHamducY4GBiq6r5samRGDdCv41LFlPlluFZnY7cZzjrjn0qTaN2AwYdelAyjOIJj5TpufG4ZFV40W1jaCORokPT5vu/TjpWmFly6ssYwcqwABI980ya3aT5WOWx3xSYFUSv5ShgsrdC4Y4PvUCzCR5EQxhkPzBgSR+BNSeW0f93b6g8Uv2DzG343P93cqkn6VIym7SR3GGQvGVyJEVU2n39c1wPj74M+DPitbyQ+IdAtr+bH/AB8xny51/wCBrzXpC2LhT5iMrg8Ecg+/rVc6dEtyrMrRyYyrg4z6ipKTPhL9ob9mPw18K9Bj1y38XappWnSSrCNPjtPNllOPurKhBXjPzNkDuK+RfFWoeI9T8SibQtEm0Tw7bqILeG8QTZXGDJI6qdzknO4nr3r9lNc8JQa2qrPf3UUQOfLjZME+vzIcH6VyPib4I6H4osZbK91DWpbaRCjINUmA5GDwDt/SumFWysyWn0Z+X2q/B34keGLqPVrzQnk0WGBneeaJZYNmMsxZWPGK8e1rVbZpi9tGdn/PQ8H9DyK/TzUP2BvCyxyx6f4j1ywSVcCIztJGe2CCcH6GuH1T/gmB4fuLNxbeIZo7nqrNbEKT6Nhjx9BSfJJ3PVw2YVqNJ0W9D84ZLxmQm3SZlH+s4G0D6CtrS7+NoAtxuWRVwrFgF+pr71H/AAS/sINNCxeKpEunA8yJ4N0B/LDfmTTIv+CZ9na27SrrlrNMi/KqW5w59MljitlKHc5J4mU378bnwnp+u+TM0UjbyjY3RqSDx1Fdr4f17bHPiOb5sY3RkDvX00v7DHjC1naO10i1CA/K/wBojUH9areJv2TvEvgXSRqOpx6esOcMsF4GdfcggD8ia6FySsuY8ycpczaWh89za5fTBRDbHPcucVq+HLzXbbWrK/AjMdtcRXHkkHEmxg20nsDjGa9J0/wLFGwMkSsPXOM+1fYH7P8A4D8K6p4VS/i8PaUuoQvskdodxUjuMk/ngVNaMacdripuUpaFH4b/ALTUvjPy1vvAmtR3Tn5ptJH2mDk8nJC4/Ovc7ORL61jmjjmtw/JjugFdfYgE1PDp6wxqitDGgxtVEwB9KWSzMa5SYdfuha8yUovZHoxbtqyZLdCufMWj7PFn/W5P+ylV0hP3nSQEd1xipdpZeEkIz3l/wqCx72yL/wAtW49VpiuivwxX/gX9KZ5I3fcwfrmmSRnaQoT6Fc5qbDJZJXfkOuD03GoJpJUAyqkdcg/0qKNmjIBjkTj+EZX/ABFOdxzuL/8AfNSx3PB/jD8A/HHxK1K//sj4tat4b0a85l01I9yjgDarKVZV46A9zXzle/8ABLfUo1L2nxFsJWAIWGbSZFXnqMibj8q/QASJyuHXPc4FOaMYywynbcc1vGtOHwmMqUZfEfBH7QNvrXgfwp4L0PxVBb20mlo0EWpRX7T/AG1ViVTIwYAoSVBwc/WvBLnxJYmPP2hSP9k5r9YdX8N6b4gh8nU9Nsr+HH3LmIOP1FeHeN/2N/C3ijV5r7TZYdGWXk20FqpjUj+7yMVUJQfxESjL7J+fs3iCz3E+dkZwKBr1t8v7wgewNfVfjL9jm70ONpNN87VFXncLED9fM/pXl5+DN0109sbRopVP3ZkZP6V2xpwlszkblHdHlv8AwkFqFADnJ+tJJr8XQeYceiE/0r1FPg+2ZFeLaV/2WYfoKib4WyRrnyWVM4DYIH8qv2Me5PtGeYDXAWJWOYjvkU8a5nKiOb6Yr1NPhy8ed8SA9gVqeL4aLJyVUDr0HFP2KZPtGeS/206/dimIx6Y5qSPVrnn9w/tz0r2hfhXboqt9ohk3c7Y1LEVvab8D4dUjH2I3Qudu7Fzb+XH+Dil7OC0Y+eXQ+exqV1I5It5Mf71SxXl8xwIH9c5zz+VfREHwaisH26jDP5p4WO3KYP4niuk8O/AtLqRp7zS782a8gQugkI/I/wAqPZwW5nzTbsfMFvNfQqv7liOmCTTbi+1DaQsGfo1fY95+z7pl3YrJYeG9UBbhZnv1YD/eXYP5Vjx/s63+hrLNqOhRajasPlZJWDRn14FTGNLqXy1D41vI9bvAw2lew2gkD681hXvgXUtUwzOxXIO3bkHnOCPTtX3ZYfs0Lr8LT2UtiMHm3a4Idfr8pqrrvwD03wnaxyXtzMsp/ghUyKD/AL22toypRegOMuqPis+CL24Du1tJ5zNuyjBU9uvSn6b8Ob66khk1C3jZ03LiGSRG29huB7D2r60X4e6f5ZMOrwsy8iLZ835VJJ4dna2Xz3jeMf8ALRUiSUfiRmtrx6l+1qOKjzbHx94q8Kto9vc3EUlrcXEMaNDpo3zNHuY/vHZid3Tp7ivNLi8vNe1CG2MSJOWWFIoxtXcWx07cmvuP4kfBObxF4fk1rQ47691exjLLGkKBp06sjYPPGccV5N8IPCekeJviDpZazivJd0mxWX5ywU/KR/eB7H0q4V1T9yKMJU/aNzlqzwDxd4bn8H+JrnRbtw0tsVUyDhSSqtkfiSM+1fUv7Lvw+/tvwldX1o0AuXv3Vo3mVHG1EAADEZ45/GvEf2mv3fxe1iEQvB5KxQlZFwSQvP8AOvbv2GVg1jTtc0yTWLSO7eVJLfT7l/KdsDDOjHIbjGV6jANddSa9nds5lFueh7rceEb/AEqMm7tZ4gP4mTI6eoqlHpoVo2G6ZQfmXzCh/Dg17d4O0XW/D9072trpeqswwI7u7OV+gBxzXS3moa6Y2F38P4FbOVntTDNj8Hxn864ZVmnsdfs79Tx7TbLwRdQ4uG1rTbnHI86K4iJ9uQcfhSXOg6KsbNYX8l04OBG9uVJ/I17Vp+malqVnm6aaxXoYZdLtgcf8AJ/nXP6h8PYbe6Nza3u49SNnkkfitRGtFvVlum7HnOl+EdS1RVNlpFxcx9AwiJB/HpVm48D6zY8TaLPBjvtH9DXaRtrVoDFp2vyx4/5Yi9A/9CUVQk8X69ZzGLUL64nwfuvMh/IgGteaTeljLlj2OJngazk2yRlCOoZBmqzTKx6qB6ba9Qs/GkbRlZrKeWRuA6hJc/mKybywvtSkklTSLxt33ZI4wv6bSKpS7ohwXQ4QwySLgFsHpx/9aoH0s8Eo5/2u1div2uyOy80dWx3mgTP5jBqzHfaXuwdKhVu+4lau5PKcTb2u1wMRkf7WBXRaZZy/wwxn3D8fyroVsdOv122+2Nm7Ncr/ACYVoWvw9tFXzpNQWBuuVRT+exqfOkTysz7O3upFA8mFV9yauMs8KkAQg+qsQf1q/D4ZnckW09vdL2PnBG/JjUV54b1C25ltEI7fvVP9a0i1cyaZlPdOflYSOPVdp/rUlvtkZsiUe7AirC206ZVoY4mH+2T/ACFSxwz5OXQD/ZBre5nYZfajdanN517PNdSZyGlYnB9h0H5Co7W3mvrlYLa2e4nbgRxjcTXY+EfhPqfiJUvL1XsNPPTj99KP9kHoPc16p4d8Padotu0ek2ca7SUeQjc5I65Y8k18UouW59M5KOx534f+Ds88aTa1d/Y0Jz9mhIaQj0J6D9a9K0Xw/p/h+3EWn2McEZHMnl73Y+7Nyf5VPdWt20UQgBVvMXzGz0TPIH4VZe18xSQsh7H94R/WtVFLYybvuV90VnJHPLvWSRktxhQvVuOMep/WthSrKPnJxnPzYrHMMavuMUXykcucnI71abYVVlljU+m0mtESVoLWWGzt45r1ZJVQK7biNzDjP41HJbrz86kH+HaTViOSUzSodxiUKVdIic56inSq0hG9pMgfw8cUwKtrmaa4WVSQNpjfHBBXkfgR+tO2pHj5JWGMkgY/Ckddm0/N1zy1RQzQ3E08JULLCyhgepyODmgCW2ks7yMTLH9yRgfMbJVhkfgf5g055405Bj3d+ab9nhjd1CqjZyflAyfWkZYzk5A/3QOKAG/b1C/JImeu3k1DNqiW6hnmYR5C5MZA5OBT5owAxG9u/wAoNRtHGyFXhZ0ZcNlePxBNADwjbSgZo0Y5xgce1VjZuu7M0pzx8r4OPwFTFliiwkL4RcAZ5OKiWSO6jVlXIIyMt/P8agBIZDCoSd0dwcB3OC3YE5PXtxxxUrMvQqoH071BJbRzKy7VAbqOoojUwx7Xl3MONx6+2aBj2uFXjGD0GFqGad2T5JMOpyAQMH2NOkV5Y2WGZfMHdlyPofTNPhxJCC8TRSZ+ZWOc9uvce9BQzc00Y3qozyUyCAfrTJpCuXCEp/F5Z5/LuKmaND0X1AxUb/ulZkgWRtvAyBn2qAI1lhmjDrPG6HoytkkVXmhtrdjKZRH2PXDE/wBanjlFym5EVCOq45B7gjg5pGUlSC6EHqCOKChNiM3BYg8/d/Gq97pttqdqYLmyW6gbrHOqlfyNKFS2jI+0sFBz1GB7c1Iu2ZN8c0jxnoVYkfpR5jOTb4SeEZJN48MWI5z93HP4Vq2PhPTdEidNM0+z03dhnaD5S3ucdce9au1enlyfXmo2jVQSIAcc/MKpyb3ZKSWwsduYVAeVCfVVx/M0u5OP334cVCbQLzCBEO65+Vs+2OPwp/2fjqpHv1rMoSW4jCnMxUnowqAXRjYiT94OzAY/DB6UTbrfsjJ13DnH1FJwwUmSPbjhlII5+nSmg16DzfKq5WAk4yORT47rzuBsjf8AusSKZ5ETL/Ex+ho+zwdGhLsOQGGf50y9R7d8vGvfGelMYqWOXTLdeOKkjCRsCLcKT6lRmnh/mP7lcdMg1JRVCJJgA7x6Y4pn2MbiFhJGcYzxU8m7nzI1Rc8Muc/ie1WId+wnzyRn+4O1TYDOOnP2jUZ560jadIsYJjB/2c9P/r1qbum6U9OeQM01po1JLybh1KsxOfyouwKcUa7sC4IP9x1/rTmsraZv3qxyH+8yLU7/AGWZT+7Un/cZxmiNQxIWJW9goFF2GnUzbjw7pd5byQtbIsb8MUVRn9K8p8W/BjT7TzLvTlu+mTGYTOp/ALxXsv2NxghFjzzuz0NPW2kk/wBb5Mi9QxUnH1rSNSUWRKEZI+P9Ys7yzJibSXgAP3/sbR/zrJk0ee8gaf7NcNt6mNB/KvsjUPBtpqjgyu0WDx5LMv5jNUZvhlodxE0NzH9pRv7yjI+hrujil1OGVB9D5W8Pw61ZwGfTdTa1jB5jYlWz9BWyni/WHkT7bq9zdjPKq5T9Oh/Kvbrj9nvw1JO0n2y6iVukY8vH5sD/ACqjqX7P2lTPG1rqrK0fO1o05+u0Cr+sU5bkeymjyVnivJjJb39tE4O7ZdRDI+hNdP4Z1nS7j/j+/te8uF4AswyJ+BiT+Zr13RPhroWm2PkS6bbzNjDM0e7P4Vc0vwjpvh64eTTbJrZiclIx8vscEcfnWcq0WtDohRe7PPJo7eFXudMe+s52HW8kmYf+PEVzOqeHfE2uKTa+InznBjMm0H2Ga9/mh+1ZS4gjlRuCHA5/nWZH4N0YTGVNOSOVjk4lIGfpWEaijqbShzaHzV/wr3xbosjTi1nZupkaNHU/nkVbtbTWL1Wt73XY4QDl7VpjGw+i4x+VfT0kctrb7Y1h2gYG9iw/LFeT+No1imMl3aeHbhOzbJIpR+JrphX53sYSo8q3MnTfANxd26yWevafux92WKMyD8asN8NpbFXub3xTcQTdzboAn0+VhXGXlvYNIWinWJc58lCW/AMOax7tI522RtdW/uLltp/QV08s5dTFyikd1pGoW+m6i6T+J0nA43NPJE31wxI/WvGPix8H/DHijxM+t+HvElt4a8Q71kMyuEimYHO5gON3uK09Q0OO7bEsjzr/ANNXL/nknmqcehaakYja3tGizy33v/HTQ6bTvcXPc+cPjd8D/EnjH4hatrrXui3a3RQrJcX4iY4UDPAPWuP8NfC34hWd9ElhBp0DwNlGiuCNp9Qyrn8a+trvwZpir50MVndt/wBMVCH8q2tD8EGeNXXRrgQn5fOil3foc1srNWlqRre8Tiv2e7jx74V8ZW994wv1uNJSF0a1aQylmP3Wyew/OvqO4+MRjZUtYrW/gPWPYoP/AI9Xl8Xg3Mf+j3bQYPMcnzEVVuPDdzCxVnhm44ZVYE/hil7KEg9pNHpOqfFrU2X/AEPTxpxx3hQj8xmsqP4g6xfNiQ2D7uvmxbf1XFcbb2t/bsVhuGiB42x5Bx+JpZLG6hwZ5Jue7Ac1apQWyJ55PqdpN4ou4AWNvY5/voXYfkSRVf8A4Sa/uM7mtXHQbLaPP+NcvD/aNux+z6jIin+BgSP0NWYNQnhctdWthfDPO5fm/oapRXQhyb0O48PaW+oXAeaO6BJ6RKFFdtD4R+05VrjWLFP7wuxt/nXmOn+INGjaPdp15ZP/AHrG5YAfga9B8P8AjDRlUKdWu1welyFH68Vy1efob0+XqXZfhrBtKLrk9yW6JdDf+oNQL8MdQgYCF7F4/wC7JEWIH4mulTXLGSIyW+oM6/3kZW/kapX3iiyt+t67kD+FSpH+NcynV2Ojlp7la3+HaxlZJ/scZX+6ClJq3hWBYwba0hnf+9aysD+I6Vgal8SGt8rC05A/vlgD+O01Us/iFPJhlVee6zZ/pXVCnV+JnPKdNOxfk8Gahe5K2TR45++N35Gs668Ea3HJtFhcSr22qf6GtFPHltdfLci6gY8b4mDfoau6f4n023bzF1eXd6XUTgfo1dHNUXQx5acupzTaLrGnv89hdgD+GRSwH6H+dTyX15HGqSafBj1lhKmu9sviJZqwFwlncDgeZBKCT77X5/Wuih8YaLcW4Z9r/wCz5YaoeIkviiUqMXtI7FNQkmiSSOdGVhuWSPBDA9CDzTLC0W1hZYzIEU5Iz3POTWF4d1i613Sf7Sdbe2i8144EjBIZFYqGwcYzg8emK0fPnkZj9pjReThB+grxjuLM1vLcXVrtDqiFmk+cjcMDA9+alkhjZQfKic/7XP5VT+3iTeguZGfH3h0/LFQSTb4m2JdS/wDfY5/IUwNXYEbIiQKo52r7/wA6c0oVVIZAp78Vh28i3iLNDbTSow3bjgZGevJ9jVj7LOyhRZJnOfmZaALFxeQou1rtQDyQGA/+vQskTxJIkhlidcq2cg+4NV/s94rKfKt44cZKlydv4BelRaXZ/wBk6bbWfmKyxLtGxTjYCcAfTp+FABHHcfbrsujvasqNH/snGGH6Z/GnwxhJCwtVywwSxA/U1Kt1JJkKFjB5zJ2+opNqoEWS6SPcCdyhRzQAu7fuMUSdOcEGo98xY/Ko9/WszT9Qaa0Q3DO04yku1cAsvGR7HAP41L/bFut9DabtlxKjSJGerBcZI/OkBbaR/m/egE/7GT/Oodh+b/ScNjA2qB/Sl37nYlcA/wAWad5gZvmAU5yAevSkBRt52mjIuCyzq21vRvcexqaKOONWMcLBMkk4zzUpwckcDrz6UNsO4EYZTwQOn+NIBjZP/LJuuOoH9aRvmByq/nVSG8P72CfalxCcOq5CkdnXP8JGfoQR2qWSZNzKxwRz8p6UDKVzfPY3CrIPLifhZskqG9D6VcSbnl15HBPGKhaaOQsrbXDDBXbnI+lNWVW+VY8YOCFiwM/lSZRaj2lQTL1PAWglAvMhx6ZNQeceD5TEfQCmvcOxIETDbwdzBc/lUgPYRtJ5nlZc8ZKnOKSNoriNikQBU4YMMEfUVB9vZZ2ikjEcvVNr7lcf7JwOfUHn8KkkAkYSKdjr1ZeSR6H25FAyZsxr0SNcZ5IAqrJGzybohtkJyzKPkb6j196l8td4ZtzEjA57e1SMRIufmx0+Zjx/KgLkeyTbycDHOF4pNkjMAWI7dQKWeOKdkYHa4GAcnB7dO/NRwzQSZSS3xIOp25H1B70DI7qEKpZLxAy8kNIGB+uOajt5o5OHUg9MAEg/jVsOq42wMQvQhQM/macZpMBliwOoJYDn0oGReUu07YWPuFH9aQxvxiEjHOCwH4cVLum3fcj+rOePyFMaS4GGJhZSfuqDu/DJqRDvJk2ghMdzlqDauwO3bg/jTrWRLgH9+VK9VwAR+FSSQRqP9fIR678D8hRcuxWezuFUBHK855Xg1CTLGx3L5Z75YbT+NWWjtshnVT/vuT/M01ZLVV+XaOemzNK5diFlY8NIg4yfm4ojt0IBUQspP3gpb+VTx30BYCNyT38tKa7xzNuRWV8csuFJ/Xn8RSAb5Y67P++VoWMKAFjbd14FPj3lPmVUYcg7vvD3FC7iSQ4OOvWkACGTOdufq/H5Uv2MtyXGTxUmyTgl9vttGT+NPSEt96ZwB0wKBkaWreX/AK7GP9nNSfZX6iV846Y/+tSmFS3+tf8AOgwjkgE47kk0tQI8tHxIrYz95elOUR4z8rD61GURZGPmBA38IOB9aY0gj581HH+yMGmIsbIUBbYAfZcmjbC6nAZj6YqH7Sdp2LMx74Uj/wCtSebMzYWGX/gRA/rTQyfYV+6W/wB1qbIpLKTEo7N838jiolN1ID8m3Hqwpyw3bHOY9vcZJNVdBrcDvY/LCoHTqTSeXubLBo/dVyKl+dWAaXaewZMGpkVdp/eNx9BT5kPUqSWFtdYViJQRzuUH8MYrDvvh7BcMXt5/IP8AdMYK/lXS+RDK+5syFuPmx0p/2ZEbgKPxpc7jsRy33PLNa8D6lZqXj0PTtUT/AGQI2/Q15f4m0dIZGZ/Dc2nSj/pqWj/LH9a+pTbpIuSqsOnOOazrvQ9MuBmezt2Y9mQE1108U47nNOhfY+TIbWaWTMNmoIHPlDj8QafHbWHnf6fZyQN/z08nI/pXvXin4Z298rf2aws5M8KsXFcDcfDnxjpUzvbmO6QdAWBz+DV6CxEZo5HRcWc5Z2fh2O4jU2a3obr+5z+m4fzr0TQ7vwrpEaBtGW1VuuLeVR+vH61xk0viiwlX7T4Xty+f9ctgCc+zAiu48PRa7rVpi7b7NCRgxtbBSPxDVzzs9bm8F5HQ2ll4N1T94lnFuPJaNGz+hqf/AIV7pN+wew1FrRs/d8pWI/Fq52T4TurtLbatIkrchWyAPxFOsfBvjDTZgYdbjkT/AJ5yzyYNZq3SRb31R0i/De6Vx5viGa7j/wCec0EZX9Bn9abfeBrG3t8Nbx3B6H5f6VoaaurxxhbwwucclJHbP51pjJ5Iwf8AZzWbqTT3K9nE8n12x0LT1cXWn26HpultpkA/4ElcRfLphcvaiFFP3Vjd5B+G5civoi402G5UiRnAPuP51xfiHwPpknmOusR2rkdHlU8/SuyniEviOadG+x48t5EuFw5PstSRziQ4WCRuec4H866Ofwi/LxT/ANpoCfmgjck47dKyLmGWw3Y0nVCB2+zEfzxXaqkJbM5HTlHcW31CezIMEMiHr8su3+lSTeNtUhG15scceYu7FZlvd6jqGdmjXdpjgfbCqlvoF3fqaVrPUo8vJbLGPUZb+VdEYwMnKRcPinU7z/lrbt6bYVNVnkuLpg0hVn9lC/0qGOzimJ88xh/72zBqRbAR/wDL7Iy54RWIFaWRGvUmtbfZkFSy5ydxJq7HpthcSHzGjikbqWcj+fFU1txuDgMx7EsTSLb2/m79gD9zt5NUSbUfh94Nphnjcdv3qNn8MA/rSSJe22RJaqfRkcr/AFqhG7QjIUbcZ+fgCsTVPiFpOlt5bStdSd0tfmA+p6VlK0fiZa12PspmtLTYohQ+YzCMLGOvXA9Kna4RUj2wDJ7DAxRRXzKPZCOZ1ZgVCFuy0k0c8kYk27FY7dxbJoopgQWFibO2hgWV2SEbNxxzyTz+dXVdWRsjJUY9KKKAKrwlo5SHYYU4weenrWPo0MdxpVvdtG4Z0Abe2TkcEjk9TRRQBZY20dysbHDlN+NuQVzjNSBoo2JRGP0wOKKKBMjmZuUEfXplv/rVmajpp1KS1Yv5E1tKJYZFGee4PsRkfjRRQIssk687164zt9OnekEbN1k691AFFFA0NvLeeS1Y287CbAYBsbTg52/Q0luy3FvFdAMqSqDgsTj2/A5ooqWUSPbw7ixVQwGCwHb0pFh8uTcvOcZGKKKRQ6aNl5jX6HNVLiRrOB5fL3Rry20gEDPP170UUAKZEmXeAMOMqfbHFRsp2kbyB/s9aKKgBs8aXcLQy7sDnGRx3GMDipQi8Lg4xgck0UUAQy25hYzREuuPmhck/lnp9KIXjmhSVW2pIMqQO1FFADvMXop4U4H50R5kXCqeD696KKChWVgqjAX0GetCxldxA5z3OaKKTGPZSmPujcMdOhqCa1LH7xX69D/WiigB8Yt/N8toyky8nnPbsfSrH2aNl+VVZc4O4UUUgE8tVbG3Zz6Dt6Yo8svkhwFHtRRT6GiIAoOwcFz0YDn/AOvQLeWTJMKlOobI/l2oorMZMscnmYZQGxnrTmWZuY1V+ORnB/CiigBIbhZ5DsbDIdrgrzT1w/Idj29M0UUAM8gMdx559TSG1hA3FFKngbhnrRRQAkNqu0GNVXn7vUVIsq7iknyt2UDiiigYr3CJjc+4Z5GDQJgVXYhY55JxRRQDJgxbOITn/eFSOki9UVWJ4O7P9KKKB9BPLdWUOECHrgZojtU271J2nj2oorRpCH/ZQAWJbb6A4pGsbfOPKDc4yxJNFFJIBwijXhUA/pTlyvyheG/I0UUSQ0Mk2hSTtB+lVZnjbAVfvUUVMQIfsryqwiVweM7XAHI5pn9mzSE4Ma5GRn/9VFFWJIf/AGeWyolXJ6/LUv8AZb7M7wR06UUVQMr3ukG6tzC0ksQYA+dDIUdTnsRWU2n6vaMRbX8d9g/cvV2tjt8yjn8qKKZkhgudTWbbciwgTblsNI549PlrSt45mVWkWEK/TywaKKYydkZYTh2iB6eXxWffXKqxWeaCSADdIksLFsY6gj/Ciiru1sZtJrUxv+Ef8N6iwmisY5ASR5lvlCT75AqG8+HemXJXyxPFkYOH/wDr0UVqqku5HJHsZ1x8KX2sIZbaQ/8ATwhPH4VkXXwjvNvyywRHP/LHOPyaiiuqFWfcwlTj2OZ174VSwo013eXHlxjJWKXYP0rzPWNW0PQZpYrOwk1K5TgtcTP5an3yefwFFFdPtZHNKnFbHMahqWo6wEjn2pbdVtoFCRD8M8/Uk1S+ytEcGIZ788UUVzuTe5Sij//Z)

#### Essex’s vision

Essex County Council’s vision is for a transport system that supports sustainable economic growth as well as delivering the best quality of life for its residents.

Essex is growing and will need to accommodate new homes, the greatest projected increases are in Colchester, Basildon and Chelmsford. Approximately 180,000 additional homes are estimated to be needed across Greater Essex in the next 20 years.

Against this background of population increases and the associated need for more housing, it is essential that this growth is accommodated sustainably. Every effort must be made to ensure that safe and attractive walking and cycling routes are designed for existing communities as well as for new ones.

**Developing the LCWIPS**

#### Stage 1: Determining the Scope

The LCWIPs initially focus on the areas of Basildon, Braintree, Chelmsford and Colchester. These areas are experiencing significant growth pressures and therefore prioritising the development of good walking and cycling networks is an excellent way of ensuring new housing and commercial developments provide good walking and cycling infrastructure which enables trips into a wider active travel network.

#### Stage 2: Gathering Information

Data was gathered which included key destinations including schools and colleges, high streets, supermarkets, leisure centres, and doctors’ surgeries.

The emphasis was not only on end-to-end journeys, but also on identifying the stages of typical journeys to enable the shorter legs of multi-stage journeys to be undertaken sustainably. There are many opportunities to do this through improved walking environments to reach bus or rail interchanges as well as improving cycle networks to reach destinations within 2-5km.

A picture containing outdoor, aircraft, airplane, transport


Description automatically generated

#### Stage 3: Network Planning for Cycling

In order to identify cycling routes, origin and destination points and cycle flows were analysed and converted into a network of cycle routes which showed the highest demand (both existing and potential). This allowed further consideration to be made to the type of cycle infrastructure which could be implemented. A number of tools were used including the Propensity to Cycle Tool (PCT) to help estimate future demand in line with Essex’ ambition to double the levels of cycle trips by 2025.

The LCWIP proposed routes for the Basildon, Braintree, Colchester and Chelmsford cycle networks are shown below:

#### Basildon Proposed LCWIP Cycle Network Map and Routes



Basildon Proposed LCWIP Cycle Network Map

![A picture containing building, outdoor, street, sidewalk

Description automatically generated](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/4URmRXhpZgAATU0AKgAAAAgADAALAAIAAAAmAAAIqgEPAAIAAAAGAAAI0AEQAAIAAAAKAAAI1gESAAMAAAABAAEAAAEaAAUAAAABAAAI4AEbAAUAAAABAAAI6AEoAAMAAAABAAIAAAExAAIAAAAmAAAI8AEyAAIAAAAUAAAJFodpAAQAAAABAAAJKoglAAQAAAABAAAYpuocAAcAAAgMAAAAngAAGaIc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFdpbmRvd3MgUGhvdG8gRWRpdG9yIDEwLjAuMTAwMTEuMTYzODQAQXBwbGUAaVBob25lIFhSAAAAAEgAAAABAAAASAAAAAFXaW5kb3dzIFBob3RvIEVkaXRvciAxMC4wLjEwMDExLjE2Mzg0ADIwMjE6MDM6MDggMTc6MjE6MDAAACeCmgAFAAAAAQAAExCCnQAFAAAAAQAAExiIIgADAAAAAQACAACIJwADAAAAAQAZAACQAAAHAAAABDAyMzGQAwACAAAAFAAAEyCQBAACAAAAFAAAEzSQEAACAAAABwAAE0iQEQACAAAABwAAE1CQEgACAAAABwAAE1iRAQAHAAAABAECAwCSAQAKAAAAAQAAE2CSAgAFAAAAAQAAE2iSAwAKAAAAAQAAE3CSBAAKAAAAAQAAE3iSBwADAAAAAQAFAACSCQADAAAAAQAQAACSCgAFAAAAAQAAE4CSFAADAAAABAAAE4iSfAAHAAAExAAAE5CSkQACAAAABDM4NwCSkgACAAAABDM4NwCgAAAHAAAABDAxMDCgAQADAAAAAQABAACgAgAEAAAAAQAAAoCgAwAEAAAAAQAAAeCiFwADAAAAAQACAACjAQAHAAAAAQEAAACkAgADAAAAAQAAAACkAwADAAAAAQAAAACkBAAFAAAAAQAAGFSkBQADAAAAAQAnAACkBgADAAAAAQAAAACkMgAFAAAABAAAGFykMwACAAAABgAAGHykNAACAAAAIwAAGIKkYAADAAAAAQACAADqHAAHAAAIDAAACwTqHQAJAAAAAQAAEI4AAAAAHOoAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAACfwAAAAkAAAAFMjAyMDowOToxNSAxMToxMjowMgAyMDIwOjA5OjE1IDExOjEyOjAyACswMTowMAAAKzAxOjAwAAArMDE6MDAAAAABo34AAC0DAADWJwAAfkUAAKuXAAAUAQAAAAAAAAABAAAAEQAAAAQH2gXjCREFcEFwcGxlIGlPUwAAAU1NABsAAQAJAAAAAQAAAAsAAgAHAAACLgAAAVgAAwAHAAAAaAAAA4YABAAJAAAAAQAAAAAABQAJAAAAAQAAAMwABgAJAAAAAQAAALEABwAJAAAAAQAAAAEACAAKAAAAAwAAA+4ADAAKAAAAAgAABAYADQAJAAAAAQAAACcADgAJAAAAAQAAAAQAEAAJAAAAAQAAAAEAEQACAAAAJQAABBYAFAAJAAAAAQAAAAoAFgACAAAAHQAABDwAFwAJAAAAAQDQIAAAGQAJAAAAAQAAAAIAGgACAAAABgAABFoAHwAJAAAAAQAAAAAAIAACAAAAJQAABGAAIQAKAAAAAQAABIYAIwAJAAAAAgAABI4AJQAJAAAAAQAAAYYAJgAJAAAAAQAAAAMAJwAKAAAAAQAABJYAKAAJAAAAAQAAAAIAKwACAAAAJQAABJ4AAAAAYnBsaXN0MDBPEQIAgACjAKcAWAANABUANwAuACgALgAqADMAOQA+AFEAVgDPAJ4AggCUAIUAMwBOAIkAjACWAJ8AmgCHAGoAYwBlAI8B0QHwAYIBsQDQAJYAiACDAI8AhwBwAFYAVABiAGIA/AEIAowCZQIcAuUDMAPOAaEAhwCHAFkAXAA0AFcAYAAAAiACSwJjAk8COwHLAxUE3AFzAIcAdAAoABsATQBiACQDHQNFA3oDLwPgAFUBagJcAZUAeABXAFkASwBZAGMAMwMlA0wDggNNA4gBuQEFAv4AjQCLABwAMQBRAFYAXwBBAywDWAOOA3QDVQEuAW4BIAG7AIIAPwBsAG0AXwBgAEgDNANjA6ADhgP/AJcBxAFxARYBowA+AFoAawBeAFwAVQNCA3IDjwOeAQ8BSQFYAR4BIgG+AEAAUwBJADYAUgBtA1wDWQOCAe8ALgFYAYkBPQHhAEAANwCkAC4ALQA5AIUDRANgASsBqQG2AZcBSwFBAQsBiQA5AJIAJgAPACsAXANWARUBlgGxAZ4BhgEqAW4BVgEPAYEAQwBAADoANwBCAe0AHQE3ATMBlAF1ARgB3gBSABcAEQAkADsASABGAOYA8gBQAVgBUAF3ATwBPAHAAEIAFAATACIALwBGAEcAVgGRAYwBhwFpAVcB9QAwAQ8B7gDaAMkAUAAnAEAARwAACAAAAAAAAAIBAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIMYnBsaXN0MDDUAQIDBAUGBwhVZmxhZ3NVdmFsdWVZdGltZXNjYWxlVWVwb2NoEAETAAAT/uiag9USO5rKABAACBEXHSctLzg9AAAAAAAAAQEAAAAAAAAACQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AABXIAALiUf/+ZZcAAaKcAAEc8gAIsncAAAAnAAAAQAAAAfMAAABARUMyNDY0QkMtN0UyQS00M0VGLUIzNjAtNDk4MDQ3OTgwMTVDAABBV0ROUzZyb0VXUitUa0UvT1hVRGp3cDZUaHUwAABxODI1cwA5NDM2ODNBQy1DRjMzLTQyNzMtODE3Qy0zOTRBOTY4QUMyRTYAAAAAAAEAAAABAB8DYxAAAFUABMCvAAAWYkFBMEE4RUU0LTlGNkMtNDc1Ni1CNEUxLTk4OEYyMDhCN0JBRAAAAAAA2AAAAJEAAAARAAAABAAAABEAAAAEAAAACQAAAAUAAAAJAAAABUFwcGxlAGlQaG9uZSBYUiBiYWNrIGNhbWVyYSA0LjI1bW0gZi8xLjgAAAANAAEAAgAAAAJOAAAAAAIABQAAAAMAABlIAAMAAgAAAAJFAAAAAAQABQAAAAMAABlgAAUAAQAAAAEAAAAAAAYABQAAAAEAABl4AAwAAgAAAAJLAAAAAA0ABQAAAAEAABmAABAAAgAAAAJNAAAAABEABQAAAAEAABmIABcAAgAAAAJNAAAAABgABQAAAAEAABmQAB8ABQAAAAEAABmYAAAAAAAAADMAAAABAAAALAAAAAEAAACLAAAAZAAAAAAAAAABAAAAHAAAAAEAAAsNAAAAZAADOGUAAB1kAACSHwAA7oIABbwwAAAGEQAFvDAAAAYRAAH78wAAY1AAAAAGAQMAAwAAAAEABgAAARoABQAAAAEAABnwARsABQAAAAEAABn4ASgAAwAAAAEAAgAAAgEABAAAAAEAABoAAgIABAAAAAEAACpdAAAAAAAAAGAAAAABAAAAYAAAAAH/2P/bAEMACAYGBwYFCAcHBwkJCAoMFA0MCwsMGRITDxQdGh8eHRocHCAkLicgIiwjHBwoNyksMDE0NDQfJzk9ODI8LjM0Mv/bAEMBCQkJDAsMGA0NGDIhHCEyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMv/AABEIAQAAwAMBIQACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/ALPwvXGj6gSME3snTpXc1x1PiZ0x2I2XDfXpVW6tY7qF4ZV3KwwRWMkaI5y3LaTqDWUisLaVv3BPIHHSqHiXTZI5E1iyytxBgvj+JR3+o/lWtKfLJSRE43TR0WjatFq+nrcJw44kT+63+FX6+qhLnipI+fnHlk0NJpCaom5GWpM0wuGaM0ALuNG80WC4eYfWlDc0WC5kWx3eJrtPRQf0H+NV/FIP9mOo6syr+ZFfLYn+PL1Peo/w0aHj2eGxj8MtJIqJHP8AMSeigYJrTl4FXS+Emp8RiNIo1Sedz+7toSxPoO/8jXkdxI99eM5yWmkyfxNWldk7I9V+Gi7dAuD/AHrpz+tdmRk9elc1T4jeOwpGRg1BJhc5rNloyL22h1azLJksuSmD0NU9PuDPE1tcDE8XyuD3qbWdg6XMIK/hbXFljB/s+5OGXsp9Pw7V2qusiB0OVYZBFfRZdV56XL2PHxtPlnfuIaYa9E4hhpM0AJmjNFgFzRmmAUooAz7BA3iG8kxyFAz+AqDxEN32aP8Av3CD9RXyeJ/3iR9BR/hId45jgvdJ8O3FwgdBfYYHuu88fkK2ZGxFk9lya0pfCRU3OP1q88jw3qVyp+a4byl+h6/zNcRpaqkE0swKxqyNvxngBhj9a2pL3jOex6Z8Nhnwrvx96dz+tdhnuOcda4qnxM6o7D+oqvcput5APvFTipA4Pw/rUkNzJbXOVkViHU/zrZ1a12FNStAu9OX5xvFVWVmpCpu6sI62+taYynBVx+KmqXh6+ltp5NIvCfMiP7snuK7Mtq8lXl7nNjIc1O/Y6M1GTX0R4ww0lMQlFMQUtAxaWgCjpY/4nV8c+lR6opl1bT4lBJM2QMegJr5HE/7xI+ho/wAJFfxhuHgnRi6lWW8AIPb5q1b6XZYSSZ/g4rWl8JFTc4LxjN5Ol2Fl0LZlYViXUT22lW1uWGbk5yD0A5roo9WZT6HpHw1Qr4MtiepdyffmuuJx2zXn1H7zOyOyHKTgEjFIfuk4z7UovUJLQ4PXdLXUbcaxpoKXcP8ArIzwTjqD71p+F73+0dJMjZ4bbg9vWuvFxSXqc2Gk27diK5jfSdRM67jazH950+Viev8AKodcsXnjS/tP+PmAblK/xD0rkpTcZKR0zjdNGlpWopqdisy8OOHX0NWyK+tpzU4qSPnKkeWTiMIoxWhAmKMUwDFGKBC4oxTGUdKJOu6kOyhf5VLEnn+NdLj7ASufwA/xr4/E/wAeR9HQ/hRIviPx4Ft5B/yzvl/9mP8ASk1I7tPhiHWVlStaXwEVPiOA8UsdQ8XCzQ/LGUh/ln+tVZDb3+tW1sEkcxr5ZHQDoT+pNdlFe76nPUep6V8P49vg6y9fmP611Qwa8ufxM7o7CjoR1HamsQqMxz8oJNEd0EtjmbrDRvqVgdyupE0f973+oqLwagOilgP+WjH8yTXdjF7qOPCv3mbN3bpcwtG6ggisKyeSyuG0+4OQP9Sx/iFeatzuexnyhtA1kXUYP2O4OJVHRTXVAq6BlIKkZBr6PLavPS5ex4uPp8s+buIVpuK9JHCJijFABijFMAxRimIo6SP+JtqTepUfpVrRkMvjuJv+eVrIfzIr4/Efxpn0lH+HEj+IqD/hX8xJ+5dr/PH9azBMH+wlzxHF5rn8K0pfARPc89s7l5NUvNXcKVEm8lu2XHT8K0PDFg0uozXbncpJKtjuTmvQor4UctXZs9C8CBR4O08Y6x55rpgo24/KvHl8TPRWwqjAxTWIRGY9ACTRHdClscxcoYEe/sSJLeQEyxr0P+0Pel8F4OhlgPvSN/OvRxnwo4sLuzddcdKyNWsDdRB48CeP5kNeW9Gd62KS+XqunPFMuGI2uvoaj0K5kgkfSrpj5kX+rY/xLXpZbV5KvL3OHG0+anfsbxFNxX0R4om2jFMBMUYoAMUmKAKemcXV+3H38Vc8KDzfFl/J/wA84FX8zmvkMR/GkfSUv4cSP4gLu8Aah6LOrH8DXEXF+V8NXF0flbyFhUfWtaXwkT3OUhjYaWkZyFuXKlvauuiSHw74fuLrzCyom5WbucV6dJWV+yOGq76HVeBIvK8GaepJYmPdk+5NdMh+XrXiS+JnqLYeM8/pTXIRSWHHelHcHsctcRvpqy3Np+8s5QTJEvO3/aX/AAp3gfnw8p9ZX/Lca9HGKySODCats6Ijiq7r8+Mdq86R3ow9QiNjci8jH7tsCVR6etVNVtXnSO8tGxcQnchH8Q9KdKTjJPsKceZNGzp16mo2azp97o6/3T6Va219dTkpxUl1Pm5xcZNMTFJirIG7aNtAwxSYpgZti+J7/wBpa1fAql77W7j/AKbJGD9EB/rXyNf+JI+ko/AhnjSJX8B6vG7felVR9S6ivLvEv+i6Bp9mh+aVmcgnsvArSj8NiKm5EIsa/Y6ci5+zxbWPbINQ/E3Uha6fa6VE2Gk/eOB/dHA/XP5V6jdoM4bXmj1Lwf8AL4T03H/PIVv9a8J7s9RbDhkDNJKV8py/3QDmiO4S2OSZ2sLd5LdjPp7g8DkxfT2qx4KA/sADsZHI/M16GMfuo4cKveZ0ZHFRlea4TtKlxCroyMMgjBrChBs7hrNyShyYifT0rPZldCCNm0bVROv/AB6XBxKvo3rXUjawBB4PINfRZbV56XL2PFx1PlqX7iFRTdtekcIhWkxQITFJigZjwxysbp4duPOO8HvxSaXrkuhWN7cxQqtk8rPLO/ZwAMfoK+UqpSqSXmfRQuoJ+Riy+JJ9c0+WKFlWykuC7AoSZTnI+gzXJeKZDfeIobFG+WFEh4/Mn9a1hGzSRnN3VzotL00RarPqU7qS+W/3ec/yrybxXqrav4iurrOU3bI/ZRwP8fxruq+7BI5Kesrn0d4UGPC+nf8AXFa2yMjrXiPc9XoL3zk0jdDikBjahpUkIlnsAPnH7yDs3uPQ1X8IqY9HaPHzpKwZTwR7V0Tm5Qs+hlGCU7rqdBg45NM71lcsjlGVb1xXKWtymsWrjkTwscZ6g0NaXBPWxOhS/tGilGG+6w9DVjQrp1L6dcHMsX3Cf4lrvy2ryVeXuceOp81O/Y2iKTFfRHiCEUlACEU0igZkWMm2G+3DGJmrltTSSeHw/p92MaVe3HmSnftBznqa+Ul/Gl6n0Uf4aNhrSG2vbi3hOLW2UbcAYIHSuD0tVvvFElxKfl3FzmtqPxJsyq7OxteLNWj03Qrl4WHmSjy0xXi5OeT611VpXZhSjZH1R4YH/FM6WB1+zJ/KtgMON3BrxpOzPTSuSbhSMNqHFAiTtUAhiSV2WNVd+WYDk1pLYQ45wTTe/wCFSBG4z+Fclo8OzX74FNsmwFwOhOetWvhZD+JBrMg066huUVmaTKmNBy2Oc/hVbyNQnuotSCrE0AJSMNkvn1x7VNOTg1JFTSkrHSWurLeW6yIgBP3h6GpftTf3BXqLGVWjgeFpoSW5aGNXkVVVjhST14zUX9oKY3kDoUTbvOcbc9K29vWavcz9lSvaw4XWRwOPWgXQPvWP1uv3NPq1LsYd3bxjS7m53yRyOzDKt1ycdK6hPC+n654StNNvUJRbeNlZThlOOoNeZKTu5eZ3pK1jzPw5PJ52taRKZXS0m8pZJDyV5GP0/WqkWlxWF1OFBIYgj6V2xXU5ZdUcp4yvVnvUs0PyQLyP9o9f6VxmzMZb/axVslH01Z3cth4X0x48EiFBg9+K0bHWLa7KiX5JemD0Nec4XVzsUrM1xt2/ypG6YrMol7VG2M81pLYSG/Smj7xqEMa/QnPSuY0gN/bt5uYPiIAN3IzWsfhZnL4kT6rGDqmm5AI8xh+amo0Q2dwbcn923Mef5Vk+hZRu45bScywYCOfnB6fWriMzYJI/A110XeJhUVmWtTinutOtUtghdJCWDNjjGKzpdMvH8PajbO0PnzxoEVT3B9a7lOKicri7mLptvrNptR5UaMcFS2a3BIeMjaSOcVjNpu6NYJ21JFga7WxtDystxlh7Dk/yrvNJGLGAekCL+XFebLqdiPI9P2nxT4pC97pT/OoNYkW186d+FRNx/CvQh8KOSXxHjslxJeX80zE75CT9M1XjXNpIfRhVEn1PpFvFNodlFKgZRAvBHtVO98NsG8yzk758tv6GuKLsdbVytbaleae3lXCMQCMK/wDQ10FpqVtex5VsN02t1qZw6oIy6Mv9qY3FKWxaGk0hPzVmmOw0j9a5bQ9h12+2AgFRwe3Nax+FmcviRd1MN/aumenmNn8qjumW6vpLLGJUUSI3pUS2KW4yVtuntLdxMkY4YkVnBL+MhLaJZI/4SzY4rSg2ncipsTb9VMexrGLjv5pH9KVH1NW2mzgH/bZj/wCy10OojJRIXi1IMT5EQyem+o4f7Slu44TawhWYLu3nP4DFPmTQrHcQeH5NPeKfzBJsTABXGCev6VdsLhYtJMhP3IS36muLc6TxzQJCfEWvhzy0oY1k+P8AUUt7dbdXG6Uc4PavQWxyS1kebWLg3Z9+KliiBsrx8/dcDH41S3EfUekY/s+1A/54J/IVo1wo7CO4t4bpNk8SuvuOlZDaB5MitbSnbvDbWPI/GqTJaNwdMUwuvmbdw3Y6ZrOexa3EPt1prnlcDrWJQnOaxbLTpbLWJpWJeOWP5XPbB6GtIvRkSWqH6kP+JlpnvKw/8dP+FRMv/FTeubb8uafQT3NSSBJrSSJ1DKykEGuT0V5JdThjMjFCGwC3HArpwyXJK5jWvzKx1n2fCZyMVEIXMmeMntmsXItRMK4luQzYlkwM9CPeum8O6YZbxLmUZSJAVz3Y966K7jGCsZ003I3r2e5MbNbxxSxhgMFsHIOK526lFr4Reckq0uI8Z6AE5/QGuSK6G55D4QmN14g1h253BX5+prV8RaNBqUIcxL5iDg4rvtocvU828O2Am1y4gZR8h/LBqtDH/oeqp/cZD/48R/WqjuJn01pkSxWVsijCpCqj6ACr4rhR2CMQqlj0AyagtdQtL5N1tcRygcHY2cGmInrK1OwuppvtNq4DquNucH8KAK1vrM0T+VexFWzgHGDWtHIsyq8bBlI6isZxtsXF3HHgUp+6PpRHZgzJ1Jv+JlpYP/PY/wDoBpjj/ipY+Qf9HYfqKpbEvc1wuYmGecYrk9EsjZ32Z2YSwFlA2feBGAc1pRqKKafUipC9mdYGygOc5p6oo5ArFstGLPo5lLA3CqrZz8hzyTXW6JtSFo06Iqr09BV1qqmkkTCDjdj7ZVj06VVGMTMeT/tZrzjxhLNBYXJLNsAkSMZ4yzsOn0NOn8QP4TiPCEX2fxNqUWOtun9K6+VdykV3dDle55r4bjWPxlqingDdj/vqqcEaabJq97cRq8byMIoW/jKvu/IYpsEfRFmP3ac5wgH6VbrhjsdguB0IznqKydQ+H+k3UhutPaXS7w8+ZattUn3XpUyk47CaObOr+JtAvrm0u7YarbWzANPCMPyM9O9bmleLtJ1VhElyIbjvBN8jj8DWjV1dEp9GbM9tDcptljVh2JqqYDZ2pjt8kgEqDWc9rGiKltqyufKuFMU3Tnoa0+qip5bXBO5j6qD/AGppfOP3rfjxVlrN/wC1EuwQVCFCvpRfQLGgv3DWXcsEuiec+1R1G9i1Dcgrh+D9Km3ndkfgaJKwokytkZ4NaOnXEcSyNKQi+p6CsluaNaGVrfiLTvDmkCa/nYxXEpKtAu/8Otee3Gt2vi6wvHhD+XFKSuRg+oruowb1OapJLQ5nwvcyz+Lr1pV2MYACuMcdq7Ujius53uedtFFo2o6hqdw/LuQig9q52WeXUNTv2mOdkDFF7L/nNVuxdD6XthtJUdgBVmuBbHaDjKEZI47VzqNq9pzZao0qdorpd3/j3WqSTWplUdiPSPEz2mpak2pWjhpJFEjRjei/KO9ZfiRbDX/E2k3UMcUhVwmQAfU801Czuiee+h3rQtCgBXAHAxVZz+8GaxkdCGXVjb3a4lQFh0YcEVFeSTW9srQRmXaQGHfFVvoLYx7m8jvNQ0llyCLhlZSOh8tj/St7+HPvUNW0GtRw+6aypA4u/mOeeuKiPxIb2MC21d7i9to45mKvKFOc8/MR/SumjmCgArmt8S1ZWM6O5ajYEZBFaVhcCCK4k252qDgVxx1kdEtjz34n6levpNvNb2weOOVmkULkBcd6wvDl1c3dlfG4sDa7W2gY68V6dOCSRwVHdmB4ZuzP45uSV274SAD6Cu9PStiGeNeM7ieTXp4CcxxyEKlRW+f7TvOPvQNx+Gf6VaJZ9MWuC8n4dKuDpXnx2O5jZc+U23AODjNcWb3UYWIkggmAPWFyD+Rq4mNXoV9K1qGO+vmmLwmSRch16YGOatbbefW7Ce3ETOZsFkI9DWmtzJbnoF1u8nDAdeorLb/XZrlkdiJaxbDUb465d6ZeRxN5Kh0njJG4HoCvr+NUhXItctkkv9MVT5bPcEll652MP61eEktjZMbtvMw/DIO3qaGroFuTRTLLEHjbcjjINUZiDfqM9xWC+JFvYyLS2jtdUSEBlKEMOMdyf61qsxGBnjNbV9UjOnuSxzbWH61fgu4zbXCs6qzJwPWuaK95Gzfus5LxRfR/2LfRMQYmhZCR1JIxiq9uR+9CsNrqkmwdsg5P48flXp0zhmccii0+KEQSIgSQFTjpznmu2atTM8k8RwCTxrNGejSj/wBAH9aq7NniOZCesTKf++CKsR9JWn3pD9Kt5wK4I7HcyG6m8m0mlIyEQt+leW/8Jlp0srBsoc85BFaQjcxqlrRtWsXmuW+3IgkfIDHIIxWlZRQjWrF7RYizTHLRcA/XFaNWMVuej3HmiECTGPUVmO377FckjtRM3Q/Sub8OZbxTefvDMpiByTnHPSritGRLdFvxCoGtaPjIxddPwNWjdynWVsjGhhaIuHzzkdsUh3JsBdyoAAvYVhXrM1420lSAMEVh9o06ESvLvJaclgPvYGamaZzErOigD+INnP1qpSbWpCSTIWu8fxZzWHrs1zPpV59maUSKmR5TYJ+hqqS94JvQ8287WkxJObo2o/hmm3DNeq2NuggjnA+doEUn1wK77p7HHr1Oauht+JlkfW3NdU1MR5h4hQL47T/aZT+lULsbfFzj1U/yqxH0XZEkS5GPmx+lW8VwR2O57lTVeNJuz/0xb+VfN9xbXEhcoquD/dcH+tdFIwqlE29zGqjyZFwO3au5+HE9yfEdnGfMbLNwxOOlbStYyjue+XPm+UN4GM9qypP+Pj8RXmyO1GV4n1KTTraBkZ1DsQSg54Gay/BFwt3rF5JANr+Uu4e+WrVbA4qyZr+Id/8AbWiBvvG8IP8A36c/0qQAHxVGpjyfsrNkH3FJEMsu4V5c+nFYF1IouiS2MLk1hbU06GBcaxdGQiBVRM8bhkmoxrWpRHfIsU0Y6qF2muhUlYxc9TUtp4b23SaIfLJnOe1QLbs73MCnaXiIBxSirMJPQ5fSbVp9N1aK4Jdo1zhux25/nXaab82kWx9YlP6V1JWZg3c5XU8L8SdLHQtCR/M/0rq2HNUSeY+LPk8bQN6tH/LFUdUG3xko/vDH/jtaIk+ibPG2TAx839KtV58djuZn662NDvv+uD/yr5iuVly5CP8AgDXRRMKokD3iopR5gAp7mu7+Gt9dt4is0d5JCWf7x9q2lazMo7nvl5M6WzPNtVF+YmuH0HxlBr9/cKlu8cUTHEp6EA15/LdHacd48+INnfRxWenRNKsUu5pDxnAIG386zfAnjqDQb+ee8gaQTAKdpxtwT/ia9WGXyb5XvY5pYlWPS9T1O31a78P6haMWhku9wz1GUZf61aU/8VwuWbaLEjAPH3s157i4txfQ2vdXC8lknDNZsjHcDk9CO/6Vi3bIbmXzJBGvlHLN0Fc8dy3sZNv/AGY4Yy6vYr8rbcpIMHBxnj1p9zpynTpLiHUIJ4zGWRYrd1zj/aJ/pXXdGOpmHUE03Q2eNssh2kDtluv61Z8O6hLdalOkrqyiPcjdzStqP7NyDw+ieZrSKQVK5yDx/EP5V0Wi/NoVme/kIP0rbqYHLa6fL+I2hyY/gZfzBH9a61hyabEeY+Nxs8WWr/8AXM/k1UdbOzxlav67DWiJPom1+459WqxXnrY7zL8RsV8PX5BxiBuRXzRLfS7iqzP1x1rpoq5z1txwvpwoUStwM12PwzvpX8S2247jhz0raSVjNPU9b8cahdL4XuEhYK0xERb+6D1NeZxTpo3h+5tLEMZGjILDrz1Nc1CKclfudtvdbPP1UeWS3DZxzTZMBVCdScYr6q8bcx4rTvY9V8IPIdK0WOVHHlX5A/I1ueJtUk0rxBFcRlctDtx3OTXzGIcZVpW2Z6lNPkVyfQNTe9MwaMIqqcY71iapek308BQFcADBzn/CsadNc/KXKT5eY4t4YtR1u4juYhFAiDy8k4Y9zmrGk6xcQO2mzSMlvbuTCCcb1P8ACfUVtyq4OTa0PQjplhrejgQxQ7WAUiLHX0qDSPDn9iSy3ChsJhTuPUVtGi21JGHtEotMdPYraalfMiqI5oNw2LgVJoWDoVrj+5iolHllYi9zmfFQ2eMvDzjvLgmuscc0MDzP4gLt120b/ZH86z/EIA8S2Lf3glaLYh7n0TaDER92NT1562O4yPFJCeF9ScgHEDcGvmxrlIw0gs4hgnHWumjsY1dyH+0cniCJSVzwtdp8Mrh7jxRbFlQfI/3UA6Y9K2ktDO60PYPFJg/4Ry4E6ggkBPZs8V5dgW9wXJDJsIYDvXIvhPQhsXbuC0bQC72MgLJu3GNdg4Bzn8a89NqZNTht4juLSABh9etengqsuSUZdjixdFRnFo9CXxFa2H9nxRwu5iu9/HRvlIp99qjeINcEn2QAxw4Cs3Xn+dcFKPvpsurLR2K0euXEELx2xMRKkAKMnOawtT1i/t5FkIwskRDySDnd6/rV2SqNhCX7vlZmW98s0HmlW3dGKrz+eR1qzdafJJY2up222QZO6BRhkwe/1IqatTlt5iirnqHg1LSw8OSYkERMzOUc4K5PSteW/sbmF4XuoyrD5sNzjvXoU5LkRzSi+YxdR1qKS6ktrdFdEj++D14p3huVZPD1p67OlclSScrotKxzfjuaO01rQbmZwkSzHcx7Dj/GuuSSOeJZYmDRuNysO4qWB5z8SF2ahZvjqv8AWsnxOdmq6XL/ALCH8jWkdiHufRVtxEPqac9xDFzJKij3YCuCOx3M5jxdruknw7fWx1CHfLGVAQ7j+Qrw4abYlmJmu5c9lTaD+ddFJ8qMKmrLUOmWikbNPdzjGZJMCtHTBd6XfJc2SQ27p02gscHrVuZKiaviLxFrWoaRIhn3MGUqiqACc+grf0zwZcWGhw32sTmbUbgfu7YcKmRxn3p0qSk7FSqyiXZ9EuGt4bOWRfsilY5AOGKkgH6VkeKfAlr4Tge6sHlnNwwjj8zkxk9ea0tOnBx7mlSsqtRSfQxjod1PJbklY1Rwxya0tLtZ7LW7h3jD25jxG+4dcenXua5+bldyYq90+pestPUGRViVAGx6mpr7QbC9gVbyNXRSCA3Geahu7uioRs7Hmc90YLq4EGyNQzbGwVI54ww6fnXQ+BbkXmq3Ng671Vd6tjv3z9c1rKN1qQnZmh4gAtJrmSdv9WR5UYPBBAHTucn9Kob7e3gtfPkDpd4WYFshQf1GPWhStZDUeZNjfDZupb3VLSViyW0u1G7Hkj+grstDH2Kyt7NuXRSMjp1pyRkjnPiPbreT6LDISEacoxXg4OP8K7GytVs7GC2QkrEgQE9TgUmI4D4nLh7Fv9lh+o/xrC8XfNHpUg7wgZ/H/wCvWsdiGda+sapcqN17OVZ8cNgVRkeWVnM0hbJ43tn+dYJJG92yNggX5mLcY4Xp+JwKiAQ7Tt6HpnOD/L9aAJlZRyABj05pwdWGOD7Hn/61IDqfBGif2rq/nTxbobcb/nHBPbrXV6pfSjXpN8aCKCMANIwABPWuvC6TMquxR/tqHUXa1t2inm44gkViOeuBzXTeILVbjQJUnC71AdQf7w6VpipJtWIpI4JLOSQAsT9MVL/YiOyFgW2sGGT0NefY6rmjb2ezdgjnrxS3OniaIhmPy5I+tOwr2PE3kuIbmVFLp5cpOSG+bB7nOK7X4W2PmS6jfsMgkRqxXGe5rWWwkL4jtZbzxxHCkqpHFGJWB/ix2rN1ywvdcaS8s547W1gB3QkHccdTj096jmS0ZSi2ro1fAcq3OiyEjLLKQxPJJ9a6YERSZIHTirauZdDkvHVwZDo7BG+W7BOPpXdIwaJWz1FJiPOPidOpezgx8ygnOawvE5zpOkyeif4VpHYh7m2HOVJBYdi+TuGeRzxTA/oS3A+mPTisTYaZcgYwSOpHA/Tn9aSGGaRsIhZfXGBQBoQacc/vG464FaEUUEH3Idxz1NAHR6DeXlgJr6F0+zRAfaI3647EGsDxhe2euWf9pNKyzqwPlKeCO/HrWkVO14guR3Utxtl4jsdEeyg0i2BvZSIzIR69ya2Y9Rvri9kGoaorAn5YmYZGTgZxUSjKK97qVKUJO0OhrJHIWADAgVIYnyPnHXrz/hUIZPDGwIy5/KpyBjI71Vibqxg63oun3NrvNrGsgbO5VCsfqRzTPCMFrDo7JZrtUTOH5PXNTd81i7Lkucb8SPMj1qF7eVUmW3DqAcFzkgj64xXEaXe6lPqahTcDzMiRuSAD1yOmK0smZ8zWx6Z4OEDaRO8KhQZ2HA64rZljOcgkgVaION8dM8VrYybThbgH8ewruImeS3ifCjKA4K+1Z1BxOH+JMQNjazFRu3Muce1c74g+bw3pUnt/hWkPhIlubOwlsk5JxyeOamisHkOZWwvXnnFZGpeWxgAX5d5/2uavxW5JAICqB3oegRV2SpbpgAN0PWrSW68Exl8+x5qWWrHL65qd1NqM2m2BcR7FEiJ/GwyR+WawVsNSe6ERgm3kZCkdvWvTo1IUoKMjhqUalWTlEm0OGS68U2djLvU+eN2OoxRr995Ul6sUv75bxhx1+Xdj9cflWeKkpyVh4eLjFpnqPhi5N34fs55XJYoAxPVscVsgDAwenfNcXU61awuVC5xk0jyqo4qkS7HOeJvEUNlDHbYbzJWAAKkgg8cEdDUfhRJrC0uFkiRBJKXBVs9frU8vvXL5vdscH4s+33vjG5hslVpIyJB5noF965241zWbmOSJxGkW/LhEABx9O1a9bmJo+Hb+8j1XT2eNRatdEgg4ySoB4+i16c0/msu0YBPrSQzkPH8JbTLadJABDONyZ5Of8K7u3I+yQH1jU/pUVBo5H4jpnQYW7icf+gtXI6v8/grTH7j5f0/+tWlP4SJbnbwWUEIUt8zepqwIlxnYpGax1N7ImW3j3/KvbNS7ApAKZB70xbbEqiMdBjNOEbZPZR3Bo23C11oeZeLnn03VlubWQwtK74KHB4OKqprOqQ6PHqYvJDctKYgx5+XFaSXNqyIScdEWvC0up3GrDXWlRjbyZJYDLHHTH9az9UvLi5Se8khSPdcsxx1BOf8AGqbuiep6v4OlA8PW/wAu75jgZrohOucNGDnpnOM1nuWtB5kHB2hcDk561GzhmIzgewptWQ002ZV9DDKwbCs2eCQeKbCxReASR1NKIp72Ry+s6Vdya4b2JRl4yjZGK5+48PXDFgzY4zwwq2Sr9SzpWhywLD5rbjHJvGB3rtIYyEXchPHrQtBPUyfEmlz6npvkWy/vBIDgtj9a6G3ElrYWtvP/AKxIVViD3AqK2xVPc5vxz+98PMAc7ZFNefT6is/huKx2NuhYknsc06PwE1PiPTwrNgYwc9aspHsVirnIrN3NlYl8uUAOSBnqWNO+VSWMgIx6U+mglvqKDGqg5PPr2ppliQ4EqlccjP8AWnZiTR5l4+uYZNXSFF2tEmSM8fN839aoahaC08O2KmTJlbftB6cCtOxBvaHJBa+Hol8rdIyOzFQc4z61naxEl1pwaBCuZDuXr8w61KYM9I8MxNZaHAjEZxuOe2a3o8ldrkEdutAxTgtwS47jPSofMJJx8oxwM1W4tir8535AJ7ZzUqQ4AO4Ix49aGtAT1ILqJpDy2QfwrPW3gI+cDPvQtVoN6PUsRWlvswqjj8KlVeM7gBjjiiN+opW6EbsR0kX8qa08xAzIWx0wKHruJLsV52iniaO6TzIj94MOK4zW9J0ZoWOnyIrM2DsbIFEFYJWZ3D4LKe/0xUgUHIUEk+9RsVq2KwYR4AYMR3WosNleOD6ihDa1sKQV+U4x6iqsqhon/eFewCgf1qr6E21sef63ZxXepTyXU0rMeF2lTj05x0FNkthNAgkLDy+UPUUr3G1Y1LSaOGwa2htd8jRlAzNnGfSrGkeH5XgxcArmTeRmmlcls7q0QxQoCAVXjrV5EO5cOvTrxiqtYS1HRqVLdDkZyDwTUfEiqThZNuD7etFr6jvbQieMklcKVZeT/wDqo8osjbMkDkHmqsTciljYsuc/SmfZm3YGznv/AJNJtIai5C+VtUA4Oe6mlZIwMKTj3o31DRaCeSjoMEAkcAmoniCEdeR2PSpV7laWK7NGAysME8EmuKvYfJuLlQuNr9PUdj+IrRaMybujvdiFOh3CiN9g+XI9/WueN3udMklqh0crNubKc/3jk0gQSEszL7U9ib8wwxIDguOT61G9smxgGU59TU8zuWoRtuYsmlQtISIl688U/wDsiJ0IKDHoRitE0ZOLJbfTYYW2oibh1x1rZht1xnocdCKG7bDjFPcuRxAfx4zxUnniLbGMNHjr1pt3BLl1AXKgYUNz044oMoOMsQ2Bnj9KtGbATLghid3emLKFAKuyrnnNMQ0yB33A5A4JNBkcqdibVI6jrSaTKi2loQFxHhiXxnpTBMshwR8wztpkjN8g+UgEE+vShuRhjgn0oDdlSeMduawNXtpNputu5VGyTA/h7Gk3pcLa2OthQLw2Tu6DFSrAckEnbXM5tM6VTTVxjQuMhCzAdcDAFV1fYSrJzVxlciUHEBg/MzBT6DtThIrEr1A6c1OrZaSSG4APUKo9aiaRS+0vxTja4pt2JYcKcRJubHLA1IXdSCxIJ4zVqyepLbcdC1HKmzbJMPQ5OKkQqgYF8KDgc1Ur20JhZvUaJkh4BYrjjk8U1y7jLb9ucilG/Uc0ugxnZhu5JGQv+NOZ0ccq7Ac5B71oZD3RWAO7b3IJpJHlAxknJxxSaT3HFtbEAXBYHLL2welARMkKpHGc5psQ1YlUEnqepyKY7AAqCM+5FJuyGldlfaOR/M1DMVAZWXKMNrDjpSeq0BWW5rDHXamfagZDnn9SABXPzX6HTyW0uI86xREiUewDd6oZAGePrmqiTJPYmitvNXEqnYRnbnH51MsNsmI0iRcDru6VW6I1TJWSAgAohGOuc1XKQ5bdCp56g0Qi0OclLYI4YTbPvT5cnJz1+lNtLVI7X5m77gGfkChySYKLaLNvbl4EZl3MQG+9VhLaafzNw+UNx81aN2VzNRu7CrYMHBYKVwQRuqVXaRypGIQCpUHqeP8A69T8RdnDcaWDMDEH2jIPI6imeUygYyADk89s80+bQHC7uhjzW7ZDbvm4NEc7vGMklgOcYo6XkHW0QUKqfODuPJx61FvKhljzkeoqLt6F2UdSArIFxj69KrOWCbFByDjn0rVuyMErvQFJCAEc9hjNQSLgc5DHttpX00Go62Z//9kA/+E2B2h0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSLvu78iIGlkPSJXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQiPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iIHg6eG1wdGs9IlhNUCBDb3JlIDUuNC4wIj4NCgk8cmRmOlJERiB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiPg0KCQk8cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0iIiB4bWxuczptd2ctcnM9Imh0dHA6Ly93d3cubWV0YWRhdGF3b3JraW5nZ3JvdXAuY29tL3NjaGVtYXMvcmVnaW9ucy8iIHhtbG5zOnN0RGltPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvc1R5cGUvRGltZW5zaW9ucyMiIHhtbG5zOnN0QXJlYT0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94bXAvc1R5cGUvQXJlYSMiIHhtbG5zOmFwcGxlLWZpPSJodHRwOi8vbnMuYXBwbGUuY29tL2ZhY2VpbmZvLzEuMC8iIHhtbG5zOmV4aWY9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20vZXhpZi8xLjAvIiB4bWxuczp4bXA9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8iIHhtbG5zOnBob3Rvc2hvcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS9waG90b3Nob3AvMS4wLyIgZXhpZjpDb21wb3NpdGVJbWFnZT0iMiIgeG1wOkNyZWF0b3JUb29sPSJXaW5kb3dzIFBob3RvIEVkaXRvciAxMC4wLjEwMDExLjE2Mzg0IiB4bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT0iMjAyMC0wOS0xNVQxMToxMjowMi4zODciIHhtcDpNb2RpZnlEYXRlPSIyMDIwLTA5LTE1VDExOjEyOjAyIiBwaG90b3Nob3A6RGF0ZUNyZWF0ZWQ9IjIwMjAtMDktMTVUMTE6MTI6MDIuMzg3Ij4NCgkJCTxtd2ctcnM6UmVnaW9ucyByZGY6cGFyc2VUeXBlPSJSZXNvdXJjZSI+DQoJCQkJPG13Zy1yczpBcHBsaWVkVG9EaW1lbnNpb25zIHN0RGltOmg9IjMwMjQiIHN0RGltOnc9IjQwMzIiIHN0RGltOnVuaXQ9InBpeGVsIi8+DQoJCQkJPG13Zy1yczpSZWdpb25MaXN0Pg0KCQkJCQk8cmRmOlNlcT4NCgkJCQkJCTxyZGY6bGk+DQoJCQkJCQkJPHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiBtd2ctcnM6VHlwZT0iRmFjZSI+DQoJCQkJCQkJCTxtd2ctcnM6QXJlYSBzdEFyZWE6eT0iMC4yNzc5MDM0NDgyNzU4NjIwNSIgc3RBcmVhOnc9IjAuMDQyMTQ2MzQxNDYzNDE0NjcyIiBzdEFyZWE6eD0iMC43MTU4MjU1NzI4MDExODI1MyIgc3RBcmVhOmg9IjAuMDU2MTgxMjgwNzg4MTc3MzI5IiBzdEFyZWE6dW5pdD0ibm9ybWFsaXplZCIvPg0KCQkJCQkJCQk8bXdnLXJzOkV4dGVuc2lvbnMgYXBwbGUtZmk6QW5nbGVJbmZvWWF3PSIwIiBhcHBsZS1maTpBbmdsZUluZm9Sb2xsPSI5MCIgYXBwbGUtZmk6Q29uZmlkZW5jZUxldmVsPSI0OTMiIGFwcGxlLWZpOkZhY2VJRD0iOSIvPg0KCQkJCQkJCTwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPg0KCQkJCQkJPC9yZGY6bGk+DQoJCQkJCTwvcmRmOlNlcT4NCgkJCQk8L213Zy1yczpSZWdpb25MaXN0Pg0KCQkJPC9td2ctcnM6UmVnaW9ucz4NCgkJPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+DQoJPC9yZGY6UkRGPg0KPC94OnhtcG1ldGE+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8P3hwYWNrZXQgZW5kPSd3Jz8+/+0AeFBob3Rvc2hvcCAzLjAAOEJJTQQEAAAAAAA/HAFaAAMbJUccAgAAAgACHAI/AAYxMTEyMDIcAj4ACDIwMjAwOTE1HAI3AAgyMDIwMDkxNRwCPAAGMTExMjAyADhCSU0EJQAAAAAAEBVVvJ8kjQxJgxy+erSw9w7/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDgsLEBYQERMUFRUVDA8XGBYUGBIUFRT/2wBDAQMEBAUEBQkFBQkUDQsNFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBT/wAARCAJfAccDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD47020jX9p3TrW3lZom8S2Kbc8MoKHn8zX67cNJInQL9xh2r8k/Atu0n7U2lxOuJYvEMA9eRtP9K/W5ZlmZ8Y3jIZf71eRjnaMF5HrYdaSfmRLIdpB+71K+h9fpTxGdwI4B5ZfT3FDIuQV644/woViuF/izgV5J07jWjDhg2N+PmX+8PUVRuoS+0KfmUAgjuK0DGsgB/1bL0cdVP8AhVO6geNhKvDrwR2xUyWhcd9RkUZK5YEYB/L/APXVWRVmjDqueuPY5q4jFo94OSePpzVdoPs80hB+Ruq+hrKxpsZN5AbiN4nOVYbDjtleTXzJqXwn8QeF2W8SQSW+jSNHCcAiaLO9Xb0AJI9ua+q5lDMxUYTGfqaydYsmmt5ggy0kbKo9SR0rnUpUZXj1NdJqzPK/hP8AEM+NNFWWeNILpWKvEhyMbiAR9cV311CLuEru2t1Vu6t2NfNOj6ld/D7W7S5vNIntLeHzra68kbRJKmTkDocryefmwK+g/CviS08T6Pa6haMXhmRXXcMHBHQj1rsml8UTmV1ozzr9oT4by/Ebwe2tadb7/FmhJlo4x811bg5ZQO5A5A+o7183fDnx3d+E/EOma9pnzXNrz5YJxPCcb4m79On4HtX3NNJLY3CXtuMyJw6D+NO4r5f/AGi/hgvg/WovFmhRqmhatJukVRxa3JySMdgxzx6kjvXp5fipUKit8jkxVGNSFmj648P+IrHxZoNjrOmy+dY3kQkjbuPVSOxByCPUVfb9K+R/2c/i+vg6/fRdVLDRtQmBRt2VtZzgbv8AdPf1619bHjBzleoNfteBxUcZRU1utz8uxmHlhajj0ew1l68U3bxTmbnrTSfyr0DgTEpu4dO9KcelR4pD5h27NJu9KjPNLu4xVWKTFLc+1IxFMbvUTManlHzWJGaombmkLDbUe4VaQmx5Y0metR5z3o3UE8xIMdTQzfrUeTRuPSnYSHq3Wl3Zz1pm6l8yiwXHbscU5JD3NRbsmgnFFhXZZ8/aKb5281WzRRyormZeRx+FL5wU4DY9ao7j60lLkK5jQ+1AdCT9TS/a8jrWfmjJFP2aFzsuNPuoWWqgbFOWTFPlFzGgrbh6Gvn7xX+++LmpAHBjLZ/8c/xr3mGQt9a+fPEs5X4v62wOQrvn6bYD/jXx3EmmE+Z9LkvvVz2LwAN3gvSm/vRbvzJrQvF+U1R+HFvs+H2gsQdzWcbHJ9RWlfL+7IxX4w/iZ+io868eZGj3mOP3Lnn/AHTVL/gm1pKwjxBOVBZXZd2P7x4FHxeBPg3WlG4FrSUfKcHlCPzrof8AgnDpZsPhxc3shBlurxFZsYBwXGPyQfnW7/gsF8aPVf26pXt/2ftQkU/8vCISPdT/AIV8y/sHzH/hW+tLu3CPXnU/7zW6Of0avpf9vAyN+znqQRC7f2hakhfQuV/rXzF+w26af8P/ABJZXEscd3J4njkhiZxukj+wKpYDuAyfhXrYOP8AsyfmcGJf7yx9LxrtjeUfxOcfnVOSQgTMfU4q+3dMfKprMmAaOMZ4Z+fpn/69en0PM3ZnaheDT7e7upDhIInkz9FJrxvQLH7d490jT8Bhap5r4/vdT+rV6h4yPmeH5IWIDXUsVv8Ag7gN+ma4n4TwDUvGGvaqOY0IjjP+8xb+WKwraqMe7N6el35Dv2nPER0D4U3sCNsl1CZLRMen3mP5D9a+F4P3jO/94k19MftseJtt5oOixnPlW0l1Ivo0jBE/RXr5mWQRRewFEtyo7GPqCG+vkh28AEnFFbfgvTn1PWp5CPkGcDGe1FelRoc0LnLUrcsrGx8IMat+1po8gy/m+I32n1Kq3+FfrCIUXeyjaeh/2TX5U/s9WX/GW/hyMjbt1+4dsHIH+jyN/M1+qxJMxZDl2Xj0k/8Ar14WN1UL9j18Psxina3IGGOP/r0t06qpZjgr1+lOGNowSVzwfQ+lMaMzeYki4Q5HuOOteUdQW6hBwSytyrZyDSrIHdgRypx0/SorWJ4d8bAuoXcuP4h7VOScg7s7qAM6WF7S6GwZifpSXCrLgZbjqAcVoSR7sEjhRxVO6IXy8gZwQcd+etZNWNL3KZQRrtUcKM1BcRmTBTnIz9KuZTeAON33SaqXVxbx3FvayyiO6l3eSD0bbyRWbjzLQu/Kee/GLw/HrHgDVYprQ3hjj8zyV3bvlIJI2nPT0ryD4Y+MrHw3qE9g9zKmmbY2t2mycbsADPcZ43V9PXFuJGQv8pK4IPI57GvDfjt4O023sdFuFh+wJ9rWzaa1UKEQhmXcB1UOAcVFKXI+R7Mc48y5kenQzJPGrKdwIzWXqej2OsadfeH9VQSaNqilGB/5ZOehHoc81xnwi8YprGjpBcTqLqOSSEIThiEOM4r0ae3S6hMb/MrDH0rdrldkYJ9T4Z8aeEb74c+LL3w/qZLiE5jmwf30R+5Iv4f1r6n/AGefiZ/wlegf2Ffzb9W0yMBXY8zQ9Fb6joad8VvhdB8WPDfk58nxPpaM1lMDt89eoVvUHH4E5r5W8G+JtR8G6/b39uslrqmnTspgcEE7eJIWH5/r6V9lkmaPD1UpbdT5/M8Cq9N2P0CP3jSbqzPCviaz8ZeHrHWdPcNbXSZA7ow4ZD7ggitI1+vxamlJdT82lFxbi90BqNjTzTDVWJGFqbuxTmFRmnYBWkqJ5Ka3emNRYLgzU2kJpKYh2aTdTaKAFyaMmkoyKAF3UbjSZozQA7dSbqTNJup2AeDS1HupaLAPpM0mTSUALmlWm07NMBacp5ptKtAE8LYYV84/EaO8bx14ifT3WO8LOysQDhdqDj3+Wvopa8G8VQrP8QPEWRu8tWyB6818dxN/unzPpsh1rtHt/gG3eHwH4eil5lSxiVzjqdvNXNQX5DVjwzF5fhfSk6f6LHx/wEVHqC/Ka/EOb3j9L5djw/4/XT2Xw91mSN2jbyGUMDzzxXp/7F1unh34LaAcEG91RMcY6knH4ZNeNftRX76f8N9RkTHzMiMCM5GeRXsfwdX/AIRn4R/CO23DN5rCfjw/T8q9CK/dJGX2y3/wUbXUl+EGjyWNjdXsCagDcLG+2FBtOGk/Hp718Rfsbw6xefHLTbg2szaPp8dxC9wikxRySrkKT6nHH0r9Jv2zrH7Z+zt4nQMybDExP/AxXxX+w40aaX41iTOY9as2w3p5LHP5ivUwEv3HzPPxXx3PreVtysB1HFZV1+7VB2U/0rQupAtusg6dTVG8UFkHXB5r0+h53U4b4hX32W0t14Ij8yc5/wBlCF/8eNQfBTS/snhVp2+9d3DP+A+UfyrnfipqW9bqJH3FBHAB/tN8x/QrXfWrxeDfh61zL8kWn2LTPn2Qn+dcz1qLyN9oerPib9pPxF/wk3xc1lwzNFBItpHzxtjXqP8AgTNXDeG9Al8VeILXSI5PI86OWRpMZ2rGhcnH4VBq2oPqmtXdzI3mSO7OzdMkkn+tdB8Iblf+FtaTAf8AltBdwD3ZoGx/I10YeCqVYxltciq3CDaNjwLpOmaXBFd/aQI5FyZJAFxkcDrRXZfD3wLd3GloLnTftMLDeisARjseeOlFfQRjyqyPHlLmd2cH+y6huf2s9EZW3mPVbuTJ68RsP61+obyLHIV5CN82D1Vs1+Yv7Hq/bP2qtPmkQp+/v5WUc4xgf1r9PplSZtrHDf8ALOTsfaviMbo4ryPqcPrFj5FILcZY8/7wqGSZoXRlBdM4PqKfErLCQ2cK2OOopJMpIoOMHtjr715r2OyJK+3AA4A+6R2pWTDYxgHrTQPlI4yOjeo9KkDbl5PQ4+ntQtRa9SI5UgdeajuIVmUgjj1HUGrDL8oI4xULKysjL34IoYJmLeLtzGeqkEEd+a84+LGqTWmo6T5cnlyRJJIGU4YHgV61d2ZlDbfvY+X/AAr5i/aS8XSeGviJ4dhw0ltcWDs8Z43Hfjj3H61thoKNbXYVWd4aHtfhfxHD4o00tIAt0uBMi/8AoQHoc1a8QaDaa5ps1lewJc20y4kikGQwrxTwT4naxvINQgbcjR7iM8MpPQ17lpuoRa5p6T2z5GfxB7g1GOw3s5Nw2Y8PV51Zs+aviZpsPhH4jNeWErWMa2r3/khcI8m5VfB7EgDjp1r17wl4ig8RabDPFKrsyAtsbOCRW54i8IaV4huLe4vrRLloQyru4wGGGz7Yr538IapF8PvG19YLdobJr2S1CSDayKnTJ78dDXHSn7Reze6NqkbPmPoK4tS0kc8R2XER3I3p7fSvA/2kPhoWiPjbRLbCzt5erW8Y5R+03+P5177Z3kV5CkkciurDIYEEEetLKkC+clxGJ7K5Qw3MTDIKnjNbU6jpyujOUVJWPmz9nr4kSeD9bGm6lNjR9SZVcH7ttcEYWT2Vuh/D0r6uYbWIr4w+KHgCT4b+KprMs0mkXKmW0k/vxZ5TP95a94+APxIPirQTot/P5mqaeg2SE83EHRX9yOhr9c4ezP28PYzfp/kfn+cYLkl7WPzPVGptOamFq+4PlGI1RsuacxppagkiZeuKiapSajNAETUlOam0CuN70nSg/LSE5qkhcwFsc0Bu9JSbRVCuO3daN1NwKWiwXFLAUbs0lFFguO7UZptLmiw7jlanVGKcKLAOozRRxkUrCHrRUatzT8inYY9TXhGtyBviL4oB43SNj3G1P/ijXu618/eIIzL8Rta25GGcn8dg/pXxnFH+5r1PqOH/APeH6H0xpMe3Q9PX0tYh/wCOLVPUvukVoacpXSLIHqtvGP8Ax0Vn6o3yE1+GdT9N7HzB+1xfSQ+CrazjVW+230cB3ds5P88V7jJC2geH/wBn/T5VHmrexTSEc7TuwSPzNeFftMTSXOoeFNLRFZbrUAGJ6ggHGK91+K0w03xR8KbJiVktYYZAMZwSyivVp/Al6nPLdnt/7W9v537O/jwDLGOy80AdflkB/lXwJ+xNqAj8UfEGzZjtcaZOieh8y4Vvx+ZPyr9Cv2m4ftXwN8cQ5/1mmyr+dfnF+x48P/CzfGIzsZrW1dUzz8kw/wATXo5c/wBxL1OLFKzTPtPUc+SkfbA3Y+oqndZXYc8nOT6cY/mB+dWrpmyin2NZmuX4stLvLn/njGzD8Bn+demtWeY9Dwi4um8WeLrOIo0YvdZuG2t18uOYxIfoVgz/AMCrsv2mNd/4R/4P6nEjbZL+WGyUdMqzZc/gqmsL4Y2JvvG1k7Kc2FmGfd/fYZP6s1cX+2t4kxH4f0NGyVEl44HqR5a/+hGueLu5SOmWjiux8sxncDIeNzFvzNeo/Bn4fx2/jrwF4gub1g9/JNLDbBARtxPByfqM/l615fJthtWJO0AZr3n4c4jtPhTdNjy4Ypi754Aa6yP/AEI17GXU4yqNvpY4MXJxjZHk/wAXm1O18Xm3tbqVIIrGy/cmR9mTboSducA5NFc14stbv4ofFTU4Y5XiW4uZY0ZSWVI4QY14HtGPzorslPmnJruYRioxSZ6Z+wjC91+0npnzEt5GpuWb2dBX6bzx+YrMDhl6p6e9fmd+wDC1x8eo5eS4sL1vl7bpBn+Vfpf53mKrhtxGMOO/1r4vHv8AeJeR9JhdYXHec0cYYgbx09GHcfWnRMlxCrA/um/NDT5AGQdtx5X+opluv77CHGFxz0b0/GvMO3zK8e+0uBFINwY49j7ir6rtbjkHPX2/rUbruIJxhecN/CfXNT7xJk45PLL/AFFC0Yn7w3GefbNMH3uOSemf5VLGwkwx9s1HIpV8nkdQ1aGViA3A3kHop+b6etfKP7aHgrUNUvNK16yDSw2NoUl8vO4AuTvH07ivrFoEklDEZYcE+ormfF2jxaham3mRZI2TacjjFehgaLrVuU48bVVGlzo+GvhX4+HmSWN44VioBdui9Pn/AN3nn8+mcfRfgfxY2g3TGXmzllKOP7uD976ivm/43fCW8+GPiIappismlzPvjZRnyWP8P+6efoeOhrpvhP43i1axisX/AHcqybgrH7ucAp9O4/KvUqU7J0qmxyUqqklOB9iySRS5kjIdJFBGOnTrXlHxi8CaXc+G9Z1f7MbbUoY/tYuLfG/dGD1HQgjIOeo+lbXw/wDFGG/sy45BP7ls9D/drt7mzFzH8y/eUoynoRjH49a+QxFCWHqM+gp1FUjc+e/hj4sXQtQbQrq/hnghRDFcEFS28LtXngHnpnrXtcbrMg6FT/KvIPjP4J0zQtL0eeyshYCK4jtTLbJkJDksFP8As7sVu/CvxvF4g0iG3uLjN9GCHjbgkKxUGrUlVjzIzknF2Nrx14Gi+Ifh6bw/cFYLtR5+mXh/5ZzD+An0Pf2NfKnh/WdU8E+JlmWKSy13S7hle2c4BI+/EfZhyO36V9pyRGdBhyjghkkHVSOhrxn9or4fHWrEeNdNi8vUbVVj1aGJeXUY2zAeq/yHsK9DA4qVCpdOxzYijGrDllqex+F/Etn4w8P2WsWD7ra6jDgd0b+JT6EGtBq+ZfgT8R18Ma4umXj7dH1RwC2fkhuD91x6K/Q++PSvptuuCOa/dsvxkcZQVSO/U/KMdhZYWq4vboRtTW6U9qbXpHnXIm61HT3x3qNlNUK4jd6iY+lPZTTRTC43r1pNtSYpNtMQzaaNpp2DRtNMBuDSU/FFADcUbTTqKAG4pdtLRinYVxMUtLto20WC4tI1G33paLBcRadupOKKLBckTmvBtUkH/CxPEhborEZ/4Ef8K94j7e9fP/irbZ+OvFBZ1zNMVRc98k/1FfFcVe7hF6n1fD+td+h9P25VNPt1znEajgZ7CsrVXHltgN09K3FUR26KD0UDj6CsPWTiNvpX4ZHc/ULbHzD8ZpJdR+LHgXTEQNuufN9wc/8A1q92/aH0XULH4neE9QFpNJZLHZ2yyxqXVWDAtuA+7wOteI6wJNY/ar8FWBXMMSJKGxz99w36bf1r7Z+L4NvdnBYjyFfaPujDH9eK9FT5XCK6nPy6SbNv48YuPgt4xypk26TNJt9cLmvzF/ZHulT42+IoDw8ukqR+Eoz/ADFfqX8ULcXvws8WxdTJotyFA9fIYivyc/ZXuPI/aEuJN3yS6FOwz/11tyP0z+tenlv8OfqcGMv7tj78uGBAcdAAM1xPxSkZPCbxIxRrqSOHKnoN2W/RTXZTFQ4ToG9a82+Ld6I7WyTBxCk11u7A7fLUH6+aT+FetsmzzYq8kVvgzAbqTWtTxjzp/KQ+wr5c/aX8Rf8ACR/FfU0Rw9vasttGPTYMN/49n8q+u/hosfhv4bw38+ETyJL5y3py3P4Cvz/1bVH1rXLq+lXD3DGWQN1DMdxz/wB9VyRXuLzN3u2bXw30e28QePNJ027hWeCbzd0bdCVjLAfpXqPxU0/+z/g8s+mN9ia2gEUDxnbsJuO35VwnwNjt5PihoV7Kzf6Lfxwlc/LiWKVeRVr49eIJ7b4d+HvDyOXk/tS/F4AM4SCVVTd6ZZyR64r6nCQVLCufVnk1nz4iMehz/wAMtJjHh3VbyS4a3uY5FHnwFVc5YZBYjPOe1FUNH8L6nF4Z0ew060uZJ9RjN3c+XGzY7qDjp/8AWorBQdtEW5JPVnoP/BPFRD8ZpZgRxpUjDd0+aQ/4V+kUdrtlkkTPUF4yOPqK/O3/AIJvwpJ8TNQuXTzAugKxjA55lPI/P9K/Q+O6R5mh38qQEm649jXxmP8A4p9LhY/u0TribashAwcq3oabK2G3AfMPvr/WpViLnJXbJk7k9R6ioJITHKJY2yvHP+Nea32OxIim1CVpFb5cKMN15FTxzblDxDIHJ9qju1FvcK0sXDHBzypq7BDHbonl8oBgZ789KiN2ynZIFZXkLKMZ6io03LI0co3IeQfSnNDtumdM4PBHpxUSqUk+9uH/AKCa1u9DKytoP9ifx/rXBeKPiFpui+OtP8O37LBLeQb4ZWOFLf3fxrvVzwPy9q81+N/wotfiXodu8bLaa9ZgvZXf91v7rf7J4+nB7V7WVymsQnE8nMFB0Xzl/wAYeD7Dxdolzp99CskUqkHcK+EvHvgvVPg34wZU8w2khJhlxw6/3T7j9a+svgz8UJ9VaXwp4lV7PxPpxMLLNwZQv8zjkH+IcirPx28I6d4s8Izw3MQEnRJB95GwSCPxAr6zFUY16ftI7o+aw9WVCpyS2Z5p8D/GEfijWNKYyK86yBm9wB1+tfTDsvIxtUng+ma+Kv2TNDM3iCPUZZ5vNg1B7fy0/wBWdsZJJ+vNfaCSCZZFddm1wvPfgH+tfA46TlU5X0PtsLFclzP1bTYryJ4LqNZoyMlXUEH8K+bvGNsvgX4oajqNta3EUReGR/LH7ry2B3sPTkV9SSRluo4PU1yvjXRm1TRdRt0hjke4tnhXeB1Knbn8cV5KbpS5lsdvxrXczfDOv22vabb3VrJ5kEi5U9//ANdacjJayNMyLJBIpjuImGQ8Z614L4V8RXXw11yz0zVLJrK01FVa3Ej4IwCGOCOgZTn0BBr3e2uFu4FbqrDvXVLR80TDyZ8sfFr4d/8ACt/EjrCd+hahmazk7KpOSmfVeor3H4J/ERfFmhrpV9cK+sWKBQxPNzEB8rj1IHWt/wAWeELPxt4dn8O3uI1k+ewuCObeYdB9DXyppWpal4D8YmGVfset6XcbRGxIG4dVP+w6/wAxX2eRZpLCVUm/de589muAWKpNLc+1dtIycVneE/Eln4y8P2er2eRFcJ88Z6xSDhkb3BBrWZcV+xwnGcVKOzPy2pGUJOMuhVZMdajxzVllzTCueK0JK7LTOhqw0eKZsIOaYyPFJtqTbSY9qoBm2jbT9oo20AR7aNtP20baAI8e1G0VJg0lADNoop9GKokZRT6KYhNtG2looATFLRS7aBgq7iBXzl4wzJ8RtZYjOblU5Gf7or6QUcivnLWkM3xI1PHzBtUjjx9ZAK+I4r/3SK8z6zh1fv5eh9X4/cJg5+UD9K53XnxE1dHIu1Rj0/pXMeIGAhOa/DI7n6hI8G+GenTeIf2zNOLNugtoUIB5xgnI/X9K+z/i5Gm7znLZWHn+6Bu7/nXyR+ynAusftZeJ7tHEkdtHtBH8JAII/MV9cfGGFri1dAWUtasCy9Bz1ruf8SPkY/YZ1fiHde/DjVDjJm0lv1hr8hv2e2/sz4+afA4/eSaXPbE+rBQSf/Ha/YNoM+AnhJ3btMKD3/dGvx7+Dj+T+0Jpe5sk294xPQcD/CvXy3acTz8V8KP0EOJmZiM/LxXjPxfvJLvUZbGMsFxDbIOxJYsfywteu2sm61tm67lBJrxqNv8AhJviLp8fDRtcPeMc5BUfdP5YrvqaU7dzgp/EbPx11NPB/wADdTt0byzNapp8frl8Kf0zXwesg+eU/wARZs/jX1l+2p4h+z6DomjqcmZ2uWXP93AX9Sa+TINOvNUUWWnwNdXsiN5UaEZJCk9zj86pRu1EXNyx5me1+CLOLw34F8FandWbRTLc3V3KGXDS4dzET7bWXHtXP/FL4i+G7XVvG+nQM1/dXF28kUSxny2chXxuHQZJ5r074rQiH4YeH5LgrFLHE0UqsQME26nHp+VfLNpbxG0vI4VDhtoBHJP496+nxEvYxjQXZHlUoxqN1X3Pf/g34m/tCERRWdw7rGAzKp20V2nwT0+TT9Is4zF5W+zWXb3JLEZI7dMUV6tDD81NM8mtW5ZtI5j/AIJt2n/FZapNnay6Qqbv+BAj+tfflxbpIzTIm2fPzp03+9fDH/BOeDy9a1yXyi8a6fGCQeQpbr+lfeEargB33xtzHL3HtX5Pjfeqs/Q8PdQQy1YyRoS2V6bv4k+tTeUYzjIMuPmXtIPaoVbdMViYeavBVujCnMo2qcFVXqO6H/CuBPsdLXclfbJGY2G+LjO7qlVsPY3G1uY26Y6EetWZLjy2HAaXjDA/K3saauJUycmPPKnqv/1qHZ+oRutOhM0hOMcnOA3qPQ1FGiq3Tvke3tUrsGXJHOOg6N9KgXKlW6jpg/yNXzCsO8v94McDp9DWdqzBWiXoQvStNW3fc6fwn+hrw341+Mtd+HPjrR9aNuZ/C8tt9muwCSUl3dfbjoa97J5qGJTlseJmcHPDtLcPjN8LT4uhg17QmFn4q075oJl+Xz1HPlOf5HsfqQea0z4nL488Gz2t6jWWv2LFLq2kG1iwBBOPX1/PvXsGkavaeINNh1CwmW4tZl3K68/gfQ1458evh+1sv/CYaCPI1eIbbmGPhbqPHf8A2gO9fa4qnywdWn13Pk6E+aSp1Om3+Rwn7H8YW7u+drDV5W9ujCvrGaAxsSg2DOcHn0r5W/ZHa1/tKcxyFo5r1pFLjkEqSR+BJr65mtWaLKtg9QDX5xjo81Rn32FfLBXKTMrqPUdRVO8QtglcrVrcrPuHyuOo/vVEw3K6vyM8V5TXQ7r9UeTfFz4eal4vbTP7OnghEIlif7QucLIoG5fdWCkD9a534U+Nb288/R9UXbeWrsittAyqHb24PI6969wuIxJGC3I6fSvnv4peBE8B+VrWmXLi6mvycytwit8xUfiP1qacuV+zew6keZcyPZnxPCQfqCOoPrXkfx5+HY8YaZL4l02Hf4m0yJRdQjP+l265zjH8QByD/s4rsfAPi6PxRosNwJFM3SRB1VvQ11EjFJFniA81OuRncvda6IylTldGNlJWZ85fAP4lr4d1pbe5m/4k+pMqTZPEU3SOUegI+VvoPSvqkrjI7e1fI3xe+Hq+BfET6tpyFfD+sszBB0gmPLJ7Anke9e2fAv4gHxZ4e/sy9m8zVdOVVLnrND/A/uR0P0r9d4czNVofV5v0PzvPcA4S9vBep6Ttpuzqal47Uh+nNfdHxhXZetRsuKslaaYxTGVtvzUm2p9ntTWUd6q5RHtpCuKkwQKbjNO4DKNoqTFJtouAzb7Um2pOaMZpgR7aNtSeWaTbQAzBpMGpNtG2qFYj2ml20/bRtoER4pdtP20baAGr2+tfPt1b+d8SblgwCjXIAfU5uP8ACvoVFyw+teAWKtL8ULkdP+JzGx4z0fNfCcXP/ZY+p9fw4v30j6fuT6ema5HxJJtjOa626PHqT15rivFknl2cxB6KT+lfiUPiR+myPPP2A7OPUvjN8S9TRGwtxIik+zlTj6kE/jX1l8VV3WiYLbXgkztHHGOv5183/wDBOuwLSeOdVYbTc3rj5RxnfzX038UF26fGxJ2rHJnHTGAf6V2z/jIx+wzqtLhM3hrS1IyDZpv/ABi/+vX4zeC45LL9onQ40/5azX1mcnofInB/8eQV+yvg+6+2eCdGm+9vskOR7L/9avxs02ZbL9pzSPPBw3iG8iIxyN8syr+j16uX/FM8/E600fdE2pf2b4JN875EOnmXPptiz/OuG+E+n+f4y1e4IytjFHaLjpu/ix/3z+tbXiK7B+HlrGr7PMkjh+YcMofkfiFNR/CWNdO8J6hq03y/aJ5LlmP91R/9avRqbxRwx0TZ8w/ta+IRrnxcubKOTdHpsUVqR2DBd7fjmT9K4z4Xakuha7qusbGuJdL0i4u/s6Y3SKZIYnAzxnbL+tY3i3XJPE3jPWtWkO43V1JKD7FyR+m0fhXqvwl8O6Vb/DfW9SvIo5dR1azu/IZlG426mNQgHXb5keT68elehgqbq1bnPiJcsCj8VtcufHHwt8IR20Ei3E9taalNFnJUeVPE6k+xRc1534F0HUbjxBDYAJutnCsFIwuMHGe/WtSLxvLqEK2NvZMh05JbZyMKMCaQ5A/4FXovgHwZbXy3/iIXhi3RqzW7J3XHceuK9H369f3vI5J8tKj7p7b4b0WaxaGd9if6MsLKOrEMTkn0AIA/GiuiEYRcA8Yor7CMVFJXPlJ3lJs8d/4Jq2ckMnieQuUf7Pbhd3OQXYY+nFfc5h+0RsifupAdxjPQ+/8A9eviX/gnTeAaX4qml3Sh0t4W2jlMFsV9qwXAYqJZd43ZSZeDj0Pv71+I4t/vWj9Xo/AiG4snj/fwsdwPzAdRWm0Jk2FmwdoKyDo3sai3NDIFkIB6q44DfWnmV4iVKbk4yp964lFI3cm0VrqJRlceW4wSB0+oqS3gVoeHI8xSFb39DVh4YpozljLEzcN3Q4qvbxuoZS3zdvRhnpRbW4XuiyP3P7vaQqgkgdVPr9KgCgSFf4mGcDow/pVmTC4ZWyM5Df3T6GoTEfMZgNpPLJ/UVRHWwiEQ429Mnj+lc/4w02z123axvYY7qzuItkkcg4IPrXRBdxx1z+vFcprGu6fH4oXQzcquofZhOsTcFlJPT1xivock5XiUpdmeJm3N9Xuu589rJqn7N/ihUl83UPAeoy7Ukb5jaueit7+h/i6da9T8b31trPgxLuylS4tZ13RyIcggqTXTa5oVj4k0u607UbeO6srhDHLFIuQQa+b9Wh1b4HXc3h+7eS+8I30m+yu5OTC3PyN6H37/AFr7KupUacor4WfK07V2m9JL8SH9jmAG4vCVBVb2QDjkfu819e7Skar2/mDXyX+xrCba61PzQwf+0JRt7/6sgH8q+tcMqkkfKeRj09a/PcZ/GZ9zh/4aKMlnuDMvDjoPX2qtM22NWI788VpsvGWHFVZsCTaeVI6+9efKN9Tti+hnXDBY2XGVbH/66xvEWi2mrae8N3bpcQE7ysgzyOQa3pgTwBgY4Peqd5D/AKKwztXBrllG60N4uz1PmbTLiT4aeOLuGaxmttOvLuVFZv8AVg7sqyn0KlTXullcJdQq6EFW5GKyfid4Bm8ZaBDaQ3K2skTlw7rkEFGQg/g2fqBXBfCXxbeKo0bVp4ZLyDKLJHJkPtYqQPXBFaxftIq+6MZR5Xc9C8SeGbLxVot3omoD/Qr4bQ/eGX+Fx+OK+ZNDvtZ+E/jz7PcR41DTZtkkYbAniPUD2ZeR719YcTxlW5VhXmvxl8BN4q0f+17SINr+lJlmH3rm2HOPdl6j/wCvXfgsTLC1FOLOTEUY16bjJHrOk6ta6/pNnqdi/mWl1EJY29j2+o6fUVb2ke5r58/Z/wDiKmmX39gXkv8AoN8+6CRzxFcHkr7LJ29G+tfRLR84796/esvxkMdQVWO/U/I8bhZYSo4PboQMPWm1K0dHl8V6J5xB1PNIy1My96bt74qkUiLy6ay1Lt74o2npigZDtpMVP5eKRloERbaNtSbeOnNFUMio2U/b60bfSi4Ee2jbUm3bRigCPbRtp9FADNtJtqUj8aTj0ouAka/Oo968S8Kx2918QrxpR++OubYxnHQH/CvcI8eYn1rxTwHbw3HxJuJGTMqa1KFP/AmFfBcXSf1aK8z7DhtfvpfI+grwnntzXnHxIu/snh/UpSdoS3kbd/wE1399KfmI7f4V5D8aNUFh4D8QTOu/y7KQ7fX5TX41SXvI/SJbHb/8E8NPEfwovr08tdXjFm9SDXvvxQA/s2LqMq68D2ryz9hfSf7L/Z90JsYM5kk9M8gA16r8TFDaXCWLKAzgY7/L/wDWraT/AHl/Mz+ybPgaQSeDdG4wptlGK/HXxft0/wDacimCqiweKJUIPtI3P51+wvgFlbwfou05VbaPP5c1+N/7Q4k8PfHTxG6/NNbeKLiQKOhP2gsoPseBXr5e0qtRHDiV+6R9V+PtXEXhnTrSNgHW3kmKf7zFV/XNWviRqX/CAfAO8KfJMbRbdR/tSdf0Jri4Vu9b1zT4LxNl089vYtFtK4VGMp+Uk9pB37VW/bU8RLp/hzw9oUbkNdSyXLKO6oAig/i+fwr0m71JPscCXupHyZHnyjsBLyfIgHUk8KPrnFe/aOqaPfeEBPALeKHQdRjmhbgr5WHYY9Sc1474N0W48ReK9Hs7UoHhnivJC5wBHC6yyH/vlDXZfFzUJktbVA7hjrmv2QcnIHl3S/L69GAHpXuYCLhCUzz8Q+aSR5l4Qk1XVZtY1K3sJJo42LO0MZJJdiVGB1PNfT3wF0O6XRniv7Z1dABLHOn94ZHBqr8CPKze/KsKRupOU2c7V5/M17da2s8epX1xIV8uQRpGo6kKuCT+PH4CvYwNBc3OeTjK3u8thupaha6PZyXd7KsNvFjdIxwBkgD9SKK+ev24fiF/wjvgvSfDltOYrrVZjcTbRkiGIjH5uR+Rop4rF8lVxQYbCqVNSZ0P/BO/xGsfiLxJoMEcRElrFdCaJ8AYJXDA8kn1r7iGxsSRfJuJ3RsOvuPevi3/AIJ2+G7C3h8V6vPZobtDBElwo+aKNkzjjtnmvtqORfLWKQb4f+Wdwvbvz/iOK/LsZZ1nY++pP3ER295G0e1wWjAwQ3UVoSSA2/XegAKOByv1rMCxzDBOxwMqw6GrsUjx5ZQofIBU9GHtXCmbsmhXB5OxuuQPlanqyzAlMFM8qP4TmoxtWRtoLBW+eFuCPcVXFubKYSwvvgbqR29jTAvMojcZIyTwezexqvKWWQKD5Sqc5/u+1TTx+dGcfeHzeX60wM0iruGCpwHbqOOho1DzGDIwAPn6kDv7ivEP2ifhXqXiDVrHxZ4Yumh8S6dAAke/atxGDnb7N6GvcppYoEBJ2/Ngj0P+FYutyeZcocg5TqvevoMlgquJ5etjw81qSo0ObzPKvg78Yrb4iWLWV8psPEdnmO5tJBtJI4JA7H1FX/jLpdtqvgm6trmJZUYEbWHscEelcz8XPg/NrF4nivwpINO8V2mHwh2pdgfwtjo3o34HisTT/jFF8QPBN7p2pwtp/iWwJiurSVdjZCkE47H9O4r7WtOUaUqVTf8AM+SpxjKaq0tupzP7GtxI01ysm6VvtMilu/C4B/LFfW8JBXGeV6qOn1r5E/YlkMtxfoUJJuJsH/gCH+tfXrKFY4GWPUr7V+d4x/vmj7vD/wANDWPznIwMdDTJVDDP58VI3zAOo+YdV/rSFtrGuU6DOlt/LyQ2e4FU7hdyvkc/3a12jyhB+uPSsu+Rf3isRuRS2c1jONtTWLvoVLi3Yxqvpg/pXjnxN8D/AGFbK+0LTGN1bzyTEwNtxkFjn2JzXtzN5lvx1x1rL1C1E9q24cMpDfiMVzO8XzI1VnozhPA/igeJNGhufLaFyMPE/wB5T6GuglDLtljH72M5XPf2ryK/b/hV/i2ESXs89lcRK0nmAnGWYbs9McV6xZ3cd5AsiNvVhkEV0aS97oY7M+fPjF4NTwnqw1WwV49J1Nyw8sY8ibOWT2OfmWvc/g98QF8deGwlxJu1exAiug2MycfLKB/tDr75pPEegWXiLSbzStQ+WxvhtMq9YJR9yUfQ9a8A8I32q/B/x5LDeIxurJzDdRDpcQHnK+vHzL+Ir7LIM0eFrck3oz5vN8AsVSbS1R9dstN20ljeQapYwXtrKs9tcIJI5FPDKRkGpttfsikpK6Py6UXF2ZB5fNJt5qYrSbfwqiSJlFIFFS7aKAIStJtqYim0DImT0pnlmp8U1lp3Hci2YpMVJtPpxRs9aYXIytJtNTFeKZtoAbtpCtShcDrSbaBkWDRtqTaaSgAjXDZrxf4b4bxtfORz/bEjbf8AgRr2uIZYfWvC/hvI/wDwn05VcIdQmJJPcZ7V8Bxd/u8PU+y4bdqsz3W+l2ryeleEftHXgi+G+tRq+1p4/KB92OMV7TqE3ynP4189ftLXDSeFra1Uj/SL2JD+dfklGPvo/Q29GfaP7MekLpPwO8IwAYK2atz781v/ABQmSPS4GeVYv3hAyeuVPFW/hjp50v4f+HbXoY7OIY/4CKp/E/T4r7TIRKzBUlyNvrispt8zaLjZqzLnwrdl8A6OJDvZUZSR/vt/Svx+/a6s5/8AhevxAjRSHfXnMY6HBSM5H45r9f8A4XqV8E2H/Asev3jX5n/tFaH/AGh+1X4iie2kntY9VWWbbGSNoC//AFq9zL/48rnm4r+Emj03wH/xPvH9nd4baiy3pDdQxGwA/TFeBftXeJD4h+L0tqj+ZBpsEdqoB6MMs4/Nl/Kvpz4Yxwrd+ItXwEt428qP2RBk18O+K9YbxB4v1nVJODc3DyEn3P8AgBXoR96/mzi2fojuP2edBj1TxBr9/KJBJZWfkW+PukzK6Pn1wCKh+IHiKXWPHWp+GYWtdLtrHVL67a9mgEpZ5hGxxkgDoeT1yPSu3+Bun/8ACN+HVuWSSR9RsBevHIMbGZmyAPZU/WvItP8AFDeIvi1LcpCsMGp30siqwyVGAoDflX1UY+xw0IvdniybnVl2R714Q8FNNavrX9pzJEsMQNqoARijA7mPfp09q9y8tY1xuyozkse3rXF/Dfwzd6XZTWt9dw3aptIEcW1cEZHBqn+0F48T4c/CnWtU3hbuSM2tqCcEyOMcfQZNe1QtRo87PHq3q1VE+Dv2mPiEfiJ8XNZu0lL6fZt9htBgjEcZIJ/Fy5/KivKZpGkmZ2YszHJbOST65or5Gc3Uk5H0cUoJRSP1G/4J9wl/CviSRcbpJYAR24Svra3j8mNFhG0AEtDng+uK+V/2Bdn/AAr3W224VrmNSyjlcLX1I7Mux2JdQpAkXgj618ViH+9kfUU17qFayPEkC5QctC3UfSp/MBjyDvj6hu6mnR3G9VbdtZVGJB0P1pzR+bM4yIXbGPR65jQeCLjHmt868rKpwafGTG2cASYwR/C4quqfvtwXY/8AFGeje4NTKRIcDlMcqeq/SmIlhUeYevljIKnqh9R7VLJ83bJI69mqvFMGk2SkBuQsv9DUhZ1kMQXnGSp/i9x70XHYrzQrJHIrjK9Qe68V4/42+KUPgX4l2+gawnk6beWkclteY+Xfltwz/wB8/nXszjb8wbkdD6exrz74reBNK+IGnvpurWwKMmY5EPzxN2dD2Ir3snjNYnnp7pHi5rOH1flqbXNBZFmjV42DxuMq6nIII6g+9eI/tB/DeK9tz4q0cLZeIrddrydFuUGTsfHXjOD1FZvhXxjrvwL1mPw14xLXvh+aTy7DWAPlbJ4Uj+FvVencV6V8ULqC+8HNcWsizwyozJIhyGG0195XqQrUHfRo+Ko054etFrWLPJP2MYLae4u5YR5StcTbYt33cwrnn6ivrSaQwtyCynkt6f4V8jfsVq/mSsMbDdT4yPRcV9e7fM+U8k8c/wAq/NcX/GZ+hYf+GmR8cMvIIzmmNjBOcH0qUR+W2xTlT+dIcZOefQ4rmRuV1IkyDww9PSs27tA0074+Zo9h9K05I8HMY/eKOPQ+1RsvmJuYbfl5/rUvXcCj5XkxhT/CuP0qpMgCHGQQa15oRJH3zis/yW3NuOT71nKKNEzhPHHhtdf0G9tY1iEzqPLeRcgYdWwfY4/WvPfAPiCbTNQufD19PHJLaytFDIp++oOMfUYr2+6gGxgBgf55rx/4neDbpJIdY0iC3ivLUyXErsdpY4A/UCueDdOXK9mavVHcHFwpDDcjDHtiuC+K3g5vEuhi8tUJ17SkzFIvLXVuOSh9WTqPpXQeEfECa9pMMwZfMCgSKpztbuK2JVchXibbKh3I3oa6oydOV+xzyXMrM8t+APxPFreQaHdS/wDErumKwBuBa3BJIXn+FznHocDvX0cYh0PWvk34teC4vC9yfEenqU02+kKXdsnH2aU88egJyR6Gvevgz4+/4Tnwuq3L79VsQsc7E/61SPklH1HX3Br9b4dzX29P2FR6rY/PM7y/2cvbQWnU7UxBe+KaYz65qz5PpTTCa+5PkbFUx00qat+ScdKjZT6UybFcrTdtTlKb5dAiHb7UhWpthpu2gCLbRUm2koAj2ijaKfRtoGM2imlKfiigBlN2d6koxQAkYxJH/vD+deEfDG3aTxs838K315z7jd/hXu+dvJ4A5rxf4bxm3vL69gAeWKW8lQMN2GO7seDX59xe/wBzTR9rw2vfqM9L1S6iijYtLGpx3YV87/HC6j1PxB4P06PE/wBo1eMHaen+c/pXrel+ODqnmRzy2bzh2VoyAjYB64GP5VzfjLwpYan4k8OeILqSeBdFuxdmCMB0kAxwT1HSvzKFJxd7n3Tqr4Wfeem232OxtLcAARRqn5ACuM+MWtQ+HfBkmpXCsyQzoCFOCdxx/WuUt/2n9B1BreDT4VuLubhYRMCdx7AAE1wfxx+L0PivwXfaQYo7O9gvYfNt1dt6lSSVYEDHQVhGjPmuzX2sbaHvHwj1iDXvh7o2o28flw3Ss0anrt3sB/Kvzp1Ya0/7SnxQGqXWpzRaffSYa7HlIULuwZU7rt2YPpivafGH7VD/AAu8A+H/AAZ4Qhju9RTTIluNRjy6wysvzJGB1YHOT2NeJ2Gr614ih1C+8QSXM+vaiUtmuLr/AFrIwwoPthf1r2cPRnR56supw1KkZ2gmd7rF83gz9nPVb95Nlzd2rMG6EPO+1f8A0KvhTUJHj0W9kTJmeJyvrkg4/Wvr39sLWhoPw/8AD3huE4M8qtIoOPkiTCnHpuK/lXyDdB7iaztI1JaRwuPWuyno0jhk7xbPqr4n+KB4V8BaPrVhLAk91oKPbmQ/KxM0EfAH+zdZH5188/DPQ9P1bxXbQXkl9eRJ+8MluXBDAZPKjgcHOfSvS/iZpN3r9j4D8MaZam6vNN06KFIww3NujRNoyfSBTXSfBDwzMdf8RBl8hXklj+zyNiRc5GGxkAjd1zX1jvXqxj0R4mlOk5N6nvmg6PFpdupiMgUxqgWQ5IAHv3PvXxn+3p8Rv7Q8T6f4QtpsxaZF590qtx50nQH3C4/76r7T1jWLfw5oF1qeozKsFlbmaaToPlXk/jivyd8feLLnxx4u1jXbsnz9QunuDk9AT8o/BQo/CurMqns6apo5cDDmm6jObNFJ70V8ue4fqz/wT6Mknw11yUsqu+oBVQDjaIxxX1H5jxMjhdm5d2w8ivmj9g2DyfhHqZ25zqbEkdvkFfT0c3mQFHXzY1GQ6jkV8biH+9kfUQ+FDYfm3mIAqQN0Z7/SpY5BwNhkQHLRt95aRYfJh67o25EijkfWluszKrn93IDgTJ0I96wTGTNhVGP31vywKn50P9f506OPKIzMACMpMPr0NVYb7lWYbJWXhlHytU0sksEgUDajKNyHofpT5h2H3UYk2/Jhz27NT/OG0FFYjv8A3kP07ioYJPMDJtZ4lGdvdee1PmUhchtx5KSD+RpegepKrfLvP3mHJ7N/9evHfHnxi0nw78RrbwxqtteafLcKDb6hNHi1kyM7A/8Ae9q9amuPsrfvVDIRgr2PuK5nxx4B0P4kaHqGkaxaLe2EpUENw8ZABDK3VWB5BHtXp4DGTwlXnijgxWFhiockjA8TeG9J8aaHNpWr2sd/Y3C4KtzjuGU9iOuR0r528UWfiH4JpLo9/PJqvg+93LZXz8tbsRwknp9ehrs7PVNd/Z3vodI8WXLa14Jldo7PXf8AlraAnIS4GPw3Dr7V2fxWntNd8EmSJor6zuI5CrAhkfKmvuKmIpYug6kHqj49Yerg6vs56xPNP2NI5LSN4XIWT7Rcbk4I6Lzn8a+ro3bdtcYZeNx/lXyd+xflCVceXIZbhcEZXGxcD6DFfWrIrMdj4KZB7478+1fCYv8AjPU+zw6Xs0hoycA8nPWkOCcf/rqJrr7O4idfmPHt+BqVtrBSOBxWCZsRtjj0H4VFP+8jc98VJI2yZAR8rcZ9/wDGo7p1W1kcZB2GmIWNd0YUenWql9CVwwOCKu5CqGHTGaiuFEkTYwR1GfalLYaZkTDcpB5rE1Gwj1K0lt7mMPHIpR0PQgjBrpJoz5asB97r7VxGu+IBpfiWG1mbZbzxAbv7j7iA39DWEqUqmkdzVTUdzybUrO4+GvixZUihttDvJGVcPnZt24OD064/CvTbW4W4hV0bep5DVH448MR+JtDvIDBBLdGCSO2kmGRGzAc56gcDp7GuH8B6pc6XeXWhanNF9ptpCkfl905x17jFZwlzKz3QSjbVHZaxpdtqljcW93F59ncIY7iLHVT/ABD3HUV4p4bv9V+D3j6O0Y/aFtzmPbn/AEu0bkqPU4yR/tKR3r3pcNx19a4v4leB28WaAYrNQutWe6fTZG43nq0BPbdjKnswH0PoYTFTwtRVIO1jkr0Y4iDhJbnten6nBq+n299ZyrPbXCCSORTwykZBqcSHqea8E/Z4+I5fboF+3lpcM32dXGPInBzJFjsGwWUHowdfSve2Wv3rL8ZDHUI1Y/M/I8bhp4Os6chfMDUhK03bQVr0zg5gZQeab5dGDRzQTcayU0x0+igRCVpu32qU0m0UAQke1NK1OcelJtHpQBDtpCtTFF5ppWgCLaKTbUm2k20DImAwc+hryD4GSST6pdRqVQfvpBIBk8uRXsLL8rfQ/wAq8c/ZzkSea7fP7xbYsfo0n/66/OeMn+5h8z7jhle9U+R6L4j8M6ffxO13awzyY/1hiUN+Yrxpmvtb+LNt8PrCY2Vpe2LzvesPMaIL2APY17trkg8mTJ6CvC/BtwIv2hPG+rt/qtD8JTTlz/CcE5+uBX5fh5O7Pv5xi+h2eofs76n8Fru38V6n4p0m10KxIlN1MzIzP1VAmOWPbFfIXxn/AGtNW1xbvw/oloxubi7km8+M+ZNO8jYHQdTwAAM84r2n/gpB8btW1jWf+FdabAZNP04W6TALnzbmSNXH4gOgH1rH/Zn/AGSdS+Dfxz0i98d/Z7jV9Lhk1iOC2maWGKJLR5CXYooZwzAYGVGOCTmvfoctCCnU3ex5dS9WTjDoT/Ci41bQfC+naTDpsU+prb/abh9QQq8bMcbSOoOc1ueEjd+LvGOnz3axBvtLTyCLO0KnyqPzBq14V8RGxOoatNA19c3l7FYxKpALMI97Hn3auo+G+m/ZPEGu6jNZ/YbaGNBHGWyAgDMx/nRKftHr1M+RU72Pm/8Aa28TDWviw1kp3RabCsHtuPzH9cV5X8PNPXXfHkG7mK2+Zj2zTvGWuN4m8S6zrUshYXU8kysf7pO4Y/AgV1P7PugtqepSSDOZX3M3oOwr08JDnrRRxYiXJSbPe9F0vSm16PVDaLJfxALHOWJK4HHH4muy0TT7G21hbnT9PggWVHknuol/1jk4wT68ZpbTQbS0h4U/I2Ae9J4Lha10S2t2iaJ4y0e2QYPDEA49Dwa+2hGMT5OUnJnj/wC218Qj4Z+GsWgwS7bvWpNr7eohX72fr0r8/JG3Zz1PNey/tY/EIePPi5qawS77DTD9gtx2+Thz+L7vyrxg8qa+ZxlZ1arZ9Bhqfs6aXUiznNFAorgOqx+t/wCwgsi/CmZInQFryRyrd8cde1fSiuPMymbe6UfNG3Rh7ev1FfNv7Cqo3wNSaQMP9PuWWVc5BDkdulfRscq3Eey8CPGVG2Vev146fhXxlf8AiSPqI/CkW4XyWRP3UhAJRujfSp/ujMYAOfmhf+lV/LaJCHzNGv3ZB94fWkeTaAX/AH8WeJE+8v1/+tWKHYeyqJmCqenzQsev0qTzlCbNrSQ9wfvLTF2SnLsJoD92Req/X9amNuVk3bwynkSL/WjzATcojGxsoPuyAcjnoaC3OSAjnOf7rD/GmeSpHG2OXof7rDNQNI8L+TMh2k48snt6qfSi7CyZLIytujaMtF0aM9R9KTTVVWugrmTDgAt1xjoakcqELNuZMYLAfMtGn/8ALzyrHzMZHfgfrzWtPVkspa1odnrVjPZX1tHdW06lJIpVDKwPUYNfLvxC+H+t/BeG4OlibVPAMmS1ouXl0xiMblH8Uft2r638vcp796p3VlHdRssiB0YYZGGQR6EV3U5ypO8DKcI1FyzR8wfsqww2uoI6usgmeV4pIzmN0K9RX0vdWbpcNc2pw5Hzx5zn/wCtXiF98F9Z+H/j22174fm3FndTE3ui3j7IY8/ekiODtz3HvXuslw0fl5Xy3Yc45APsfSsMQ1UlzDpx9noRwobmENKnyg5BPUVMV6txt6mnvmSLI4PX0z/9eo1fzFzs2nqAO9YrRFvVkcjbu3K8j3qCdgql2OVII9qnaFvlYEEgc/T2qKb5YZARuQqTj3FMkJFyqYOOBxUUjCNggPynkj3qzN+6hyVycVBMBJEevAyPWgRXaMRnKjI7rXzj8dPFx8O/FLR7S6YixubLLN23b+D9a+iZpk3Bd2CWwK8I/aY8CnxX5E9sMala24aIjgkZJxXThtahjWlyxuzqPBXiI6pZm0aRTcRpmNzzvT/61c/8TvD0qrHrFkwtp7bJIji3M5JHJ79sV51+zh4ue+8SQ6TeN/pcAcJn2HIPt/8AX9K+jbyzLRknnI5rjxcPZVFKB0UJc0EmcP4L8UQeJtLWeMFHU7HVhyGHWuhkjEyYzg5yrdwR0Iry7VtLf4Y64t9A0raTPtWRpG43sWJ49sV6JY6lHdQxyI6sGXIIPWpupe8tmU420PIPitocvhvXofEtjGY7a6kC3whBBhnHKyjHQHAP1HvX0F8NfGyeOPDMN0xUX0OI7pFx97H3h7N1/MVzOs2drqun3FvcRia2njMUyeqnv9R1H0rxLwV48Pwe+Kdz4cnZrhVCF5D9yW0blXXHVgSMD2b0r7Th3M3haqpyfuy/A+bznAfWqXPFe8j692+1JtqeEx3NvHLGweKRQ6MO4NHkE5IB/Kv2GNSLV0z8vdNp2sVWWk21M0Z5yKTyz6VXMu5PK+xDikIqby29Dn6U3y29MU+aPcOWXYhxSbTU/knuKb5bf3T+VLmj3K5GQFaTFTmFu4xTPLb04o549xcsuxFj2puKnMbDqKTym7Kfyo54d/xHyT7ENIRUrRN6U3y29KXPG+4ckuxWuiVtpmHGEYj8jXgv7M0jQ+IvE0MjgyQ20SbB2G4nNe9ajG66dd8bSIXOf+AmvnXwz4+0/wAC+ItT1zULG9+yajbQwtNa25cReUMFmKjpz1Poa/OeL5qVOEYvufdcNRa52/I9z164/cPjHA9K8Y+F+lXfifxF8eLiwT7RdyaNHpsSIOct1H1wf0rsdQ+IOgappL3lprFrPb+XvDiQAEY4H1pn7DdlNf8Ahf4la/KGJ1K+BTdz8qjjB71+Y004RbPu38SPgf8AaUttXb4veK7O/h1eWWS8V0bUGIfY8SBcgnoTkDjoBX64eMLh9B/Z5t7u+tmstTbw9b6cyTOJJIWkiRGUuM59z3r5A/4KH/AXUrbVbH4qaeiz6Pc20FpqibwrwyJkRuAeoIOOOhrzn4R/ts6xNpMngbx9rU2oeENUK2rX0yGW80mJRjeh2neowBggnnOa9yUXi6UJQ+yedH9xUfN1PTPAtp9o1rw1ZEZCm61iVf8AfJVM/hiuy+LGrDwv8LvFF5GfLlls2gjI4O5wVH481n/DtdN1TxNqusaTcLeaVHbpZWVwnKyRqM7h9a5P9qHWblvAMdnaQSTq86vIIxxkHIBPatYR5Y3ZyVHeVkfIOrKItNKhcGQ7QB719Gfs6aFFpmlrO+BK3P09K+dWW41LVrS2NsY1ByQ3WvoLwrezaHo8ShDkj8q9XBVFTlznHioc8eU9zurqCK1YmVRknGPpXBfFH4iRfD/4f61rKODcxwMlsCcbpW4UfXJFZOnalc6g4jIb5eTkmvDf2rvFDSXGmeGonyIR9suADxk8ID9Ote1UxT5bHmU8Mua7Pla8keS4kd2LuWyzsclj3J+p5/GoF+6atX8JhwCeWOaqqC2QvPGa8Znpoj7gd6KYc0VIz9fv2Ed1r+z5pzKBl7u5LoT1BkJyK+gltYZJpPsrrFIy7/IYcZPfHb8K+fv2JbVv+Gf9DlO6Pf5mHU8/fJr6Bx9oxvTO3GHXqPf/APVXxlf+JJH1EfhTHx3EkFyY2XyXOPlJ+VvcVaijguGDxv8AZpi24r1DfUd/wqK4gfzI2kxcwtgBgPmH+NZ9zerbzvCWLDPDnt+NcUp+zV3sbxh7TY15FSGf/nhM2QR/C9WfORpG2jypeNyN91selZdtftLGY5P9Jjbnkc1YyfLwn+kR/wB0feX6VpGSktDOUXF2ZYK7htTGcEmJvrnIp+1biIlxvUH5lb7y+9U/M8xf+eqjo38S1aGGjDMSR2kXt9RVX7k2I1WNYdu/CYKCRe2PWotKYtNqPI/4+P4en+rSrLHYpOQAeC2PlNVdHH7y/bAXNwTx06Af0renuQaKtuWmnlulOWhq6USV5G2tuOcL3pG2vhcb4j82zPB91NLdDMeclfcdqht1JUpu4HPsfcHsa5qvustakdxI0Wx1HmRE4YY/zipJdysjDmNs/gaduMkauCG/hz6/UUjKdww2CP8APNZpodiuWbzjjksM+h/+sabcHzLeR17KTil8nbKZPvJ3HcfX2psmPLkIOMjHpirTE0TzcpgD3FQF1UgYAZuNvSrBClQcdAO1V3jfJPUg5Ap9bklW4hRk5TPPT9f515L8VdcNv4t0u0eNoUntsxzkYEjByGTPqBg/ia9fm+9tBwe9cN8TfDtt4k0l7W6kMRRfNt5F+9FIOjA124SSVXU48WuanY8I+C9nFB8bvFwVQm65jZdo6boMn6DcCfxr6JuFZQSBncen86+d/gN50vxb15bqRftqNGk+0HG4IwDD2IIr6TuIhHGWA6tn1+tZYxJVDTC39mrnFeMvD8GtaPPYzxoyujeW0gyEcqQG/DNeVeAdSk8MXN1oOrzkJAc211OBHGyADjJ7ZP5V7vqkH+iykKH+UsoPc46e1fHfh3wLc/H238R6/r1xd+ZpF01gujzAfZ/LTPy4xktwOeOtcNGLje/wnZN323PQte/aC8LWeoNpej/afFmrA7TaaKhmCn0Z+g9Oa5nRvhn4s8ba5feM9X0+Pw3qy2gt9OsN2470dmXce2QSAfWvXPhdZaFp+gRQaNpVppAi+SSG1hCYYde2evrXbNGsyFW5B610uqoaUzns/tHK/Bf4rPdRrpczsjHKIkp2mGUZ3xEHp0JH0Zewr1SXxNvwGUE9flavnr4ieG38N64PE1pH+4mZV1BVzwwPyTjHTBAz9AfWu78MeJf7ds0e9vybtOJDBGNjgnhl9v6161DFVaitznn1cPTi7uJ6I+vKzOXZQVYgY9v/ANdI3iIfL5bKFxzlvu/XNc/HNp0MjI80+XPy/u1JwR/+qkVtMhYq13cSFQfmEKk5/Wu9TrS15zlcKS+ybQ14y/OLgvtB+UjGSPpSX3iZNPt7i9uZFS2t4nmk4JwqjJNZTahpcygI93GC5Gdigtxj0rU8Ow2d59tjkeW6k+zSHdKoA6YAx9M1cXVnJJzf3kyVKKb5SEeKpG+7perOeDmO1cipV8Q3ErbDpeqxgf8ATHA+nWj4yaxc6C2mS2V0LMzBtx3Bd3HvXAX/AI41q3WwA1IbpoVflh8xLsM/yr2Hh11k/vPMjW0uoo7t9WvIzlbO8IPH+rJqKx8QR315c24R1ntyizJIpUqWXcBz7c1z/hfxLqusfFaz0KW8327XhjeLd/CBkis74ufEbSfh78SH0+/ku7aO+hVlntVRwhC7fm3AnH0FYVMK4wfJJ39TaGIUppTgrHc/2h1dE3YHRmHrij+1VkyPmRl4O01y+n61puoLHeW2rXV7asoYNGI8Z98KCKvi4sWY73vCNvAG0f0ryFGtHebPS5qT2Rtx3G5pMvwuGyzZ/L1pVuombc4dWbltpIFctcatp73UnkPexxcksNpxjsfkPvUo1C02yT/6e6ZKjbJheRwOEFDjW6TEvZrdG1q95bf2fdYWUhoZCMtn+E9PUVynwWth/wAI802dyTW8ROeRyX7Vf1C5sX0y5WOC4VzGzZaXOAVNJ8K4xa+F0TkEQxcbuOjdPTrXk4/2kYrndz0ML7P7KPPPjz4O8P6f4V1W/gsLfT76QrGLqGPbudnUDfjqMkZr2f8AZL8LR+G/g74ksYrxr7ybuWL7S0Pl7sIpPH1JHHpXhX7Rt6dQXw/oUTZm1HVIV25OdqMGP8q+pfgfti+F/iLnIW+uzz7gH+ZrhjdYfXe513vUPT7bTLPW/CtvZ6jZwX9ncWyrLbXUYkjcEDgg5B6mvzj/AG9v2U/ht8GdB0HxV4aW60a+1LVJLeTT3leW3dDG75jTH7vbtAAGBhvav0h8MyB/DmmsP+fZP5V8sf8ABTbwlda5+z3a6nbXSwnRtTiunRogxYOrQkgn7pAkJ98YqsHWdOsknoFSClF3Plj9i34iWsmnTeDJPM+1iS7vLaTA2tCCocexVzj6Yr2bxBaRapYzW86h43BBVhmvlv8AYV8Jyr8UNc1qS4MhsoHsyjD7/nDdu/8AIf619WTLlmXqOlfWtRbaPm5Xiz5y1HwGmkeNYnCFoihKfn0/Wu32RRKq7QRxWv40s1XULGYDDYdf5VlTqGZQelOMeXYUnzGvaXENos8zhYoY08x29FAOT+lfDvjjxRJ4w8Sarrkpyb2cmIekfRB+C4r6L+P3jL/hF/hrfWsT+XdatiwQ99jf6wj/AIDn86+TpLoTXlvAMgJ85Huf/rZrZ6kbIyPEcZhmiBGPlqDSo1k89CMuyfKPzq34sz9qg/3M1a8IQRs8kkmDJLmKP24+Y/lgVmXHY5pV4JoqRYyu9T1HH60UFH7CfsZSPF+zz4S2FSJLYuUPqW9e1eleLPGZ8L6xb/Z4PNtZIt08D8MGzgFTXAfsgwwQ/s4+DYz+7kW0+/jrz61r/F9mjvI1ZgzJAOV9C4xXyPLz13F7XPom+WmmjvvD/jbTPEa50662zqf3kD/eBHt3/CtmSxjv5B5y+S7H/WKeDXy9pM0lrqTTI7QyBZCZFbB5kyK9I8G/GS7t7VLfWYFu40A/focSEHPUd8Yqq2E3UdUTTrnsYtoooYopRsaMbVnXgH6/pUkduYOZdqPn5ZV6fQ1k6Lrlp4isVudOuVuYCMiNuGUEcAjqOPWtq0Vlyu7GCG8pvpzivP5eXQ6ea6vcj8lerkRStyJl+63PGaWLejMrYidgfmPKNT/tMcu5YWHHytC3Tr+lNWPzIysRydufIf8Ap/n8qLisJJL5eBsCM27MZ+7n2pukqFW52rtBmJwaarbonhZd52sQkn3gafpTLJDMVyB5p4bqOBx+dbUviFLYuY601ulOHeon+Y4rsMxs2GjwSyjPVR0qFoyxB3BGPQ/wt/galmZFjPmFgOBletQrmPLErjP/AAF/8K5K3xGkdNSOK3+yxuQSGznae319qdIr7tynnuB1/wD1U5nEnIzwPxUf1FNgBkUjI6+uPyPrWOxW+oxcN8wO0j0PWq1wAsUrDk7SSo7YGeParHl/xEZJ9Oh+voappva3k3oV25HPrV3EXdoUKc4LAYGaZNxHnGMd/epZFynIz3qNsPznPfHt/nv2qyCtIu5RIflfPNeTfFjX77wv4itLycGbQJrYRXPl/egfJxIf9k9K9ekVWiJY4HrXnPxCjiuLxbWRFlR7bEkcnIK5Ycj0NdmEs6lmceK/hM8f+BccMnxo8WzABh58e1weMGEEfzr6Omj+XA7HNfN/wEtk074teKLBNxht5I1iY/e2GIkBj3x0z1wB6V9JvHukJIwM8YoxmtVl4X+GjL1JALWXuCp/DivAv2UV861+IBPJXxHOBu+g/wAa+h7u3T7PJz8hyS2e1eAfsnxru+KYDbkj8VOq/TyI/wCua5ox5qU0bt2nFml4m0//AIV/4pXUIGZdLvnxMBklG6biewyTXc2tws8KujblIyD61q+JNBh17Sp7G4jWRJVKjcMhTg4OPbNed+EdRm0vUbrw5fnFzaljAW6yQ5+U/XBFccJcys90aSjbY67UIluLZ1aMSrtKvG3R1I5U/UV5Iqz+A/EC29mXOl3RaSxEp6N/HAx9R2/CvX8lhiuZ8WeG4dWtZbeYtFDOQwuO9vMOElHt2b2PtXVTqOEk0ZSjzRszO0Dx7pusyGFpTa3u7DW80uCD7Gug/tBfMIMihSOQZutec+H9HsJtZubXX7CP+0opBDIy8FJcfK2e6t2P+Nd79l8lIoQJVRQQDwSBkDHPXrX1NOVOpFOB4k4yhK0i19oRygByrEkMJTgcV1/hF/LuZHJyDbvk7s54zXKKg3CTY0b4+fheQBjtXQaBllfy5MZUKNzBQM5HJrSmuWdyJ6xMb9qTULTT7bw215pNvqqsGKpcSyIFIA5+Rhnr3ry3VPH9lax+H2k8I6TKHto/J+aU+Wobgcuc817x8ZvBtj8Un0y2S+nsxYq2+SKFJAzMBgDLj0rjLv4D6Vdx6Yk+r36HT4FiysMA3qrFtxyxwe1fRKtRaXMzxvZ1OiMj4a+MbWb48adHH4asYdRk1BkN4sj7g205OM4zxXm37dyf8XEsFyIw8JJk3EBcY7d6+ivDngDwx4V+IcHi43Oo3E8N090INkYXLBhjg9Pm/SuR+N3wjh+M2tLryal/Z9tawti2dQZXA69TxnHA6/SsJV6erNFRqaXPkrw/421HSxb/AGOdopIl2h45CFYe471694R+NyTTLHq8Y4wDcQsQAPcVDYfAfSbVQ0l5eTjdgfMiD24Fa+n/AAh0CxkjbyJbls43SScflWFSpRqLVG9OFSOx6DpepWmp26XFvdRzRFztdJTznuabHO6NKglGwNny/MY5PrisPR/Cem6PfLPYW8luVOP3chwTx1GcGtG7llOpcs4B/vbfTI6V5LUb6HoxvbUmvLgf2XMSVX9y6/LnsDXQeAnUeH22EHYkatg9wuf61zV8xk0ubBbaI2P3h1II/nXX+BoVXwvNKF2/MoPbH7pCf514uYvRHoYTc800DSf+FkftOaFp23fa6PG9xKR/ez3/ACr6d+DX77wH4rBACf2ndgLjsOP6V4z+w/o7+IvGnj/xlOjBWvvsFsz+nUkfgR+de1fBVc+EfGER58nV7yIgevX+tcD0i16Hb1uejeGML4b04DkCFQMV4V+34nmfsr+LSBhv3GP+/gr3fwoobw7p7A5zECK8O/b2uILf9lvxV5rYMslrFH7sZ1/oDWFHStH1KlrFo+E/2IFMWteL1PVpoen+4f8AGvoKZf37j/aP86+c/wBiC4LeMvGMOT/y7Se2GEg/9kr6RlX/AEiX/eNfbR3ufLzOL8cRD/Q2x0Zv5VzVwAMGuv8AHif6NZt/00I/TNee+Mtaj8M+Hb7VJeVtYGcL/eb+EfXOKsUT5c/aW8Zf2543TTIJM22mJsO08GQ/eP1HSvK9IlMmobyeTzTNWup7++vL65cySzSsWdu7E5NR6RmS6CKcM3A9vf8AKnfQHuO8R3BuLzJX5AMKfUetXPAMP2rxHBGScbWIH4U/xha+Utk6oFjKsikd9uM/qan+Ga48ZWin0YfypFGBdL5d1cL/ALZH6mirGrW/kalep/dmdfyYiiqsM/ZL9lNWsfgD4OUjzI2s1yvcV2Pij4c6d44kndpp7O5iCrFNGSNvfBU8EVyX7MkcP/CjfB7FvJaawidMnAIIyCOxr120L+ZP5gXO4crxngV8cm/bP1PpXH3Ej548XeCNZ8L4a6szdQb9v2y1XcuM5yw/hrkLPUo7i0laA5Ec/lbu+QDX18FDKVIDKeCrcg1594r+COg+IDLPZB9FvnJfzLUDy2cgjLJ0PXtXoRq9zjnS6o8j8M65PpcnmQStDMqgqUO3IC9D616j4Q+Mcd8iQ60ixycAXEYwD9fSvNNf8E674AhuLjUbcXlnHGxW8s1LIRxjI6qf096561uDu090OUnVW/AlcfzpypwqIlSnBn1ZBDDcMl1bTiWJjkshyf8A6/0q4uJAAf3iA5DA8r718/WvjC/0HWs2U/lqj+W8Lco/TqPx7V6L4c+KWnaxdLaXh/s694G4n92+fRv6GvKqYeUNUdsaynozvJrR5G8yNvMHUMvWjS2Crcc5/fNgkY7ClWcRx7skekqcg06BjIXJKt+8bDL0NTS3KlsWV71E7bcZ7mpASuabwwINdRBHIokjw6kr7dajcAqXPC/3lGVP1FTOu6I7lZgOTt6/Wq8jjyi+coeN6f1FclZ+8axWgjYt8k8E4xjt7ikkIDDbg7u/RT/gaWTb5IBGeeR2+oNNk2+XwflA5bt9CKwb0LHRyHDA5bPynd1A9/b3qtdb7eKQnlMfXH/1qmjOQcDLAZHPI+nqKZcsPsMjEY+X5R7+ooUmJxJI/mjBIwMDP5VVmQtucgxtG3Pow/xqZWKwjaM9l+tAUyoMt17df8/StLkETKrcL8yMOleQfGrSb3+2LDV9Lc/b7W3KG2Y/LcR5yU+vpXsCMnOw7uduB2NeafEjVrRPE9rpzy+Xdvaeain+IbiDj16dK7sJ/FOPFfwzyL4A3Q1L4u+JL6NWWKdYiqt1BCMGU+4PFfTHLKPX0r5q+B67fjp4vAbafOjyo6H91nOPWvpeXKqWUZZe1VjP4rHhf4SK9xjyWAwpA6V4D+yqi/aPicyFSsniWRvl6f6tR/SvfZsywzZ4BQjjrjFfOP7H+kw6PqnxRtYGkaOHX2ixI5OFChh/6FWNN/u5m0viR7/fyR20byyNtRVyT6CvOviR4Uk1CGDXNLJGp2OXTYM+YpwSDjqeBXZfEK+TS/B2s3jjK29szsf9kYyfyrm/hn4kTxBo6RhxMioGR+uUPY1wyptR9pHobRkr8rIfC/iCDxBpsdxEcH7rqcZVhwQfxrZaFZUKsNwNcPr0C/DjxMbxU8vRdQfErA/LFJ647fhXYWuo21xCrpOhUjIO8cip5uZcyHazscH8RPDMqxDVLVWkubSPbKq9ZrcHP/fSdR3x9Ks+HNVi1nR0keMSyqAS4Tkns3Xv/OuzmvLKTgXcG9TkfvB+orybxHo+oWGuS2mgSQxQ3aF4Lh18yG2fJysgGflzyPY8V62CruErPZnFiKakr9T0GGfCBmXBIbCFAAec+tXdNkE1yyIDg9fk4HHavFF8P/F8R7R4s8IzKCR+7splP8+lO/s34y6e6BfEnhMMPmXfFKB+OBXv+0gup5PLJo971S3SKGNo48pj7xTLA/iawprzURcjdZRtExxuEfJX14NeXMfjbcWqrL4p8BxZOCzW075PoBgc06OH4wqw/wCKu8G5UYbytPlA+uSTUSqQv8RSgz1yEPKHeJAUf72U6fhWjF/pEcrSp+7wAf3f3sjFeLHTfi+uHHijwhsGeWglSrtr/wALYjyy+KvBbEjH7yCVx+QFSqse4/Zs6m4gFrhQFxu5VY8YIPSnG7CxsqwoFz94jkmuEuvDPxOurgy3HinwqQxyyw2Uv6Zobw34+VQH8Q+Hzz0MTqK19pHuLkaO9y19gGJVjQAjCEscD60XMSsY5c7FODgqO1eZ3Wm/ES2hbyPFPhSOQH5TMJOP/HTWOsPxeuGH/FX+DZB2ENpJ/PFNJS1TE20eu3TeRY3AVA5ceUkfTcW7/QDJ/CuifUD4d+FOs3bMG2RsynHfyVA/lUHwH8B6r4u1TTbDxJPb6jLZqzX1xarsjb1A/wDQc/WvcfHn7PWlaz4RutL0+6uLSFnRhDwwOGGQSecYr5/MJpySXQ9TCrlVzK/Zr8Jr8OPhr4J0uUBbvUl+3T8YLMYFxx68D8q0/girR6f8QImHH9vXTj/gSitTxJbXlj8UPh9b2sDDTIUmSV16LiPagNZvwbwv/CfA8n+15jj/AIDXLdSi2dHVnoXhPEfhewxwFiI9ehNfLv8AwUg1zyfgo+jK3zXCyXJ+qjap/Avn8K+ovB/Hh20DHIwf5mvi/wDbkvj4o/4TWBSHg0XSMDvhj1p4aPNWQTfLE+X/ANiG4H/CceKcdWt7QY9cSSH/ANnNfT9wP9ImH+2w/U18lfsQzP8A8LK1wA/I9jC347//AK1fXN0P9MnA/vn+dfY9T5qWxyfjtN2n2xH8M3/spr5u/aP8Si30my0aM/NMftMw/wBlPug/8Cwf+A19K+PCq6OrNwFkBJr4N+K3i3/hIPFN9dM/7vd5cXPSNeB/WhigrnluuKLdYIv4sF2+pOaseF7cyXQxjzJPlT29W/TP4Vm6tOZ7wtuyKveHbpoZmK8M52jHp3ovoVbU6Dx9Akmj2M0QxFHM0KfQLn+lZXw/Z18Z6ftbG5yD9Mf/AFq3vGW2XwbZ7OfJu9p/FDUHwX0uLWPil4es52ZYpbkBtvUgDOKI6oNkYXiiMw+INUUjpdS/q5P9aK0viNbC18ba7EOAt7KB9M9KK6bXMz9ff2cI3b4A+BYjGkkI0m2AQ/eHyA4569K9P0vZuuxHlV8wAAk5HA4rzf4EiO0+DHg1Ek8p49Mt1zn5W+UfnXpGlMWa5ZgM+bj5RjtXw6/iyPql8KNNFH40HJ5IptO3V0EiFFmVkdVZCMFWGQa8+8WfBLSdekW600/2VfIQQIx+6fDA8r26dRXoi8c0GQ8EHFO7WxLSe58xeK/Des+FtZd9TsZFtpbtGW6hG+IqSo5Pbp3rLmkDalk/MWkxwc8DpX1dIFuI2jlVZI2GCjDIP4V5t4y+BOl66Rc6NK2h3yyCTbEMwuQcnK9s+1bxqXOeVLqjmdL8cah4XtYzFN9og25MEpyDx0HpXq/gzXYfEWhxX8MTQxySyjYx5G1tp/UGvF/FHh3UtChkW9sZAsYwJ4xuT0zntXqHwhhNv4Hs0P8Az0lbj3Yn+tZTjH4kaU5S2Z2+7gU08YHr1oUjaaa7blB71ibDbyWOO0LSBmTK/d4IpkkYmhYksy9N6cFSPUUt0Fa1IcF1z0HWmqoVd28tzww4I+o71wV/iOiGw2JTGpjyvzDhj90/4GoMvFcBCrAN0x1/+vVlvmy4+hbHH4ihZB8o27uMhCeQfVTXOXsQr8oZcrtY/Lj7v4HsajuB5trOuTu256fzH9adbzbriTzCc/xAjjPuKkfPkyJ9w46jk49j3qgZFtDIRIcEHr/I0igxxtn5mXqB3Hr/APXqP5GVdr55x1607czKQhwSevvVpk2FXa0hO0qxPPue3415Z8adBtdcvrPz5ZLeVIt0E8KgvFJk4YH055HfFemlAjsSSSx7V518Tfh7c+INSt9d0e5aHWbGLy44pHPkzxnlo2GcA+jdRXXhqijUucuIpucLI8g+Av2hfjNrwuNovlMS3Xl/ddvLfay+gICnHY5HavqA5AJbn196+cfg7GF+K2qXkkLWd3I0cdxayf62FlVhhh6c8EcEV9F7sZTtjKue9aYqSdS6Iw6cYKLEki/dsOi4NeAfszQiHxd8YYwclfEicf71tGf519ASTKyyLyNv+FeA/szxsvjL4vB1z5mvIw9x5IXP6VFP+HIuXxxPYfFGlx6x4b1GxmyYrm3ZHA64IwRXhv7OFrcaV4m8V6QZQ9pYSCKPP8PCtx+Divedet5bjRLyKGVoJHhZVk/uNjg14p8A97eM/Fck6KlzLOPNRegYIi8exC5/GhL9zNENv2qPWvEGi2uuWDwXsSyQsclT1yDnj0/rXRQ6fapCqJbxbQoxhB6fSqske9eSCuenetOFTtFcNP3WzrqO58zfGnwRc+E/iDo2vaTbrLDeThTA+BEGx86HPABAJB9RXoFxqmkMIFWDT2JcHi5gBcZxgDPJ7V1Hxis4bjwHqZk2qUVSrMM7SD1r53h022juNFP26AjJIGyTP38/3a+uy7CrEU3JvY+fxld0ZpHtHhnUNJ1O/u4rKKNyse9vK2OoBYfxKSO1dB9jt2MY+zqzZ+bGOPY153+z/aww/wBumORbnJiB2xkYxuHevW5IcyDEZLKfTH5Vni6McPU5L3M6FR1IXM5dFgkictFE7D7u4cj/AApkOlW7s3mIikJ91enp+Va/lsqndLtwe8eOPSqt1dJbQgshdWON7jFcEpLoda5jEm0dDfSB9z4XaQ+Nv1xV6x0FY3IYq0eNoSOLApl3b27+Y8mQjLuLKTn6D9KuWTDzEyGbj5WJ7Y9DWXMrmzTtcpSC2EkoQ26bR80ck6KU5A5GT34qk9pbmTc/2ZzISVEc6H249ea4PWNDgbUvErLLaK8jO/IPB83dz8v0/KqX9k2/neHSbiz+VuevOZlPH5n86+gp4DmV7nnSr2drHcXVvp11N9nEMbKBu3nDAHIwCecH/Csi4srDT/Ov4LeMzLHiNSmCzE7Vzx0J/kaj+GmlW+j2+uSqLWYtPGhEPO0gHlvzNdL4V8OzePPG1jo0mfs0MvnXG3psGf6FuvdhWGI/2duN9h0k6up7X+z34NOg+C4764j23moYlJYYPl/w5+o5/GvU5gNh44IpIIhCgRAFRQFVRxgDoK5Dxr8QX8HXcUb6Hf31k0e5ry1TcsbZ+6a+UlJ1ZtnspW0RL4gUJ4o8MuBy8rrx/uk15n4Ivxotv8XZQ5U2uqTkfXy1I/U1qan8a/CmqatoM5vHsltbjzHW4ABAIx6/pXNaDbL4uk+I2maPfQvc6/cLfW7OThYwFRifyrojHliVfU9T+Gqz2/w90N7xyZmtUmkZjzyN38jXwt8dvEa3Xwp+JmvOweTWZ5LW3J7gn+gz+VfbvxNmg8J/DW+maSSH+zrMJF5T7SWEYRQfUZ7d6/OH9pjUl07wL4N8NIWRpluNSmX2KMqg/wDfddeBj+8cjLES9xLueVfsUzeX8VNYjzgf2dE3/kQD+tfVS61qep3FxcW2mILdpmEUk0xG8A/eAAPBr40/ZJu51+J12tu4W5utCMEYP9/fFtP4YNfcs0C6e32WMssMIEagHsBgfoK+kd+c8KXwnlnxol8Tv8PdT+x2Vr5+zhY5H3AdCQSPQmvga/8ACutXUsjXBSNsnjk4r9OdRVbqJ43AZWBUhuQa+dviN8PEs7qWe2jxGxzgDvWdSUo6o0pKMtGfEWpWklheSQSnMinBIrZ8H6HLq8krxuV8sgfKCeorR+K9mLPxeUxtzDGTx9f8K6D4J2v2mTUosZ+aMj9aqUn7O4WtKxB4k0GXS/BEzzOWBv0Ubhj/AJZsf/Zaq/BKPd8VfDQ8xoSb1V3rjcMq3SvUvjT4fWx+F8Mp4b+0IW/NXX+TV5N8J5Gg+JfhmRThl1W2Jz/dLhT+hNa0tYGU9yb4s2bWvxE8TROSxTUJRubGfvcEn6UVr/HeIQ/FrxYvb7cW/NEP9aK7I7GDP1g+Bd9b3XwZ8J3NlIl9pzWEShoz3AweD1wRXoXh9g0dyUyE89sAjGK4T4I+F7fwz8KPDGhxajNOLOxiQTMgTzQVBzt7DntXfaHC0Fvcxs25lnbnGMivhI/xWfW/ZNPrzSYyaQGlVua6CSSNscN1pjChm2hSBnmg9uKAEHDAVMJCGIA4qD+I+1Sqw8vd1oAdMqyRMrqHQjBVhkEVUsbG3023MFtEsEQYkIvAGfSpi+foaazc560ASq3U03IVSO/akX5uDSbssBUgUfEWtW+g6V9su1Z7dZFU7eoyeDUNjq9prNuJrGZZ0H9xvmU+hHasT4vSLH4EuWJ2kSx8/wDAq8hh1ebTobu8s5TFKsp2Sx8cg4x7ipnQ9orrcSqODsfRUcyKwYS/Kw+9/iKguCxkQDaFPQ54z7elee+GvizbTWsI1mHYcn/SIh05xyK9BhurbVLVbiGVJomGVlj5X8RXnTpSp7nTGUZbE0ioGDkNuUcMeHH+IqOaQNbuzYZcdf4T/gaZJKD+74I/uE5U59D2/GmXH7uOTa2V2Ecjn6H1rIvoV9M0e30u3dYcpFkuxdiTuPUmrElusUwkEh5AGM5A9/pSOPMjKuv7sjhc8fgf6Uz5GDRDkJjn/PQ00wsSNukyMgADH/16RY1Z5QOemaXYJG3fdb+f1FMs08t5ed2ccn+VdNL4jKZx/ib4b2eteINP121nk0nWbNwft1sF3yxDrE+QQyn36dq611EmUJyDzmp5F25I4PXpUL9Q2MgjqO1XW3JWxFIg8twV2jB59eK8J/Z33p8Rvi2jndHHq8SrgdP3QP8AWveJcbXLHPH9K8I/Z2w3xH+M8Y2kx6zaseP71pG3+NXS+CREviiey6958ei3xgiE86xMY4843HHSvFvgdNHeeMvE1xGu1JZAwGfm6DIP0Ne2a5eJp+j3tzLlI4IXdtoyQACSffivFfggsTfELxt5e0r9pRgV7gwwtkex3GnT/hSMpfxYnt+0s4YLn2NX484BIHIqiuVlB/vA/hWjFCZsKv3gCc+tccdzpexxvxgkSH4e6q8iu8YVcrHjd94DvxXznDeaVJcaMBaap0KpiSED7x6/l2r334+3k2n/AAs1aaC2W7kDwqYXYrwZFB5Hfmvn7RdTsL1vDc0FjDIZGYAiZ/lPnFcYz156GvtMmmnFwT1ufPZhCzUmtD1T9nG4tZpvEC2kV0qfISbkqe54G0Cvb7eL94wRuB1Vh0rxX9nh0a38SyQ26QmM2/yxu3O4sOck+lex294u7BDA9DgZ571wZtf6xv0NsCl7K6Lc7bockqW5A+XP8+9ZkwSaPy7tQYxxjYOv1q7JIsrkMkjEjG7dwPwpk1rDNtWRiqg8ccGvDcrHp2TKEluqsipCHDJkSKAQParVpZwXPW1QSIQQzcfjinppzQncj4C9FxzVq3t0tw5aTcR8xZunrWfOzWUVY8N1K3sG1TXw8l0GLOGxGpC/P2555FZ8tjpqnRH+1XQEfKjyQc/P9fUVu3S26614iVrTA8x9zGU84mYZ/X9RWDqOqW0a+GbaLT2mlnkVPlm+5+/RTn1OXP5Gvuac+WEbs+cnFSkzq/hHZWeow61BZGW6KzKzebEFAP5nNfQHwp8NW2mXWpXphAvZNqM+ADt644rxL9n/AMOw6fouuStbyWcrmOadTOZCCQvfA7k/lX0N4Az5d2Dk4K8kdeP/AK1fJ5rWc66SfQ9jCU1Gk35nVXl0ljZzXEn3IlLH8K5nwH4jXxHp2oXazeaVu3jbB+6RgbfwrT8XQy3HhbVYoJPLma2cI+M7Wxwa4b9n7QG8O/D9rWWYXFwbl5pZRn5mb5if1rhjb2bfU12aL3xH8IaL4kvNGj1LSrW9jluQr+bECSPriuD+Cfhux8P/ABS8dWdlB5MFjcLb26DOI4yu7aPbNeqeLCFutCOT/wAfqqPx4rxmfV59B8dfGq4Fw1pHbWscyzR/fR3jwGX6cfjVxu4mvU6T9qTUdvhW10dHHnajeRps6nAIPSvzc/aU1oaz8U9Tt43zbabbrYp7FVO79a+kNDm+1eKxeXd5ql7JawveXFxqshZmCplSAfuj5u1fIEAPjbxpcXMztGmoy3N3I7gfIvlSPzn3UD8a9zD0/Zv1OGrLmS8jnv2SSi/HbTVYdLOTb/wHFfeOsf8AH/L74NfAv7J8gX44aORzutJsH8Vr771z5dQcey/yr2X8R5HQypuTzXL+JtLS+t5FZc5rqZOpNZ99H5injtUy2sEfd1Pz7/aU0j+yfHkChcB7YEe+DWt+zPYi91DVRjO3Yx/M1qftjWH2bx1pcgwFexB/8fbNN/ZFhMmu68uMqIIm/HcR/Sjl90blrc9A/aOs1g+FSkDH+mw/1r5r+Hk3kePNFfut9CfycV9ZftJWAb4Q3jEf6u5hI9stj+tfIHhI7PFWn+q3cPPf/WKK1p6QM5bnof7RFr5fxa8QBFy0kkcnT1Qf4UV9HzeB/Dun/EDxD438SXUKwRGK3jS5GI4iY1UsfUndgelFZ/WHHSKNVRTV2fdvhuAr4X0a3ms/MghtolG3DBQFGOOv5Vt6OkcdvMICWi80kFiSfpzzWbpCtbaXZLaTLMoijHlucj7o79RWhosjPZFmG12lclQcjr618hT+Jn0j2NClpKOO9dJJIvK5PrSc5A7UbuABRzuoAhvWeG2meKNppAvyxx43N7DJAz+NYnhvx9oHiW4ubHTtUglv7VjHcWLttniYdQyHn8RmugZtuWPaviT44fsY/GLRfG2seOfA+p23iO01C5e/XT4ZGguYNxyFVWJDEdMqVq48rdpOxEpOKvY+3MjBBHNIMdDzX54+Ff21PiD8Lb6PSvHGk3myE+U8OqQMkgI64cjr+Jr6g+G/7Xnw8+IUccb6muiXsmAIr4hY2J7CT7v4ZqpU5R1YlUiz21abjmkhmjmiWWKRJYnGUkjYMrD2I60qtWRoNuLeK8heGeNJomGGSRQyn8DXn+ufBrTpLKePRZG0xpHMnktl4ixOTjJyufY4r0PdTmYHJ71Kk+grJnzPrXhzV/DvmW+pWjQK0m1Jo/mjdTjnI/rVzw34jvPDkkklvcMoHy7c5Q8ntX0RcW8N3EYpo1miYco4BBrz7xT8GbfUIpZdDnFhct8xgly0TH+Y/WtlJS92RHs3HWJJ4d+IllfwxDUCLC5l/jPMbf4V1t5turdGiIaJhldp+U8c4PavBdd0bUfD0cUOp2zW7quPNxmJzwPlYcdfXmvXPAEwk8E6d5jAfu8Fifc9a8/EUYwjeJvTqNuzOlGWIGQE+66sP5ik27WbaoUN0wf5Hv8ASo47iJxy+0htgDHGW9j/AEp88jRsu0Bhn51PB/L+orh8zoI2D+VviAVuwPTNLbYy7AYLYyM9MUqv0HUHrk5//XTLdQtxIRyGAPt0rej8ZMtiaRzx9KrTlmTdA20+hHBqeZd0TfMV75HWoFUndzx71tV1ZkiK5VvLLj5SB93tXgX7N1wW+K3xo3NgzapaHbjHSEqP5V9A3SgRufavnP8AZov7XUPid8Xmtpo3LajDhl74Qgnjjg5FVT+CZMviifRF4qyW8hcA/KQc9MV4h8F7dbP4ieLLeMBYEkXYoHQbRx9OK9o1CJZ9NuIps+W0TI5U44I5+leK/BWD7P8AETxHCJXk8tVXzHPLjHyk++DTp/wpGUv4sWe4rGGYNjJUdPStLTjtnXoMj+lZ+3DEE9uOOtXrD/Wxgehz7cVyQ0kjpexneINItte0e6sbuJZ7W4Qo8bdxXy94VW4+D/xa1HTtY8OprmhXYVoH8pHkjccpJHu6Z6MM9QDX1dIOvpmuD8daJbajcWks0cZkjYhZJFBIB6itqGJnh6jlFkVKMakOWRNZeNdIl0+Wz0nw2dKM5VpGiCKflORu2k+tdRpN5HMgiBUsRlmwT81cdpiQQt89vGBGeSo5P411mlR25h86EMO2GOP0roq1nVfNN3ZzQpqmuWOxq3FwFwinzVzgjcFH8qjt4kjyXO4MCTuHT2oh2LE5dxnd/GMY+g70RxMrMCYynB3bSMD6Vycx0KJagEflEqmSxAO7Jz706blIWWRcqc456dxjP86pXVwlurNFtyDkY6f/AK6uWlxHJArl13v/AAlwv6k1g5W2NUjnWs/Ckkt2ZtA8yW4JE7yW6hpMtkknPPIBplvpPgizlt518MxpLakmBhEcxktuJHPrzXSMi3Csj7XORhlUHFNXSY42A2k5GdxGSK2eYV0rXIWFpt3sVtP1jQNLsL210vSJrU3YUP5EZG7DAjJPuK734bagbr7cNuMbOvXvXKw6OGkBBDLjac8cV1nw9t1trm+RBgKFFccq061RSkzb2cacGkdVrXzaPejOMwuP0Ncd8IGkHhu7EmNq3LeWO4XGMfXIJ/Guy1Y4027z08pv5VxHwhlLaJfA8KJztXviu2n/AA5HDL4kbHjT5l0aTpt1CJv1H+FeI+MdCufEXjv4w6XaMiPeafZTFmOPuYOM+hAavXviNqSWVvoqkFpJb+ONFU8nnr+FeeajcLpfxn8eXEsg8t9GjzD/AH+wz+daU9Y2Rrs7nzb8R7+bQvhP4l16S6ZrvUtOFnArKAIxK+AFwOu0jr6Cvnj4X6N/ayeIbSP93c3GmtbW7yLlV+ZWY/gAPzr3X9pqC/u/CdnZabArWtvKkssanHyhflA9QK4H4C2MWu2tnLLNDYmGHUhK5GAxXaMc/QV9FT0kjyZu97Hzd+zXI+n/AB58PxrHgf6Tbkf3cKx/9kxX6C6+3/Ew+qKa/Pv4G3CR/H/RnBGHurnBHuX/AMa/QHWjvuImByDEK9KW5wsz25zVadAymrNMZfbNIg+Mf22bf/iqvDbjgGzlUn3DjH86yv2N5A3i/WoCcGSyVh/wGTn/ANCFdX+21b/6d4dfv5cg/wDHgf6Vw/7Jkslj4w1S7WJnjWyaMvtO0EsCAT+FdFvcRPWx7l+0myyfCLWLdT+8UwTH2CyKcflXhn7P3wgTXNTk8Ua+otvD9i/mx+YdondTkEnsi4yT3Ix619B+J9Gt/Fmh3dhqMjC3usecwOMLnJ57dK+c/jl8YoNTEXhDwxMtp4etMRSvAMCXHG3/AHR+tc/M7cqNopLVkH7Tnj658T+IrSCxuZhoMkC3kMGNqySEtGZDjrkRjGegP1yVzHj/AE0ppvhlmeSdmsGPmSLgsPMJB/U0VcaemgnPU/adVtI44FubUwuEUeao9h3HSrnh4D+yYyH3q0khVs5yN571Stpr37Lb3EbxXA2jKtlT0x1FaWi/NpULFdhO47Qc45r46luz6Z7F6jmlGMUYx1rrIEp/8NMGadSAZNn14rvdLuh9jtw3B8tfx4rgpuV6d66HQfEela/bhNP1K1umi/dusMoLKw4IIzxXHiIuS2JcuUs+NPh54X+Imlyaf4l0Gx1m0cEbbqEMwz3DdQfcV8gfFj/gl54b1ppb/wCHPiS58KX7Hctlfbp7U8cAOuHXnB53AZPFfaZLLEAGzUkdzhSDgfLn2rmp1qtGXuyIcYyWp+L3g/4hfGL4G3WsjTLm7urDRNUk0u/js0eeBJEySWUKVCELw21Sc846V9KfCn/gonoGv+TaeLLJdPn4U3dpkpk+qZOPwNeg/stfD+y8aeM/jTFd3Fzb/wDFQGRXgfH3gc5HQ9OhqT4x/wDBPnS/G0zz2+nWklyTkX1gRa3HtvX7rda92VajJ2qaM5kqsdVqj2jwr420LxtYC90PVLbUrY/xQOCV9iOordGPWvz9+IP7GPxc/Zk02bxX4U8Rw6vpdsqvKbe5eG6i56bf4gOOhP0pPhH+3t41XXovD3iTQf7ZuU+Vh5QhnGOp3DAP4r+NZ+zUlzU3dG8a2tpKzP0GHyin7jt9M1heDvEn/CV6JBqAsLnTvOUOIbrG4Z9wa3uDxXOdF7Fa6tYry3eG4jSeFuGSRdyn6g1lLptto9mbO1hEdrEPkjXooPOB7ZrZA69+ap6hKoWVTkEjn0PFc1f4TSnucD8U2+z+GLcqSoF4h3ZwfutzWD4T+KF5ZqltqI+2RZCrJn96n49/x/OvSptNs9ct4ba9tkubds5jlXI+6e/avPvEnwbmsfMn8PzNNEW3GzuX+Zf9x+/0P51VCMZ07MipzRlzI9C03V7LVrMT2twkg6FlPIPuO1WbOP8AfyHsQMH8/wDCvn7TdQ1Dw/rEsZE1lcRklonGDjHp3Fey/D/xBJ4i06SaVFSSMqp29DxnOO3Wn7GUJXWw41OZanRyKFV89QKhK8Bgd2ec1YmX5XOM+1QcSAYOCeaxrb6GiInZlXGPbNfOP7Lelw6X8UvjNBFGsbR6xA5bHP7yLzDjPbJNfR9wp2YJwQvWvnT9nGeST44fGk7f3LXFjg85yqOP5YqqbbhMzmrSR9A6rp0epafc2c67obiMxSJnGVPBGfp3rznwn4Hu/h/44KQJLe6PeoY47r7zwEDISX2wMBvzr1Fl+XJ5pzYDZI7iiMnysbimxquJCM8ZB28deKuWPNxF64P8qpqxZiAOhq1prf6ZEG7j+hrnj8SL6EZOeTwPSuT8X43WrYG5XP16dq6ub7x/u5/rXKeMozNFb4TcRL6ZI4PSuZvU06GbDeQW8JMsmMjPTn6fr+tTWl3L9qJjDSJj+EkVjx2bahqUUSklmGV2nbliw/St6PQ7qOQjeiOp+6syg5r0adOVRXijjnJRep0ljqkM3lqyCByOMgc1ePy27vIjFYwTnPWuVTQ7tpDKpG4gDP2hMHHTPNTQ3lzpcwW8EjREAqwk3Ke2ODgiieHqJc1gjVje1zWS8jjdI2tjGHb77kfLxmnrvn+SGGKQrnh2xVeS+t8bipZiemccZ9adYyIkhmjs+Wz82dxP6V5rlrY7orqaMfyxuA/2dwOQgzv465qy0Ij3KzTJ0wR/KsyzuGVm8yJm+XAy2KvxTI0kmd/3VHL4z9K5Zo3i2xW1Caz+VriNlU8+YmRj613XgLet1f70YZCkcYB69K4VpYFlUzRSStwflOR9K6HwlZSa5FqUH2m4sDIiFZreUrIm184Hp7+uaVN+8iKkfcbO68R3ZstC1CdYZLh44HIhhXc7nBwAO5zXK/C3wvc+F/Dss+pSbdRv5DdToWykPHCL9B+tV9S0fx/ppRdI1mx1SHdhhqMZSRV9Qy8Eit7w/dX194bm/tdYWvlMySiEYQhWIGPwxXp7K3c4UcJ4j+Ifwyu/Euk6jqPxF0K2OmeY4s21GHazHjcRnORXyr8Zf2hfC0Hx88X3Fj4p0+fRLrw9bot5DOGiMys25Q3cgYJr448VfDTXrnTb3VrDbdwrdSQNbqpDrtYgnnjAA698YrHvv2cfHsulzy/2UgY2huPKEg3tGy5DDgflX0dLB06PK6srX2PMqYmTbUUfffiNLfU7WPypFuLea2jdHXkOpQEEfWvlP4uXT+BW0/RtLf7PcXlxeuvQ/eljyOfUNivpzwrMbzwH4TnZCrTaLZsysMYPlDg14X8U/h/YeKfHV3e3UbzXtlc28VoDIfLjLouSVHGdyg59q9NRUTijPddz5r+DreT8cvDeOCuoyxn8Ff8Awr9F9S/1dqR/FEDX5y/D+RNL+P8Ao4IyqeIJYeOnMsiD/wBCFfozef8AHnYHv5WD/n863lujB7FLbRjPWnU1mxQSfL37Y2h3Wuah4PtrKPzLm4eWFF9TxyfQAZP4Vb8BeEbTwDoEGmWwDzv800uOZZO5PtXofxeiVNa8PTsOUS5QeuSI/wDA14d8XPiYPBOnmys5R/bV0nLgg/ZIjwT/ALx7e+T2Fat+6kLqS/E34gJex6t4X06Qy7dPnmvbqM/dZADsBHfnmvlEQYkZSegP6DNejfCu6N/J4wiY7fM0G6Kbjk78g/mec/SuEhQSXigj76Z/MUoxvdlydj2n47W7LJ4NY8JJokZUfief5UVZ+NTfavDfwvuSfnk8PAOR/eXy8/zNFdEFoc0nZn6wyW+mqzFjJpsgU/OjmLnHfsfxra0L/kDWnzFxszuPU+9ZlxJeLJKixw3KKrZw21hgehHNaPh/P9g2GRtPkqcV8LQ3Z9hI0V+bIopqr3p+K6CAUcUtOXjihu2KAI+dwr5Y8Vfs6+NdJ1y81jwb4yS5aaZp/seqRbWTJztSSPaQP97NfVa+tebWOpTzeawbBV2UqfrW9N2ODFScUrHh1n8efi78K2x4t8PX0linBuY/9Kh2j+LeoyPxFep+Cv2wdB8VWxH21rScjGMCVM++OR+Irqf7VkVtkibkI5DDIriPHHwf8AeOoJbjUdAt4tTKnF9Ylra5H0kjIbrWjjTk/eicPtH3I/2LNXjsfFHxYnuUdhd6uksZC4ypTO4eoNfV6+ItPdfluTGfR1Nfmn8G/h9408WL4q/4RrxR9ku/D+qmziGqBpDNEVDL+8UhgR0yc16fb/Fn4ufDNvJ8V+F5tSsFbYLy0P2lNv8AeLKAw/EVNbDKcm7nTHESikkfTXxuvINX+GOsWayRyNJtACvnPzelfnp4P8MQp+0qR5SkfYHc4HfIFfQtn8fvDHjzTXt0ujaXUnO2TkZB5HHT8RXm3gfRX1D9p4SoVa2bSZMSKcqx8wcZ9cc08PRdJNEyquc02fYnhKPyfD1iuP8AlkK1yeMjrWtofh+3bQrAL8pEIFR6hoj2cbSKQygEmuF6Ox662MpSNpzWdet+8k2rlh6da0McE/rWddlfOuDuwcEDdwOnrXNX+E1juOgQG4hII/iyB2OPSruCrVmWLP8Ab03LkAE5rUz3p0fgCe5k694Z07xFHsvbdXIHyyjh1+hrN8G+E/8AhEY72BLk3MM0geMsMMoxjB9a6fsPrUR+9j610XfUiy6Gd4i1JtH0O9vQu9oI9+3OM8jisPw74603xB5flyeTcv1glOD+B71va1pceuaPd2ErtHFcRmNnT7y57j3rxLXPhrrvhVZpoc6hZqciaAYkVfdfUe1TKnGorPQhycdT2ubDLkjd14xXz1+zZHInxb+MTSFHdtQt8bV2/LsyB+tdl4D+IV9cX0GlXR+1Ryfu1kY4dOp59elcn+z6zj42fGlCGCw31mBu9Gg/+sazjBwjOL7fqNvnlE+gTjadvrzzU0x2xk+9VDIY2OMYIwc/Wrt1kRk8A+9YQd4s26lbdjpnHWrWm5+0xZ5wP6VWV9wA+8enBq1YAfaYVHp+uKwj8SLexG/G71ya8zfUtRvLe8tbyAPLa3pRRJkEoRlT05r0hnO8gnB3HiuX8VoWjh28N5g6D2NY81pNdyrXRk6LcGbxTYg27x/dG9u/PSuT8Q2uz4kagWLBDdSZ5IGNua6vTFlj8SWBfeyM643dPvCvHfHPjSaz+PV/pMmrzZ+2XMcdrHjC4tDIAePRSa+my+oqcHdXPHxMHKRTvvEmlWfh7VGE/wBpMM0Q2Rc5ZgcDP417N4JuJL74beGJ5EWOSWFmK9hlyRXztb+NNSm8P30qX8qE3MIAwo2/65cdPWP9K+hvBE09x8LfCcty7TzNAd7N1Yh8V2YipzUpaGFOHLNHaWd9HFGRJbq23hgRV63kjnbfCy4xkpu+7XNtJJDGGIPTIwR1Pai3neHmKJpSFzgvwP0r4hs+hidI1xIjEIqhWHPHOKleRIeGik2NjqOtZ1lfI0bEqwl45DAjP1rVW43RkuWfkY9awfmdNuqJ7eaHdsgjULnJ3En/AOvXYfD2TdqFyOg8vt9a4xZhNjYhxnb93iul+HMzSahJuG391/D7HFKHxKxNRe4zs9Q8Safo7SG5uFQqeEHJP4VwF58TGt7S+jsLZdrFypn6ncDk4Fc/4ok265fgngTMOfrWKGLKw5OeOK+kpYeNk2eJOq02kfmVF8bP7B1a5tL7T57q2W+uPO/051j2mZzkRY25G7r17V6n4g+N+gpaw6hb3cc9ikXmPPPqBMnUHy/KHXlR7V5D8dP2evGvw/1C61nV7OAaLfXzhLy2n81Id8mF835RsHzdeRwayPE37KPirw7rnh7SLm70177WwWto4HLALxyxxx1/Q19BXwuHxXs51deXY8ZuabSPvLwnqi694M8OahEixJcWEbrGowFU5wB7AV5T8SNaPhe88V3jBS0iW6QZ7PtOCPp1r0fwT4R1Pwh4H0LQtVuWjvdLtEtH+zEbGZQNzAkZxk187ftT/wBuJrltb2kUkunPD5v2iWQfNJyCuAOwA/OuqVlEiCcpWPnHwvff2f8AFrS7gnds1dJN3uGB/nX6XSt5ml6c3fZzX5bXMz6f4ytZJcI0WoRM+D05Un9K/UW3bd4e0x/VK0e6F0ZHUb8rUnXBqN2pkHiH7TniRvB+j6JqkcH2mdJ5I40JwC7IQufbNfBniDV7zWNUubm9kaS5lkLyMxyS3+eB7V9wftjJnwNo0n93VUT8wa+IvElv5GoE44bJ/WtOX3bgnrY7r4P3SXE2q2xhjQpp0+JMfMcjkVwoUpeQH/pnwfwrtfgtpk//AAksjSRssE1lOu49D8o/xrlVWM6raK5KRngsoycZNVT+FimewfEpln+H3w3nxllspIeTnjg/zAopvjyJP+FR/D+VSTGFlVWZcE/hmit4bGLt1P1fupIkExF3JA+xjt3dfwYYrodDQ/2DZYOf3IrmNVkmNtcFrTzkETfMjhsHB7HFdVpOI9Js16YiXj8K+Bw+rZ9jJaFiHKj5hirC/dzUSsGOCMGpVT5fauxmYlPwMc03HTFK361ADJG2AnoAD2z2rxjT/E2ha9NdfYdXs5Z/OYGHzgrjBIxg4717JNho3DDgqQfpivknxT+zHpUmpSzaD4p1jSHZ2lMFwyXUe4kk43gsBz2NdFKMX8R5+L2R7FMLu1UYLFDzz8w/OmXGpeXYSmSHcQp5RsV4L/wg/wAWPBbM+laxY6xbrysMEzRO31VyV/Wq198fvF/haA2/jDwXdxRbcPdLZSsi+5kiDLiuhQ1Vnc846b9lW/jt774kSNKYvN13cOuOEr6Hh1Z/LIEiyL7EH9K+TP2e/iL4W0NfEJm1SOZdVv2u4ZLcq6gEYKnnOQfSvonQ77QvEEbm11O3lkPRUk2P+RrSo2pPQVnucz8RPhx4W8Y+ZPf6Favdq3yXcKmG4XPXEiYYfnXm3wb8Ot4T/aCl0tL66u7VNOeWIXUvmMmSOMnk8DvXss9jPb3EkLPI0WThmHWvMvBqzT/tVXMEa4/4k+Szdhkf40qbcr3Ki/eR9saDMG0mzAI/1YHWptXb/QZT/skVn6PpG3S7UpIynYKfq0VzBasGfemOteRJLmZ9DHY53qvTFYuqJh3PIyeO+fwrZ/ix2rJvR5lxIXRWC9OzVz1vhNYb3JbONY5o2UDJB3Ed+D1FX++az42P22ADPRiSRz0q+33RjinS0iTLcRc+tYWseNND0XXrPRr/AFO3stRvIzJbwTuEMoBwduevJFby+nQ1wHxo+Avhv4xeDbu61bzbfU9PQi0uoWGU74IPHUDpg1tdRs5EPudv0X261Lu6+9fGP7LOueOdO+JGseFbzxTdX3h/TCiLZ3YE/wB4bhtd8svHvX2X2HbirnHldhRkpq6Ob1TwPpk2qRavDELO+hfzDJCAFfH94f1r5a8Laxf6H8fPiZc2jSQrus2klUfIzYcAMcYPHrX2LdqWtpB32189fs/ql58bPjFHNCNjTWsZik5BAQnnP1pw15r9iJaWt3PQvDfxSs9aZLS+C2l0RgP/AAP/AIGvRLzmA9uQelefa98H7KbUI73SG+xSLIrtAeY2GQTj0rpvHHiJvDPh6XUBGswjdAUY4BBODzWLprVQ6mqk/tF1WxtO75wcfKOan02Xy79XlkUR8bRjGOMda5rw/wCONI8S7Et7kJdlci3k+Vx9PX8DW3MxMedvFebJOm7tG6tJE1x95s9CTXL+MJvLt4TyQHHbg5BGK6PIKgHJBFc54o2m3jHUhxjkiud6yubdDI0eMpr1gwZihkU7WfcBhlP9K818XaVeSfGjVLtdIsTi9Z/t0ltlwGhdS27PXadv0Jr0jRpWk8QWe+JEYSgZVs9/pTvFdn5niHUnMG8NIRlXIP3T7V7+EnyU/meXWjzSZ5PoemvdaG/mabodzEZlmEUWmKEL5l+Ykk5Pznn1Y+texabJO/g7SfPWNXjkmUCJAihQ2RgDpXlfw38R219pTWkWltbeS+3Ek7PuIYg8kA9q9dVvO8N6dhdn7yQYyTj867Kl1GSfY5oWbQ9b8CVlwJOq4AA2jv1qrDdC42kowRQfnTHFOkYSM6IB5uceZsDgk+xqlCxtYYmR0lZsglVC7uenFfJOJ7cWazSRzbRFIw8sAYjweR71p299N9oVC+5cA9en41ieZtX94FPG75htI9uKRL+MMqrKyA4JyvP4VnKJqpHatNbIo+dXYyZ+Vcn6fyrp/h3K0upNkHDQths8H5hXl63iKz7XK4f7r8bvfjpXoXwzvLeTVco6IPKbPJH161nGNmjRu8WznfGB/wCKl1MHp57VhyKs0brIXRWGPlOK1vFkit4o1J1behmOCDweBXmPj7WLzaLXTdRmsnjG+V7Z41Zs8CMb0bk+wz719fSXuo+bnrJnm/7Y0z698GPEunWLErZxx3s8gIKjY64U+vPao9a8JWl1N4E1iWV/N0mK0P2hj8zRmJQ2fzJrC/aa8RL4P+D+o+GogkuralbC51GSXkw2+R37uew9ya7mRE1L4faSzKGSTTrXcrdx5aivUpr3NTjqaSSRo6X4yfx74X0vXmCj7X5wBTptSUoh/FVB/GuP8feG4vEujvBMu4rl1OOQfaul8Om0XwZpUWnxRw2kDSwpHEAFGG5AA96LqHzFI6e9dS96FjnfuyufmX8WtPfTfHeu2Y4eO8C8f7i/1Nfp1pMnneE9JkGPmUN+BGR/OvzV+Kl0958QNZbUTAgfUW8y5t1zIVBwDtz2AH5V94/s/wDiS78WfBXRL69fzJlkeESFdpZVOFJHY4xWr0SFvc7o8LUL96mbioW70yDwj9r5f+LUxTYy0OpwOPxyP8K+J/E0Yk1SJDyPMK/hu/wr7j/a1t/O+Dt3/s3kDfk4r4g8Rf8AISt3xz5uf1Fbr+GyH8SPVvhranTb9bO5VtzROsMvVZF2n8jivH7xPL1G3HdWKfkSK+l/COmqdMWYjLBCQfTjFfNutYj1chei3MgH/fZpUtmOWp654nX7R8APAkmSDHqN1AT6KPMx/wCgrRT9ZYTfs16M+35rfVpR9Ccn+tFaRMpH6malIx0+9a31ELIsLfu2VXHQ/jXZ6erDTbLnjyUOP+AiuM1uNZNNuQ1gXYR4Eixq2M98jmuzsSRY247iJQf++RXw2HjZtn2Encs+pGelSxsyoBUCvjjtU7fKg7E9BXYQP4UHNN3ggHNRye9RK2OD0qWgJJOI357Hn8K8A16K6TWLjypmUDAHp0Fe9X9wLXTrqc/djiZvfgE18m3nxjTUL+WWOK0niOMDzGifgY6MMVtSjLdI83F9DpzrF/a4DMGA9ah1DxVLdabPayxHZMuw+nNYX/CfWN1jfZ3EfqUxIPzFJeeJNHv9Nkjtr6FrrHELHa/5Gt7O60POsed/s/8AhXwhr/h/xdaeJNJs71I9cmWHz4gWRcA/Keo5z0r0dv2edBuN114f1vUdHYLiOOObzYVyP7jf41yX7Nvh3+2vCPi2WO2kmuP+Eil2yDJAXYMjGPXv717J/wAIVqVneTtbLIIYX6K/IXtXRUTUtCOZnllnYfE7wjqQtrfULPXrRQ25jctbSHHojq69PcVtfAfxFc+IP2g7u61TT7jTtYj0iRJo7gR4Kh0CkFCQep59q3rD7Tpt48F5AzXMg81ZJGO5Fyfl29Dn1Ncx4D1Ix/tTav5ectopXPQfeHb8KqN3c0g/eR92aJJnS7QfezEv8qXXv+POb/drltEuLyPT7Vl3cRjtxV271W4mgeOQfe4JIrwpR95n0SeiMo/f9KzL1lE0zE4GCPmHGa1NvIPesLVGfzJhGrAHJYqc/pXPW2NI7ly2Y/aoj0BViOenAq83GKzLZgb23GAG2sPc8VqN9KdP4QkGc/WuS8efErS/CMC6HeXEdtdalG0sbSSbQVXg/wAxXWcrXk3xw0LT9fawh1Gwt75VQlfPTJXkdD1H4Gt4wU2kznrS5YNo8v8AgZaofjt41MeCv+iOHByCGjYdf+A19bTaDcKu5PnHp3r4/wD2ctPOjfG7xtpkUkjWNvFZGGORi5jDGUkAnkjnvX2/a3CTKpVwa6cSrSRhh5e4cXeBlhlUg7gCCP8AP1r5i/Zf8SWmvfHj4ztayeYiXFvj5CpypeFs/wDA4nH4Z719Ra8v7y9K++K+X/2Y7cW/x8+NLDaplawwFHZfNz+rZPuayp7S9DplvE+ng3WqWqaba6xYyWl7AlzbyfejcZBx3o1aaWHS72SDAmSF2jyMjcFOP1xXkHwF+Oer/E/XL3w3rfhqXS9asIlee6gcPbSZBI2jO4ZAPGKzUXa6KcknZmrdfBldJ1yz1TR70+VBOsklpcc4Qddrj+R/OvRFZZIRj19K0LiN4VmRwQQp4P0rGj3SeWFGWxjr3rixDcrXNqaSWhPJhRmuK8cSBYYSRIzBxs2PtwxDYP6V11xIYpDG6kMuelcJ4/vltrO2IXMrTIBGRnIyR+Q3Vwr4kb9DN0XXLXS9SthcTbUjlEzMzFtqZAOfp6V1l/4m8OalO88es+SZJCx/dFgQcj+teeXNlBqSliSCU2k4wR361Ubwu0MTvFJIiqvXcckf54r0qdRRjZnFKLky34f8C6F4f1K7ul8Y+bDcXJmEK6ew2gtIxBO7/bHPT5feu5k1SwbTLWzsrr7SYXcszIV4J4OK4fTbKO+jeGJNrIgzI7SAgnjOM4Pr6VZubOTQyTbFrm7GChlfCsQeFIHQdOa6HiudcrW5lGjy6nYG4NvGN0ZkzwBEO9ZOmySx3TNH/o+48lpDg+nPSmN481jUmitrvwomlW7ZE1x9rRwnHG3bz1x+dQRXm9Y1j3JNuwZCOccZwBx0/wA5ryZQUXpqdsWbGNs6uQcMhyWbKn6U2O7hSEMjpuxxngdePrWJDHcxqJizMu5s5YZHJODVazvPOWQeXIQicFccYz60uW5XMdDdaybeYEywjoSrADPFZcfinztSglNxtt1DkuCEXgDOegrFvNQSMDIDuwRl3N2zyPrWNY2cXibW/siqd8gYorNgZHO5h3x1967MPTXNqYVZvlOL8aftw+FNHurvTYYNS+1wSyQSyiDcvysVyp98Vz/hP9sr4Y2N55+oNq4unJAmuLEmKI/3mIJbn2Ga+bvjBD4W0f4peLbO8WeSa21GUedCylJWb5iSPbf+G015d4ivvDjROuk2N4LgvuE01x8qjAyu3HPIY/iB2r66nhYSSZ4M68k7Hv3xQ+J2h/E/QdZmjuru/vWWS/u7yOAopkzshiAYZ2AdPw96+oV1SW7+C9jcaVE93P8A2PCYPLHyswjHQ/nXwP4G8aR6X8P9c0e2ijkv9UmMc1wy5MNqEBIHuzceo7da/QP4UKP+FO+A1wB/xIbMED18pQa1nTjTVomKk5u7M34J3k+ofCLRZbqJoLj7Rcq6N1BEhBzXYbBtz3qTS9Pi0/w7BDCoRBeTtgdPmw1AXKD170qa01JnufnH+05Yw2Pxq8TqkaoPOViAMdYwf6ivvj4aQQ2Pw10ZIY/LjdEZVRPl5QHJx0r4W/a6tDB8cPEhUllmS3lA9MxBf/Za+5/hNcC6+EPhybu1haOfqYUz+ua0l0A3n9qibvUzLUTUiDyD9qaPf8FtaYLny3ib/wAfAr4S8SfLdW7ZziQH+Vff37RsfmfBTxWCMhbdZPykU/yzXwB4o5SNh1O0/mgNdEPgaIe6PqvwXZlvDe49PJ5/KvlTxYirrlwF4UXcigfRq+wPA0Yfwrjrm1z/AOOV8jeOkCeItRCj5Rfy4+hYkf0pU9mEj1NV879mk4HEWutu/EH/AOtRSafI0n7LnicKuXtdchIA6ncEP/sxorSMuW4crlrc/VLWLO7s9NupIbxJY8AMk0GeMjoQRg/XNdpDHtgQY5Cj+Vef63c2EmnXUnkPDKzxrGNp+Y5HYHGPrXorYBIxxjt9K+Iwz0bPrJ6ES/eFSSNu28dBUa/r2qVkxXWZXIvbP4U7A2jI5oxtbBqTbs60FGN4uk2+FdaLHAFlOTx6Rsa/IC+a6sm32epX1rlidqXDlep/hJxX6+eOTt8D+Im7rpl0w/78tX4+6ndDyoM8bo1Y/ioNejhVozzcU9UX9K8beJLGTjXNyAdJY8Z/EVfg/aO8Q6POIp7aG8QfxLKc/ky/1ri7i6UgkVz+ow+ZPuDKMLnBr0ow5nqebJ2PePDP7QVn4TjjngsLnT1v3N0fJkIIYnB5U+o9K9V8M/tfBgoh8TzIH+/HfKJRx2+bBr4+1Ap/ZmjqzbP3DcD/AHqpKq5wcMvUgiqlSW7Juj9DvDPxt03xPeGTUtQtb0ovyzRwkOme2VJ49j0rb+CelWur/tE6zrET+fZvpmIXxgHkZ4618A+ArW2OuRlo1ClWxj5c8Z7V9gfsOX3l/EDxUGmkZILZ9olkL4G9Bxk+9YSp8qbRpT+JH6Q6XEiafbDaB+7Wq3iKKNdNd1QA5FVdP163+w25LHmJD+gqPWNWhurCSNGyxI4r5d3vqfR9Dn8d/eua1Jl86bAUnd1BweveuoUcj0z0rmr5lM88bNtyTgyx8cH1rGsvdLgWrNW+3Qh1ZWVGI3cg8VrNWHpbO2qDONvluBtPGRt5/WtwdQCcg1VL4SZbiY4zXiH7Qfi5/DGraSj6Ze3VtJEWae0iMmwhuhAB7VpfFDxx4gs/FA0PS7iKxthAskkykeaS3Qc9OleeatqWpXJtjf6jHftGQmy4m2nB75A4OfwrtppRabJq0alSm7bFX9m3ULXXvjJ4x1SzkDwXQtVVSMOm0HKsOxz619rJYwNHwu0sOq18Y/s/2sdv8avG8kQAEi2NxlSCGDxvhge4+Q8+xr6zg1yaPbu+YVeK1kjkw6tBoytcUxreInzEZx2NfM/7OisPjx8WsgKwNqDj1wT/AFr6W1iTzorqT7u7J/XNfM37N9xv/aA+NUWMGO4sz/wExkZ/MH8qxhtL0/U6Zbr1PozUpVh0u7kb7qwszHHYA14j+ztqFnJ8WPEmo2rrLBNDCquvBOFIOR6817hqTCPSrxj0SCRifYKa8c+AWhWkfxf8VyIgEcsVvLtA4+aLOcfhVQXuS9DGp8cT3DWLlLieeRfuleR+Fc5a3BinhdeRGRla6TXLdLe4njjG1dh4PauWsWHnWuWV1LqG/PGK8rEdDujsXtcukmkgkA2+YpJ49+lebeOLUXESzBmkZGVVVRnHzf8A1q9G8Wyx/aIkjyAmQdo469K818YZWwAWMv8AvV4UgVzxWppfQz4Y0K7d3lvjBhA5z64zUjXjx7o4UZs8FRxx9apWZuFkRxt27R82MH8quX90tvHJNPPHbJFhy8jYUD1JrfqY+omjySWqbHjaJ36RM54A6Uhebzlc/eBGTtPr29K831b4/aFZzSW9j9q15x/BYRblH1Y4B/DNZi/tCXEK7k8KagMjOXBz/wCg10rD1HqombqQPflmimjkhnZklID43dPpXLajcNp77QZIQrndhSyn8cYryZf2ltOuLofbdJvLI42s33sfh1r0rwb8SdA8WWzQaffpcTH5pImyJR9VPOPwNS8POOthKqhy6xPGzb5V8sA4XaMVQe6bzHZZBFCflbcCRz2GK0rnTbe6upLgwKoZgAyg/wD6uag8/T7AzQFJGkjUFlUeYBuOAD2FJU7A6hh6lrUMZEdvbrcADBlkBByO4A5q54Da1j8Y2JjKyXEkUvKAgAbehz3qpq2mpbqLty7I2QoxsKcdOKqeAJoLXxdaGK5afh0VF+b+Huc9a7aUTCcrxPFPjV8GfCVr4n1K9l08tdX0nmk+awG5vvHArI8A/CPwLqWu6bat4VguyIZDNLcXkxIkCkoRH90gcZz+Rrrv2o9R1DRdegvhaN9jkiSNZmOVViccgd84/OvPvgfd6h/w0dZaVe3c9yqW0skQ3bYwpgD7doHPXua9a0paxeiPNcYvVnH/ABQ8IXPh/wC2+TZWtlYhfM226Y3Dr296+zfg3KLj4P8AgplO7/iVxL+WRXnPxy8Jx3HgPWJ9mTDbM+cZPGDXdfs84k+B3gkqc409Q3PQ5ORWtNuUdSaluh6G0fl6PGB/z3Y/pVNfzFaU6/8AErHtMf5VRVa6obHNI/Pv9sBf+L4arn/n1t//AEE19nfBdw/wf8PBfurYW6/kuP6V8eftmWfl/Gm5k6CaygJ/LH+NfWf7PDM3wR8NsTvY6fCx/EVUuhR256Gom6VMwqIikQee/HmFrn4Q+K4V6vYuK/PHxBzaQMeu1D+lfo58Yo93wu8UkDO2wlb8hX5ya3ltLhY8Exof0rop/CyJbo+vfhW5uPCNoT3tFz/3zXyl8RlEfiTVAvAF1x/3yK+qvgr/AKR4SsQDndbD/wBBr5d+LKhfFurYGFEw6fSnTWgm9T034cKdQ+BfjS1PONQtJSPqQP6UU/4Kxtd/C3x1An3xLZsB/wACWik5KLtYE0fpjrljNbWqnfE481Aeo6sK9MZcZPevO9Ys7dbeAxySK7XUX3nJ3fN75r0Vh1r4vDRUE7H1lSTluN4yKM5zjmkwcZHJ9KdjPPeusyEhXceRzT2+6aF9+tDcUAcz8SphF4A8SsziJBptwGkYEhQY2BOB6Zr8p7rwAurWtu9lr9hMPKTlonTd8o561+ofxykNv8G/Gs39zR7lv/HDX4/axax2cdv5SeQ/lqCYztzwOeK9TCbM87Fbo6ub4U64Vf7M1neHHSO5Vf8A0LFc/qnwm8Zx7nj0K6mXH/LBo5f/AEFq5/8AtS+i/wBVfXMeOPlc1nyePPEFhdOsOqzBVPG5Vb+Yr043Wx5stTb17w9rKQ6aq6Rf7Y4mSRhayHY27ocDg1lSWlxatmWGaP18yJl/mK6m8+KniTRZNPjivQ8k0CvIzKOWPfjFaa/G7X7eANcCG6GOQ6gj9QavmYkkZvgKFrnXIlQ/wMRn6Gvqj9hPTLu9+JHisOSIhbyAn/toleFeCfiide1Ta3h/TJJXUnfJEikY687c19ZfsRa1Y6v4u8TyWmlw6W0Nv5cwgA2uwfBbgD0rGq/cZrT+JH3jp3h63aytwQfliX+QqHVdDitLSSZC2QK27KVFtYcMP9Wvf2qDxA4bS5ACDnFfJP4j6RfCcaM9hXOXizNNcDawj55Q5710+0Lg9Oa5i8jV5ZNnlhi+ThiD1rCtsVAk07curIgGY/Jc7iMHJI4/Stv9M8VlafHjVBhcHy2z81a+Kul8Ipbnyf8AHLWtV034v3ojsYpLSSxR1lZjldqtwR+H614xqPifWbqEXt9bw6aykOn7z5evT3PAr2L9sIvYeL9KktJv311Z4nihlCPtDEAnvgjIr5p8Wa4kK2s1yVMuQscBbIAHc/T1rr5dEehTmlT1Ppn9lzXovEXj7Xbvy5IZhZafayI2NpMZn+dR1Gd54NfZ/wDwjsMyqyuw718CfsP3h1H4heM5vNEqvPaBGXpt2kjH5mv0Ut02qB7VWJi4SSZ5FOSneUdrnBa5D9lju492QoIzXzL+zjGv/DRHxonUZ82PT9xPqPM/xr6d8UHauoN7mvmH9m5/+L9/FxBycWpP6/41nD7XoEviifRurIG0e+B728g/NCP614Z+zHp89j8SvEWlpdTPbW9jYuk0zb5PnjmypbuBjjPrXt/iCQw+H9SkUfMltIw98KTXz7+yX4rude+IXigmzEWoRx2sMpHMZVUbbgdejc1tT/hzMqnxxPpXXInhuJxJIZTsOWIxnINcXA4VYH2kMrK3tkHrXa640rNM06hZAnRenSuF3Ewpg/d9K8mutjti9CfXNUa+eEhdpVWAz0ySTXCeLL1bPT5ZWYIFZSDjdyD6etdFJdxXe/yZY5NpIO1gdp9DXF+OpD/Ytw2EcjHHbrWKjrqVe5Ha6gJ41lLbgq8lht6+31ryPxxeyeML5kuXaTTYX/dW3KoxGBucD7x4OM8DJ46V6arwPo9skcVxLNPHhioJUHHUn0rgH8O3K8NJApxwWkAFevhKcfiZxV5O/Kjm41mtYdkDiCMcBYlCD8hU0b3jL/x9yVux+E7+6kVImtpWchQFmycnjtTz4P1S3mkiZYQyHBG88Ede1ekcVmc9c6SmqIUvY47tP+mkY3fgw5FcZ4i8EtoDrqukTyqtv87IWxNBzjerD7y5xz1HfjmvWF0W5tyBI8Ck/wC2K5Xx1BPot5pMxVZEuo5UIjIKujYBBo30Gk0dh8KPiJceMNLnsr1c39oE3zgY80EkA47Hpmu78y5fXLVxKfsK27RyWyKNpYsCHbuSNvXPQmvFPgyo0abxDdG3kufKgUmOP7xANeo2GtLNprz20LRyS/faXIwD71wVadndG8XzaGnr1qLiGRIbZTvyyzNIRGrc5wuCc/pXO+EIYrLxtp6y2Mcc3mlfMTgAlGBx61nTfEa0a1vrY3Nuy2zAF1OcnuKteD7yG/17Tby3wtv5gMbbi27g/lSppq1xy0TuM/aA8OnxB8N9RjSBp54njeJVXc24SLwPwr5/+FrCL9p7wrgYeeMo+eDt+xOv80r6c+L9u1x8PdcjUsm6P7yOVI59Qc18s/D1Wh/aS8GXP8PlImfokgP/AKFXvUY+42eXN7H0d8XtOFx8LPFaYw39l3GCOufLYj9QKz/2UVQfs/8AhV1J3OLkybjnLi4kBx7ZrsfiRbCTwD4kVhgfYJ//AEA1w/7IzF/2ffDIJyV8/wDWQn+pqIqyE3c9ib5tLm/urOMflVPb8p4rQVdunTD/AKaKaqqvUVtDsYy3Pgf9t5gvxkiA76TbN+PmSA/0r6j/AGaJftHwJ8NN3GnRj/vl3X+lfMv7c0Kr8UtKJ+9Lp23j2fP9a+kf2U1C/AnQkyTi3lx9POYj+dOWxaPSGFRYqww9KiZaRByfxLt/tfw/8R24GTJp06D8Y2xX5sapmTRbduoaJD+uK/TbxlHv8M6mOhNtKP8Ax01+ZmoI0ehxxtyVQp+TGuml8LM5bo+sv2d2WTwbo3Oc26g/XGDXzX8ZITF4y1pcY+dWH/fIB/UGvor9mmXzPBelZPO0j/x414L8eITH481fICqcAY9mb/Grp7C6s9B/ZdgOo6L44tHYbJLWykC47+cwP6KKKX9kGbzNV8Q2wP8ArtPib/vmUf4mis5bgj9NtaunkWxV4FHmX8A+8Dj5h7V3kn3iB0rhdQt43m0394dwvIyMEZOG6V3cv3m7DPavjsPfl1PrZWvoImKNwHamjv6UbdxFdJBIrBjjv1pkx/dsR1p38XpTJFO0nNAHnP7RtwYv2fPiLLnmPQLxvyiJr8jfFDj7QOCQvGfpX63ftGR283wD8dQ3V19jtptJnhkuNm8oGUqTtyM9ema/MDUfCOgX9wQPFsYfPSSwK/8AtQ162D+E8rF/Ejy95N3AOK5u8Ym6kB5OTXsf/CBaCHJPiu3wD/z7N/Ssy4+E+k3V08kfi+xXnOGtJv6V6UJLqebys43xHj+1tOT0tYsfrUmqQSRW6lhtDLwa9R/4QHSJrW2lutd0yGaNAhaS2kYkDOCCPX0qLUvBWn3NuUPibRWIGEBEifTsafNdlOLscl8Oc2+pRuvLbG/pX1h+wVrUsvjT4gQRZXbbhyR6m4lH9BXz94N8CjR9SMr65o1xEIyoWG4Ytk47FK+qf2EvBL+H/F3i6S4eCdrq03h4GLAKZiwHIHPzVnUkuRlUk+dH3paWt60MZ3N91f5VPcQ3McOZWbbkd66K1VfJi4H3FP6VW1xQdPbjqRj86+RbvI+ntZHiH7Qnxeg+Cfww1PxG6RzXgdLWyhk+7JcOcLnvtUAscdlNfJfgH9uzXte1i1t9c8O6e/nSrEZrSRkLFmABCnjuKyv+ClfxO/tbxhoXguzuN0WkQPfXaKQR58g2oPqE3/8AfVcX+y94NstS8M2GpXNnHPew3ZnheRgcyA4C/TFdk6cFRvNakUVKpU5Ufox4P1IaxJBdBDEZrfeEP3l5GQffmvL/AImftnfD34b6pc6WJbrxDqdsxjmTTQphjYEgq0rEDIIwQucHg1n/ABZ+Ilv8K/gJqeq6cz2urT2T2UKu24x3czKuQfRc546AV+Y15qD3qww72KhzGNxydq4HJ719dw1kFPHwlWxN+VOyS6nj5ljpYeXLT3O9+OHx31/x78TNW8XwzS6fHc/uLSMSBxBCoAEQ4GRnPOOpNeYr4t1TWb6W6vbmSbeNryStkBfRR2471He6a1zH5iljhunbGTUGoaRbTTQpaRvB8v7wFicnv+FfR4jI4wrr2UPdPMp5g/ZPmke6fBf4/a98KdQiudNnt/JjEam1u0DpKFzgNj5u/GDX2/8ADH/gox4f1y+jt/FeiHQ4m4+32kpmiX3ZSMgV+YFpbC3tyv3Rgdefxq5Z6xLDLGqtghS345GP617uIyPBYqmvbQ961r7HnUsfWpSfLLQ/bHVb631OwuLy2kW4tbhPNilXBV1PKkfUYr5X/ZlmY/tK/GyMHMcS6fj6sshP8hXWfsh+OZfF3wH+xXDbptDlawVyfvQ7Q8f4BW2/8Brj/wBlvVLLVP2jvjZLazeaZPsakryMxtIrc/8AAhX4zicK8HXq0H9nT8T7GnU9tCE11PqPXFEmh6kpHW1lH/jhr5q/Ypubf/hOPFV8txHMLo2rqqnLKPIx8w9yCfoRX0pqv/IIvcdfs8g/8cIr5c/YsurbS/iX4vd1Kp9j00j5ereTIhx9NorCj/DkXV+OJ9beJbhJJZ2ztzHgBuM8V5wspi2bgSCeQ3b2xUHxi1qe88UCfT7qaCOHT+IQmcvuJ3cdOw9/SobV5ZLKyedszNjJJyT6H614tWV3Y7lG0TgPCXw71vwd4y1zVb+WB7HU1Z7fyZCT98nkHocEVP4/uvs+g3LOU6rgt0OWA5/MV6d4lUfYtMA4/dMM9/ur/hXlnjyZX0maCSSNZJfuq5xkAgnv2FaS96SISUTT8B2I1rT4Vmb7DaXFu0M170SBWQgv9B1/Cuak/Zl8ALdQxt+0CZ95x/ozqwUDHJIfgc96zvEura7o/hKw02JIbq11Bri1vdhKeXCUIVlA6/JkH3NfMY8N+EdLt9Q1PwEl9ql7CDp/2e7iDMJG5dsAAkDYuPqa9XC3jTk2rnLWhN1IqL1Z9oeH/gF8KdDvrR5Pj+t9MJ4ttvJfQNvfeNqgZJ5OBj3q5rX7N3wwPivV7y/+LzRTXE8zy2UkkaiFixyo6H5en4V8F658VNU8O3el6bZ6YbbXVUXMrQxN56kZI+U5xjaTwM81j3v7QPie/wBXuZ9atZLmDzQZBdQ4ZVYjeCSM5PJ+v1rrjKcldomWFlyt317H3RqP7L3wU037NLffGK/hS4QvC32kbHGcZXOQea4T42+DfD/gtvBem+GNbk8R6MiuIdRm2FpCXG4EqAOCcdK9E0D+y9Q+DvgO/thbTww6bK8czKCqok8hyfQAHv6V598SPEmjePvhJ4d1/wAPy+ZJZmVCqMJDHNliycDoWCsuRkjHJzSjLmlKNtjD2dWMIzntIofB2PydS8Sqx2n7Ezfqay/i14wuPC/g2YQyBWup47WMqPu5BJJ/LH41LefCv4hNcWWraXo2o2EDTo9wAQheAjLqVPJGCe3eud+OmhXWp+B/KWFjMl55iLg7g4TaAfTBOamtHVXHT30OStzpPirwjpwisL6e8JbzNQto9ixuOpYkg4H0Irov2cJp5vGz6Xquoy7rB3ktRH9245G0EduCTXkngfxZerGdA1q5uIZbMeWBGOJfRun3gOD9M16f8EGE3xA/tJd1rDFfxW7M3Uxsqpn8z+lPlblyndWUXS5j6S+JVv5ngfWgBn9zn9RXyP4VY23xp8Byk4G6OH/gXzZr7G+KXg3xRrXg+6i8J3NnNfRXRimiuCU82Nc71U44Ofzwa+SJvC/iTw34/wDAd5r1lFaldSMRktm3KrbiFBOecjkcDvmvUinT9yelzweVzXMj648bWi3fg/XYiOHspgc/7hryX9je4M/wJ0wHhY7u5iX6LIQP5V7Vr0az6NqkLcK9vMh+hVhXgf7Dc5uPgTCr/fj1O5XHsSrf+zVktrkH0RIoWylHupqooq4y7bWUd8Kf1quorSDIkfCH7diY+JmgsRhf7LZs+/mEY/Svff2QLz7X8DtIPJKrNF6D5ZSD/KvF/wBvyxK+IPC14vQwSQNx/tEj+Vev/sYtu+Cenrjpc3y/lKCP/QquXwlHsbLUTCpm6A1E3WouQZmtW/2jSbyPGS0LgD1+U1+YupruspueN8uP++zX6j3UfmQMp43Aj8wa/L/XbcW4vIOhhubmM/8AAXNddHZmc+h9H/sxzB/CGngHhWIP5149+0RBs8e6n/uZ/wDHiK9R/ZXkDeE48dVnkB/76z/WvO/2mIWi+IuoZHytGcfg2f8A2YVUNiXuy/8AsqTuviu7RHKF7Dsevz5oqH9kxRcfEa3hLBBJYXA+b1UoR/M0VlLcuKP1du2eS+0pTbsN12uWO0gYBPrmu0fG4iuOAeXV9HG4OBc5PHorc12Jy2Oxr5Gj8J9S9xopdxXJxR39KSQHbgd63Acrbs0knCHFPVQozUcxLcUAeSftSbX/AGevGiOMpJZBGB46uor8nNct4ReMAqqPYYr9Yv2rpBb/ALOvjaVjgRWSt+Ui1+Q/ijUJU1iZFbAQAbcZr2MFFtO54+Meoy8VIoztwTjiqK6bG1hPcOzPJxhQ3A59O9Q319O62524c5GMe/FWbiO4WwDlcb2UEgY7ivXUUecrm9frFcNbw/6nZGuX6duKpzmS3jZo7jcuOGI4qt4gLvqsEQm2LhFIz04FGqKbW0kRH83aPvNQ4pFJuRr/AA3vEn1x0uD9oHlklZPmGc9ga+yv2AdYjXV/GvlcMqKMeg3nA/Svir4ZQlfELFuhti/HbLAV9gf8E9cvfePiV4QRn85Jh/7LWNRR5WVTupI/ReDXbloY/mAwi9vasP4hfEu0+HngvVPEOszBbGxiMhUdXboqD3JwKtW4KxjPTAFcd8doNLm+CfjU6yqmxh0m4nbJxtZEJUg+u7bXyaS57H0q1PzIPgXVvjR471rxbrbm0i1C7e42jk/MeFHsFAFfTPheHR7OPT7Oa0ihghCAJGu3AXvx1rzPwxrAh0e3jRfLzGDgjGOMijVfE0jWruCUmiHX8a9GUU9z2KMI0o2juyz+1p8Ql1rw/oOkW6+XGk0kxRD0UDap/E18m2DL9seNvvAsV9ya+hfjB4Dv9T0PRfEaSGWO8C20VsIjkHazbge4ODXz/DYXOmeKFt7i1mS4zxbtGS569F6noelfq+Q4nCU8HCnCa5lufn+bUa8sRKU46dDSurU21uDjHFQW+87VJBwv8PXHpVjVricyPHNDJbsAPllQofyIFVn3xTcdOBx9K+sUoVNY6ny8lKKsxdQh8uBmBONtY+myNNetxkjH04rRvtSaW3mRlG5RkfSr3w58H3/jDU7uOw8vMEayyNI2PlOR/SuWvi6WHjz1JWijpw9GdW8Ybs+1v2A/EivpPizRHm2SrDHOiMeoBIJ/XFdl+zBb2lr8evi0tp5QXbb52cfMSSf1NeffsP8Agl7PxJ4svry6lS60+2SKK1hIETrIcEvkZJBQ4wQK7b9m63Nv+0x8YtoZI1trElc8ZYyc8f7tfimcYmhjMZVrYf4Wj7XC0alClCnV3R9Qa1J5ej3x9LeQ8dfumvhT4Y+OtR8A6jr9zEH/ANNkt7ezlkII3DcXxx15r7n1TEum3Sf3oXB/75NfnbqPjZYbe+061u40l8kwGGNhnk56EZ3FiORzXiUqnKmrXuel7H2ut7WPepPjE8x+1vZTGdAAWV0IkPoxJ6fSt3wT8UX8RagLO5iiQ5yPLySp7AmvnTQ7Z4tLtkuZ0+2MgLxFyZWYj+6elepfB/TX0mdNRkSadb24kTaV/wBUYwBz9Q2a6MVhaWGpOpa7f4GOGrTxNRU27W/Gx9H+JHX7DphbIGw8/hXg3xa8U6Ppc8MF/KEmZXWMrIPkLDHzAc/0r3HxRIF03TicH5CQD06Cvlz9oa80gfZobnR5r6+llH7y2jJATBOWOcEA9jj29K48Koe2Tmrm04TnFqnujYl1q51LT7We+ulW7s98lq9g5+ZSMZx3wK4Xx98drbw14Gu3trGK01YYT7TCip57bSASAPvd+an1G1urhdBUMtgIFbEfls7ksAFAC/n+FcN8YdI066vRo+uanFY6ZJZrPPrbWbTziTJAUIMFVyOv1xX1MqUKdPlgjzsPiJxq+0vseW/AeSPxBr2vf2vCNV1S4jEo+07tx55YNn6V6v4k8Gw33h3U5W8PrEbGKS8kVTvlCgdyTzXnvwM8TRfDfxNdx6Pqt1d3F7AYpLe80d5ra+t93B27d6jvkYx69q9F8c+KLS+0O50O+2eFLC4/f3CWhkMsoJwqnIyEzwAa4KkPfszrhWcqb7s85+BvxiuB4d1XwBq89x/YurO/keScGFnHzhTzgH0H9a9w+G8Og/DWeC3t01A2c11FdXBmZnBMQJVlVuBnJz+FfLem6XbeEfES6tpd8J7a1BkxdJhmB44U+/48V7Jofxa0zV9KthPIXv5pDAba2iy/l7dxYqOFHsD2zWk2qcG4x1Zzxpudud2ifemjeMbzWtJXU/McLKu+PdwcHoP1rF8ceDo9RszcXO2RpADJGAASSOfx6V5b8FP2jvBnjTXtG8J2d7JLqMr+VBD5DL91Sx68cbTX0XqMENzNEXIYSvsZWHPPAr1KOEWKptvc8yVf2MtD5O1H4I2EccWstAXcXBj39MfL39eldJ4K+HNhpdi915REk12jJs6HZz/OvoO+8D2a6BPZAySI53qGI3A+xp/hbwxbaHpcNs+2ZkXl2Hc9fpWccoqOau7Lv5nX/aNL2FutzF8H6k1/bX9qMie3u38wHr8wDA49OTXzn8ffDl/ovjXR7kx/aNNk1KKZWwB5LBxk/jXvVpf2ui/GbUtPQYbVLCG6Rh0LIzRsFHqBtJ/3qyfj94dfxNoEiWwK3Fo0d2nGN4Rsv+gP5V34zCqdJd4nn0K3LJ9pF6//AH2mXQ/vQt/6Ca8F/Ylj8n4c67B/BFrtyqj0HA/pXu0Mnn6e2Od0RH/jteAfsP3Dt4Z8aWz8GDXJAee5G4/zrwbWRfc+k5xiJuOoxVZRlatTAeUfSoI9rICDkEdauApbI+Qf2/bZY9B8MzkZc3Ug98CNj/M11v7Ddw8vwi2SDHl6hcon4qp/nWL/AMFALITeC/DU54Md86j05Sr/AOwfcfaPhfdJkER6lKv5oD/UVUthxPoMrgAd6hcc1Zk+8frUUnFZCsVrgfuq/M3xta/Y9e1+E8lNTuiPxcmv03ZcqB71+a/xKg8vx14tQjAXVJlFddDdmUtj1T9k+YN4emjPRblgfxArl/2o7Xb46d+fmiYY+oX/AArc/ZNnB0/UEI/1dz+eQDVL9qqJl8awt0V4eP8Avkf41tAze5hfsmzRw/FPSfMG5GhuVIPT/Vk/0FFZP7OGoLp3xI0p29LhfxMTf4GispK7L5rH6+WUFsuvaUY7cwv5zMG8sj+E8E12dcta+bLrWmlyhC72IHsK6dH3Nx0FfI0fhPqpaMaq/Ng8nNPVQT3NP2LuBpDhXxWxNwYfKeelRNnriplwTmhgCaB3PHP2to7WX9nfxjDe3LWdrLaiOSZIvMKguOQMjP51+YmoeE/BE15LPP4mvvMY5/1EIH0Aya/Sr9tiTyf2bvFQ/wCehhj/ADkAr8lda0832rPsIRFPpXsYRe5oeVibc+p3Umj/AA8jlVp9X1S7PYIYkOfxqW7vvhksaxSf2vdKp5LXagg/9s0riJLU2Jje2WMyKOdw4rkTM9xqSvJy7Sc44716MYtrVnFJroet3+seCbS8RJvD8mpz7cmaa6lXI7fJkAcYqvdeNfDdsQ8fg7TkjBz8xlY/lnFee6tqLQ69NKR6DH4Uy8vhcQFRwcVbizppul7O8tz1Dw/41tNauJhpvh/SrKRE+aRLbYcZHG7cfSvqX9gvVoNW1bx08FpFaILa1QrDgAkPLnoPf9a+KfhYSdUuu48r+tfZf/BOuEBfHT9DvgX9WP8AWs5r3Xc5ov3j9AUbEQ/3RSappWn+INHuNM1Wyg1HT7lPLntLqMSRSoccMp4I4pkZ27QegUVF4i1qPw74c1HU5MbLOB5iPXaM/wA6+XtqfRI+BPGPgxPAXjfXPD6SiW3tLlxbEHpEx3xp/wABUhf+AiuK16AKuBk7uD716Pfagni/UbzVr8+dfXUhlaQ+pHA/AYH4VzmqabBI20MM/eGf5V6Oy1PajHlija8K3L+LPA+kWszv5emPKzPK2cNt2gD2wTXR+A/D9/dQjU/DOl26lpWSa9kMZubkISOCwJVQc4Ary+51GTQfCVzaW5KtPKVJHYYzkV3Xgrxj468LeE/DY0HQbS9sryMSSXqZYLlsdOzeua4Ka9+SRHsvby5Xsjf8ceAo7jQ9XvPEegQGK4QeYzyBpht5V0IHykZr418TaC+h6o0KyLc2zHMM6nqh6Z98frX2H408ZeMvEGqarpF1o0UelIjRrfZxgBclj+NfM2vXWna54VaAsqazpk7IWRcCdM9cdjX2OQZjVwuIVGbbhLQ+bzzLqbp88FZo8q1BAs0idmGP0r0H9mS0lk+I1xAGPkyWMisvr8y4/WuB1r5XV85JHNe3/s1abDpelar4rvEESsv2eB+5A6kfjivrc+nGODm5dT5vJ4yeJjY+uf2ffD6aH4m8YSo4Jnsosqvba7Y/nWR+znIq/tJfGhgc+bHY4xyPlMme3+1XjOh/GjXvBepate6K0CNqQWN2uozL8i5xgZGOTXnXgf4jeI2+Kni+8j1W6hub6OMz/ZTs34PAIUV+SUqErN90fW4mtH2qS6M/TLxBqUVtpV6HljjbyXA3uFBJU461+fXgfw/ZNqniK3vUhlursWDW82wSS2xgdi78g43hl6dqh1/VNWn0y4nvLu6kZUZv38xLHjgdaX4J6edc/wBEu55ILyZNjXKgCQMvYsRgjHFelgaKhUV9bs8/E1m6b5eh6NJodpYXH2iDUVDMikzbV6nqp5BHI7j2rorD4lWPhbTrDTJxJqEk12ZFuoyAqZKqwI9cE/nXlvxJ0vUfBupW8TXxvLWUYGQCyYORyBz+VZtxqhSyspM+Y0cpfBFetmVOnVpONtjz8DVqU6ilc9T+JP7THiDT7w6RFodqgsLl7XzGkdmfCn5uB3AU/jXn/i7xxe3ngfUfE2qbY5gioY7dCuF3ngDPXbmub8Za1PqzJdTyFpJ5N7ben3cVz+vf214k8Oz6etrM1q0RiXapAAx2GcZ968ShThTcdD67A5hTwc6sp68yaXzO+8L/ABZ8EeIrmKGDWb5bhN0sMMsjRmI7XZizdNoGBj6V5T4X8ZSeINW0DxRdPFqGtWelrbwW9wHeLeskqO0qqCTlZcqB3Nee+FrOx0XTbyW9h8y/LbNsittQA8g/XGKpaL4qj0PxHeXFnC0EMgYSWtvLsQxnHyhjyORzyD2zXsTqKUrLY8D2coRU31PY9N8TnWbe51yPxbB4f8QQB7KFPtEkwjhbqFhVGmU84LlwMgfLRoNvq+rXElz4k1aDVtGhZ0kuJJfNnmlYjy5IwfnyMYVpTgHdxWFb+NLrVrfOlQSPHEFUW+rQx7YgenkQwLyPc9uprI1TxB4oa1U6vp1ouh797W1qUhjmcdA4TLY4+7UsL9Tb+Jcl9a+bZtaWtjp6rusLSCaK4mlmIx508i9W+Y+1ZHwz+zaf4j0yexsWm0qQG0k1G4hEZjnljOEZs/MQW6jg4GK+lbHwf8LPF3wD2SW+mJ4o1K088XNrH5U0U+DtRB2AwBjvzmvli8+HPjTwzHpV3cQRot1LEgWAr5iMrZUOMZHPoa+bwGbU8fOrGCacXbXrbqvI7alGcYR5trHvX7LXwbvfAv7X5KNb3Wl6TBNL5zEqD5kJA2g88M4B+tffmvQm3+zufJjhJ8wHOChGDj3zzXyt+zDrFtZ/FTXbvxSYYtbvbBUtoYWxuTI81hn/AHVr688RNBfaFL5V3Fb74/kkOCRxx8p6191l0l7G8nrc8DEwtU5YLQxLjUpPKjkWQ/63BXqMdhUzTbreQLkYHU/Ws93RYdxK+WQBu3DBwKILpJoGCyqeCMI4P9a9ltdzzrdkcxbeEJNS+KGmeJXKxW2j2t3bSN/E5lMZVQPQbCT9BXQeJrvSbKZL+/n22u0hlMZO49+vbBpkfinTdFMltf7hDOwdriUbYITtx8ze+BXzR+0N8Rru2a+s7XUlvbpADDcWwBijVjxtHILfXpXnVsTSjBuLud0aFRySkrHrmn6xZyNIIplWBmzGrkBtueMj1xXiP7E+1Jvihb9RF4ikwR36qP8A0Gups9QvfLEondg4U/Mc9hXn/wCx5eXNl48+JlqIt1g975xdOSZC7H8sE/lXy7fMm9jp5bOx9XXAG0AnjP8ASoY1CqFAAC9AO3FC3guAESKZT1+ZcD+dLD+8j3FSvbaaKfUUtkfMH7f/AMnwt0B+M/2wE/OCU/8AsorO/wCCf/y+AdaBJz/bPI9mtkP8xXQft4WguPhBZOesOpxOPqQy/wAmNeRfsc/Gnwp8PdF1nT/EepDTZJr2KeDdEzB/kKn7oOO1ay2FE+1nX5z7VDIODVhZo7qGOeJxJHKokRscEHkGo2WucZAwyp9q/On43W62vxU8awKMBNUP6rmv0aZBtI7Gvz0/aHtfsvxk8YqOslxFN+aAf411YfexlPY2P2TZeNYj7rcKxH1X/wCtV39rS2C+ItNkJILxAAfVD/8AE1ifsqyGLW9cTPDGM/kW/wAa6f8Aa1hL6losv/TJR+jf/WrphuYy3Z4z8GrxLHxtpc8n3VnlBJ94JBRWF4PleDUA0X345Cy591YH+dFQ43Kuft3pLW7+IrSNZPMbyJWA3luMrzXURj94cVzuk721mAuoULC+MEN1wK6FW+bpXxtD4EfWS3JmxxUWcTYzinsd/wCIqL7xyeK3IJSSOR1pM9M0u4baY/y8ZoA8C/brm8r9mzXj/evbCP8A76uFFflTrGpfY7hsjcevNfq/+2Vo8PiL4KTaVNctapdanZndGoZ22Sh8AEgdv/rGvg2X4L+E7eYtqV3eXG3qbi7ih49MIK9vCNRhqeVidZ6HhFh4giZpfPVvYAdqwlhMl8sg+QNIMZOOpr6TTQfhX4bclo7FmXqJp3mP5DrTY/iJ8O7G4K2mn2gZeGNrpqKT/wACfJJxXo+1haxxezbZ4DqXh6/vtYnNnY3N4isozBCz84BxwK6mD4U+Iby2Edv4dvvPZclpUCAcepNepw/G6O0hisNC8OXL2kahUVpCqqoB6AAUjfEHxrrOBZaJbWkY+YyTZbjscE1g6ziX7LQ4bwj8LfEXhm8lnvbeKBWX7gnVmGPULnFfS/7Gd/B8MI/FMOuubdr+SBopRG5Q4AB5xwOe9eKySeP76b95rkNgCPuWyAEfkM/rS2/gq+/d3Ooa3fXz71cxtIQmc9cVnKtzRaLjTs7n6pt4u0O2gW7m1rT1tmXcsn2lNpHqOa8s+OXx28D/APCtfENla+JLS4vZbfYscDFv4l3ZI4AwD37V8ZQxFmbJZwqr5ak5C/QVbvFE+h3UZQPI0boFOMHK4x+tebGir7npe3a1sMsfG+iqiNF4g0102/dW5TOfzqhN440mSQ79WtDlsjEwr5U0nw5qOt69b6LZwST6hNOtrHbxjLNJnaFA9Sa/V39mn/gnJ4K8AeGrbUviPY2/ifxPKqTtbSFvs1mchtoAI3sCACTwemK744fnZcs1mlrE+d/D3gnVPH/hO/vbCJW0/fttb+aURwySdCFY9ecjIyMg17V8D2Fn8PtIsHkieaGM+YLd9yOdx+ZT3B65rqfjBqja4sPhfwfbxWR1K4/s6CO1QRpZWUIxLJHGAACAWAPqw69Kwv8AhXsug6Dptj4e/eCxCwQu7FHQAYKsB7j9ajE4R4Kqla90ezk2ZPmdWWnkZ3jzXrDS9Hvg4kuvPDRw2ivtedyOEXP+cCvhPxE1zpF1Lp72txbX3mObqG5hKOpzwMHkYr61+Jnw4vtK0yHxPfXDzavol7DeyWzE+UtuW2Sbs9SUZgPTOa+4dd+CfgT4oeDbC18U+GbHWUe0TZNIu2dMoPmSVSGVvcGvXy5QwtSNevD0PIz7MPr03Cm9D8afBvgm9+JGsjSrTdE6jzJZyCVhT1J9c8D159K9h1hotNW18K6UY4bS2TG9nCZAA3Nk/jX1V4g/Z70j9nezu7DRYpLvSrp5LqK5u5AZ2Yn5o5HwN5RSoU9dq85IJPxlpmpXmreO9XuVZH06F3ijlIUHdkHgntWGZ4+rmVdwlpCJzYWhTwOGU46ykdQbWAWq+XBHIg5LxwtOG/4E21B+Oa4PwHN5nxA8Tsd+PKh2rj3I/gIXt3OK9HXQdS1aIyQQzXjDgYUuM9iWf5Qfwqj8Ofgt4hj8Wa1eajbraWlxBEqSMVkLFSc4A4HX0xXlqyi0YO8pIXxjOtr4I1uWIRsUtXYMSqgcgZGO/pzXe/CPSV8T+IPDg09Y0MumpezSKgChGRTk9ySSP1rD+NXgv+x/hrcTW0c15cLd229XXcComUtwvbA5qf8AZN8RarqWowxJZHSzItxG1w9udm0ytIiIDgYA4HoFHFFOSpTjUlsnqejStUo1KMfia0Os+OPh281LWBBbRBI7ODEkjsoLEnPHU9MelYOkfDNNS02we+d1IUjy0PD89Sa9F8Zan/bEeqziAy3ckboqQDcAwGBz/DnGcHp71l+CZrnxJ4ft50VrVFdkBk5bOQT/ADrorYmFWM9dW9DyaeHnScU1otyl/wAILpljGhFuihOmQCR75JqxF4dimOIIGkJ43SfKv+Ndja6HErI7ZLg4BY5P69K2bWxt49uXDHgbfMH15ry3segvisfEPxa+Bvja4vZ9YsFia0ur37NBZ27kOoJwpx79fasTWPgvD4PudPsvEWo6fpt1EBPeSXVztabIB2RkAnPPpX3pD4XnW0ttRni221neMYhndvypAP618n/tMNba18U7uC2LPdWttbnEVluk8woekpIVQBtOCeuetdOHqTm7SN8VTjBJo5PSLI3dnLC0+uQaNMwjGlafo4GEz96OaYjBPrtzzSa5ceGtJafTbXw/JbGIbFTxLqTSy5I4KxR9CaxNB0/x1r2pPPFc+INSv7BTGpheERQjnIQs21jj+6M1m+FrHX9W1rU7qHXrXTNTgBkurvXpEFwzD+4xByeO1ene55cpJvQ90+Cd9c/atHF1BFJJDbswtThdjKM/MD0Ix3r1G3+HLeJNWHiLXIJrXUZGMiWUc58qDt0HBOPXpmvi/wAJ/ES78A/Ea18VLctqMUzul03V5kYfvcFv4uBg9Cfav0rS1s7mzt7qAia1niWSJiMEqy5X6Eg14VLBxwqdvtNs75YiUl7M8g8W6LofhS3/ALVvYTLLCD5KbtryEYO0HtzjNcPqfxW8bfEbUH0tY4NOivbdyt0ZGRLSNCA0hf2BAwOpNdB+0d4c1S68WfDNtOKrYS6r9huo5jhDvaNwGPusbr9Tij4p+Xb2euXyxW8Nit4mmAOAsa28CB3GP+urvkjsAOtepQiravzOZ1ZR+FWPPNSuLW3Ma3um6t4+dBtj1DxFrRWx4wP3NvGdrLn+9mrXg2Lw7fTH+0rYeGroSfJqXhu8ePyCTwrx5xx7isf4XW83xC8cSTLpjXOmqHA+1N5gdkwojVQcKcDO0YH1Oa6/4x6tDofhqKceHBYW672EYt/KO2MjcGxyMjkZq3jVGrypXNY4Junz3sZHxE17xv4Z1/TLXUddPiTw/KrSWV9FnZdKD8yyY43qMcdKi8J+MtJ8W61rgvGlmkiMUtvDHsdiVUAqRkfLzk474rc+z2Xi79nPxLqOmGSM6fbG/tlzuaOVF3EN6EoSMjqGr5O+HmvXXhP4iaJcWswCPcw7/N/ijdgjDPpgn8q6ZU4pXiedKpUbtJn3Ja6xJ5K7LfP1OK5T9lu1gh8Y/EeGNl41AOEJyQvPP55rvLjTzAVYRSMjN/Cc1h/BHwg3w/8AEHjHV7+aKQ6tcqYPLQl1QMxIPH+0K46nw2Q4rW575YBBcRqK2dhx0/SuP0XxVZX2qCBIGlIjdjuVl6DsccGtu3lhl4EdwuDjmcmsacuXRkzVzwn9uuF/+FKb0xhNRhJ/WvzxtSVjk5xht34gZzX6HftqQq3wPvWVZcJe2rZZ8gAvt/8AZhXhH7F3gvQPGS+MYdd0Ow1YQLaPC95Ashj8xpEbbkcdB0rrjLS5Ftj7T8IZbwjoZY5P2GHJ9fkFaTdaZotmtjodhbKAoit40C+mF6VPt5rnGQSZxXwJ+1BEYfjR4lG3aGjt2+vy/wCNfoAV618G/tfRmL41aoOnmabazH89v8wa6sP8RnPVM579mK4Mfi7V4ccbVb9SK779rKJfK0OTPzMoA49zXm/7Nswj+IGqIT96EEfg3/169T/auRf+Ed0GY5zyB/30P8a6Y7mEt0fLeh3C2N1LK3AjfJxz1BH9aKqqdn9og9QV/wDQhRQM/dHTrhLfWCZriONBb7v3pVVXJx1P+NJqfxK8J6KC134i0+PbwQJwx/Svzx1bXta1y6uZ7/WtRvpkjmfM85IGyJWGOw5J6cVV1K0VZGG1mO6VjuyT8piP/sxr5ulhXCKTZ9BLEK+iPuvVP2oPhxpqFv7da428ZghZgfyFcbq37aXheDYNK0XU9VdjhSxWEHr65PY9q+TLq1W3ijjCgZknUcY4W6hX+tRWrH7XpxJwSJW59vtQ/wDZK6FQiZ+2kfQ+qftqa3cSKlj4YtLNZDtVp5mkPOMZ6evpXM65+0/481CEtaata2PyZxDaDI49Sa8akzcT2gXOQYyf/Jb/AOOU9mA00YI3sqZ5weUT/Gr9lBdDP2kjP+J2u+N/ippUK6z4w1C7igmWZLeXYsSN6hVUDI7Hk155H8KBe25e61O6ldnXLM5wcjJr1230u6vIbsQWk1yVV0EcUTNlhnA4HHSoIdDuLWxxdtb2RQK7/aLhFKfIq4IBJ+9xitL8uiM/i1Z5tH8N9I01XYQ+awPO8k54zmug0vwtY6fbv5drGgOOQo71s3SaNbvarPrsMkl04iSKzheRjkqhOTgfezWpZ3EF0uow6T4Y1jV3tpVXzZ28uN2EhX5dinj2LCp5mMyY7GC3d2EaqCp7Y9q2NL0+S4jYxQPIGBUFVJH1qzJPeWnkzzHQtCtRCv2lWkEk6ud3y4G89vWqtvNbXXm2lzquq6tcQq115WnR7FZV2nYCSP73SpZSHHQJo2a4umt7SNcZae4jQ+3y53fpVNm06HzFN/8AanTDGK0gdzjtgnGfyq/BpP8AZ8wu4vBtvb2d0okubrX70gKctgMhaMDoOx/GppNcmtINk2s21jNbZaa00GzHzK2AoBAAOPxpAINPkhjc2+jXM2QoWS8lESMO9Mm1iLTRl9X0nT4wwYLZWzXcxHTaGwQDnjrTGtBMzldJu74xgbbjV7ny0bdksdvHbtXTfDbQ9Q8feO9G8L6PqenafcXk24/2LY+Y8dqvMpaU424XjO7hmXg1S3A7L/gnj+zWsni3W/inrVrJJFHeSR6L9rhKGRix3zbT0xnaPzr7h+JnjK28JaBdz3DmMtGwLgf6tQMsx+g/Wp/D1rpHh7SbDSLG1a2trRBHbkkkjB6E98nvXz9+0p40N38RvBnhxboW+nXupSR3ybSd6wxrKF+hYrXvYFc1VI8yt7quRfD/AEG78SXEni2+W5066vMCxhaAZgswflXLDhnPznHtXoF/opuI53gdoJph8zRkqSfr/DWY3xJ0eS4vbG3urUXlqg/cyybAB6bjxTLP4paabiztJSZL27PKWamWODA43t0B719r7OErJpM8hVJJ+62jL8eaPe658P8AxBpclipuJLGWNXY/K7hTtAJ5Jr174I64PEXwY8H3rXAZ20uBZJl5G5FCMc/Va8+a7t722iF7cyXDglw2dnXsw7dat/st3Cx/A3RYC263WWaBNx42iZwM/lXz+bRjFQaO7Cy5m0dT8cvhnafFr4Xato4mdpwvn20ocq3noNykEdMkY/Gvz2+CnhCGwsb+e+tUF4Z/KZXXJjZSdwGf9rNfqLBcRRWrS20LXLKDtkZNq8dsV8V/FLRIvBfj7WLS2smDXlyb4JEvH735jz25yK+Wqy91u2rPVpptqN9EYgstyHbHyO7M3H9KhaX7CgM80KpnIZSfm+lDx3+pOE3eQG/5ZxbmP/fR4H4Ci28OvE0cn2JGY8GR3LsfbcTmuC72O3lSK1xrSSLtiMccecmSViAfoKyvE/xI0r4T2dp4h1NJtWgEoh8i3dUVN4IDAEjgZz1rq5PBv2iQkxOqcMOBjn3qGXwHZ3kKLdWUV1tYfLKgI/DI60OPMrMqM3F8yRNod1p9xpMdzaMtxazx+chQbhyMjkHrzT/h3bxx2MlmlhewIJWkD3KBVJY5IUj3rVttHW2t4oo7eSNR8uzt046VtabbS2zBBuXd0BPQ1PsuqYe2vdNFmGxkjkZpFlJAwStWIYS7D5cqflHBII/pUy2N3dTZ2ybsYHzZ+tQ/2bcxMwjkkjZuNhOM/l0quXTUzUtbo4fxD40Da7B4akvG86K4jkSAvgbM5H48V8kfHO40W++JHii51/Xb42ougltptnKkZZgiqeeeOOcivtp/CMd9qMd69nFLcp1mfBbj1NfAfxmtND8NfGTxDd3thfXuow37yCzkt1aCcjrkn+HH6V0UI2dzWvX9okjJ0vwP4UPh+XVZfHP9mSQ+cbKwgn82UOMEADjaCcc98Va1fwTrnh/wn4f1C81Ww8TWF/FsSCx/eS2ufm+Y49etUPFWpf8ACVWJe1+HtlYPcc293AiqI4ePvBedwz94447Us1/res+EYdA0u0aaLS7b7U89m5d2jbr5pzhMenWvQRwxtzXZwOn6NdX/AIig0ZTI6yXKrDF/eZmwMe+P5V+vOk6bFo+j6dYGBgsNrHENx6BVA4/Kvzd/ZV8Mv40/aB8MxCMMlmzXs6Z8wbY1z/NhX6jyQyTNzy64O0xnH161w1t7G0d20eJftALEvhnQ5EwjR+ILCQMw+6wmBz+Qr5g8d+IL/wAX6Lo2gx3EdlY2d1eXmqX16/lxvI928iAHkns3HoK+nP2rv9F+FralIUjt7fUrRnY5I2+aASfwzX55LY+IPG93qI0iyvNTgjmmlFvYwPIsMZJwcAHAPvV00+RpOxF7VLtXPoL4Z6FqPwyjimsNW1HVYrlvtdv9l8N3UsRY8FlmAO5T7YGRVv4uXuqaxaXlnqWsTWMuqweU8eqWb25Zcgt5e4D6V9N23xYufDvwb0Gw8OmbShb2EMVxPMp8xMKAyxRt0YHJyRgV+dHx88SeLNe8eXGm6t4l1LxQtvIXtvtsjSSxhxnbjscenFZyo0nK0JXZ1rE1owvKNkeu/B3xo/w/HiHw/dy50/UtHeCNZOVaZQdpHY8MQfoK4z9nv4FXfjHxVb6ldXdstloNxF9qtWLGST+NAoHbPqe1eRxw6rbw2/8AabXVnGsisnn7lGwnBI719pfstXlnDq/imGyEd1aSQ2txHNE2QRtKg/Nz1Brsu401FnmyaqTvseufZHabaRnc2NuccUslnKsbmNI5kBw25sKDXUR+XJFl4MgH7pUf5zWbNNHbys8UbRjoQP8ACsU30RXKo9TP8OWdzb69HI6RqpR8qGycba7qH5owQMZGePpWBoMn2vUhtHzbGyTxnj9avx3skKAdsVm3aWqJa00PI/2xIGuvgPrqocFJIJf++ZVb+leHfsH3Aj1HxdACCzQW7Y/3ZSf/AGavdv2qLjzvgV4kfG0LHHuz6FwK+df2EWVfGXifJ5ewQ/8AkWtPsmaPvJ49oC4wBxUTLU8mTzUbCsh9SIrXwz+2VZ+X8WjN083R4wc+iSMf61907eDXxR+2xCp+IukSpJG6SaU4O1w3Ru9dND4jOWx5L+zywj+J04J+9bsP1U/417X+1LEJPA+jyEZKSkD6blJ/lXhXwJk8n4pQj+9Cw/lXv/7S0fnfDOzfaCyyev0rrXxM5pbo+QrVQ1/eKwBDckH60Ui/8hO5GPvDj86Kdrgz6zhwzXjEgK0Uw3E4zmBAa17jRNS1HUJkttOupl/ejKxEDBEPIJ4P3T+VLoV54z/taGcaLZeHtHDuZLlrCKwTGMDdJOd7EgDlTg1lIGtLqG98Q+PIrqOTzSsNncTXzc5A2twox6V5K2PWN668P3DSWySXFjahDdsWuLuMYzOkgyMk9Ez07ViQXGg2pluJde+3C0tnmddLtmkDLum+7JJtTJE36Vlq/g3wQmm6sU1bWWureRw/7q0XDZX585ar+m/2na29rL4X8D29vbyWyeZdXSPeAhu/nXDCMevSgB1nrmnXVos2jaDqGqzrIkUbTOWVgFTkrGu0f6hO/GTWldf8JbDo9k9tp+leHY1gkNxJdeShtwpCo2ZCSPlB7GodU1TUYdRF5qPjeztNMjm2/ZtNnMwb5clNsQCj88Vj6evhiOOSdG1TW7i6hfAkxACC2CCfmakCJtT15I7galrXjua/s45Cv2PTFllQts5ycxxL3PORWFpSaHY31ppun+G9Y8QRXkMLtdXk2xQpYNysS7BjaOQ1dFZrq2kXchs/DGj+HtCjMm3UdYUNJv28MJbhjjk/wx/Ssi7vJ47i4ttb8cTXdxOkQMOnI8iDvlSdqYP+yKfQDShtdWtxLGbTQPCqorJZTXRTcGMq8gtuYHG7kDqar6lr1lNFBLqXivWNen07CyWlhE0ccjmYnrIQhGTg7UzxxVHT49OvXiew8PXWoXFgNsc17KQrEtkkhf8AGtL+0NUsZI2h1PTPDUSjN1a6TAolkYnPzFAXP/fYpBcsWOnx27Wog8LLb2FxHHPJda1OTtba+1QrbQCM/wB3vTptenSDyrnX1s3iYySw6Tb8smFAUsMdhjrWXb2lveTOjpqGstIRMZ7hyq5wevJJ69zW3pcN7qMoTT7eC0xjf9lg3vj64NTYOYzbaOBbqef+w7u/juW82W41GZsZ3EgfLjI57t371pHWJ1hRHvLbTip/eW+n24DHpjkeg9z1ra0/4evcsrapcSTHfkrNcksOf7oz/wChCu603wtptn89taQK/UyN1P4f/rosO55fa6HPqUg+y6ZeanNGTiW9Y4y3fA6dT+dfW/7G3w9Giy6zrmsmOK6kC2Fla2aL+6j+8xJH8RJA5PRfevJRNOrFN7OqHO2NcLXpnwJ+P3hXwjPP4Y1nUE0ie6vF23DrlQxwFUnoOcDmtKavImTdj6z1rTftVgPMkKuoDD5RuyCD2H5/Wvjbx34D1fxd+0Ld30t+LPTLG8lmsmUAuvmQxq/U+oODX2Iutafp9vcXN9fA2sCZaVjjAPYfXjivif8Aaf8AC/jDxPBqp+HNvPNHq0okupGnWK4SIdY056Nz0Oea9TD1qWHnzVDB4atXj+7V0dX4i8W/C7wU/wDxOPFGnC/jPmskCpPM2Dx8iKSec8fSvPPFX7THw+vrJhav4pu43PyzQKsOG5w2wsOB6EAivjvTdJ1LSbyfT7yJrN4JGFzbyRlGjYdQw9a+lPgp+zDF4o8Nwan4smutOimG+HT7chZGQ8hnPVSR0A7V6tbN5QhzbI5MPl8sRU5IK7Xc9I8Aa1Z/Fa3Y+FPFV/qt9bt/pNhqMAEjMeFQgdMddwz2r6o+Bfw3vPB3wp8NaPrEf2a/sYd00MX7wByWOD9M14v8PLzwr8BVs9P0C2Fla/aMO8p3vKzkBizHk9q2vip+2bpHgHUpNJtra4v9UVfMkWMqI0XtuLEc+wOa8eeY/XoqNrNHo1svlgZLmd7n0Jd6jbQQTYmI2N96R2DFuTnFfLnxuT/hIvGwvIVBdreNSrdOGbHTsQa4S3/a4l+JFxHYaf4c1Cwu7hsLdSghG992fuj3rpEurmJkvJGFzKUCOccLzyc/yrzas29C6cUtbmbY6WrLsa2Vgp+SRSVUr169hzjrzirsOnmKRZG2yAPwyuVwDwc5J4GOB3rai1S6hWQSQBRuG0qpIOfoCTTreR/tHlfZpnJDbQVGDzk9/wClYLzNXES20+aaEkbp0ZshW+XAyc/hj+VSRabBMkqMkrsvAWNQpz269qnVLuSRVMUwRBkKVAHp17VXurq5sVQy6e2FODukTzCPYbhzTHe2haa1FiykQN8xBwxySe/B/CpYVK3jGZFIAU4jTBJzjn8KoDVHCnzbG4jkfG1H27+B6gn/ACaurq3mSNut5NhUALkA571aXkRKV9Lmls+0Xn7pXU+UcZUgA56g/jU4XbcNHvdpFXLbsZOefXOBj9amsJJbqCJHtZEg2ciQ+nTv7U+5hk2w7bpiznO2RSjMvccD0paMqzWxnrG8kcfnBBIU3bWGPmPUfQV+e37Wdrrvh34/arrMF5NbwSWttJYOqqI0Mo2EEsMY3oxOeea/RORraGGQXIkEasAHB5GccDHbiuY8VfDfw14q8QW+oa9oFjqy28DQJ/aMYmQbiDkIflzxjJGeTit4yUTDlb3PzJ0jwn4s8Nm9fULdLRLxRcp9ijguGC7vmZNrHaeQAOpyvpis7xDDbWfh+FdNvLkXt0JI7iFyI44lViwQMMGRsHDEjGelfcXxY/Z38L+G7VPE/gjQotG1aS5hgu4Yd8cDW5YB/wB0ThTgdVwa8b8TfAm8utEmtDJp8EMbbjOlv+8dc5Rd2eAvQAdqcsRGCszqp4eVRXRpf8E5fAscmreK/GE0SsYYYtMtST/y0f534+gjH51917WhhLMGG7iONiFcgDoT69a8R/Zd+HK/Dn4S21vbsJ7i+lkuppkTDFido6nsFFevmaRMktC3yjEYAV8k45z0qZPmszBRcW0eI/tnbJPgfd6e0/kNcX1tEs6jjzA27b+JwPqa8o/Yf26fDr2n3U6x3OoMsvl7h5mRGqsrehBBxX0b8aPCekeLPhhqVjrSPJZ2y/a1KZjdXjyyHI75FfmhB8QNS0/xC3iTQ9TTR9TmfzUt4m2RpkYKDd1HvT9l7Sjyx3Kp1vZV+eSPon4sL4hjuPEFn4e1e4Gr2E+BY70AcMwAcBv9luc9dpxzXsXhqL4f2cXh/SdL0yzm1TULBbi+vplEty8wA81HfswJzjuPavj3xF8WNa1Pw9Z6dpNq1vfyuZb+9QIZWfAGFcnpgevJya5GPx14t0G+tZf7bmS6ilDhXZS2enY88VzU6Nf2bjFJLv1O2riaEqqnO78uh7L+2NazeFIbfR5R5yT3IvLSRQPkjEbAoD1+8yn8KP2GNYlbxxfWc0ryyXmmFvLkwMLDIpDfQ+bx9DVubxXbfGjxVpiamJ71bGzniYXsalSrx7Sw2njDYIB9K2/2MfBGmx3Gv+IGSa51SxuZtNt5vMYgQ5AChBx+dddB81Jcx52Jt7VuB9TeVI0hjZcoOBztDEAE8fjUVzaphvMdUbr5Yyx246/59ajvLWX53QuHU7yrN7Yx7VkxMYw0ixs25idzMd1aqMuhzuUUtUOt3gW43pBsKHCvzn65znHNU7nyWvgV8yPI+8Tx0zUM0rLNgoDEeNzfMB9T1z2xT5vPt1PlCOToVTfwAOOla27kXvsec/HvS7m++CfizzZnmMNp5jkfd+V1b+VfPv7EFnqF18TtUisriOIR6Y808btgtGrAHAx/eK/TNfRPxuvJT8IvFyySKv8AxLph5S8DkdvWvm39i2+ax+L008beXI9lIuQeoMiMR9PlrJ3K0R+h1rqVvdWsUglVNygmORgrD6il+0QtwJUP/AhVfVbrRlkErWm0sApXYCBjtn0rNeTQm62qkH/pnXC6iTsa8jN6No5WC71OePvV+ZPxahgtvFUAt43hX/So2VmDfMrYJGBwM9u3vX6MSWvh5lw1lG2R/wA8M/rXxp+1l4L0vQfEmgalp8ZhFyZo3T1OMg/zFdOHmnNGM42ieO/B24EPxU03/pqjKPxXP8ga+lf2glP/AAqMP1Kyf+y5/pXy/wDC8iL4o6C7dmx/44w/rX1P8boRdfCG6U5OHGPxUj+tegviZxy+yfGVv8utsDyNn9KKZuA1ZSOjR/0ooGfUv9m+Htaj06zvfFdxql/A0zPLptpJPlW+YFbifCkYHYN2p3h/UfD2tzrpen+FptUW2tpWR7y4aYswGcMsYCgkmnw3Nnb2+m3HhHwb9sv52k3XGoSzai64+X7o2xRkjOeMVo6kviWSxsLa41u18PbLeR7q0inSJlyeA0cOe3vXjo9Ym0bVPHTMGu7DT/CunQ2sqW0slrDamI7T5eHkJJG4jkDr1rB1K6to7TUV8S+LrjXbu+ghO3TxJcqE37gwll2xDIHRVOPyNQTy+GNSW3S51DUNTextm2mCHZ05yJJegPsDUul6ouuW93caX4Ts0kt0ihtbq6BuXwpC58yXag4HZevequSWdHt9Mk1ZNIsPC8mp24ucy3F/I0gyBgthAFU8dPrTo9W8Safp80Op6vpvhhJIgtvHaqkUn3hnAQM3QNUF/wD2pqVn9j1bxCrXBuTM1vbSFvl2Yx8gCjnPAqvb2unagv8AoWjXGpSQwqqPcOQD8xI+VP8AePU0wuUhBoP/AB73tzqXiO+EkjCRnMSsT23EtIRx2xV66SVbhbiLSrXTZAAvmSL8wAHHLEk8Vpx+H9euoY1SKGxaZmaRbcrFgZB+bbkjqeproNJ+H9ojRTapctcy4z9ngJHPbn/Cn5knBQv9rkKvd3F0ysA0FspIJPb0rrdH8C3mC5sodNtmwfMvSZJPwQf1A+td3a2v9mxiLTbGHTIiAPkj+dserdSaivvPsQJ2jkk5wd0eMntgn+lAcvdmLa+GIFmT7U1xqRB/5bnYn4IO31rp7dYrePYXjtov+eUICL+NRXFuqW7SkuZSBlFIyT6VPYxxMyGaLf8ALhY/LHX3NS9jSEV1YR6hFHIzQtvCjHAOf5VWn1GaSZSsmBjIXkbj7mr/ANhRnkmfTLh07fvifyGcCpotHnuHjeGzCoFztZ9zZ9vekpR6jlCXRFe3vbqLGJo4x1Iyc16LYfs6aP8AGnwTo1qbe3tZmdtQu71FMU8jtI6RjepzhRGfx5rkbPw1Kq7RbMHb5ijNk16F8K/jloHwX8BeL7jVru1bXItQRbbSriXMjoewUHOASx9M5zW9CLqz5afUwqv2cLzOZ8ffEq9+F1jF4M8Q3vnvBcCNLiEmWWSGNsCSVRyuexPXFdH4b8bRNZTO03n27fuxKcquG+7huxPb3r5J8TfE2fUtZv8AUJkWW+v55LiaQnJ3OxY8+nOAB0ArJm+LV5a25tJYpVtgCCqyEA5HXAr6Stw+qkVKMtfM4cDxFLDXjON0dp+0Jqxi+LVnfw2bXEWpJDaC6Zh5c00ZwxkxgqQvUHkgHB549XT412vh+xgT7bCVlRcZBBk44PtkA8egr5SvdY0vxKzPqGlzXsW4OBdXTshYAgHaTycE81bbXLRc20FlBbpj7irjtx+NP/V+rWpxjVkrII8R0cPVnOnDWRtfGP8Aaiv9d8X6TZ6HJ5Gn2cgNzcxjcrsTjIPovWvoDUvhzrlr4V8O+HIZPtOo32pXWpandM2ZPLEcRjJbGQAHPpXxx4ktbTbOIoUVTGwbaMEEgjOK+zfit8SLuDT4b7TpJNOlv1htboLjft+yQsVz2+YDp6VwYzLo4GmuSWrClmE8wqOc1obuh/DDRtAa3/tO+ikvLhjJa722M0YHOcnJHeu7t/D9ozFftghWPBRY2Ozkd/8ACvkLwHK+peIL3xJqtzNexaSHffPIWICoWYDJ6dBVz4K/tLjS4UvvFE01yniDUGkMCgFLG0UhDIT3+dxx/dQmvA5JvdnqKpFaJH1pNpdo0kUULXIjyw8yOcoH468dvrUlnoMNupihurxQq5Zo7hiFGfu4GTmtCSGBpIRGrGJeAyZAGcAHHTAGTz6jitNpLXT1gjiliPmMVZmD7nOOuB3684qZR6GsZNyuZl1oNnJclPt11gqC67uQe2fciqs+m2qEC21C4gkEoUM0WS2OwJGTWxar5w8x4I2nQkB3zluMZIH0o82G6uIGEjGCQHdIsYCxYByRnnk9KqMAlUvuVTZQQyrG8Vysbj/WNAIxk9vr/OtC3gitYwpti6RjLMqjLn0xS2scMDQQNqgf5SqwxxnaADnPPOcEDJNENvMtnGgzawqo+VSMr7Z/z1NbJX0Zzt66FpLeOOGS4t0QqynaVw7j1x6/Sra3EMkjW48mJhGpw4+cg+oHTmqdrMVjjSZkYOxUbI+3JA/AD9KfZSzWqqkTNboAf3eVO3OMAEdAB2x+JpezUtmaRqcu6GsPs0c4Vo9o5VovvEDtg0l5qHkspXa743SRrKQ7Jj+npS2/kG1Row0cOcksMHGcHOelWFht/Mclm3NzyudvHQc/55rdU9DL2upi+Lpll8N3au6zAphRIQzAkivAfGajS9DmaV8BuQhPoK9+8TxWi6Lc29tGFcyqMbdvVtxI55//AF18xftHan9j0i9RXaP7Pb72Krkk5UBR7lmVR7mvIxHvVLI9zCrlouTPb/gr4i0zWvhXoksZ2zxr5bKGP+tDEYOPU13pt4fIeW7yqD5isykhcf3f85r54/Yv1/VI9D1XRbzRbnT/AJkv4WvosK8bfI+w9CQQDj/ar6QVjPczzeXcRrG5jZXQBGIUHcM9u2R3zXZHWCuefUupyOL+J1nO3wn8VmGaN3GmXDGMNvxhCcD3xX5yL8OrX4hfBGG60W6S78SeHZpUn0iJgZ3s2bcJAmMsVIycdvpX2T+1T8aNT+F+j2lvoiwtLqkd1O0phDo8KKoC+7MX/Kvi3UPAl98Lvi9FZHWdIjvI2VWvheGO0ikeASKPMHIGG2ntuyDxXaoOMOZHnSmpSszw9laJyv3WHFJFJLHMkisd6nIbPQivsq+/ZPsR4XTxJqmq6eUmkUecuJGnLYG5dp2gEkgD2q14f+BXwz0nTtTnvtRMGo2C+d9omZWt364THQdOlOlzVGoNWurhOKhdp7HF/CLVYfD/AMMtR8SXUe668qTzDxllBwAPTk16d+w/Jcf2V4ow8cqLepKfLlGP3i7ufXGa8b8SeKr74meF9WfSNFt7Dwx4ftornU/LkWKW7hM5RSicDqBx1xXdfst+IJPB/wATviBpGn27SaJ9il1WJvKPybNpQFvQhiuO5Bq3HlXKhOXM7n1/NdBrgoVjQ5Bc45x7Huao3kMcdvGIWaY7sZBCrjv615J+zt8a9W+Nj622p29laT6fDbyg2yMoZZd2ByTyCrfpXrN1DNp7MQnlAIzmVfurzk5Hrj+RpJpMerMi8WGMG2aU72GflBAIz6qOtVprgCNYraFp2+6fb1ya2bjVr1TGY/JZD1HlN8w9uOvSsmTVZ/sqvbQrKrHG5RxweSfy/WtbGPMujPL/ANoH7ZZ/CPXpId8LpGoO0A7lLAFT7YPNfIvwn1xdF8d6LfrK9teLeQRx2tihxKjOAxdufl5GR3r7G+PHigeHvhnq1xdwF4rqL7C7kZ8sS5UMAOuCRXyB+ztcRw/F7SoEHmx3HmRqxQY4XfnB7/IaiSsOLbP0xuokkdgyAj6VRk09HJCcfyrUm+Zs+wqsyH73QZrx3FOTOxNpGatuYW2MfmHIzXzF+2hD+58KMFx/pMoJx/s19WSqs2Cfzr5n/bTh/wCKd8MSsNp/tMxg+uUJ/pXVh1aaMqmsWfKHguRoPiJoTrx/pCg/rX138WEM3wjvmUZZdp/nXyB4ZlW28eaCz9PtKg/Ukgfqa+xvHim5+EmrBeuxP1OP616v2mea/snw7MfL1KJv9jH6UUzUCReQsOMpn+dFF0mVy81mfWbN4kji267rf2OzKMqWLypEoBGPlt4hyB/tCs2xs9H8Oqu1J9SuJoyBtAhTaeOOrGtC2j0EQQxOLrVJbddrNEPs8J6n5icuP0qe31i9umS3023s7ZPuE2ce5tv++2Sa8c9UqNb3kDxrpOlWuns8W952TcR2+9JwPyqP+xrzXpJJ7rVG1Botof7OxmRCOOXJWNfwJ+ldfFoEEJS51GZ9QlGAsN2N4J9NucGtmOSNmUssYwMLufhR7KMBfyqkIydL8B2Vsy3czxmb7x2t52PfPCj8B+NdFYxCO1WO0s1ESj77DGfoMYqhNcNNNucs8Ef8Kk/MffnpWhHqcsicRMo7bnx+GK0ijNtoq+VHNd+RcXCqw58iAYUe7HHWrabY32xK0AHyh1I3H6YpLOESXQ3Sm0VuXaIb3f2zngV0FtptllpY5pCwGdzjBP5mplJRLjBz1MewhvJb5UMkwjUfKTnP1zita60BZY99zeSNt/vOM/QEn5frirdrdfY4WMpaUk8fPuz+VJeag99JEIo4k2nJdyGI+gzWF6knpsddqUF724y302C1t1RbRcHhVRi2T9aWHSJ2EhMeY1PG1vmPsMVJatLeSOm93xwdy4FXLgXNrbKEkkjXOP3QPAq5JrZmUZRlvEethLbwRHd5MXTaxwufQmtC3aa3lDs1ugA5Kkk/SkjgtZo4muZLiWQDjcAT/M0Q2tk8zH95HBjClsZJ/LgVg43+I6oza0j+Y68vRLYyX8s0cVvAjOzM+35QOpr4q1bXn8XeNNU1hlRY5ZTsOB0B459AMn8a+gP2kPEFl4a+H/8AZti87XGoyiJpFJwijlgT79MfWvnf4faS/ijUP7KjZS8jhWAIBWMck/y/Ovq8qpwwuHli5I+ezBzxVeOFTK94zSzO4YIo/jyP51ir9puJmRp/NUHBbgg19Rx/s16BqlqjS71IGG8pyN/+NeefFf4QaP4D0kXGnXU0U3mJEAzZA3MBwPxrsXEFF/FFmcuHK0VeMkeaW6zzbVVMRr/s4GfxqpfXDw3HmMuXPO0mvqbwf+z3obaVbXM4muptilpHkyuSOuPWvB/jr8O7jwL4ud44i2lXYBglUfKpA5U/zrpw+eU8RU9mlY4sXw/UwtP2rdzlfC6p4i8WaRpdyTsuL6GBiDztZwCPyr7M/a18K2vhL+yfsUplSadpnP8ABuERGF9gAv5V8j/s/W9nffHDw3bXqlla63RqBnMqqWXPtwa+sP8AgopcXuh+F/BH9nR7Vug8JbHJdhk49yM15uaTcqiizowFPkp37nhFkdvwB8SzfaI4JL2OYeaxwDuJH8hivEPC4ivvHGg6Xc/PbNAtpsyQF3qT29yDXV6t4i1VfgzPo4it/wCzrWWK3mkOTIZM5IB6HHf3rjtO0+4XxMmtREpaWOr29u0idVJYYP5A141rXselc/Tr4J683iD4feG7i5ne4mayWAoRt3PHlGdjjvt9utd5pWkrbx75FjjYszbHkDkc9yDXkn7NN/Jb+Bb+wWWRlsdYvbZQVUlVEpwvT/Oa9LfWnurySxlOIGi3ElhlsnGMA8dPx54rjnGbeh2U5U0tTWaOLTQJo7sxRM5YpAofezcD1pbq3mvJdk0e+JGBi3TKC2OSSMjFZ0N0bP7PHEkdwGkPmF227Fx0Aqe+utOhb7bcWiF4UIDlzuCnrjnvUxhOJpKpTlHQnKi6mktomSB02l2WRe/YNuPP05qxd3ECoTJBay2iKTJtk3HPGAB35qlHeRTSRTLF5SIDmHeMPnpn5ic06x1KCBYLY2VvDI6s4jj5AA5OT+Na8snuZ3jHYvXF9c+YJIbuFRLIuUedUCLgcDvn+tSwptkkfzot8hyzecCW4xzz6CsKaKGzjiluJjMVk+Rtm5gzHHAyPWns12bllHlLbqowzOpZj343cVqouPUyclLoWftQullchiihkEbnauQfvUxtc0yG1heeaV5TtDfZyGAY8cc9M96ybgSzXbhpJAvlDKgjZg55+tZd/JPaw7bdwGXCqrkKuPqGrXSxmua+hX+Jniq9GkytoN5DYGzUZm1Sxmkimc5AzMpCAdsgnk9q+YNU+Imo+J/AOp6k9r5d/caolhePFB9pa2jhbzCyL/EC4X8BWH8bvAviCG7uV8Iav4knF1Kwmsr6832casTlVLEkDPReldF8Bfh9rPh7wvPaa1JE7zTecY0OQpxjk9686VJXcmekq0uVRWx2/wCzT40v4rrUoFk1C/tdsax3eoWptnA3ncFGeQRj6EV9BvrVvqK/vbi8tRFKCfmC78dj1ypz+NcF4Va20eSOIQxhipIbAxxxzzW+Jo55ziW1lgky53yqSGzwAM9K66dLTscdSq73Z83/ALeVysc3gxLKREOy4iVWAVUGFI7cfdFfEfiqW+u9ekkmYyXLHKeS27Ax7d6+zP26dFm1fQfDV7C8YtoL1redlcZXeODgfQ1xn7I0mh6PJ4sS7sbe9ubaWPyZpokd1QqQQpbpnnpXVqo2OP7Vz5btPE2r6bCbSC7uLeEuJDBG5RCwPDFRwTwOSM8CornxFqFzG8cs7fMxLYOMk9c+te2fG7RZvFGvldP0PQtA01JSy/2fbLHNJn+J3H3jXJ2/hPTbWCCOS1V7iPkyNn5j71lLmjqWtdDkdBk1JtNvLeKN5beZMYL4xg5zz1FaGjfFDX/CurQzWMsdm1vYtpxgjGIpImDbg65wxJYnJ7gHtVjVtFS81URxy/ZVW3aQGLpkHpXpPwX0/Sp9GSe60+0urto3QTSxIzDqM8jrROVophGOp1X7DviQWfinxJaMQqTadCeTj7j4H/oRr64bXNzSrI0bxNjbycgY5B/GviX9k6RbH4g+IkkjZdts0RXGCMyH/Cvq2xuIlYRq3m2yoAreZl9wPOaElIrmlHqaVxfW8UcsVpGH/ef3t/lbj6Feg9M/StKX7I0SBcRBGDBVyv1HSsRZ9Nk1GE5bePn3gLtYjsev61rXGowTRsIVt/MZflO0Yz71pyyewc0d2cF8evBuqfED4d6hpOmfZkJ2XBkmYhf3bhyAQOuBXxf+z2xg+L3h/PD+c64PqY2X+tfduratdR6TqHnR20MMMLmSR1AUDaeck9K+Efh7p9zoPxO0rVLgrbWcV+GafeuCpY9PrkfnUuMrak88ZO6P1Dkj8uMZ6bQR+VQrINhBq1OA1rbsvR4lP6VnEYOc4rx5S5ZO51JXQrfNkjtXzv8AtnxrP8PdLmYZNvqsTr+RB/Q19EGVeOO9eCftlWvmfCdXUcLfwN+tdOHknNWMql0mfFEf+j+K9Kk/uXaMPwkBr7V8Qwmb4V62F6/Zs9fQg18S3xMer2TD7y3Ckf8AfQr7gZUuvhXqeSAzWhIz34Fez9pnmvaJ8Haunl3EKg42gr+XFFO15cXK56b2H6mioluaR2PtXw/oN74gYBpXvLKHiP5EghGO4VSAT7kk121t4TFu2+VlIzgJCQF/Hmr4v9V3COYQvJnBWKKJQv15Jx+NQX1vLHcLc3sqJCOwKkn2AFeJzSPb9nF9Bt1Y22nYmayB7iRj39h6/Snt5FzADHbTGNhjYSI8fjuyKdNJpl9CPMhmxnIVQg/nUyW+nLb4SG4O0ZC5iUfmP8KLXHotrD7O1s5FMEcCQv6jkD8M9ajm0BllTYqPt5MkmAfw/wAag03yorp3BklmJ+8u0qntmtDUPMuo0OGO0/x7do98d6tRcdVIzcoS0cRkdi1mxknbcGOFjWU4+gAPP1NWZbWFosCzDbuCGfjHvzVywtLm4t9x8xV7eY0aZHqBjpU/2CebrKCvtItO8ftMVp/YRUSzsvLVdgg458tv6Zq1Z2Vlcb/IYsFGNzvgfq3P4VmXGn/2RIZ5ZljVjwqlWZj9TVtZo7qP7zTLjJUTIPzGOlOME9UxSk18US1DHHbxybWjSBRkBDnPv7n2p5h/0HcQ0zud22YgAH354x6VE1/KsOyEKMcZLrhR9Km0+7mu9wY7ok/iYKNx9qbvHcI8s9EyjfXkFusUEs6RzzN8qwbQWAHOCW4Hvx7VI0jtJEkJhMP8b7gx/Af1q9PZSS3gdZI1Yj5ppJlMmP7qrjAFWJLcWsJd7k9f4WBbP5UvaR6sToytseXfHGOwHwz124uYftSQKixbgFSOQuACp9eetfEfxOtbTSPE0Mek3dw3+iRvKZHAaORskqNp6Y2HB55r7d/aBhk1T4by2YLkXV/aQlGxzumXg18rftcRww/HXxNFbxokFvOlpEI1AULFDGmBj3Br1Kcm6fs29Dz5RSnz21PObH4jeJ9ICi11zULcLyAty+P516d8H9P174+XWuadrfiK/KWVn9pgfIfEwddpI7ivEJnGADX1D+xukuleEvHeqxhhLNELVNq53DaWOPxArlnFdFqdMKk+rPOIf2nviTo9qdPtvEIRIsxl1t42JxkZyQf5Vyfiz4xeMPGFqLfVtbuLyEEN5bbQMjvgAVyssbrcOrcMGYEfiat6Hp8era5Y2c0kcMc06RtJK+1FywGSe1VGKh7y3HOrOouWTujvvhX4l1fS/iB4X13RbT7frNrf20kVueBJL5gUIT2Dglc/7Rr62/be/aC0jxle/D9jBbQm3Nx/aeg3WTd2lwsiR8EfKQDvAJOGU5Gap2Xwj8NfCX4jeCrHRxNv1jXLKQoZRJGqwnzcqffGeK+b/wBoXwze3fjPVtWEltgug8tpR5zszucqvcDjJ7V01KirNSZyQh7NNEmteNtHvPhvrWitCsd45+0I0JVlSRXG0YXp3FcPZ6tPcQ+JbC2kJt5XN8BnHzJ90/UbuPpXoGm+Eobj4W6gDbxWl5FbCeUyIckJg7fqcCvGtHuFjuCjBmluNihw2No3DIx34rB9TRH6Yfs62MOlw+NdO3LcwW+umSPzWyxWa1gmYkkHPzO9ey6DcQLbvHcKWlV+ZFTy0fvhRtztXOMnrg14j8BZhZ2vjid5JlA1KIhY3JZ8Wsa4AH+7Xp6vLqkUUpNwbVlPmR+eWDcYxn0rn+Lc6YprY6LULjTLmOK5V0doPnDI2Tt6tgY5JAwPrWhZS6dcwRSzotvIyh2RpVyhIztJx1HtXLPH5lr5dpA8T7dqNuO1cdKha4l09ra3lRnVlCvcSzFVHH3icdz2HrScL7Nlc7itUdT9m0qHVhKt5CkcwI8rzSWlkwMduiqp4HuadqUml295aBbZp32yASRscRjA5PHUn+tYkdhCZhMFQyoCFfzGJGeuM/Sp/Inku7dmnK20ZLSRqxBfg4Gew5rRUmtbk+2i9LJFjT7q0VriOb9/cBi5VJCvlqxOxSAueB+eKbNfwTyTJ/Z8yxhtm57ljvG0ZIGOBkkfhVWHVNNt7q7RbVo5d+WZ7hlL4AG7HXA6VDqGqWsLRD7G8iOSJCJn2xrjqxPan8gj6odLcRzi2FvbMLTOW2OW3KBwF49RWVc3UFxbpIdKurd3TcVLHK57HArasbybTbfyoY/9HGPITcR5aBQAo/I/nVLUPFFz9piiNm7BgSz+Y21f/He9c0nK+iOpKC3f4HD6ta6fDGyy6fMkUkit+9Zxl8EDGR15NYyxvbXcKRW7iOVmzjICKOmc11uvasLyMRSxBHLYjaQucPjgjislrdFVCzyFwAGOWzx3rSnFtXaOeto/dLml/KCrYCN9752HbpwK0l1SBIhFa3UcTQSJ5salnO0YYpjHBK8fjWDZST6hHKoa404xThVdy37xBgnGOx5FWDHHb3hS0AnurmVWmWJpN/OBvbPYAD8q61ZbnHq9kedfHyEeNvC+q2kemPC1qJDbiRifMdUyrD8Tivmj4CeLLXSdD15J4Ge4urpSAOG2hB7eua+yfFvh29uI12uyrHuZ1w53ggjb+fNeTw/C2FdSKCzFukgYtIqEAHGeeO9OXJbccVUvseKapFJKxaGURwOA0VuW5iUgfL055zXOXOhXdzINs+0scAE96+j7j4T2JZv9LhyDhlVCSp9OtYknw206K+dTf2zSKdyxngqfpWTcX1NUpJ6o+ZvFWl3Xh+1S4fMrsWiZgPugjqfyrsvhOs1rpFpJDE5+XJ2qT1PPavXNQ8H2kczQzrHPHj7xGQf0rd0PRreGGOOFlhVRgBQ+F+mBQ4uSRPNFSOL+F3huTQ/Esl8ifZ2mZmkYZDPz/wDXr3fQbNLqK6SFltW8xuXfBJIzuHHqa5PRtLSG4iWa682bc2z7ynHft6V22g6LJdW/nS3CW5JZdskrZ44B6dxWiXKQ/eehrWemEwpHLd2ssyqC2HYZPrjHFNuNLYKx8yFigzsVj1FV5PDfmXHmLq0UcvHz735A7EZ571am0s7Xxdws2OOSM1qp+ZDj5GF4jWS68K6tyPLaxn8yNhkY8tuoAJr4BttPm0WEapDNb3BhhaSHdPjy24IZVzzjsOhzX6JQwlrRlkC5kVkdskMAQQQOPevJbH9knwFJfLD5t9CkjZCvNnAHQA8Hjg/hVTba2Iikj6N02/Z/CuhSzPmWawhkY+pKg5qKdvMXGeO2Ks+JNPh0XSbGxt9zw28CQwyOckooUDnv0rnI2kSPzN52+i818zXdptHrU17t0XWmmjXK/OF7d68i/asl+0/BXVJGPMM9u+PrIF/rXqUd8yk+buU8np/SvOP2hVXWPgv4pTy9zLbBxgd1YEfyqcPdVEKr8LufBXiBvs9ykoOSkoYYHpg19paRM918Ob1DIx3WJONox931/CvjbxRD+8hl2/I/luPxUVsaH4j1KHWdPQaheJAZkV4VnYIy7sEFc4I9q+sa1Z4d07I5bxMvl3Tr/cmkXj2OKKseOI/L1G8RTkLdyfqaKwqPlkbQ1R+gUcb7VZ4ct3ZbdR/NqZJD9nmW4uVG0ceZOo6egA6UnmFZkSWNEyciMRtk+9SzRSXjhEiVgvPzIQB+JrzOd2+E9T2avbmIxqkMybbaBZWY4GIwMe+TWlpt1NZx7FggUN94rBy34k1e0/TreC1UMLUv/Edpb+dWofsfnGGNLIyqNxVYcsPyNYutfeJ0xocu0kV115fN8lURpT1RYwdvuakm87ULhVkbybZeCscYJf3+lU9ejWICNEhiiGPOPlmNCCe7Dk/QVehsVkhTEEW0rwTCxBFaU+Vq70Oeo5p8qdyWH7G7NHCJpjGfnZEXCn0J9aWaa3tYTI6sB6HaP5GqEfh03V4JHSKz02Jt2JoDBEWHcDO5/wAcDvyem42mWbbS09oVxn/Vkc1pzwWlifZ1LXZQ0uTTnZpbqV2duVVYt20emTTdTmtr6ZFhEphU5IkRQp+g45+tX7PR7FdQNzLPa3CpzHCwIVfqP4j9adLrlslwqfYbCKEHb5joQzt6KMZI/wA81jGb5vdRs6a5byaKUMyyTCGJXZ88gIpx9cVcaymHAjZmYcBUTP69KvQ6hBCv7q3tQD2WFhms+yDXM8k9zJbwNK/7tZgQzewUfdFdHNLqjn5Ff3ZEVha6hau8kkADtx92N3/Fs8fQVoW+oXl9HMLeJpjHwWVUC7vQH1pHsbaTh7i0ZiMbvJJ/metZ1jb6XarLJHqKysCdzIhxkZ4AHA6dBWcuV7LU3jz/AGn+JX1PwTqHiSPSbC4Ty1k1eylkI24VVmVm+vAPNfn58bb99f8AiLrOrGb7Ql9f3M8eDkbDIcH8RX6CaP4sudJ8VaHdhIUsBJdTT+dkPHFHZTuHbsDvVOO2TX5y+KPFCeMJtOkXSNO0ya1s47aQ6bCYluCoB8xwScyckFu+AeK9Clflszgqct7xOTulbfgjn0r6a+BVx4v8I6TNplpH5MF5azSRaZMFMlw2zLT4/hjUdWJ796+d9I02TVvEljYwgmSa4jjXA55YCvsTTfhroPheGfWZdVuNZ1C3tZlllmBIlOzBBwfu8H5ehzWcviFHufGUjGW9meXG8sScHjk16N+zl4RtfFvxJhW8txc2lrBJcPG7AIxwFUHPqTXnUH2cwuzMFfA4/Cvc/wBleKzik8T3VzOYEEUEQYLnIzIWGe3RfzoqvlhccFzSsfRPw58Nz6X8RvCVjqF7/a+j29zLcaUrNmXT5hbzMyBv4oiqnr0xXgPxE8KtrWgzXGoxQ2esvrFvZrefKpMTxqeG/iGWbp6V7T4D8Z6Vq3x88J6XbSrNDbWGqX5kiXADjT7gRg+2N9eM+E/jRr2h6Lpl7GlgbS0sIdDuRc2aO8kMqryHbJBXeTn2IGKmk707sqa95o0PiA7Wtr4v0uB8GGzCKw7hQuT+Qr5y0OxuLi8tZolV1S5hh27gCWZuAPy619SfETSR9qttclZRb65m1ltUyyRZiwDuIGc49AORXhHgvw29t8RrXTJopAYJ4ZzG3U42uOP89apGV2fcP7Od5JrOm+J1njaJ5NTmWUGcKo24QJkdTgdq9wtZJoY0h86JY1G0KLgYUDsOK8o+DegnR/BNpHcyKtzcSzXcyi2LndJIzcHHvXc+WsO+QzBFUZJa2x+dRyp6s2UnE19H1C8kuL2OWZZfLkxuRwEHH3Vz1wOpq9cq96iJM3mpG+9Q04Cgjof/ANdc5dafPJ5U0YaZowTFD5JVGYgAM3sBn8zXSCCzgZI5LuESMpIH2MknGMkf5707wT2LtUmr3IbBL5IGFzciWZmLfLcAKozwOmfzqvb6xLcq7RoxQOyqWnHODgke1aipCHz9sUqeoFqQB9KztWhs7eYXEdys96kDi3tfI4Y5G5iPYYrTnRl7NjZrG6uPOuoEVboqI1me4BCjP0wKfqH7rT3S8LSIi7n/ANLDF9vJ4H0qP7ZOp+X7Nx/1D2Y/Xg/WsLULy8u1Opacy6iwTyIoktCkefMwx5985/3au6lsQ4yj8SN5dWuLqBZFRhuAbBmXI9qw9a1S6is2njkeFUO+RvPThB97A9TWhNFIcb5UVh1/0f8AOuc1VbeR7jULVxfXVlFJElvHbEhpODtPP3sgCpcF2KVSS2Zb8ldWjtrpkkVf9ZGJLtdwJ74HemPbSLKR5sgQ8fLcg06GO4a1jknEMMpCl4xb42nHTqehqrHZpNcT3kM6zz2yNEYFiyN33sfXoKpRS2RnKTk7sddSNpEkd3NcXDWEYIkgjnG52JAXB9s+tbFrNp1pcvdpFMLmRQrO13nKjoOtWdPgR7GBrh4YZGjDSL9l3bWIyR+Bz+VQTeGdNuNSiv3vnM0cZiVRahFwTnPT+tc8uWTszripR1ViHXPEEdvA8jtKUXk7ZgxrktRurmSbdBeKsDJ91pFzuz9K7NrayknkhinjlljALq0QO3IyM1ytvaXV5ZRvcIsEjr80YsgdntnsaunGlcVSVa3+Rx91a3UbTz/bC3mMNyrKOT0zwKjk8ITtM7yvG24AhhIMj8cV0bWcdtqHmeeROsWBE1vjKk8N09e9XLK6jvNMQXpWGd0w6+V0NaySS9054Xk/fOOn8HXckMggn2Ow+V/MBwfXkVoWegSafp4ee4kldQNwS4HJ+ldNB9mEaxLOnTG5oua0tPuLSO4EQmilkPRfs3JAxk9OetcjnUXTQ7VQoyWj1ORk0Uq3mxzzLMoyjGQHbmtyPbDarJJc3EmAM7GU/wBK21upZvNDwoVVyqkW5wy9qyrO1tvs7wRXAChypbyCSDnkV1Qk5a2OKpBR6jvtA8w7p5RDjgM6jn8qR7i0ZvmkcMOM781Z0rT8rPHJKqoJP3bSWwG5cdOfxqFtEso5JI0vYyVPK+WPlJ5xV+06NEKm3syv9ssVyDLMR2xz/SnpfWyTcs7rwV6ZH6VHJpduwKi5gB7bo+azZtNVrwxNc26xMuQ4tixz74NV7RMXsWdbqHjC31Czt4LqAyiBdquTg4PrisVL62KEyWUwGcgQy/0NZEel2tnlDfKWPPMJAP51HIscbKGnEsfqkZJrklTp1Hdo2XPTW5s32vafDGpksb0jpxKuP5VR1bS9N8W6TcaJKLq0ttQTypJmkDbVP4Vnx3FtZRbUPmseQ0kJz16dKWbVuiyEI393yyPyrF0FGScUbRqRlFqTPCPF37JN3qF9Nb6ZrdtFFAwCR3StuKgcHIFeXz/BTxbo/iBXk01ZLKzmQyXEco2nnPAPPb0r7m0x4/EtisMRWLU7RSwY8ebH7+uO9YmsWAuUndIY2ufLZJoWbAkGOR/gfpXoKUmrHDyxT0Pzy8eqF1a/HYXDUV63rHg3Tb3Ny9rHJI7HzCefmopyipO5EXyqx9eR+H7ld8slvdt3ZmkTP4nPSqVvD59wWZpgmeEibcP++u/4Vryac0mQ8ERQ8bWuGYH86zby2iW4MTCPZji3s3w59ye1efGMloz0Zyi9rlvyY4Yzva+299u3il0+8SON102y1CVQeXwiqx/3yef1p8dpayQiOaxQKw5Ek5YD9anTy0VAkCZXgL5rfpkfyq7JGd2yHzmtrxLzUkleYDEVvgOqn1A7n3xW5H4kvThlF8MjoqLx7c1g3qwi6VpbdYtwwBBJmV/YHsK1YdLnkVHFqsK4yFac5/Gs5ci+JGtP2j+EZqUk+osLh7e+nmjGEQsioD9M8H3xWUZLiFi12JwWHywxYY/h6mnazHcMwt4ZI436SGGQsyD3J6fz+lQLpksarmdmGMB/Mw2Pr1q42toRLmv7z1LO65EbGC21BmI4Xag/DJFQra3tjcG8vhe+e2AgAjbYPRc85+gFUrpmtZUi3STTPnZClw2SPU46D3q1JZvIQWSONtuDI0hd8exI4rT5mW5emnunblr315KD88VQnt7i182eIXLXD8ZeZM/TJHAptnfRzyeTb2onjQYM+/5c+g9ame13MXaCMHsDIaqwr2M2a4uVtXXU7u+bzWx5UMiqD/srj5jUUi31tAq2llfIqrwskqrj6+lE0Ml5ffYtPtIWu/45gxPkqe544z2Hf0qr4m+HJ1fQrjTpL99P8xebqBiZEIOeAf5VLko6M0UZSV0Z/i1rm3+H3ikX1x5N9eabNZ2ZmmUKkky+XgEc/dZua+CNW0O50oXciBZLe3uDbvNE2V39gO+MV9PfFjRbfXNC8O20Ou63Y6vpUX2eSS+tlWGUquDKrBs+nJ4ryfT/AIQ6VqOuRza94qljsWO64ntLVJZTkdcNKoPOOtUproS423RxXwvnaHxhaXbR+alvl2UnHbFfQWv/ABAnvPCeqbEMSC3dR847gjGK871LwDo/hLxPIPD2oXWs6O8SstxewLbybu4KqzDHTnNbdqYXzDMLcQyYV2kyyqCcEke2e1Yu9yktDyfRfCWpatp7PAI3KqrmEuok2Hjfg8bfcmvT/hPps2iaZrVldooieZG8yKUFJFweh7isnUvhLpNnqT2tl4ulv7eQb/8AQ9LuPm9huI49yMV6N8ObX4f+EbVxfeGfFPiW93/8ttUisIQAOmyMHd+JrSp+8jYmL5Xc7f4L+HZLz4hDxHFp0wgtdI1ITXW35VBs5VUE9s7uPrXzj4mlNh4Jmt1iMA320iqp6AKO/wCFfUUfxj8M6HpOq2eleGLvRE1KAWn7nU/P8uLkkP8A3yScZ9K+XfEfk6g1xZlxGsymNTwqqwPyjP6UklGKiK93c9QXVn8ceAUjLSpKYkniM8oCxyJyMAdsj9axfh3pOh+IfF0Oqqt62qs4WRIztSJgeW3fQYxXX+HvBbtoNhayxxgCJRw3PSvRfCXhOz8MwxLFaW8s0h4X+ZNOMXITkkew6DNKtrGiByoUAILhVUD06HFW5Jn1i0lgth5ISQATfaByQckrxzWVpdwkaxKlnaKMcE/4Yrd0vU/tFzPCltaKkW0eZ23nqPwrb2bW5HNzGvDPdvhpJHJX/p4HFQW9zBcaxcopPnKgEsv2vhfRfr349KpxWMyyTFzDIXbeXI/ID2qdLUbiWis0PUuyD9aaiolOUnoXdWkkXTZ/s13b28wTKyNPvCepx3qrotwJ44dQUFppovLWSaYbigOc47Z61TvLn7E9rFALOV55dhwu0KuMljz/AJzV62tYl1QXbSWszpF5UcLD5UyeWx60S10SuEdH2NOS8uGjIxEuQRlrgLnP0FZUy3Fjpgs9OFtapHF5cOLwsqYHHboKsa5rq6HpdzemOymeFNyxKgBdugXPuafHfG4s4ZZlsY5XQM8asDsJHTrWS5l9k2fJLeRk6LrV1qWnkpl0gkMBmmlAMpXALfTOaj8prWN4ooY4lZ2ckXIGSxySfxq3rUMeq2S2ha3gQurttXO4A5x+NV/KRScJYAHjaY8/1FbRu1qjnnZO0Xcr6XFcW9qI72aC7nBZiy3vHLEjjHTGB+FQW2qx2Ooz2FtZJHtXz5JFuBtJYkde54puk3lxeXGqww21gVtZFijdQE804y2ck4x04zVnTY5NWt7pZ4obGUgqNyq3HTOatIzL/wDarvH9yPGe9yKpQ69/Z0MMF8Fu7i4uHVTFONqoclQeOwFSWHh1tNsYLWKe1dYx96SHcfr94VS1rztM+yn7RYyiWdYcCErjOTn7/tSlDmQ4zcWXYtSsbG4nuIbZUeYguyTjJwMD9KzbzWrua/uJFnWO2cJ5cXmjKsM7j+PFTyRlt2JrMr3yg/xrLi04w301zHNayNIqrgxjAAz7ipjRinc1lXqNWKWp3yrvupkWSYKsZaK5OQM9OB05qD7KWuvOEieTswYjKSM5zmtqZbzBKy2Wf9qPGPb79VrOSe8so5XuLRJHGdqoOOfrW6stDn9562KQtwNu2NW9/PP+FWbWeOKYvAsQeIlVkE574zjI/wA4qb7Lc5U/2hbr/wAA7fnVy2SRVxJd2+WPTAA/LdQ7NWYK61Qp1S+2oI7xIyDyVkByPTpVG11ORri7CMYHD7nbzgA5I69Par0nlzahFZtPbJDNE2ZEUfKR261q2/h21sbeOP8AtC3kVF6kKCffOetcnuwfY6lGdVX3MS4uLqS3/dTbJc5/4+t2fqMVQurqJb9R5PzyrjzkkyAR0U49jWw0sIvrm3F9aBYyNuMEsCM56802z2QvKkd1DN5j79u0cfStXdq6MkrO0mY1yrr8yyYwMf63Gc96pMx8wt5zMMZ+afk885ArqLhUkwZHhXaf+eYFUb6RI/LbzEddwVlA5CnuADWd5W2NVGN9GZKyRNagTqJjGT0fnr296dusWAY5RSd3Lkda1dQtbeaNUe5VCrB0dR6VHHHa3BKi5D+jBQQPepi4y3RpKM47GNcW9rtkeJo2TqI2kyQf1qOKz+3Q+YwRU5HzE8VeW4SGPM00iMpIO1DtOO/A6Vbaa3+ws8M6SuwyFZDyO46Vu6aktDkVTleqPFPjJ4cu12XdncSRhkGxrWdl5GcqcEdR/KvMPDdxK0r+ZJJIxPJeRmPHrk17/wDEWEw+Dbu5t4igiIdWkACghvuk+leKSQW/2hb+1bNtcjJA7N3FbU9PdZjUu/eRlXluLG6lni3PGx/exBs89mFFO1C4Nnf7gOGHPvRTcOxEZ6an1Wtm0eDLa2meuf8A6+KrmQ3kxiitY1tz96SM7S2PQ+laWm2cs9uH/sUWyE8CeQb298YPX35qzcaPczRgQWUCEnBZ36fSvG9tBaXPZ9hU35SlaxR27gJY274GBuYn+YPNPtlfVLzybPTYbhxw7q3yp9W24H06+1R2NnBa3UiG1mupR999wKr7DmtS3Cxx+XbWSouc7UkVfqccVpdyXumStGXvIsv4ZvIwRbJawuSF80qWKjviqFzoP9g25850uJXYskZmZnkPPbt/KrguJAfL+zMD/Dtl4qkrRW94J7u1mubzGIoIWGMfTPP48Vi41Fq9TqU6TVkrEX9m3UkbOtjZQysMgs24A++F5/Oq1roclpK0txFFczuAGbfgcHoo6AV0v9rQ9Dp7KCPm4Tr+BrO1S/kmO2K1SC22/NISN2PQen1rSM3f4TKVNWvzXMu4sFSYMbeC2hYfvZFYbyvYAnp+NaNnJY/ZdkWipFGgwrPtLNjvyMkfWqFu0eoRl4rRnjBxlu+O4yeadeWk0m1YrXluGZ5Bx6nGea1lBSZjGpKCsh2oQzXsy4t4ordfuRRttyf9o4GaozI3R7VW7AkinRRRrM1nDFO8qje8jHO3688fSn/2a6qc2zuPcg5/WlzQho2VyVJ62MmO7Vrp7e2slJB3TNEQAp/2jjqc49aj1qOSeBIggtoWOZnRsvt9F9D/ACq5baLLDI001u0a5PlwREBFz3ODyaW8sxcQMHtiqqCTjHT161LqU5aXGqdSOtjyr4keJNHi02SyXThNuXYEwGJHpXidy1raK6W2jxo5HyYQKoPvX0LqXhux1FjL9kILDC5TkisObwZaRq3+jMCf4tnIpqiktCZV290eJ6Z582xWtyq7ueOvsK6b+xC0IH2fZu656gex9a9NtfDdkHIS23SKOflH5ZqRtBjmmVDEyRrycA5b2+laRikYczZ5BqTfZVRPs24qMhhKVP6H0qSxaN4Qq2qxkDhVPFeoah4HsWUzSI8Zz05P6VZ034f2kIWTynYZz93/AOvR7PW5Smef6Noa3jGGO0YjGWb3NdvoPwqs3mjnk06CWRG3KZeT169K67TNItYYzHBCQ3UYXGTXR6Np4e0/drNMQ2GfLAZ7gc8j6VXKo/ExWlL4UU9F8OraSNvhjmYnA54UenSumSCKztVd7NMZwqjBJPQAfWmW2lhZgWhcnvj/APXWn5cMC27z2821pdsfXO76CuiMo7Jmbpz3kjU09NpATToPujO5h+X3TzVrULGS+W0VbKBIEkEsqb8NJgZAyFGBnk+uKyrnT57i5gSC0uI7dTullSVg+P7o+boe9aItd6un2a5fIwR+P+9TZCNTSNWfWLU3EemxLb72RGdgQwBxuHHTirdvYzjV1vpbGzeKOMrFCHGA5PzOflxnAAHpzWd4bs7q31RpLiCe3062gEcFsuPnY9WI9gOPrV+DWtP1CS4hiF0zQPiXYpUDPbO4fpXPOf2eU66cPt8xYOuFNYtbH+zI5JZ1dztf5URSAW+77gVWt9JuLfUNQup7S2lmu5i/DcIgGFTGOwx9Tmm6pb2TWdzdWWmyTaksJiiZjg89slicZ5/CprNrW1tYopI7mWWOMK0hyS5wMng06MY72sFeUtr3J5LW4WGVorCx8/BAZmGBx1+5zWVp9rceG/DqQTQWzraQlpZlY/MRyzH5R15/Op7y6sLSGS4mW6WFBuZgJDjBokWzurVo5LG6kikXDRyKcMCO4LV1JLocXqJps11qWn2902nxRedGsgjdwSoIyM8daleyuW+Q6bZyDHebb/7Iay5Le4utcttkN1b6XBC25VYqHfgKOD0AzUtxfJLevYwwXc1xsEjbJHwi5wCfmFAegyTRLifWo717a0RIYjEIkkJySwJOdo7Adu9RXiyQ6pb6e1oryTxyTDDDYFQrknI6fMK1jbxxr9243H1Zsn65Y1Umt4JJmleCaRwhQOSckEgkZz04FVyiuVNJ0V47/Ubiazt3WeRWXcVOxQgXHT1BNbF7ozxMETT7WV+qiNu+M4J2CsbR/tSaTGL8TrcB2kcMWwMMSvT0AFT2+tSXVrFLBJfS24OUYiTaeSD97r360WB6k7aPKyKZrG3hJJUKzg5P5VzNxpcWvaK00Gm2turShFMgXLFZORwD6VuXjRXaM1x9oKcuRg4rKma1axtRpsdwYxMjKYg4AjLguc+4zUy2Y4bo1ry8sNPindtNjPkqSxREBIAycYHpVe60+LVhpt1FYxLHuEzDgZjKnj8yK0rptEkkZXWZ4yuw7xKRt6Y59qrJqmjWjQ2oYq2MRptYfKAOBXBKL+yj14SVveaYl59isbKe4l0mOSOCJpDxGeAMnr3xUccmmTQ/LpMKxvzjy0HHY8D0rLvNUaa61CGRJntWkxGqhsNGVGQfxzVdd0apsF+seMAAvgAdBW0KOl5HLVxCvaBLY2T2dsbc2UUyqWCNuA+Unjt6VKFZWATT4d2cfNIo/pUelLJMJxcvchFl/dmRjkrirKyW/wBokSK4k3rhXUM2Rnp+ddOxw3e5DLqklvcJbGzjEpj8xVMmQRnBxheo/rVZvPutStbsWyxC3ck4b7ykcjpU0ljFcTCZhK8iqQrMXO1T9788CqN5eWqQzRJcyJcquBgnIOOM1L13LTtqjobrxBc+RJIulbhAN7HeOw+lJ/bgnto3EMLFuRscnHt0rn9N1q2m02KK6uGWQqNyMxGT0JNEkulQqzLNtUc/fkC/4VmqMDT28+huyXonVgbZM7en4/Suej0u4jmmeBo1jY5ER4wD/OlkW3GDG74YZ6v/AFqhqkIaANbPcGVCMrHI2Svp1rSNOMdkZSqSn8TF1BryzKLIkUkT5HfOfpWQ+oTxRiNTFGijH3Dnr9atTWs33wbhmHJDo5HSs6eBIY980DKrDGGQitDMkWP/AISSF9C1CZXsb2JrdxFhTuYfK2T0wcV89afZz+E9W1Hw7qIUz2s5gnjZSPLkHRvowwfr9RXtd01nYMJfLcMpUhk3DHpXBfGBrWbUNL8a2Fs9yxb7Fq6uCI58jCZbsWXj13bSOlZT01RpDXRnEeILcrMDg+1FaU8KavZrFBLv2APBJIMF4z0J9/X3U+tFdEZXRxyg0z6ij1VGljubjVfKtf8An3D5OPV2x19h+dW7i6iuLd1W5bymGQVZs1lS6kwn8+9Ed2F/1ccbHyx9Fxy1blrJcz26lrSOJiMCNn5Hpmvnnhk3c+lji3FWSMu6vI7FVtba42O3/LZ2+ReOnufb2piSSJ/rNQmmO3qZMHH4cD6VZubSWxaO51KWKRlOUVXIRD/sjB5q1HqctxCH+xMj9VWWUZH4ds10wjyqxyznzu9jKu9QW3hLC4ndhwFUkknt2/WmabDCryXM+piO5lPIWVSF9skVoXQ1G6CqI1gXGDtxz+lJDcW1jILZLYO6jLFCp2j3J7nNaGdybzLDYGOp89y0ynP6VU22urTJDFekWiPmSZnGCR2APWrN1q0abv8AR8YODnaOvSs1FZVa8u/KV1XhcApH7e596UrtWTCFk7yOjWOwDFUuyR0G2Rf04qJrezG4DUXIzyvnpge/TNZdrHcyWqSCxGHGcMApx2PrUn9nzyRb5NPVQuNwaQDH5GsPZy/mOr20P5C4kmn6Tp7OsoYZ5RG3uzdvqTUWnyGSPzry4jiDNgQoQSvsT3NY15bhsBI1tmzwzSg7fcetLHNa2FmgFqZm38LsyzZ7+uc1m6C3bOiOK6Ribc32e6YgXO1fcrVe+tbW4txGLgFVO4qjDmnbUKHZajJHJG0AcdMVXkj+UKlrge+OMVl7KF9JGjrVGtYHN61bpbzJHbzlrhhkbgNqD1P+FZc1jC2C1xzjqABz69a6W5tWvLhEuYP3C7SVUAtL6KfQfzqxI1vHJGrWxMkmdu2New+vArdVeV2Wpzyw6mudrlRylrYw2tvtFwm0HJyAS3196uaXbG68yV2SKHOIlZBn6nJ710LTQRyFfszEnnlBzTLi7t0y3kMSBnBQcVoqs/5TH6vT/mMxvDsMsyyG5UuBlV+UfzqOa1ezUR+dmV/u/MpUD16CrV5M807BbJvLH3CEGc4+965P6VSFlcajdFGtpnkiVQyyEbQM5Hf07V1KXu3kc3J73JHUmXT90f7u4VS/H7sAE+pFa2m3F1cXMNhZXEEUcI3OxjBCr/Vj7+lS+H9NWxkaa5s3WRsBUCghEA6fU1tPq1ja3iwvBL52A2xYAVXPGDg8f1rmnVVT3UjtpUHT9+TsWrW29bpDnnICc/pUktmJrmGYzhWQFV4GB6ke9YCX0Ul8080EhRBsjVVHTqSeep/pV6PWbHaS8Mm0DndGDirhh3a9yZ4lXso3R0NvCjTBTcKO+Y2Gc0tlfLLeXJN4ptoTsQnblm/iOfQdPwrN0/Vbe6s47q2sZjFINyt5Kjj15x1qzPcy+U7Q6fJuAJCsi8tjgde9b+zn/Mc3tqf8pr/ao7qTZ9qG3pnK1x9jqdtpuoXltpVxEdNR8GSUBneU8sc5GR+FN0xl0G1hGoWcr3F5N8zCIPvlYkkAeg5/AVtK1qxy+lyP6f6Kp/wqUuV+9IqUvaR9yBV/t+WRMC6iQ5PAxn+dV9X8UT6Zp8k0c8UjrhVG3OWJwB+dJ4khTUEs7WLS5Vt3uozcyCNFYRLliAM55IUH2rWh1DTJ76a1GnSNNFGsrKbYHarEhSfrg1r7SPcw9nNfZKlxFPqljHHdXSIflaVYYhyw525LetXdT1250/SZboywkrhUVkA3MTgDrU0ltp0nznSGdsdTaCqF1daQlyLT+zcTNF5rRG1H3c4zn68etXGS7kOMlui3bapJLGqySojYyflHB/Oqd5LLo8d/qcUsUkkyqu1hjpwBw3vWNrc0FxrWjC00+aOzhkeW6kWEjgLhVxnnJJP/AAGtg3GlyF3NjIVU5x9iY/05q0Z+Zbh1a9mVN7RAlQSBGwI/M1T1rWrvTbGS4UwSKi5IYEd+BWZq7W97eaetpZzRRJK0s7mBoxgKcAjjqTWjHLpErtbmHzZFQSNGYiflJIBx6ZBqkKy3L0N1Pc2Q3NGrSJlsIT1HbmobOaXR7GC1Rt6RDapaPDEdcnmq8yaTJx/ZzYPT/R3INYVhpaf25qcs2nzLbOyC3zCcYGc4HaqINqbXLmW+hstkfl3MchLkHIwO351JY282n2EdvFLGTGoVX8s5x+Bqu1paLtBtJFdAQreWcjPXFU7uS0YTQfZ5zc+UW2LE+QCCAfzH6UDv0Ldze3X9sQWWYcyxNJvVGBGD9aW8sGkvLacTRh7fIG1fUY5qbQ59Jh0nT1uLM/bRbqJd1sxYNj5gSRyc+9Xp9W0SOFdsCruPO2Nq5vbPqjtWHW6kjLb7SkmBNEVPfaf8amxfkZ8yHA6fuTz/AOPVS8ST6abKI2sDGQToWWFZM7c4bp9c/hVH7Zo8s3kqP3gTfs8uQHHryK2hLnVzmqQ9m7J3C61u/s9Ue0KQsdnmAqh/lmqEqzz6lJdtLJHJIiq0cTFQcHg8c1fure0VvMitN7Y2h2DKcVlrbyNqsjPC6wGNSpy+0MDTaM0bNj4guZrxrWWNIx5e9WGSW7Edar3WmPJdzTGVSJAAV2YBx0NQ29nZeYskkBLMflZo2JUeoOKS5axj3wKSsv3lX5gxHrSKIbrS5AOJIx6fKfypbPT21KzYOYY+SjpsYkH25qHSWSSOZLhpC0ch2OWYblq8FsbfcY5Cu85OyRsk+vWmImtLV7W3SJ5PMMa43EHn0ptnfNNHny0R8lWXJ4570i/ZPmBmcg85LtR9k0+FWCzlM8j97gn3qJKX2WVBxT95C3H2wt92LaPu5Yk/lWFdSXt4jREQRupzyGz/ADph1L7NcNCZ5B8xx+8Jzil8yK6kG9nlkPcMeKUFP7Rc+Rr3UULnzvJaGQRyKRjJYjI+uKo6TodlqU15ouoxq9hqtu1oVEpOHPKMOOqtg561uNHAkhXzJFYjDHzAcD6VWvI4FkQ+YX2kEEtgj0Iq5djJJ7pHzjdafqfgjXbvQtUQxX1i7RZYfKw9R/ssAGHvRXtvxq8FyeN9BsPEGmKJdZt2+z3CDlnXoP6H86K5eZx0R1WjLVno0dnDNd404EyZ2SXUpykX09T7D8a31t1t1jWS4aRwMeYxGSfXispGtbdXHlN8o5ZYGB+g4qCCKLVWLXshtLcMNtsgILe7Efyrz6sZbpno0JQ2aNi6sFkka6IV0jHMkzcL747fWorPTJNSuI5k/wBHssZDYG+X6D+EfXk1YWbTmjaEiPysHJKlvzpzXWjR7ERbON2G4oqAZ98AVxXqrqzu5aT2SLTabC0PlFpVBBG5ZOcfX1rOvNG0zS7MAGZnY4SJWBdz/nuasvc6XGvBhG3qFBGfWoLOCw1OcXVx5NtADmKFnxI/+0/oP9n86pVJp3YnSpvayMISRxCQSS7pemxI9xHt7/Wsxr7y7mOaQNJ5Z3LHInGfXHc16GyaQ0eI0tDhTt3SLjP4VxWuaxZXEn2aKGKBRy8u3b5mD/D3Arrp1ud2scVXD+zXM5Iki1i7njDbvLzkltmePpUOpahd3AFvAPtNxJ0Uoo/E47fWs9W3MHWTMXbdJjt2qf7RbWLmRDF5zDBEbfOw/wA/hXS72sjija+pq22gm3hjE0gklx8xCDaD7VYtLMWlw8qZkmIwzScnHoKy4bd5I2nubtoyRnylk4Uf44rA13xZY6PtM0k5iblJPPCBh6jJHFcrpVH9o741qcdonU3V5O1xHbWaRyS5y7OuFiX356nsKnSaQ5ErwoeQAFxXHabqVrrLCe1stWZZRktHc/Ix9eGrf0u3a3hkWbS9SnkBLbnl4HONq5OfzpqMacbSVw9pUqv3XYtSaki7i9zDuXr8nSqGn2t1fSSXIkjWE8RyvH8z/T0H4Vedt0BEnh6+dDwyiReR+YpmoasttD9m/su/tbgR5RWdSqjoMhWJx+FRzL7CszTkdr1ZXRNLZ3UjIPMRj0DBOfxrK1KNobiNPtEcYX/WyFec9hgd6pQ6tfrjNtqJCjBOM/1qrcRpLMrGC98yQgt5nAH+NddONS95PQ4qk6Uo2ijfhWQqmZ7d2bJICEH/ANCq3Yyvp+nuoktwAS5O3nPc+9cwkUtvHGGttQEp43LOFB+g3Z/Sp2UzELJb3CjpuefIz/jXRJQlujlhKUHeLNqDXb2UNK8UMAJyvUkj1/8ArUlmsi72EqSyM+9tyHLfrSLqGmeH9PB1m11BZQMmVk+UegBqovxI8ETXCQrcTtNxtiSUA8+wcVhGUKbvGJ1zjOpG0pI0ptUms7fzPLjY7sKoXG9vappLObUrXy5yibwN6xocEemagur7R7jR7u5toboeWQsLPJ8xkJwApz17n2qDTIZIoI45b+4lkHVvOyR69q6KdTnuclSl7JI6u185kSENFboFyuFPQduvStS3hupFyXh9fuHH865FLdxIqx3+oITyAlwwH6YxUGo3V+s1lZ219ex3U8w3sZ2bZGOWPJ+gra5hY6TXvOstuotJG8lqpEUIQhTI3AOfXt+NakP2mOEG7EAk2/MqBiFOORnjNULjS1vthkubkxwsJE8x8kMOh6VFrUn9m6VNdpd3BlVdo+YEFicD+H1rlq0XN3R3YfERpq0kajXDMwXzEzjH3ev61l/aF0O6mceXdXOoTKPnJUbVXgA+gAP51mi6urWGDzJ5TMVBZxx+mOKguLpLiZZnkmdocgYx364FYxoST1OuWKi46HQza/KuEKQrxkspJA/SsaQCbXLu/NxCZbiOOFY9jDYiZOM55yWJqjdQTvHZSW89wJbiZYhGQpJXqxAx6Cu9tfCunXQMkaXkan/nvx+HSt/cpvY44+1qx3OZjuLiQt80I54OTUGrXj6bDGwENw7usccYY/MWOOuOK6bUPCtvp9tczCedI442kPII4GcVzul+H31LSrKe7meOXInG0LtBzkcYreE1MxqU5U9xXluLNy0xSJMZzvJP5Ypvh+aGTWL25jlWWaeKONYuRgIWPB991aT6AJ2b/TJgW5+6h/pWRr2jnR9Ne4huW85SqoGQEEk4rY5TQl8Sq0wRrVY3Q7SWk5OPwpl34oNnZS3Bt1dY1LbUcjgYwOlL/YiiHdLOwYrnYY1O4nt04qKbRY5o3tJL6Yh4yxjCIDt6ddtMNL6mxm7uIUcxxgMAwHmdOKo3ej6h/a0l6DCqmARBMnPDE56e5qxeLLYRxFbve20bd0YOfypkd5fSbW+0IEbv5YwP15p+ZGpBJDex5d/KJPZWJ4Hf7tV3e7jgd/Ii+VScbsE4FX9Fe51TS0uri6x87IdkSgZBxxnNWrjSzJEVkvD5bAjb5a9Kx9tFHUsNOSucxY6lcXljHd+QAsqghfM5H14pskdymsx3jQwvGIWhKF2LNlgRzjsR+tblr4bGn2MUNteMRHwnmQg9TnGc1l6X9o1OzDySoJMkELFgDBx61UakZ6IznRlT1ZIupXH3Wt1xjGN9PbUrhsj7NjjgeZ096aunuc/vRkf7NV7FZ9Rury182NWg2nLIeVPTvVTkorUmnFzlZE9tqj6p5uLbBiby28yUDkDg1RutPnuNUtryKJUliOGzKPmTnjpWnp2htaCaVbiMm4ILIYyoUjv1qvqks+kNbhUjljuZCvU4HGaxjWhLQ2lQqRVwa6ufOAFkzgt/z0UD+dJPPcArusXbd0O9T/Wl+3XKspWKL2G8rj9Kz9Q1q6t45Jvs0W0HPDnP8s1uc2+g6TUEjuFha1ZXZcqGwc/j+NUtUUXUkEsEQWWJ1OXIwV7j/PtReXE+oLDMiRhkO4NuOD7Ux5ryBXJgh29flk5/lXPNzvodVNU2ve3I7i9EKruikKscBht4/WhZB5O8wz468AHv9ahW8/tCIABPMxkAnpzUkMOows37qOZFHeQf0q6cpNe8Z1IxT91kMcjvfCRbCUhhtdig9ODiqOpzqjEeRKCCSNyfoOa1ZNT1G0V5hZQvIei+cBn8e1Yq6jezSBv7Ogwxxse7/MYC4/WiVNSdyo1pRVhum69FZiSG5ikSCThlYcEg5z7f/Xoqje2d4VZGs43ib+7Nu2+1FL2K7kusz0+31+3uFjeK3vCjfMCYMDHqATU0eqW5Uk213v6j93UKSOqEGPkep/8Ar1G+oxx2/msrhFbgA85rw1iZydj33g4JXuSXmvOluxsrac3P3f3kbBVB/iOOw9B1qrp7RWsglunup7lsF5JYGG/6cYA9AOKvR3y/KRAxB5HIqozz6rMVKstmh2vt2hm9V68CtPaVOxj7Gl/MWIdXtrhm8uN3AOGdYj144oaWJmUqrKT1byiaffaxbaTBCqiW2ixsCLg9u2Kr2/jCw5PmzM2fuhcYqfbVP5TT6vS/nJr7VLfTbN5Y7e4uZMY2LEzFm59uB9a5L7Wtzm7n/e3Ew27lj+VFAztA9Afzqz4k8WXUzG1i8+Gxc5YrtJfPY85ArLi1i3h2B0kVv4fpj2NdMJSkveVjhqRipWg7mhNfW0MaFAfLUYAVCSMVFJdCZUitLcSXL/cY/dHPLP7VSl1y2tS5uZpVtT820DqffFR2d5D4in3QXLw6TCm6af5juH90LjP19aq67k8kr7F+3sxqchs7d0jsQQLu7Lf65jzhfUetdTa+HfDlrLv229xN18yZw54789KzmmspvLtLEGOFhuaRl6Dpke5/SteE6daQrGqqkcYwqhP/AK361cWu5Moy7FjzNGJw1zYEDGFEqj6d6rX66FHmRxBcOPlVIpMsxJ4HB7mquo65aW1uWhEcszfKi7CAT7nHal0ebSbOIiYrPdStvkm8o/N7ewHaqa5lYzi5Re5pafDYadC5MkJnlGZA0u5Fxn5Rk9hirE1zpMewK1jMX+YkbCR2FQNf6WfNWOdYQ2BjyM9e3Ss6TU7C0lkZrnG4n93tbGcdTgVzfVru9zvjjLK3KWtT1aw0q2Z40jmckbEXoSfUjoMVRsptMjt83F3bTTSHMrOwwWPUAHt7VOuu2ZTZnzV2jIZTt/lWPbzW99fSXqwxIqDy4Y2QHb2L9PvH9K6adP2e7OWtW9p0sak3/CP4ZiLH5eSAVL4HoOpPoB1rJ0DT9Me+uNRm+ywyyNmOBZFAiXsMZ+93J9TU3mCHK/uyWIb7gB/QU20tLXXNaWG4hjFtbYllIHMj4+VenTjJ/CtpS5dbGEKfM+W50bRxXSsv2lJIz96NnyD+teYePvCeh2d9YXdtY2a6je3P2a0ijGJsj/WSnsF5wPUgmvVNS+w2kJVLa33tk5aEEKAMlunYZ4rjdD022vPEj65cxsQ0Qt9Pthgrbw5GP+BHqfriub2zkr2O36taVnI0tN0PT9P0eC0kSG4CrudmYEbscnOf1qp4gj0zQ9Enure3tpLuQrBbKWJHmOdq556DOT7CuwjjhWNESNFXPA28VzvjaRG02HTbOGBNR1SUWscnlDEYb7z8jsuTjvgUo4jpYcsJZXb0GaXpeg6dptpayzW10Y4wn2meVXdj67mPv/KtCP8A4R2GRUgm09bg8BxKgP8AP/Oa6bSvDdlY6fa2NtZ28VvBGsUcSxqAAoAA6e1XJ9Bg8zMllb5wf+Wa9fU16O6PK6nnvjDVoINNtdPsLlftuoXKWyPDJnywTmR857IG69yK1m062a1S0WMXUaqOZ2ZiSMc4z175q/4i0WzuBZ6WtnAs19OsYZI1UhActzjg4Fdf/wAItptlFHBDYW7FFWNQ0K54GMlu9c1Sp7OWx10aPtI3ueeyWMELlZFGMlSu736df8iqOvWtvDDapaoIprq5SAeXJyq8ljn8q9PfQ7Pp9jtTtJ+7EF257DA9aa/h/T1k/eWVuyg/88wTWPt1vY6fqj7mTBounrJCwgXzIfuSByWHGMg5707Ub63061llklkVYkaTcZSRwDkdfatBfDOmTeav9m2SuPmBMIJbPYelcd4f0az1fU9auprOD7O1z5EEYQBUVFCkAdsnJNbwqKppY5qlGVFX5jU8C202seD4J9YklupbpnYrK/8AAScL9MVtW/hyz24jhdI8AbhLIpH5HtVf+yLaNVxEp7AKSAB9M1zniVVXVtDtIZJYRNd75NsrgMiKTtPPIPp7ColRnFNpm0MRCVoyRJNZkeL9QtIZJxb2kEI2GZyDI2STkn02/nT7jTI7mERzmSU7s4Mh6jocVcfSrK6u5pTboXbBZmXlsdP0ot9J09mkV4MSIQPlJ44+tONblVmgqYXmleLKsmjpcPu+03RfH8MpzVfQ7OW68TanbTzTSW9tbR7FklOdzAk89ei/pWk2k2Ebo0cALnjl3AP4ZofSbSG4H2WJIPNxveMHc2OxJOTj+tFStzRtEdPDOEry1LJ0eGbcWDZAA4JOPaoJNJtBAiqz7mJwVkx07dPeuTh1A5v2lnnXbeSomHOFUYwPwqCbxEYo90dwy5IRV3ydAcn8KlUqjV1IJVqUXblNOBpdH8RXWmW1zKtpHbrOkbPuwzHk5PrWr/pK/vGuJD3K+lcxJcxXFy13IJHnePaZhIxZh1wcmtHSLr+1oZ0ZCjROIvlP3sD7x9zW9lSjeSucycq0/ddkSa1qF3p9rHcR3MgJmjDqyg/KzAHt71p2Wh2Nq0lvA00SsS5HmnGTzVKXT7K6TZKZJowcMjMcccg9fWrHk27qcGVHOfmEzk4/PFcdSom7w0PRpUnFWqak76GI8v50ygj5cPke/wCVZf8AZUVjcXF99omRtgV5MA8DoCMf5zSyTtuVVuJynUKW6HGKoa5Jex6Pd3MN3Irx/vRlgRgEZHI9BWfNKWjZpyQhqkaCTLJJEVu2IY8uFUHPvxmubvL671eSS0lffJDOQfLUAnB4Nb62tx5EcszbWZBkI2cZweOPcVWXQ4/tl3crvM04G9t/XHT6cV1U6Li7nBVxUZxtEp3izRiMQzo3y7n3DgH0HNUpFmuFVHmy2CpUr/KtQ6MjKmZ5kDZztIz0qtNohVECXDjbwCwG7Ge2BXaebfqZtussYSIZA/2hk1S1PUbi3vEWIxyIQfmKnPvVmVZtP1hI/tMgjeNimcHDDnH+fWqsulrNsnNw+A4JUgHnk+n1FYSqqLszohQlUV0R2N0y7i9stw5YkGNmUg/h1rUW7vGUkW6xjb1ySOKgtdPkjmzDcOGweSoOBSzX2oq8cKXSRQqCGYxgscY6flRGrFscsPOKu0V7rUbrzESSONS3WTnGcdPxqEWU8aTbZ0UTYwVGMfpV6bSb7UkBe8hfcv8ADEVIx7596guVurdGWJIXOPkDj8snPeqmpbxFT5Le+Y4t7izZ8FCjfw5OD70VYka/mRzILeJs52kE/wAqKy5qhraif//Z)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Scheme | Route | Route Description |
| Cycle Route 1 | Basildon East-West Link | Route 1 links West Mayne and Burnt Mills Industrial Estate along the A1235. |
| Cycle Route 2 | Basildon to Pitsea | Route 2 predominantly serves residential areas and education facilities including The Basildon Lower Academy and Basildon Upper Academy. The route would connect a new corridor on Church Road supporting further journeys to Festival Park. |
| Cycle Route 3 | Wickford to Basildon | Route 3 connects Wickford town centre and residential areas off Nevendon Road with Burnt Mills Estate and eastern areas of Basildon. The route intersects the key east-west connection through Basildon. |
| Cycle Route 4 | Central Basildon Ring | Route 4 consists of an orbital route around the town centre area. |
| Cycle Route 5 | Billericay to Basildon | Route 5 is a strategic corridor extending from Billericay to Basildon town centre, supporting commuter trips from Billericay to Pipps Hill Industrial Estate, as well as onward journeys into Central London from Basildon railway station, a cheaper option than from Billericay. |
| Cycle Route 6 | Basildon North-South | This route serves residential areas and schools on Church Road, connection to Cranes Farm Road in the North and Clay Hill Road in the South. |
| Cycle Route 7 | South East Billericay | Route 7 extends from Laindon Road at the northern extent along School Road to St Peter’s Catholic Primary School via Southend Road. |
| Cycle Route 8 | Billericay North-South | Route 8 is a key connection between Billericay town centre, the railway station and residential developments, existing and future in the north of the town. The route also serves education facilities including Mayflower High School. |
| Cycle Route 9 | Basildon Station to Basildon Hospital | Route 9 is a key connection from Southernhay to the University Hospital of Basildon. The route extends from Route 4 on Southernhay connecting to the hospital via Cherrydown Way and Nethermayne using an existing pedestrian bridge. |
| Cycle Route 10 | Laindon North-South | Route 10 provides a link between Laindon Railway station in the south, through residential areas off High Road. The route provides an onward connection to the proposed cycle route to Billericay. |
| Cycle Route 11 | Central Basildon to Gardiners Way | Route 11 extends from the outskirts of Basildon town centre to Pipps Hill Industrial estate, serving residential areas on Whitmore Way. |
| Cycle Route 12 | Central Basildon to Festival Park Leisure Centre | Cycle Route 12 runs on Ghyllgrove between Cranes Farm Road and Broadmayne, connecting to two additional cycle routes. |
| Cycle Route 13 | Wickford to Burnt Mills Industrial Estate | This is an alternative route between Wickford and Basildon, connecting residential areas in South Wickford to Wickford railway station in the north and Burnt Mills Industrial Estate in the south. |

Basildon Proposed LCWIP Cycle Network Routes


#### Braintree Proposed LCWIP Cycle Network Map and Routes



Braintree Proposed LCWIP Cycle Network Map

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Scheme | Route | Route Description |
| **Cycle Route 1a** | Great Notley to Town Centre | Route 1a. Linking Great Notley to Braintree Town centre via London Road. |
| **Cycle Route 1b** | Great Notley to Town Centre | Route 1b. Linking Great Notley to Braintree Town centre and train station via Tortoiseshell Way. |
| **Cycle Route 2a** | East Braintree to Springwood Industrial Estate | This cycle route incorporates a link to the Springwood Industrial Area. |
| **Cycle Route 2b** | Galley’s Corner to Town Centre | This cycle route goes through Springwood Industrial Area. |
| **Cycle Route 4** | Notley High School to Town Centre | This cycle route plans to link the industrial and housing areas, as well as Braintree Freeport. |
| **Cycle Route 5** | Straights Mill to Galley’s Corner | Includes a transformational development to Notley Road. |
| **Cycle Route 6** | Church Lane Bocking to Braintree Town Centre | An attractive river crossing could be built to unlock the path that continues to a new housing development at Straits Mill, as well as providing convenient links to the business area and Freeport. |

#### Chelmsford Proposed LCWIP Cycle Network Map and Routes



Chelmsford Proposed LCWIP Cycle Network Map

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Scheme | Route | Route Description |
| **Cycle Route 1a** | Great Baddow to City Centre (Parkway) | Linking Great Baddow with the city centre, this route will create a sustainable transport corridor incorporating: Moulsham St shopping, Central Park and links to the train station. |
| **Cycle Route 1b** | Great Baddow to City Centre (Odeon Roundabout) | This route creates another sustainable transport corridor to the city centre, including improvements at the Odeon roundabout to complete this convenient route. |
| **Cycle Route 2** | Chelmer Village to City Centre | Another sustainable transport corridor from Chelmer Village, with plans to reallocate road space on Victoria Road to New Street, creating a safer, more sustainable route to the city centre. |
| **Cycle Route 3** | Beaulieu Park to City Centre via Springfield | With improved connectivity to Beaulieu Park and Park and Ride this route will also enhance routes from the University to the city centre. |
| **Cycle Route 4** | Writtle Road to City Centre via Forest Drive and Central Park | This route provides an important link between Writtle Road and central park, the railway station and the city centre. | |
| **Cycle Route 5a** | Broomfield Road to City Centre | Route 5a provides a strategic link along Broomfield Road linking a number of key trip attractors and generators including the city centre, schools and Broomfield hospital. | |
| **Cycle Route 5b** | Melbourne to City Centre via Broomfield Road | This route will provide an important link between Melbourne and Route 5 which in turn links to the city centre via Broomfield Road. | |
| **Cycle Route 6** | Writtle to City Centre via Central Park | This existing route providing an off-road route connecting Writtle to Chelmsford City Centre via Admirals park will be improved. | |
| **Cycle Route 7** | City Centre Orbital | This route provides an opportunity to create a City Centre Orbital which will also create safe and attractive cycling and permeability across the city centre. | |

Chelmsford Proposed LCWIP Cycle Network Routes

#### Colchester Proposed LCWIP Cycle Network Map and Routes



Colchester Proposed LCWIP Cycle Network Map



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Scheme | Route | Route Description |
| **Cycle Route 1a** | Severalls Business Park to Town Centre via Mile End | This cycle route has links to Walking Route One and will reconfigure Albert Road Roundabout then develop North Station Roundabout to incorporate a healthy route. |
| **Cycle Route 1b** | Severalls Business Park to Town Centre via Hospital | This route is a key connection for people travelling between the town centre, business park and the Hospital. |
| **Cycle Route 2** | Shrub End and Colchester Town centre | Cycle Route 2. With the following description: Cycle Route 2 provides connectivity between Shrub End and Colchester Town centre via Maldon Road. |
| **Cycle Route 3** | Lexden Road | This route conveniently links a large residential area to the town centre within a cyclable journey |
| **Cycle Route 4** | University of Essex to Town | Route 4 is an important link between the University, Knowledge centre, Hythe Station and the town. |
| **Cycle Route 5** | The Garrison to Colchester Town Centre | Route 5 is an important North South route linking the Garrison and surrounding residential areas to the town centre including an improved crossing of Southway. |
| **Cycle Route 6** | Severalls Business Park to Town Centre via Ipswich Road | Route 6 will provide connectivity between Ipswich Road and the surrounding residential areas with Castle Park and the town centre. |
| **Cycle Route 7** | Severalls Business Park to University of Essex via Hythe Station | Route 7 will look to provide and key north south route linking Severalls Business Park with the University while at the same time providing a critical route through Greenstead. |
| **Cycle Route 8** | Colchester Town Centre Orbital | Route 8 provides an opportunity to create a town Centre Orbital which will also create safe and attractive cycling and permeability across the town centre. |

Colchester Proposed LCWIP Cycle Network Routes


#### Stage 4: Network Planning for Walking

Waking is often the most convenient way of accessing local neighbourhoods, town and city centres, local high streets and key destinations.

The LCWIP process presented an excellent opportunity to use the guidance and tools to develop a walking network which identified walking routes that linked key origins and destinations with greater coherence and directness.

Below are the LCWIP walking network proposed routes for Basildon, Braintree, Chelmsford and Colchester:


#### Basildon LCWIP Walking Network Map and Routes

Basildon LCWIP Walking Network Map

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Scheme | Route | Route Description |
| **Walking Route 1** | Laindon Station North-Eastern Link | This route from Laindon Railway Station provides links to employment areas towards Dunton Mills. |
| **Walking Route 2** | Laindon Station North-Western Link | This route extends from Laindon Railway station towards employment and retail areas north of Basildon. |
| **Walking Route 3** | Laindon Station to Basildon Station | This route connects Laindon Rail Station to Basildon Rail Station, running along the railway line. |
| **Walking Route 4** | Basildon Station to Gloucester Park | Basildon Route 4 connects Basildon Railway Station to the employment and retail areas north of Gloucester Park. |
| **Walking Route 5** | Basildon Station to Basildon Hospital Route | This route is a key connection between the railway station and the Hospital. |
| **Walking Route 6** | Basildon Station North-Western Link | This route extends through Basildon town centre to residential areas in the north west of Basildon. |
| **Walking Route 7** | Basildon Town Centre Eastern Link | Basildon Route 7 is an east west connection between Basildon Town Centre to Timberlog Lane, via Long Riding. |
| **Walking Route 8** | Basildon Station to Basildon Hospital Route B | Route 8 provides an addition route between Basildon Railway station and the University Hospital. |
| **Walking Route 9** | Basildon Station Southern Link | Basildon Route 9 serves walking trips between the railway station and residential areas in the south of the town centre, including two schools. |

Basildon LCWIP Walking Network Key Routes

#### Braintree LCWIP Walking Network Map and Routes




Braintree LCWIP Walking Network Map

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Scheme | Route | Route Description |
| **Walking Route 1** | North-West Braintree | Panfield Lane to Springwood Drive. |
| **Walking Route 2** | Great Notley | Notley Road Growth Area to London Road. |
| **Walking Route 3** | Straights Mill | Straights Mill Growth Area to Covent Lane. |
| **Walking Route 4** | Weavers Park | Weavers Park to the Avenue. |
| **Walking Route 5** | Panfield Lane | St Peters Walk to Panfield Lane. |
| **Walking Route 6** | Springwood Drive | Great Notley to Springwood Drive. |

Braintree LCWIP Walking Network Key Routes


#### Chelmsford LCWIP Walking Network Map and Routes

Chelmsford LCWIP Walking Network Map

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Scheme | Route | Route Description |
| **Walking Route 1** | Chelmsford Railway Station - Rainsford Road | This route runs west from Chelmsford Railway station to Rainsford Road in west Chelmsford. |
| **Walking Route 2a** | Anglia Ruskin University to Tindal Square | Connecting Anglia Ruskin University to Tindal Square via New Street. |
| **Walking Route 2b** | Arbour Lane to Tindal Square | Linking Arbour Lane to Tindal Square via Brook Street. |
| **Walking Route 3** | City Centre to Baddow Road | Connecting the Baddow road area to the city centre and Moulsham Street. |
| **Walking Route 4** | Chelmsford Station (Broomfield Gyratory/Route 11 - Broomfield Road) | This route connects Chelmsford Station to Broomfield Road via Glebe Road to promote a more direct walking route to the city centre from the north. |
| **Walking Route 5** | Springfield/Victoria Road to Station | This route connects the Springfield area to the station via Victoria Road. |
| **Walking Route 6** | Parkway to City Centre | This route connects Parkway to the city centre. |

Chelmsford LCWIP Walking Network Key Routes

#### Colchester LCWIP Walking Network Map and Routes

Colchester LCWIP Walking Network Map

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Scheme | Route | Route Description |
| **Walking Route 1** | Colchester Station to Hospital | Connecting Colchester Station to the Hospital via Northern Approach Road. |
| **Walking Route 2** | Colchester Station to Middleborough | This route is a key link from the station to the town centre via North Station Road. |
| **Walking Route 3a** | Town Centre to University of Essex | Connecting the Town Centre and the University via East Hill and Zig Zag Bridge. |
| **Walking Route 3b** | University to Hythe Station | Connecting Hythe Station and the University of Essex via Hawkins Road. |
| **Walking Route 3c** | University to Greenstead | Connecting the University of Essex with the Greenstead area. |
| **Walking Route 4a (cluster)** | Colchester Institute to Town Centre | Sheepen road to Middleborough via Sheepen Place. |
| **Walking Route 4b** | Colchester Institute to Town Centre | Sheepen Road to Balkern Hill. |
| **Walking Route 4c** | Colchester Institute to Colchester Station | Sheepen Road to Colchester Station. |

Colchester LCWIP Walking Network Key Routes

#### Stage 5: Prioritisation Process

An initial prioritisation has been undertaken of the walking and cycling routes. In the short to medium term, a number of routes have been prioritised for further design work.

**Short term priorities** will deliver a level of quality for both networks which will enable more promotion of walking and cycling as a mode of travel. The selection of routes or corridors for enhancement in the short term is therefore driven by feasibility both in terms of what can be achieved around existing programmes and where delivery of improvements is less complex.

#### Stage 6: Integration

The LCWIPs are designed to be integrated into local planning and transport policies, strategies, and delivery plans. They are iterative and can be updated to reflect emerging policies and programme objectives, which will provide a longer-term framework to secure funding, for example, over a 10- year period, in three phases, which would be both transformative and efficient as it would allow economies of scale, better integration and alignment with other programmes, thus maximising the benefits of investment.

**Next Steps**

We are really keen to hear your views on the proposed networks as a first step in a series of consultations which aim to keep you informed about how the LCWIPs can act as a blueprint for active travel and help secure the recovery of our town centres and high streets. Identifying the routes are a key part of the process to then develop more detailed proposals which include proposed infrastructure such as better pavements, enhanced crossing points, segregated cycle routes and healthier streets.

Please complete the survey, or if you are an organisation, email your response to: [SGH.Routes@essex.gov.uk](mailto:SGH.Routes@essex.gov.uk).

Once views have been considered, the LCWIPs will be updated, finalised and will then be published. These plans will guide the decisions on how to implement improvements to our streets to develop coherent walking and cycling networks over time. As soon as the route networks are finalised, these will form the basis for bids for funding to implement improvements to our streets, to transform them so that they are fit for purpose for the future.

To kick start the LCWIPs, there are some initial scheme proposals that have been informed by the LCWIP for which the county council has secured funding from government, under the Active Travel Fund which are currently being developed in more detail. Initial proposals can be found at: <https://www.essexhighways.org/getting-around/safer-greener-healthier.aspx>

It is expected that consultation on these proposals (which will include better safety and enhanced infrastructure) will take place in early Summer 2021.

This information is issued by:  
Essex County Council

Contact us:  
[xxx@essex.gov.uk](mailto:xxx@essex.gov.uk)   
[www.essex.gov.uk](http://www.essex.gov.uk)   
00000 000 000

The information contained in this document can be translated, and/or made available in alternative formats, on request.

Published March 2021